АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛИПКИ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2024 года № 45

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 02.02.2021 года № 22 «Об утверждении муниципальной Программы

«Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и улиц по муниципальному образованию город Липки Киреевского района на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ч.5 ст.45 Устава муниципального образования город Липки Киреевского района, администрация муниципального образования город Липки Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 02.02.2021 года №22 «Об утверждении муниципальной Программы «Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и улиц по муниципальному образованию город Липки Киреевского района на 2021-2025 годы» следующие изменение:

- программу «Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и улиц по муниципальному образованию город Липки Киреевского района на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции (приложение №1).

# 2. Утвердить состав управляющего совета муниципальной Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027гг.» (приложение №2).

3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Липковские вести».

4.Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Киреевский район в сети Интернет (http/kireevsk.tularegion.ru) в разделе администрации муниципального образования город Липки Киреевского района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

город Липки Киреевского района                                      И.Н. Майоров

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Липки Киреевского района

от 08.04.2024г. № 45

Администрация муниципального образования

город Липки Киреевского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и улиц  по

муниципальному образованию город Липки

Киреевского района

на 2021-2025 годы»

г. Липки

2024

Характеристика проблемы.

В муниципальном образовании город Липки имеется 65 дорог,  из которых более 70% требуют ремонта. Городские дороги общего пользования изношены и требуют ремонта. Выполнение работ в полном объеме в ближайшее годы невозможно за счет средств городского бюджета.

Проблему ремонта дорог необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование дорог, в том числе из дорожного фонда Киреевского района Тульской области.

Цели и задачи Программы.

Целями программы являются:

- создание благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение нормативного состояния дорог.

Финансирование Программы

Источником финансирования Программы являются средства дорожного фонда Киреевского района Тульской области и бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района. Общий объем финансирования Программы составит 3310,00 тысяч рублей, в том числе:

- муниципальный бюджет: 0,0 тысяч рублей;

- дорожный фонд: 3310,0 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района на ремонт дорог не могут быть использованы на другие цели.

В случае отсутствия выделенных средств из дорожного фонда действие Программы может быть изменено.

Система управления Программой.

Администрация муниципального образования город Липки Киреевского района для достижения целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:

- проводит активную агитационно - разъяснительную работу;

- формирует адресный перечень подлежащих ремонту дорог в рамках Программы;

- после получения средств из федерального бюджета на ремонт дорог, проводит процедуру размещения муниципального заказа на проведение указанных работ;

- устанавливает порядок и сроки представления в Администрацию Тульской области информации о ремонте дорог;

- в установленном порядке согласовывает проектно-сметную и акты приемки работ по ремонту дорог;

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дорог в рамках Программы.

Перечень дорог, планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы (прилагается), сформирован на основании обращений граждан и депутатов Собрания депутатов о необходимости ремонта городских дорог, по результатам анализа обследования и составления дефектных ведомостей.

Приложение №1

к муниципальной адресной программе

«Ремонт автомобильных дорог, тротуаров,

дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов и улиц по муниципальному образованию

город Липки Киреевского района на 2021-2025г.»

Перечень дорог в отношении которых

планируется выполнение работ по ремонту в рамках Программы

| Адрес объекта | Площадь ремонта м2 | Результат выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 |
| ул. Л.Толстого | 2840,0 | Не выполнено |
| Тротуар по ул. Советская (нечетная сторона) | 1650,0 | Не выполнено |
| тротуары по ул. Комсомольская (две стороны) | 1100,0 | Не выполнено |
| тротуар по ул. Трудовая (нечетная сторона) | 2480,0 | Не выполнено |
| участок ул. Октябрьская (от ул. Энгельса до д. 23 по ул. Октябрьская) | 675,0 | Выполнено 2022г. |
| тротуары по ул. Л.Толстого (от ул. Советская до ул. Трудовая) | 26,16 | Не выполнено |
| ул. Колхозная | 4760,0 | Не выполнено |
| Тротуар по ул. Лермонтова (от д.17а до д.17) | 190,0 | Не выполнено |
| ул. М.Горького | 2550,0 | Не выполнено |
| тротуар по ул. Лермонтова (от д. 16 до маг-на «Пятерочка») | 292,5 | Не выполнено |
| Тротуары по ул. Ленина (две стороны) | 1110,0 | Не выполнено |
| Ул. Красногвардейская | 1056,0 | Не выполнено |
| тротуар по ул. Трудовая (четная сторона) | 2480,0 | Не выполнено |
| ул. Спортивная | 1110,0 | Не выполнено |
| ул. Пролетарская | 1268,0 | Не выполнено |
| ул. Мира (участок от д.2 до ул. Привокзальная) | 871,2 | Не выполнено |
| ул. Первомайская | 3055,0 | Не выполнено |
| ул. Ново-Октябрьская | 2094,0 | Не выполнено |
| ул. Железнодорожная | 3808,0 | Не выполнено |
| ул. Набережная | 2012,0 | Не выполнено |
| Итого: | 35761,7 31837,86 |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования город Липки Киреевского района

от 08.04.2024г. № 45

СОСТАВ

управляющего совета муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий         многоквартирных домов, проездов и улиц  по муниципальному образованию город Липки Киреевского района на 2021-2025 годы»

Председатель – Заместитель главы администрации муниципального образования город Липки Киреевского района, председатель управляющего совета;

Секретарь – старший инспектор сектора муниципального хозяйства администрации муниципального образования город Липки Киреевского района.

Члены управляющего совета:

Начальник сектора экономики и финансов администрации муниципального образования город Липки Киреевского района;

Начальник сектора муниципального хозяйства администрации муниципального образования город Липки Киреевского района.

Начальник сектора правовой и кадровой работы администрации муниципального образования город Липки Киреевского района, секретарь управляющего совета.