Сводный отчет

об эффективности  реализации

муниципальных программ

муниципального образования г. Липки Киреевского района

в 2022 году

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.

2. Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования г. Липки Киреевского района в 2022 г.

3. Муниципальная программа «Содержание  автомобильных дорог МО г. Липки Киреевского района на 2021-2025 годы»

4. Муниципальная программа«Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и улиц  по муниципальному образованию город Липки Киреевского района на 2021-2025 годы»

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Липки Киреевского района на 2022-2026 годы»

6. Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027 г.»

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Липки Киреевского район на 2022-2030 годы»

8. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2021-2025 г.г.»

1. Общие сведения

Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной  политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Липки Киреевского район программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования г. Липки Киреевского района проведена в соответствии с Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 13.04.2022 № 45, на основании данных сектора экономики и финансов администрации муниципального образования г. Липки Киреевского района, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2022 году в  муниципальном образовании Киреевский район действовали следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Содержание  автомобильных дорог МО г. Липки Киреевского района на 2021-2025 годы»

2. Муниципальная программа«Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и улиц  по муниципальному образованию город Липки Киреевского района на 2021-2025 годы»

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Липки Киреевского района на 2022-2026 годы»

4. Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027 г.»

5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Липки Киреевского район на 2022-2030 годы»

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2021-2025 г.г.»

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации муниципального образования г. Липки Киреевского района.

Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования г. Липки Киреевского района в 2022 году:

1. Муниципальная программа «Содержание  автомобильных дорог МО г. Липки Киреевского района на 2021-2025 годы»

Объем финансирования мероприятий программы составил 1 926 976,15 рублей или 125 % к плану, Были проведены следующие мероприятия:

- Работы по зимнему содержанию дорог (очистка посыпка).

2. Замена электроосвещения вдоль автомобильных дорог.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,82.

Индекс эффективности мероприятий программы (запланированный уровень эффективности).

- Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и улиц  по муниципальному образованию город Липки Киреевского района на 2021-2025 годы»

Целями программы являются:

- создание благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение нормативного состояния дорог.

Объем финансирования мероприятий программы составил 2890380,98  рублей или 87 % к плану.

Были проведены следующие мероприятия:

1. Работы по ремонту участка дороги ул. Октябрьская

(от ул. Энгельса до д. 23 по ул. Октябрьская).

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,025.

Индекс эффективности мероприятий программы (низкий уровень эффективности).

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Липки Киреевского района на 2022-2026 годы»

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования г. Липки Киреевского района с помощью муниципальной программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Липки Киреевского района на 2022-2026 годы». Основными целями программы являются  повышение энергосбережения и энергетической эффективности в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Липки Киреевского района.

Объем финансирования мероприятий программы составил 299291,45  рублей или 99,99 % к плану Были проведены следующие мероприятия:

1. Работы по замене фонарей уличного освещения;

2. Работы по ремонту уличного электроосвещения;

3. Закупка и установка ламп для уличного освещения.

План мероприятий на 2022 год реализован не в полном объеме.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,99.

Индекс эффективности мероприятий программы (высокий уровень эффективности).

4. Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027 г.»

Цель программы:

1.Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Липки Киреевского района отвечающего современным условиям и потребностям населения.

2.Обеспечение населения проживающего на территории муниципального образования город Липки Киреевского района, объектов социальной сферы коммунальными услугами надлежащего качества.

3.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания

Ожидаемые результаты реализации программы:

Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни.           Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Развитие водоснабжения и водоотведения:- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- Обеспечение населения питьевой водой

нормативного качества и в достаточном количестве;

- снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- строительство новых систем теплоснабжения.

Объем финансирования мероприятий программы составил 940756,38 рублей или 89,5 % к плану Были проведены следующие мероприятия:

1. Работы по замене водопроводной сети по ул. Лермонтова г. Липки;

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,89.

Индекс эффективности мероприятий программы (запланированный уровень эффективности).

5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Липки Киреевского район на 2022-2030 годы»

Цель данной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Липки Киреевского района;

Задачи программы:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город Липки Киреевского района, с учетом приоритетов территориального развития;

- обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,12.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2021-2025 г.г.»

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Реализация программы направлена на:

создание условий для улучшения качества жизни населения;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Объем финансирования мероприятий программы составил 2311495,48  рублей или 257 % к плану

Были проведены следующие мероприятия:

1. Уличное освещение.

Индекс результативности мероприятий программы составил 2,57.

Индекс эффективности мероприятий программы (высокий уровень эффективности).

Выводы: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год:

- Из 6 муниципальных программ 2 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы.

- 1 муниципальная программа имеет низкий уровень эффективности реализации программы.

- 2 программы имеют запланированный уровень эффективности реализации программы.

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития муниципального образования г. Липки Киреевского района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур.

Учитывая вышеизложенное, координаторам муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать и вносить изменения в муниципальные программы;

- своевременно осуществлять подачу заявок на получение субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ;

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2022 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог МО г. Липки Киреевского района на 2021-2025 годы | 0,2 | 0,82 | запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и улиц по муниципальному образованию город Липки Киреевского района на 2021-2025 годы | 0,025 | 0,21 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3 | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Липки Киреевского района на 2022-2026 годы | 1 | 0,99 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027 г. | 1 | 0,89 | запланированный уровень эффективности реализации программы |
| 5 | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Липки Киреевского район на 2022-2030 годы | 0,12 | - | - |
| 6 | Благоустройство территории муниципального образования город Липки Киреевского района на 2021-2025 г.г. | 1 | 2,57 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |

| Начальник сектора муниципального хозяйства | М.С. Куланова |
| --- | --- |