|  |
| --- |
| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПКИКИРЕЕВСКОГО РАЙОНА |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 09 декабря 2019 года № 120 |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 07.11.2017 года № 173 «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017 – 2027 гг.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ч. 5 ст.45 Устава муниципального образования город Липки Киреевского района, администрация муниципального образования город Липки Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 07.11.2017 года № 173 «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027гг.» следующие изменение:

Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027гг.» изложить в новой редакции (приложение).

1. Постановление администрации муниципального образования город Липки Киреевского района № 119 от 28.11.2019 г. О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от 07.11.2017 года № 173 «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017 – 2027 гг.» считать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Липковские вести».
3. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Киреевский район в сети Интернет (http/kireevsk.tularegion.ru) в разделе администрация муниципального образования город Липки Киреевского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Заместитель главы администрации**

 **муниципального образования**

 **город Липки Киреевского района Н.Л. Герасименко**

приложение

к постановление администрации

муниципального образования

город Липки Киреевского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Администрация муниципального образования**

**город Липки Киреевского района**

**Программа**

**комплексного развития систем коммунальной**

**инфраструктуры муниципального образования**

 **город Липки Киреевского района**

**на 2017-2027 г.**

г. Липки

2017

**Паспорт**

программы по реализации мероприятий по реконструкции и замене объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования город Липки Киреевского района.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Липки Киреевского района на 2017-2027 г.г. |
| **Ответственный исполнитель** | Администрация МО город Липки Киреевский район |
| **Соисполнители программы** | Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательской и другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию). |
| **Цели программы** | Цель программы:1.Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Липки Киреевского района отвечающего современным условиям и потребностям населения.2.Обеспечение населения проживающего на территории муниципального образования город Липки Киреевского района, объектов социальной сферы коммунальными услугами надлежащего качества.3.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания |
| задачи программы | Задачи программы:1.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению и на объекты социальной сферы, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве муниципального образования город Липки Киреевского района объектов социальной сферы коммунальными услугами надлежащего качества.

|  |
| --- |
| 2.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры  |

 |
| целевые показатели |

|  |
| --- |
| Уменьшение ветхих водопроводных сетей на 18 %, ветхих канализационных сетей 11 %.  |

 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2027 годы |
| Объем и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования составляет – 39,824млн. руб.:в том числе по годам:всего на 2017 год – 0 рублей:всего на 2018 год – 9 782 000 рублей: всего на 2019 год – 5 322 000 рублейвсего на 2020 год – 5 120 000 рублейвсего на 2021 год – 9 900 000 рублейвсего на 2022 год – 3 200 000 рублейвсего на 2023-2027- 6 500 000 рублей Источники финансирования:-за счет средств бюджета Тульской области,-бюджета МО, -средств инвесторов |
|

|  |
| --- |
|  **Ожидаемые результаты реализации программы**  |

 |

|  |
| --- |
| Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения и водоотведения:- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;  - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения; - строительство новых систем теплоснабжения. |

 |

**Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры**

Инженерное обеспечение населенных пунктов муниципального образования город Липки Киреевского района состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения сбора и вывоза ТБО Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие инфраструктуры муниципального образования.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств собираемых с потребителей платежей. Рост платежей происходит из-за увеличения тарифов на коммунальные услуги при постоянном уровне объёмов предоставления услуг.

По состоянию на 2017 год около 98 % жилищного фонда обеспечено централизованными услугами по водоснабжению, 91 % — по газоснабжению, 95% - по теплоснабжению, 90 % — по водоотведению и 100 % по электроснабжению. Основным потребителем коммунальных услуг является население. Кроме того по электоро-, тепло-, и водоснабжению, водоотведению в качестве потребителей выступают бюджетные организации и индивидуальные предприниматели.

Водоснабжение

Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших факторов санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На территории муниципального образования город Липки Киреевский район расположено 2 населенных пункта: город Липки и пос. Комсомольский, в которых имеется централизованная система водоснабжения с численностью населения 9385 человек. В настоящее время на территории муниципального образования 27 км водопроводных сетей износ 60%, 7 действующих артезианских скважин, 1 скважина резервная. Имеются 2 водозабора «Южный» и «Северный». В целях экономии энергоресурсов на водонапорных башнях необходимо установить автоматику уровня воды. В целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения, для поддержания качества воды необходимо провести работы по обустройству водоохранных зон.

Водоотведение.

Общая протяжённость канализационных сетей 16,5 км. Канализационные сети 60 % ветхие на которых необходимо провести работы по капитальному ремонту сетей и колодцев. В комплекс водоотведения входят насосные станции перекачки сточных вод: КНС №1 ул. Гагарина, КНС №2 ул. М. Горького, КНС №3 ул. Лермонтова. Год построек насосных – 1975г. Имеются очистные сооружения производительностью 2500м3/сутки.

Энергоснабжение.

Населенные пункты муниципального образования г. Липки Киреевского района снабжаются электроэнергией от Тульских электрических сетей.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные существующей мощности электропотребления достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Газоснабжение.

Система сетевого газоснабжения действует в двух населенных пунктах муниципального образования город Липки Киреевского района: г. Липки, пос. Комсомольский. Отопление жилого сектора осуществляется индивидуально от автономных бытовых газовых котлов АОГВ. Газифицированы имеют АОГВ объекты: три детский садика.

Централизованным теплоснабжением обслуживаются жилые дома, учреждения образования. Всего на территории муниципального образования г. Липки четыре котельные с протяженностью тепловых сетей 9740 м в двухтрубном исполнении.

 С 2015 года вошли в эксплуатацию две модульные котельные, работающие на газе (№1 и №2).

**Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому финансирования с учетом реализации мероприятий**

Финансовое обеспечение Программы формируется за счет средств федерального, регионального бюджета, средств, полученных от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, средства местного бюджета, внебюджетные средства, иные средства, предусмотренные законодательством.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы комплексного развития инфраструктуры муниципального образования город Липки Киреевского района с учетом всех источников финансирования составит прогноз 39, 824 млн. руб.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми.

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней и заемных средств на соответствующий финансовый год.

Приложение

к программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры, расположенных на территории

муниципального образования город Липки Киреевского района

на 2017-2027 г.

**Мероприятия по реализации программы комплексного развития систем**

**коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**город Липки Киреевского района на 2017-2027г.**

**Система программных мероприятий по реализации программы**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киреевского района на 2017-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (реконструкция, замена, разработка ПСД)** | **Стоимость, млн. руб.** | **Финансирование по годам, млн.руб.** | **Источники финансирования, млн.руб.** |
| **2017-2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2027** | **Сроки внедрения год** |
| **Г. ЛИПКИ** |
| **1** | **СИСТЕМА теплоснабжения**  |
| 1.1 | Модернизация котельной №4 г. Липки с заменой существующего котлоагрегата ВК-21 на аналогичный, заменой ХВО и заменой циркуляционного насоса К-100-65-200 | 2,081 |  | 2,081 |  |  |  |  | 2019 | обл.бюджет |
|  | **ИТОГО:** | 2,081 |  | 2,081 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена тепловых сетей от т.к. №1 до т.к. к №27 по ул. Советская по ул. Мира | 15,715 | 9,782 | 1,433 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 2018-2027 | обл.бюджет, бюджет м.о. района, инвесторы |
|  | **ИТОГО:** | 15,715 | 9,782 | 1,433 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |  |  |
| **3** | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| 3.1 | Ремонт артезианской скважины №1 г.Липки  | 0,73 | - | 0,73 | - | - | - | **-** | 2019 | обл.бюджет |
| 3.2 | Ремонт существующих водозаборов и артезианских скважин  | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | **-** | 2020 | обл.бюджет, бюджет м.о. района, инвесторы |
| 3.3 | Строительство новых водопроводных сетей  | 1,6 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 2020-2027 | обл.бюджет, бюджет м.о.инвесторы |
| 3.4 | Реконструкция станции обезжелезивания на Северном водозаборе  | 1,2 | - | - | - | 1,2 | - | **-** | 2021 | обл.бюджет, бюджет м.оинвесторы |
| 3.5 | Замена ветхих водопроводных сетей по ул.Советская в г.Липки | 3,35 | - | - | 1,85 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2021-2027 | обл.бюджет, бюджет м.оинвесторы |
|  | **ИТОГО:** | 7,88 |  - | 0,73 | 3,05 | 1,9 | 0,7 | 1,5 |  |  |
| **4** | **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция очистных сооружений | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | 2021 | обл.бюджет, бюджет м.о |
| 4.2 | Замена наружной канализации по ул. Больничная в г.Липки | 1,078 | - | 1,078 | - | - | - | - | 2019 | обл.бюджет, инвесторы |
| 4.3 | ремонт канализации в парковой зоне г.Липки | 4,07 | - | - | 0,57 | 1.5 | 1.0 | 1,0 | 2020-2021 | /обл.бюджет, бюджет м.о |
| 4.4 | Строительство новых канализационных сетей в г. Липки | 4,0 | - | - | 1,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2020-2027 | обл.бюджет, бюджет м.о |
|  | **ИТОГО:** | 14,148 | - | 1,078 | 1,57 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 2019-2027 | обл.бюджет, бюджет м.о. |
|  | **ВСЕГО:** | 39,824 | 9,782 | 5,322 | 5,12 | 9,9 | 3,2 | 6,5 |  |  |

**Обосновывающие материалы.**

Настоящая Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры администрации муниципального образования город Липки Киреевский район на 2017 - 2027 годы» разработана в целях определения стратегического развития и модернизации систем инженерной инфраструктуры организаций коммунального комплекса и повышения качества оказываемых услуг.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса администрации муниципального образования г. Липки Киреевский район на 2017 - 2027 годы» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования г. Липки Киреевский район. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории муниципального образования г. Липки Киреевский район. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_