|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |
| **ГОРОД ЛИПКИ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 13 июля 2021 года № 80 |

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов**

**жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования**

**город Липки Киреевского района к работе**

**в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов**

В соответствии с Порядком подготовки и проведения отопительного сезона в Тульской области, утвержденным приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 21.11.2012 «№78, Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, утвержденным постановлением правительства Тульской области от 26.12.2019 №668 в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Липки Киреевского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022г., руководствуясь ст.45 Устава муниципального образования город Липки Киреевского района, администрация муниципального образования город Липки Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Липки Киреевского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022г. (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования город Липки Киреевского района** | **Н.Л. Герасименко** |

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования город Липки

Киреевского района

от 13.07.2021 №80

**План**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**муниципального образования город Липки Киреевского района к отопительному периоду 2020-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование видов работ и объектов** | **Ед. измерения** | | **Количество** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **Ответственный**  **исполнитель** |
|  | **Тепловое хозяйство** | | | | | | |
| **1** | **Техническая готовность котельных** | | **Ед.** | **4** | **1 сентября 2021г.** | **Средства предприятия** | **ООО «ЭнергоГазИн-вест-Тула»** |
| **2** | **Подготовка тепловых пунктов** | | **Ед** | **3** | **1**  **сентября2021г.** | **Средства предприятия** |  |
| **3** | **Ремонт и замена котлов** | | **Ед.** | **9** | **1 сентября 2021г.** | **Средства предприятия** | **ООО «ЭнергоГазИн-вест-Тула»** |
| **4** | **Ремонт и замена насосов** | | **Ед.** | **24** | **1 сентября 2021г.** | **Средства предприятия** | **ООО «ЭнергоГазИн-вест-Тула»** |
| **5** | **Гидравлические испытания тепловых сетей** | | **Км.** | **8,687** | **1 сентября 2021г.** | **Средства предприятия** | **ООО «ЭнергоГазИн-вест-Тула»** |
| **6** | **Подготовка тепловых сетей к работе в зимних условиях** | | **Км.** | **8,687** | **1 сентября2021г.** |  | **ООО «ЭнергоГазИн**  **вест-Тула»** |
|  | **Жилищное хозяйство** | | | | | |  |
| **7** | **Подготовка и сдача жилых домов** | | **Ед.** | **264** | **14 августа 2021г.** | **Средства предприятия** | **ООО»ДомСтрой»**  **ООО «НК-Гарант»** |
| **8** | **Ремонт кровель** | | **тыс.кв.м** | **0,92** | **14 августа 2021г** | **Средства предприятия** | **ООО»ДомСтрой»**  **ООО «НК-Гарант»** |
| **9** | **Промывка и ремонт систем центрального отопления** | | **ед** | **76** | **14 августа 2021г** | **Средства предприятия** | **ООО»ДомСтрой»**  **ООО «НК-Гарант»** |
|  | **Водопроводно-канализационное хозяйство** | | | | | |  |
| **10** | **Замена ветхих водопроводных сетей,** | | **км** | **0,8** | **1 сентября 2021г** | **Средства предприятия** | **ООО «Липковский водоканал»** |
| **8** | **Замена ветхих канализа-ционных сетей** | | **км** | **0** | **1 сентября 2021г** | **Средства предприятия** | **ООО «Липковский водоканал»** |
| **9** | **Ремонт артезианских скважин** | | **Ед.** | **10** | **1 сентября 2021г** | **Средства предприятия** | **ООО «Липковский водоканал»** |
| **10** | **Ремонт водопроводных насосных станций** | | **Ед.** | **2** | **1 сентября 2021г** | **Средства предприятия** | **ООО «Липковский водоканал»** |
|  | **Благоустройство** | | | | | |  |
| **11** | **Капитальный ремонт дорог и тротуаров** | | **тыс. кв. м** | **5,67** | **01.11.**  **2021г.** | **Средства дорожного фонда Киреевского района** | **Администрация м.о. г. Липки Киреевского района** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_