| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПКИ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| 15 февраля 2018 года | № 25 |

Об утверждении Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Липки Киреевского района до 2028 года»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования город Липки Киреевского района, администрация муниципального образования город Липки Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Липки Киреевского района до 2028 года» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Липковские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Киреевский район в сети Интернет (https://kireevsk.tularegion.ru) в подразделе администрация муниципального образования город Липки Киреевского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования город Липки Киреевского района | В.В. Демин |
| --- | --- |

Исп.: Шкарина Е.А.

Тел.: 45-036

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Липки Киреевского района

от 15 февраля 2018 г. № 25

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Липки

Киреевского района до 2028 года»

2018 г.

ПАСПОРТ

Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Липки

Киреевского района до 2028 года»

| Наименование программы |  |  | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Липки Киреевского района до 2028 года» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план муниципального образования город Липки Киреевского района (утвержден Решением Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района от 29.11.2012 года № 3-17). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы |  |  | Муниципальное образование город Липки Киреевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы |  |  | Администрация муниципального образования город Липки Киреевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы |  |  | Обеспечение сохранности, развития и увеличения протяженности, автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Липки Киреевского района (далее - муниципальное образование), повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы |  |  | 1. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования; 2. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности) в передвижении на территории муниципального образования; 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования, сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | № | Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022-2028 годы |
|  | 1. | Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (ПИР, строительство) |  |  |  | м |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
|  | 2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети муниципального образования |  |  |  | Км |  | 3243 | 2774 |  | 2341 |  | 800 |  | 13305 |
|  | 3. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |  |  |  | %% |  | 15.52 | 27.72 |  | 38.15 |  | 47.0 |  | 100,00 |
|  | 4. | Площадь автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта |  |  |  | Тм.2 |  | 14768 | 12522 |  | 8577 |  | 3223 |  | 48543 |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий Программы |  |  |  | - капитальный ремонт существующей автодорожной сети в соответствии с присвоенной им технической категорией; - совершенствование и развитие транспортного каркаса планируемых территорий в соответствии с генеральным планом муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок и этапы реализации Программы |  |  |  | Общий срок реализации Программы – 2018-2028 годы. Программа реализуется в пять этапов: 1 этап – 2018 год 2 этап – 2019 год 3 этап – 2020 год 4 этап – 2021 год 5 этап – 2022-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |  | Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022-028 годы |  |
|  |  |  | Всего: в том числе: |  | 3318.3 |  | 12522.0 |  |  | 8577.0 |  | 3223.0 |  | 48543.0 |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  | 2986.45 |  | 11269.8 |  |  | 7719.3 |  | 2900.7 |  | 43688.7 |  |
|  |  |  | Бюджет муни-ципального образования Киреевский район (дорожный фонд) |  | 331.85 |  | 1252.2 |  |  | 857.7 |  | 322.3 |  | 4854.3 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования город Липки Киреевского района |  | - |  | - |  |  | 500 |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  | - |  |  | 100 |  | - |  | - |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  |  | Реализация Программы позволит в период до 2028 года довести протяженность отремонтированных автомобильных дорог, улично- дорожной сети муниципального образования до 26,6 км; повысить долю автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, до 100%; снизить количество дорожно- транспортных происшествий. Решение поставленных задач поможет сформировать доступную и эффективную автодорожную сеть муниципального образования, обеспечивающую комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворить растущий спрос субъектов экономической деятельности и населения в транспортном сообщении, повысить инвестиционную привлекательность муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования

1.1. Анализ положения муниципального образования

город Липки Киреевского района в структуре пространственной организации Тульской области Российской Федерации

Муниципальное образование город Липки Киреевского района входит в состав муниципального образования Киреевский район, расположено в 32 км. к юго-востоку от областного центра – г. Тулы, в 23 км. к северу от районного центра – г. Киреевск Тульской области.

Площадь муниципального образования составляет 3350 тыс. м2.

Численность населения муниципального образования на 1 января 2017 года составляет 9356 чел., что составляет 12,8% от общей численности населения Киреевского района.

В состав муниципального образования город Липки Киреевского района входят 2 населенных пункта:

город Липки и поселок сельского типа Комсомольский.

Город Липки  имеет удобное транспортно-географическое положение, к территории города подходит ответвление магистрали регионального значения 70К-229 Тула – Новомосковск до пересечения с магистральной федеральной автодорогой М4 «Дон» Москва – Воронеж.

Транспортная сеть администрации обеспечивает тесные связи как внутри округа, так и со всеми соседними администрациями и районным центром.

Связь с областным центром осуществляется автомобильной дорогой 70К-229 Тула – Новомосковск.

Муниципальное образование располагается в пределах Среднерусской возвышенности, поверхность которой представляет полого-волнистую аккумулятивную равнину.

Возвышенность имеет оглаженные, мягкие формы рельефа, глубоко врезанные речные долины и обширные полого-выпуклые и слабохолмистые водоразделы.

В почвенном покрове господствуют серые лесные почвы и черноземы оподзоленные. Почвы плодородны.

В целом, территория муниципального образования благоприятна для сельского хозяйства и строительства.

1.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования

Город Липки - центр муниципального образования (городского поселения), является третьим по значению городом в Киреевском районе Тульской области, в котором расположены промышленные, торговые предприятия, учебные заведения, учреждения здравоохранения, культуры и т.д.

Умеренно-континентальный климат территории благоприятен для земледелия и животноводства.

Экономико-географическое положение муниципального образования является важным фактором его социально-экономического развития. Положительными моментами экономико-географического положения муниципального образования являются:

- близость к столице Российской Федерации г. Москва;

- близость ко многим крупным хозяйственным центрам Центрального федерального округа - Тула, Рязань, Липецк, Орел и др.

1.3 Характеристика сети дорог муниципального образования, оценка качества автомобильных дорог

Одной из основных автомобильных дорог, формирующих каркас транспортных коммуникаций муниципального образования является ответвление магистрали регионального значения 70К-229 Тула – Новомосковск – II технической категории, по которой  осуществляются связи с городом Тула, с железнодорожной станцией Узловая и автодорогой М-4 «Дон» Москва – Воронеж.

Общая протяженность автомобильных дорог муниципального образования составляет 29 590 м, в том числе с твердым покрытием 29 590 м.

Улично-дорожная сеть города Липки представлена сетью жилых улиц и проездов.

Главные транспортные артерии города: ул. Советская, ул. Трудовая, ул. Октябрьская, ул. Больничная, обеспечивающие транспортные связи центральной части с жилыми и промышленными районами города и с подходами основных внешних автодорог.

На улице Октябрьская, не являющейся автомобильной дорогой общего пользования местного значения, концентрируются значительные потоки пассажирского и грузового автотранспорта. Данная автомобильная дорога имеет выход к дороге межмуниципального значения 70 ОП РЗ 70К – 207 «Щекино-Липки-Киреевск», служащая для соединения населенных пунктов в границах одного региона.

Таким образом, данная автодорога является наиболее загруженной транспортными потоками. Помимо перечисленных выше автомобильных дорог, в городе имеется ряд дорог местного значения (Гоголя, Энгельса, Гагарина, и др.), дополняющих основную сеть.

Наряду с пассажирским транспортом, по улице Октябрьская осуществляется пропуск основных потоков грузового (в том числе, транзитного) автотранспорта.

Технические параметры основных дорог города Липки соответствуют действующим нормативам и размерам движения автотранспорта, имеют усовершенствованное покрытие проезжих частей, ширина которых составляет от 6,0 до 7,0 метров.

Табл. 1 Характеристика автомобильных дорог муниципального образования город Липки Киреевского района

| Адрес месторасположения объекта | Протяженность, км. | Тип дорог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфальтная | щебеночная | полевая | грунтовая |
| Г. Липки, ул. Базарная | 0,113 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Больничная | 0,901 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Гагарина | 0,454 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Гоголя | 0,739 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Горняков | 0,396 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Горная | 0,091 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. М. Горького | 0,510 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Дзержинского | 0,321 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Дружная | 0,287 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Железнодорожная | 0,898 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Жуковского | 0,701 | v |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Зелёная | 0,293 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Калинина | 0,096 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Клубная | 0,223 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Красногвардейская | 0,264 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Колхозная | 0,952 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Комсомольская | 0,607 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Ленина | 0,374 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Лесная | 0,468 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Лермонтова | 0,899 | v |  |  |  |
| Пос. Комсомольский, ул. 8 Марта | 0,170 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Мичурина | 0,189 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Мира | 0,176 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Молодежная | 0,141 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Набережная | 0,368 | v |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Ново - Октябрьская | 0,698 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Озерная | 0,331 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Олемского | 0,319 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. ак. Павлова | 0,141 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Первомайская | 0,611 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Песчаная | 0,621 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Пионерская | 0,576 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Полевая | 0,532 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Пролетарская | 0,317 | v |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Привокзальная | 0,176 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Проезжая | 0,610 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Пушкина | 0,266 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Рабочая | 0,154 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Речная | 0,153 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Российская | 0,599 |  |  |  | v |
| Пос. Комсомольский, ул. Свободы | 0,138 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Советская | 1,753 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Строителей | 1,152 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Суворова | 0,414 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Спортивная | 0,346 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Л. Толстого | 0,535 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Трудовая | 1,240 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Тульская | 0,201 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Тургенева | 0,279 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Упинская | 0,327 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Урожайная | 0,585 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Чапаева | 0,266 | v |  |  |  |
| Пос. Комсомольский, ул. Шахтная | 0,203 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Шахтерская | 0,267 | v |  |  |  |
| Пос. Комсомольский, ул. Школьная | 0,985 | v |  |  |  |
| Г. Липки, ул. Шоссейная | 0,120 |  |  |  | v |
| Г. Липки, ул. Энгельса | 0,469 | v |  |  |  |
| Г. Липки, пер. М. Горького | 0,183 | v |  |  |  |
| Г. Липки, пер. Комсомольский | 0,094 | v |  |  |  |
| Г. Липки, пер. Луговой | 0,156 |  |  |  | v |
| Г. Липки, пер. Октябрьский | 0,253 | v |  |  |  |
| Г. Липки, пер. Привокзальный | 0,296 | v |  |  |  |
| Г. Липки, пер. Пионерский | 0,268 | v |  |  |  |
| Г. Липки, пер. Стадионный | 0,208 | v |  |  |  |
| Г. Липки, пер. Театральный | 0,165 | v |  |  |  |
| Г. Липки, пер. Шахтерский | 0,259 | v |  |  |  |
| Пос. Комсомольский, пер. Школьный | 0,156 | v |  |  |  |
| Г. Липки, пер. Южный | 0,187 | v |  |  |  |
|  | 26,59 |  |  |  |  |

Выводы: имеет место несоответствие технических параметров ряда автодорог, действующим нормативам и размерам движения автотранспорта; высокий процент износа автомобильных дорог муниципального образования.

В проведении капитального ремонта нуждаются 23 047 м городских автомобильных дорог и 1 683 м поселковых автомобильных дорог.

При существующем износе автомобильных дорог ямочный ремонт не в состоянии поддерживать автомобильные дороги в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и обеспечивать благоприятные условия и безопасность дорожного движения. Это определяет необходимость проведения капитального ремонта автомобильных дорог.

1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании, обеспеченность парковками

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории муниципального образования. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Стоянка автотранспорта на территории города Липки осуществляется в пределах парковок предприятий и на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

На большинстве придомовых территорий многоквартирных жилых домов города Липки парковочные места отсутствуют в связи с узкими внутри дворовыми проездами. Автомобильный транспорт, как правило, паркуется на примыкающей к тротуару полосе движения транспорта либо на зеленых зонах.

Неправильно припаркованные автомобили создают помехи для движения транспорта, в том числе транспорта общего пользования и спецтранстпорта.

1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В настоящее время междугородными автобусными маршрутами муниципальное образование связано с городами: Москва, Тула, Щекино, Киреевск, пригородными – с населенными пунктами муниципального образования Киреевский район.

Отправление (прибытие) пассажиров внегородских автобусных маршрутов производится от автостанции, расположенной по ул. Октябрьская. Общее суточное отправление пассажиров составляет ориентировочно 300 человек.

На территории муниципального образования велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Улично-дорожная сеть внутри города благоустроена, пешеходные тротуары вдоль автомобильных дорог требуют капитального ремонта.

1.6. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.

В настоящее время в связи с общим увеличением объема грузов, перевозимых автомобильным транспортом на значительные расстояния, доля крупнотоннажного транзитного транспорта на межрегиональных маршрутах имеет тенденцию к росту.

Содержание и обслуживание улично-дорожной сети осуществляется  подрядными организациями, привлеченными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

На работах по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети города привлекается наемная дорожная техника.

Для качественного содержания улично-дорожной сети города необходимо приобретение специализированной техники (снегоуборочных, поливомоечных машин и иной спецтехники). В целом работа коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная.

1.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Анализ уровня безопасности дорожного движения показывает, что причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются низкая дисциплина участников дорожного движения, а именно нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, правил дорожного движения, скоростного режима и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах муниципального образования, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. На автомобильных дорогах муниципального образования установлено около 300 дорожных знаков

Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В существующих условиях дефицита бюджета и как следствие ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках автомобильных дорог, ликвидируя очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети муниципального образования, и проводить организационные мероприятия для решения транспортной проблемы.

Это позволит уменьшить социальную остроту проблемы безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

1.8. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

Муниципальное образование в целом имеет высокий потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения окружающей среды.

Экономика муниципального образования ориентирована на развитие предприятий и различного рода производств.

Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения, физической культуры и спорта, домами культуры, библиотеками, учреждениями дополнительного образования детей, объектами торговли может быть охарактеризован как средний.

Степень благоустройства жилищного фонда в муниципальном образовании  удовлетворительная.

Анализ существующего положения в части состояния автомобильных дорог показывает, что в настоящее время более половины из них находится в неудовлетворительном технико-эксплутационном состоянии, требуют либо реконструкции, либо капитального ремонта, так как не отвечают требованиям, предъявляемым к соответствующим техническим категориям.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, обеспечить эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры, доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности.

1.9. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района, средств муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд), субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования из бюджета Тульской области. Объем финансирования вышеуказанных мероприятий недостаточен и определяется ограниченными возможностями бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района. Принятие на федеральном и областном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету муниципального образования субсидий, позволит привлечь дополнительные средства на выполнение мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования.

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования

2.1. Прогноз градостроительного развития

Градостроительная деятельность в муниципальном образовании осуществляется в соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Липки Киреевского района. Она основывается на функциональном зонировании территории, которое устанавливает рамочные условия использования территории населенных пунктов, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При зонировании учтены историко-культурная и планировочная специфики территорий муниципального образования, сложившиеся особенности использования земель, требования охраны объектов культурного наследия. При зонировании территории будут продолжать использоваться принципы экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

2.2. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования определено Генеральным планом муниципального образования город Липки Киреевского района и действующими муниципальными программами. В результате реализации запланированных мероприятий повысится доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, увеличится количество обустроенных в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов и тротуаров. Улично-дорожная сеть города будет полностью обеспечена уличным освещением.

Имеющаяся в городе автостанция соответствуют действующим требованиям и потребностям жителей города в транспортном обслуживании. По мере необходимости будет осуществляться модернизация за счет средств собственников зданий.

С целью снижения нагрузок на улично-дорожную сеть и повышения ее пропускной способности планируется дополнительное устройство парковочных мест в городе.

2.3. Прогноз развития дорожной сети

Развитие дорожной сети муниципального образования определено Генеральным планом муниципального образования город Липки Киреевского района, предусматривающим перспективное развитие основных улиц местного значения, в связи с комплексной застройкой участков нового жилищного строительства и благоустройства существующих застроек.

Вопросы, связанные с совершенствованием и развитием автодорог местного уровня, построены на ряде концептуальных положений, реализация которых потребует осуществления сопутствующих им мероприятий:

- капитальный ремонт и реконструкция существующей автодорожной сети в соответствии с присвоенной им технической категорией;

- строительство транспортных искусственных сооружений;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

В результате перечисленных мероприятий общая протяженность автомобильных дорог муниципального образования с твердым покрытием увеличится до 100 % и составит 26590 м.

Перспективное развитие дорожной сети муниципального образования отвечает требованиям безопасности дорожного движения и роста интенсивности движения транспортных средств.

В существующих условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на развитие дорожного хозяйства муниципального образования, для увеличения пропускной способности дорог на первый план выходит выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции участков улично-дорожной сети, а также по строительству дополнительных заездных карманов для размещения парковочных мест для автотранспорта.

2.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогнозируется повышение уровня безопасности дорожного движения за счет реализации мероприятий по:

- капитальному ремонту, текущему ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения;

- реконструкции сетей наружного освещения улично-дорожной сети муниципального образования.

2.5. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

За счет проведения работ по оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего пользования, организации парковочного пространства города Липки планируется уменьшение интенсивности движения транспорта на основных улицах города и, следовательно, уменьшение уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры

Оценка мероприятий Программы будет осуществляться по целевым показателям (индикаторам), приведенным ниже.

1. Доведение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования к 2028 году до 25 км, в том числе:

1.1.Строительство и проектно-изыскательские работы по строительству автомобильных дорог улиц Больничная, Комсомольская, Мира, Гоголя,  Лесная города Липки.

1.2. Строительство и проектно- изыскательские работы по строительству автодорог на иных территориях города Липки, предназначенных для жилищного строительства.

2.Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  до 100% к 2028 году.

3. Доведение протяженности отремонтированных автомобильных дорог и проездов на территории муниципального образования к 2028 году до 26,6 км.

4. Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта.

5. Обеспеченность техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

(инвестиционных проектов)

Таблица 2. Перечень мероприятий Программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответст-венный исполни-тель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | Оконча-ния реализа-ции |
| 1 | Осуществить капитальный ремонт автомобильных дорог общего назначения, улично-дорожной сети муниципального образова-ния, в том числе: | Сектор муниципального хозяйства | 2017 | 2028 |
| 1.1 | г. Липки, ул. Энгельса пос.Комсомольский ул. Школьная |  | 2017 | 2018 |
| 1.2 | г. Липки, ул. Больничная г. Липки, ул. Комсомольская г. Липки, ул. Мира г. Липки, ул. Лесная г. Липки, ул. Гоголя |  | 2018 | 2018 |
| 1.3 | г. Липки, ул. Колхозная г. Липки, ул. М.Горького г. Липки, ул. Л.Толстого г. Липки, ул. Пионерская г. Липки, ул. Тульская |  | 2019 | 2019 |
| 1.4 | г. Липки, ул. Дзержинского г. Липки, ул. Суворова г. Липки, ул. Строителей г. Липки, ул. Гагарина |  | 2020 | 2020 |
| 1.5 | г. Липки, ул. Первомайская г. Липки, ул. Мичурина |  | 2021 | 2021 |
| 1.6 | г. Липки, ул. Базарная г. Липки, ул.Горняков г. Липки, ул. Горная г. Липки, ул. Дружная г. Липки, ул. Железнодорожная г. Липки, ул. Жуковского г. Липки, ул. Зеленая г. Липки, ул. Калинина г. Липки, ул. Красногвардейская г. Липки, ул. Лермонтова г. Липки, ул. Молодежная г. Липки, ул. Набережная г. Липки, ул. Олемского г. Липки, ул. Ак.Павлова г. Липки, ул. Пролетарская г. Липки, ул. Проезжая г. Липки, ул. Пушкина г. Липки, ул. Рабочая г. Липки, ул. Российская г. Липки, ул. Речная г. Липки, ул. Спортивная г. Липки, ул. Тургенева г. Липки, ул. Упинская г. Липки, ул. Урожайная г. Липки, ул. Чапаева г. Липки, ул. Шахтерская г. Липки, ул. Шоссейная г. Липки, пер. М.Горького г. Липки, пер. Комсомольский г. Липки, пер. Луговой г. Липки, пер. Октябрьский г. Липки, пер. Привокзальный г. Липки, пер. Пионерский г. Липки, пер. Стадионный г. Липки, пер. Театральный г. Липки, пер. Шахтерский г. Липки, пер. Южный пос. Комсомольский, ул. 8 марта пос. Комсомольский, ул. Свободы пос. Комсомольский, ул. Шахтная пос. Комсомольский, пер. Школьный |  | 2022 | 2028 |
| 3 2 | Осуществлять внедрение технических средств организации дорожного движения | Сектор муниципального хозяйства | 2018 | 2028 |

Раздел 5. Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета Тульской области, средств бюджета муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд), средств бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района и внебюджетных средств (средств инвесторов).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет   76 183,3 тыс. руб., в том числе:

69 164,95 тыс. руб. – за счет средств бюджета Тульской области;

7 618,36 тыс. руб. – за счет средств бюджета муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

500 тыс. руб. – за счет средств бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района;

100 тыс. руб. – за счет внебюджетных средств (средств инвесторов).

В условиях дотационности бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района и значительных социальных обязательств финансирование Программы может уточняться.

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных показателей развития транспортной инфраструктуры муниципального образования:

1.Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектам экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования.

2. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2028 году до 100 %.

3. Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта.

4. Повышение уровня обеспеченности техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети.

Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры определяют их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса. Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется их включение в 2018 году в муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Липки Киреевского района на 2017 - 2020 годы» и «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» при утверждении бюджета муниципального образования на соответствующий год.

Запланированные мероприятия Программы требуют включения их в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», во вновь утверждаемые муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

_______________