| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| БОГУЧАРОВСКОЕ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 26 декабря 2018 года | № 73 |
| О внесении изменений в постановление администрации от 15.12.2016г. № 152 «Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2020 годы на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района от 30.12.2013 г. № 114 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района», Решением Собрания депутатов муниципального образования Богучаровское Киреевского района от 20.12.2017г. № 56-172 «О бюджете муниципального образования Богучаровское Киреевского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 5 статьи 43 Устава муниципального Богучаровское Киреевского района, администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 15.12.2016г. № 152 «Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2020 годы на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района» следующие изменения:

1) в Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы – 6 207,35459 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 3 697,35459 тыс. руб.: 2018 год – 1 110,0 тыс. руб.; 2019 год – 700,0 тыс. руб. 2020 год – 700,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- |

2) в Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 3 447,35459 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 3 197,35459 тыс. руб.; 2018 год – 250,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- |

3) в Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 760 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 500,0 тыс. руб.; 2018 год – 860,0 тыс. руб.; 2019 год – 700,0 тыс. руб.; 2020 год – 700,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- |

4) Пункт 2 «Источники софинансирования данной программы» изложить в следующей редакции:

«в 2017 году: 2 339,35459 тыс. руб. – субсидия из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет»;

851,5 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район;

206,5 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района;

300,0 тыс. руб. – внебюджетные средства;

в 2018 году: 800,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район;

310,0 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования Богучаровское Киреевского района;

в 2019 году: 700,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район.

в 2020 году: 700,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район.».

5) Пункт 6 «Перечень основных мероприятий по реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт и надлежащее содержание дорожной сети.

Общие мероприятия по программе:

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | Средства необходимые на ремонт и содержание (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Кузнецово, ул. Центральная | 5 567 м² | 3 197,35459 |
|  | Содержание дорог местного значения |  | 500,0 |
|  | Итого за 2017 |  | 3 697,35459 |
| 2018 | Щебенение автомобильной дороги в д. Воротыновка (старая деревня) | 1200 м2 | 250,0 |
|  | Содержание дорог местного значения |  | 860,0 |
|  | Итого за 2018 |  | 1 010,0 |
| 2019 | Содержание дорог местного значения |  | 700,0 |
|  | Итого за 2019 |  | 700,0 |
| 2020 | Содержание дорог местного значения |  | 700,0 |
|  | Итого за 2020 |  | 700,0 |
| Итого за период реализации программы |  |  | 6 207,35459 |

Подпрограмма 1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем (м²) | Средства необходимые на ремонт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 | Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Кузнецово, ул. Центральная | 5 567 м² | 3 197,35459 |
| Итого за 2017 |  |  | 3 197,35459 |
| 2018 | Щебенение автомобильной дороги в д. Воротыновка (старая деревня) | 1 200 м² | 250,0 |
|  | Итого за 2018 |  | 250,0 |
| Итого за период реализации программы |  |  | 3 447,35459 |

Подпрограмма 2

Содержание дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | Средства необходимые на содержание (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Содержание дорог местного значения |  | 500,00 |
|  | Итого за 2017 |  | 500,00 |
| 2018 | Содержание дорог местного значения |  | 860,00 |
|  | Итого за 2018 |  | 860,00 |
| 2019 | Содержание дорог местного значения |  | 700,00 |
|  | Итого за 2019 |  | 700,00 |
| 2020 | Содержание дорог местного значения |  | 700,00 |
|  | Итого за 2020 |  | 700,00 |
| Итого за период реализации программы |  |  | 2 760,0 |

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 26.10.2018 года № 57 «О внесении изменений в постановление администрации от 15.12.2016г. № 152 «Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2020 годы на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района»

3. Обнародовать настоящее постановление в местах для обнародования, установленных постановлением администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района от 23 июля 2012 года № 60 «Об утверждении перечня установленных мест обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района | Е.В. Жерздев |
| --- | --- |