| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| БОГУЧАРОВСКОЕ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 30 мая 2017 года | № 57 |
| О внесении изменений в постановление администрации от 15.12.2016г. № 152 «Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района от 30.12.2013 № 114 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района», Решением Собрания депутатов муниципального образования Богучаровское Киреевского района от 23.12.2016г. № 46-139 «О бюджете муниципального образования Богучаровское Киреевского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на основании пункта 5 статьи 43 Устава муниципального Богучаровское Киреевского района, администрация муниципального образования Богучаровское Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 15.12.2016г. № 152 «Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района» следующие изменения:

1) в Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы – 2 854,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 1 151,5 тыс. руб.: 2018 год – 851,5 тыс. руб.; 2019 год – 851,5 тыс. руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- |

2) в Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 1 354,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 651,5 тыс. руб.; 2018 год – 351,5 тыс. руб.; 2019 год – 351,5 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- |

3) Пункт 2 «Источники софинансирования данной программы» изложить в следующей редакции:

«в 2017 году: 851,5 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район; 300,0 тыс. руб. – внебюджетные средства;

в 2018 году: 851,5 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район;

в 2019 году: 851,5 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район.».

4) Пункт 6 «Перечень основных мероприятий по реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт и надлежащее содержание дорожной сети.

Общие мероприятия по программе:

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | Средства необходимые на ремонт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Кузнецово, ул. Центральная | 2 700 м² | 651,5 |
|  | Содержание дорог местного значения |  | 500,0 |
|  | Итого за 2017 |  | 1 151,5 |
| 2018 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Мостовая, ул. Садовая | 2 800 м² | 351,5 |
|  | Содержание дорог местного значения |  | 500,0 |
|  | Итого за 2018 |  | 851,5 |
| 2019 | Ремонт автомобильной дороги местного значения п. Прогресс, ул. Трудовая | 2 800 м² | 351,5 |
|  | Содержание дорог местного значения |  | 500,0 |
|  | Итого за 2019 |  | 851,5 |
| Итого за период реализации программы |  |  | 2 854,5 |

Подпрограмма 1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем (м²) | Средства необходимые на ремонт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Кузнецово, ул. Центральная | 2 700 м² | 651,5 |
|  | Итого за 2017 |  | 651,5 |
| 2018 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Мостовая, ул. Садовая | 2 800 м² | 351,5 |
|  | Итого за 2018 |  | 351,5 |
| 2019 | Ремонт автомобильной дороги местного значения п. Прогресс, ул. Трудовая | 2 800 м² | 351,5 |
|  | Итого за 2019 |  | 351,5 |
| Итого за период реализации программы |  |  | 1 354,5 |

Подпрограмма 2

Содержание дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | Средства необходимые на ремонт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Содержание дорог местного значения |  | 500,00 |
|  | Итого за 2017 |  | 500,00 |
| 2018 | Содержание дорог местного значения |  | 500,00 |
|  | Итого за 2018 |  | 500,00 |
| 2019 | Содержание дорог местного значения |  | 500,00 |
|  | Итого за 2019 |  | 500,00 |
| Итого за период реализации программы |  |  | 1500,00 |

2. Обнародовать настоящее постановление в местах для обнародования, установленных постановлением администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района от 23 июля 2012 года № 60 «Об утверждении перечня установленных мест обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования Богучаровское Киреевского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Богучаровское Киреевского района | О.А. Валуев |
| --- | --- |