Приложение 1 к постановлению администрации муниципального

образования Бородинское

от 18 декабря 2019г. №  119

Адресная программа

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

муниципального образования Бородинское Киреевского района                   на 2019 – 2025 годы

Паспорт Программы

| Наименование программы | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Бородинское Киреевского района на 2019- 2025 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района |
| Соисполнитель программы | Отдел имущества и земельных отношений администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района |
| Программно-целевые инструменты программы (основное мероприятие) | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Бородинское Киреевского района |
| Цели программы | Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Бородинское Киреевского района |
| Задачи программы | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; Ликвидация аварийного жилищного фонда включенного в Программу; Оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Показатели программы | Количество переселяемых граждан; Количество кв.м общей площади расселенного аварийного жилищного фонда; Количество кв.м. общей площади ликвидируемого аварийного жилищного фонда |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2025 годы этап 2022 года до 31.12.2023г. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы составляет 72 897 058,00 рублей, в том числе по этапам: поэтапу2019 года– 0,00 рублей, по этапу 2020 года – 0,00рублей, по этапу 2021 года – 0,00 рублей, по этапу 2022 года – 72 897 058 ,00рублей, по этапу 2023 года – 0,00 рублей, по этапу 2024 года – 0,00 рублей из них: средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –69 981 175,00 рублей, в том числе по этапам: по этапу 2019 года – 0,00рублей, по этапу 2020 года – 0,00 рублей, по этапу 2021 года – 0,00 рублей, по этапу 2022 года – 69 981 175,00 рублей, по этапу 2023 года – 0,00 рублей, по этапу 2024 года – 0,00 рублей средства бюджета Тульской области – 2 915 882,00 рублей, в том числе по этапам: по этапу 2019 года – 0,00 рублей, по этапу 2020 года – 0,00 рублей, по этапу 2021 года – 0,00 рублей, по этапу 2022 года – 2 915 882,00 рублей, по этапу 2023 года – 0,00 рублей, по этапу 2024 года – 0,00 рублей средства бюджета муниципального образования Бородинское– 0,00 рублей, в том числе по этапам: по этапу 2019 года – 0,00 рублей, по этапу 2020 года – 0,00рублей, по этапу 2021 года – 0,00 рублей, по этапу 2022 года – 0,00 рублей, по этапу 2023 года – 0,00 рублей, по этапу 2024 года – 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Число граждан переселенных из аварийного жилищного фонда к 2023 году составит 100 человек (при условии предоставления муниципальному образованию средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Тульской области), в том числе по этапам: по этапу 2019 года – 0 чел., по этапу 2020 года – 0 чел., по этапу 2021 года – 0 чел., по этапу 2022 года – 100 чел., по этапу 2023 года – 0 чел., по этапу 2024 года – 0 чел. Расселяемая площадь -1 881,7кв.м, в том числе по этапам: по этапу 2019 года – 0 кв.м, по этапу 2020 года – 0кв.м, по этапу 2021 года – 0 кв.м, по этапу 2022 года – 1 881,7 кв.м, по этапу 2023 года – 0 кв.м, по этапу 2024 года – 0 кв.м Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью жилых помещений 1 881,7 кв.м, в том числе по этапам: по этапу 2019 года – 0 кв.м, по этапу 2020 года – 0 кв.м, по этапу 2021 года – 0 кв.м, по этапу 2022 года – 1 881,7 кв.м, по этапу 2023 года – 0 кв.м, по этапу 2024 года – 0 кв.м |

2.Характеристика текущего состояния, основные показатели,

основные проблемы переселения граждан из аварийного жилья муниципального образования Бородинское Киреевского района

и обоснование ее решения программно-целевым методом

Наличие большого количества ветхого и аварийного жилья – одна из наиболее острых проблем муниципального образования Бородинское Киреевского района, бывшего шахтерского поселка. Большая часть жилых домов -  это сборно-щитовые строения 40-50-х годов прошлого века. Срок их службы, предусмотренный стандартами, - 15-20 лет. Фактический же период их эксплуатации превышен в 4 раза. Такое жилье находится в малопривлекательных для инвесторов бывших шахтерских городах и поселках.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий  граждан, проживающих  в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не имеют возможности самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества на имеющемся рынке жилья. Муниципальное образование Бородинское Киреевского района не имеет финансовой возможности для самостоятельного восстановления и  воспроизводства жилищного фонда.

Для решения первоочередной задачи – ликвидации аварийного жилищного фонда необходимы, значительные финансовые средства. Без поддержки федерального бюджета, средств Фонда ЖКХ, бюджета Тульской области решить данную проблему не представляется возможным.

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» сформирован перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Бородинское Киреевского района (прилагается), в соответствии с которым осуществляется переселение граждан в благоустроенное жилье.

Федеральным законом от 21 июля 2007года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации  до сентября 2025  года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года.

Настоящая программа разработана длядостижения целевого показателя по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, установленногоУказом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации государственной программыТульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области», утвержденной постановлением Правительства Тульской области от 29декабря 2018 года № 598 на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района.

В Программе предусмотрено переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, за счет предоставления благоустроенного жилого помещения по договору социального найма и договора мены на другое благоустроенное жилое помещение, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

3. Цели и задачи муниципальной Программы

Целью программы является:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Бородинское Киреевского района.

Задачи программы:

переселение граждан, проживающих в аварийных домах,признанных таковыми на 1 января 2017 года, в благоустроенные жилые помещения, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства;

ликвидация аварийного жилищного фонда включенного в Программу;

оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного управления мероприятий Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Бородинское Киреевского района на 2019 -2025 годы.

4. Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации основных мероприятий Программы: 2019 – 2025 годы.

этап 2022 года до 31.12.2023 года;

5. Аварийный жилищный фонд, включенный в Программу

Перечень аварийных многоквартирных домов приведен в Приложении №2 к адресной Программе.

6. Основное мероприятиеПрограммы

| #### № п/п | #### Наименование мероприятия | #### Срок реализации | #### Финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Бородинское Киреевского района | #### 2019-2025 годы | #### 72 897 058,00 руб. |

7. Планируемые  показатели результативности и эффективности муниципальной программы

Основными показателями результативности и эффективности данных мероприятий реализации Программы являются следующие критерии эффективности:

приобретение в многоквартирных домах благоустроенных жилых помещений,

обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым на 1 января 2017 года, жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям (при условии предоставления муниципальному образованию средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Тульской области).

Выполнение Программы позволит обеспечить жильем  48 семей.

Расселяемая площадь – 1 881,7 кв. м;

Планируемые показатели выполнения адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Бородинское Киреевского района приведены в Приложении №5 к адресной Программе.

Одним из критериев эффективности реализации Программы является ликвидация аварийного жилищного фонда. Планируется снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,  общей площадью жилых помещений -1 881,7 тыс. кв.м

Реализация Программы обеспечит:

-привлечение целевого бюджетного финансирования на реализацию программы из федерального и областного бюджета,

-выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

-изменение облика муниципального образования Бородинское Киреевского района;

-снижение социальной напряженности в обществе.

Программа не предусматривает показателей экономической эффективности, она направлена на получение социального эффекта.

8. Объемы и источники финансирования Программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется при софинансировании Программы из областного и федерального бюджетов.

Программа реализуется за счет средств Фонда и бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Бородинское Киреевского района.

Планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы рассчитывается как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Закона, установленного для Тульской области Министерством регионального развития РФ, и общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в  аварийных домах, включенных в Программу:

Р=Рпc* S , где

Р   - планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы,

Рпc  –   предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений в рамках реализации Закона, установленная для Тульской области Министерством регионального развития Российской Федерации (преобразованное в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации);

S – общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения устанавливается приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года           №822/пр«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», предназначенной для определения в 2019 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». При расчетах объемов финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья учитывается размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, равный 38 740,00   рублей.

## Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащих включению в Программу, составляет 1 881,7 кв.м.

## Объем финансирования программы рассчитан на момент формирования Программы, исходя из ориентировочной площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в рамках Программы.

## Объем долевого финансирования за счет средств бюджета Тульской области на реализацию Программных мероприятий, рассчитанный в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года № 2648-р, на весь период действия Программы в разбивке по ее этапам.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме предоставления бюджету муниципальных образования Бородинское  субсидий.

Для реализации данной Программы запланированы средства  в размере

72 897 058,00 руб., в том числе:

из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 69 981 175,00руб.;

из бюджета Тульской области – 2 915 882,00 руб.

в том числе по этапам:

по этапу 2019 года –                  0,00 рублей,

по этапу 2020 года  –                 0,00 рублей,

по этапу 2021 года  –                 0,00 рублей,

по этапу 2022 года  – 72 897 058,00 рублей,

по этапу 2023 года  –                 0,00 рублей,

по этапу 2024 года  –                 0,00 рублей

из них:

средства государственной корпорации –  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –  69 981 175,00 рублей, в том числе по этапам:

по этапу 2019 года –                 0,00рублей,

по этапу 2020 года –                 0,00 рублей,

по этапу 2021 года  –                0,00 рублей,

по этапу 2022 года  –  69 981 175,00 рублей,

по этапу 2023 года  –                0,00 рублей,

по этапу 2024 года  –                0,00 рублей

средства бюджета Тульской области –  2 915 882,00 рублей, в том числе по этапам:

по этапу 2019 года –               0,00 рублей,

по этапу 2020 года –               0,00 рублей,

по этапу 2021 года  –              0,00 рублей,

по этапу 2022 года  –   2 915 882,00 рублей,

по этапу 2023 года  –              0,00 рублей,

по этапу 2024 года  –              0,00 рублей

средства бюджета муниципального образования Бородинское –                                        0 ,00 рублей, в том числе по этапам:

по этапу 2019 года –                 0,00 рублей,

по этапу 2020 года –                 0,00рублей,

по этапу 2021 года  –                0,00 рублей,

по этапу 2022 года  –                0,00 рублей,

по этапу 2023 года  –                0,00 рублей,

по этапу 2024 года  –                0,00 рублей.

Объем финансирования приобретения жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемых жилых помещений, за счет средств муниципального образования  будет окончательно установлен после размещения заказа муниципального образования Бородинское в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Средства местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда и средства бюджета Тульской области, могут направляться на строительство многоквартирных домов (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на приобретение жилых помещений в таких домах у застройщика или у лиц, не являющихся застройщиком, или выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Программу.

Объемы и источники финансирования Программы ежегодно уточняются в зависимости от возможностей бюджетов всех уровней, особенностей и условий реализации Программы.

Программа реализуется за счет средств Фонда, бюджета Тульской области, кроме того, бюджета муниципального образования Бородинское Киреевского района на 2019-2025 годы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при реализации Программы будет осуществляться в соответствии с жилищным законодательством за счет предоставления благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, а также мены на другое приобретенное (построенное) жилое помещение или выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Программу.

Благоустроенным считается жилое помещение, равноценное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающее санитарным и техническим нормам и требованиям, а также иным требованиям действующего законодательства (статья 89 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в Приложении №3 и в Приложении №4 к адресной программе.

9. Управление Программой, организация контроля за ее реализацией

Администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района  осуществляет организационно-методическое сопровождение Программы на территории муниципального образования:

осуществляет контроль за целевым использованием средств бюджета муниципальным образованием, выделенных на реализацию Программы;

представляет отчеты о реализации Программы в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области по формам и в сроки, устанавливаемые министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

10. Возможные риски реализации Программы

Реализация  Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий государственной Программы на ситуацию в сферах жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Возможными рисками при реализации мероприятий выступают, прежде всего,  финансово-экономические риски.

Эти риски связаны с сокращением в ходе реализации  Программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что может привести к несвоевременному и недостаточному финансированию мероприятий.

На результаты реализации Программы может повлиять финансирование из бюджета Тульской области и Фонда. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач Программы.

Возможными рисками в ходе реализации Программы могут быть следующие факторы:

риск получения консультационной и методологической помощи, не в полной мере соответствующей критериям реализации Программы;

риск невыполнения мероприятий в связи с вновь возникшими финансовыми, техническими и организационными сложностями;

## уменьшение финансирования Программы;

## изменение условий реализации Программы;

## В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

## мониторинг выполнения Программы, анализ и при необходимости корректировка  показателей, а также мероприятий Программы;

## мониторинг исполнительской дисциплины и максимальное использование внутренних ресурсов для реализации основных направлений реформирования;

выделение дополнительных финансовых ресурсов;

мониторинг и подготовка регулярного аналитического обзора экономической ситуации в России и изменений действующего законодательства с оценкой возможных последствий принятия тех или иных правовых актов.