| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |
| БОРОДИНСКОЕ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 13.12. 2019 г. | № 111 |
| О внесении изменений в постановление администрации от 07.02.2017г. № 37 «Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог местного значения на 2017-2021 годы на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района от 29 декабря 2017г. № 229 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района», Решением Собрания депутатов муниципального образования Бородинское Киреевского района от 21.12.2018г. № 7-22 «О бюджете муниципального образования Бородинское Киреевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на основании пункта 5 статьи 43 Устава муниципального Бородинское Киреевского района, администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 07.02.2017 года № 37 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развития автомобильных дорог местного значения на 2017-2021 годы на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района» следующие изменения:

1) в Паспорте Программы раздел «Наименование Программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование Программы | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2022 годы на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района |
| Наименование подпрограммы 2 | Содержание дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района |
| Наименование подпрограммы 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района |

1) в Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы – 29 464,36834 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 7 772,30532 тыс. руб.; 2018 год – 6 458,13711 тыс. руб.; 2019 год – 9 710,92591 тыс. руб.; 2020 год – 1 841,0,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 841,0 тыс. руб. 2022 год – 1 841,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- |

2) в Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 20 032,26307 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 6 863,67005 тыс. руб.; 2018 год – 5 243,66711 тыс. руб.; 2019 год – 7 924,92591 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- |

3) в Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 9 097,90077 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 874,43077 тыс. руб.; 2018 год – 1 214,47 тыс. руб.; 2019 год – 1 786,0 тыс. руб.; 2020 год – 1 541,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 841,0 тыс. руб.; 2022 год – 1 841,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- |

4) добавить в Паспорт Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» и изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 334,2045 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 34,2045 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 300,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- |

4) Пункт 2 «Источники софинансирования данной программы» изложить в следующей редакции:

« в 2017 году: 2 014,02005 тыс. руб. – субсидия из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет»; 3 662,5 тыс. руб. - субсидии из бюджета Тульской области по ремонту дорог; 1 532,7 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район; 148,38527 тыс. руб. – средства муниципального образования Бородинское Киреевского района; 414,7 тыс. руб. – внебюджетные средства;

в 2018 году:

1). 3 372,15667 тыс.руб.- субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2018г.»;

2). 1 914,42 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- содержание дорог – 1 092,0,0 тыс. руб.;

- софинансирование мероприятий «Народный бюджет-2018г.» - 756,0 тыс. руб.;

- проверка и составление смет по ремонту дорог 121,1 тыс. руб.;

- диагностика и геодезия дорог – 95,32 тыс. руб.;

3).448,06 тыс.руб.- средства муниципального образования- отсыпка щебнем дорог м.о.;

3).573,49842 тыс. руб. – внебюджетные средства.

в 2019 году:

1). 4 286,22591 тыс.руб.- субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2019г.»;

2). 4 278,7 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- содержание дорог – 1 786,0 тыс. руб.;

- софинансирование мероприятий «Народный бюджет-201г.» - 2 495,7 тыс. руб.;

3). гарантийные обязательства по ремонту автодороги ул.Советская п.Бородинский -492,0 тыс. руб.;

4). 654,0 тыс. руб. – внебюджетные средства.

в 2020 году:

1). 1 841,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- содержание дорог – 1 541,0 тыс. руб.;

- нанесение разметки на а/дороги п.Бородинский - 300 тыс. руб.;

в 2021 году:

1). 1 841,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- содержание дорог – 1 841,0 тыс. руб.;

в 2022 году:

1). 1 841,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- содержание дорог – 1 841,0 тыс. руб.;

4) Пункт 6 «Перечень основных мероприятий по реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт и надлежащее содержание дорожной сети.

Общие мероприятия по программе:

| Год реализации | Наименование мероприятия | Длина (м) |  |  | Средства необходимые на ремонт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Подосинки | 3019 |  |  | 3 008,47005 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Трудовая, п.Бородинский |  |  |  | 3 855,2 |
|  | Содержание дорог местного значения |  |  |  | 874,43077 |
|  | Приобретение дорожных знаков |  |  |  | 34,2045 |
|  | Итого за 2017 |  |  |  | 7 772,30532 |
| 2018 | Проверка и составление смет по ремонту дорог |  |  |  | 121,1 |
|  | Диагностики и геодезия дорог |  |  |  | 95,32 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) п.Строительный, д. Бахметьево |  |  |  | 2 392,82873 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д. Дубовка |  |  |  | 2 308,82636 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения (отсыпка щебнем) с.Пятницкое; д.Мокрышевка; д.Старая Вьевка д.Каменка, д. Трушкино |  |  |  | 420,91202 |
|  | Содержание дорог местного значения |  |  |  | 1 119,15 |
|  | Итого за 2018 |  |  |  | 6 458,13711 |
| 2019 | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д. Замятино |  |  |  | 1 885,8 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д.Старая Вьевка |  |  |  | 2 598,9 |
|  | Ремонт автодороги местного значения (отсыпка) щебнем д.Круглое |  |  |  | 2 948,22591 |
|  | Гарантийные обязательства по ремонту автомобильной дороги местного значения ул.Советская п.Бородинский (ГУ ТО «Тулаавтодор») |  |  |  | 492,0 |
|  | Содержание дорог местного значения |  |  |  | 1 786,0 |
|  | Итого за 2019 |  |  |  | 9 710,92591 |
| 2020 | Содержание дорог местного значения |  |  |  | 1 541,0 |
|  | Нанесения разметки на а/дороги п.Бородинский |  |  |  | 300,0 |
|  | Итого за 2020 |  |  |  | 1 841,0 |
| 2021 | Содержание дорог местного значения |  |  |  | 1 841,0 |
|  | Итого за 2021 |  |  |  | 1 841,0 |
| 2022 | Содержание дорог местного значения |  |  |  | 1 841,0 |
|  | Итого за 2022 |  |  |  | 1 841,0 |
| Итого за период реализации программы |  |  |  |  | 29 464,36834 |

Подпрограмма 1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района

| Год реализации | Наименование мероприятия | Длина (м) |  | Средства необходимые на ремонт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Подосинки | 3019 |  | 3 008,47005 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Трудовая, п.Бородинский |  |  | 3 855,2 |
|  | Итого за 2017 |  |  | 6 863,67005 |
| 2018 | Проверка и составление смет по дорогам |  |  | 121,1 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) п.Строительный, д. Бахметьево |  |  | 2 392,82873 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д. Дубовка |  |  | 2 308,82636 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения с.Пятницкое; д.Мокрышевка; д.Старая Вьевка д.Каменка, д. Трушкино |  |  | 420,91202 |
|  | Итого за 2018 |  |  | 5 243,66711 |
| 2019 | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д.Замятино |  |  | 140,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д.Старая Вьевка |  |  | 238,0 |
|  | Ремонт автомобильной дорого местного значения (отсыпка щебнем) д.Круглое |  |  | 420,0 |
|  | Гарантийные обязательства по ремонту автомобильной дороги местного значения ул.Советская п.Бородинский (ГУ ТО «Тулаавтодор») |  |  | 492,0 |
|  | Итого за 2019 |  |  | 1 290,0 |
| 2020 | Ремонт автомобильной дороги местного значения | - |  | 0,0 |
|  | Итого за 2020 |  |  | 0,0 |
| 2021 | Ремонт автомобильной дороги местного значения | - |  | 0,0 |
|  | Итого за 2021 |  |  | 0,0 |
| 2022 | Ремонт автомобильной дороги местного значения |  | - | 0,0 |
| Итого за 2022 |  |  |  | 0,0 |
| Итого за период реализации программы |  |  |  | 20 032,26307 |

Подпрограмма 2

Содержание дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем |  | Средства необходимые на содержание (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Содержание дорог местного значения |  |  | 874,43077 |
|  | Итого за 2017 |  |  | 874,43077 |
| 2018 | Содержание дорог местного значения |  |  | 1 119,15 |
|  | Диагностика и геодезия дорог |  |  | 95,32 |
|  | Итого за 2018 |  |  | 1 214,47 |
| 2019 | Содержание дорог местного значения |  |  | 1 786,0 |
|  | Итого за 2019 |  |  | 1 786,0 |
| 2020 | Содержание дорог местного значения |  |  | 1 541,0 |
|  | Итого за 2020 |  |  | 1 541,0 |
| 2021 | Содержание дорог местного значения |  |  | 1 841,0 |
|  | Итого за 2021 |  |  | 1 841,0 |
| 2022 | Содержание дорог местного значения |  |  | 1 841,0 |
|  | Итого за 2022 |  |  | 1 841,0 |
| Итого за период реализации программы |  |  |  | 9 097,90077 |

Подпрограмма 3

Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района

| Год реализации | Наименование мероприятия |  | Объем | Средства необходимые (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Приобретение дорожных знаков |  |  | 34,2045 |
|  | Итого за 2017 |  |  | 34,2045 |
| 2018 | Приобретение дорожных знаков |  |  | 0,0 |
|  | Итого за 2018 |  |  | 0,0 |
| 2019 | Приобретение дорожных знаков |  |  | 0,0 |
|  | Итого за 2019 |  |  | 0,0 |
| 2020 | Нанесение разметки на а/дороги п.Бородинский |  |  | 300,0 |
|  | Итого за 2020 |  |  | 300,0 |
| 2021 | Приобретение дорожных знаков |  |  |  |
|  | Итого за 2021 |  |  | 0,0 |
| 2022 | Приобретение дорожных знаков |  |  | 0,0 |
|  | Итого за 2022 |  |  | 0,0 |
| Итого за период реализации программы |  |  |  | 334,2045 |

2. Обнародовать настоящее постановление в местах для обнародования, установленных постановлением администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района от 24.10.2013 года № 1 «Об утверждении перечня установленных мест обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района».

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Заместитель

главы администрации

| муниципального образования Бородинское Киреевского района | В.С.Пулле |
| --- | --- |