|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ | |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
| БОРОДИНСКОЕ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от\_22.07.2021\_** | **№ \_53\_** |
|  | |
|  | |
| **О внесении изменений в постановление администрации от 07.02.2017г. № 37 «Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог местного значения на 2017-2023 годы на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района»** | |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района от 29 декабря 2017г.№ 229 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района», Решением Собрания депутатов муниципального образования Бородинское Киреевского района от 21.12.2018г. № 7-22 «О бюджете муниципального образования Бородинское Киреевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на основании пункта 5 статьи 43 Устава муниципального Бородинское Киреевского района, администрация муниципального образования Бородинское Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 07.02.2017 года № 37 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развития автомобильных дорог местного значения на 2017-2023 годы на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района» следующие изменения:

1) в Паспорте Программы раздел **«Наименование Программы»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017-2023 годы на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района» |
| Наименование подпрограммы 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района |
| Наименование подпрограммы 2 | Содержание дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района |
| Наименование подпрограммы 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района |

1) в Паспорте программы раздел **«Объемы бюджетных ассигнований программы»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  программы | Общий объем финансирования программы – 44635,18714тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 7 772,30532 тыс. руб.;  2018 год – 6 458,13711 тыс. руб.;  2019 год – 9 610,92591 тыс. руб.;  2020 год – 12990,88580 тыс. руб.;  2021 год – 4102,933 тыс. руб.;  2022 год – 1 850,0 тыс. руб.;  2023 год – 1850,0 тыс.руб.  Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |

2) в Паспорте программы раздел **«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 –  32201,84887 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 6 863,67005 тыс. руб.;  2018 год – 5 243,66711 тыс. руб.;  2019 год – 7 924,92591 тыс. руб.;  2020 год – 10793,5858 тыс. руб.;  2021 год – 1376 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |

3) в Паспорте программы раздел **«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 –  10361,43346 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 874,43077 тыс. руб.;  2018 год – 1 214,47 тыс. руб.;  2019 год – 1 686,0 тыс. руб.;  2020 год – 659,600 тыс. руб.;  2021 год – 2226,93269 тыс. руб.;  2022 год – 1850,0 тыс. руб.;  2023 год – 1850,0 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |

4) добавить в Паспорт Программы раздел **«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3»** и изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 3 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 2071,90481 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 34,2045 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 1537,7 тыс. руб.;  2021 год – 500,00031 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс.руб.  Объемы финансирования подпрограммы в части средств местного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |

4) Пункт 2 **«**Источники софинансирования данной программы» изложить в следующей редакции:

« в 2017 году: 2 014,02005 тыс. руб. – субсидия из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет»; 3 662,5 тыс. руб. - субсидии из бюджета Тульской области по ремонту дорог; 1 532,7 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район; 148,38527 тыс. руб. – средства муниципального образования Бородинское Киреевского района; 414,7 тыс. руб. – внебюджетные средства;

**в 2018 году:**

1). 3 372,15667 тыс.руб.- субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2018г.»;

2). 1 914,42 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- содержание дорог – 1 092,0,0 тыс. руб.;

- софинансирование мероприятий «Народный бюджет-2018г.» - 756,0 тыс. руб.;

- проверка и составление смет по ремонту дорог 121,1 тыс. руб.;

- диагностика и геодезия дорог – 95,32 тыс. руб.;

3).448,06 тыс.руб.- средства муниципального образования- отсыпка щебнем дорог м.о.;

3).573,49842 тыс. руб. – внебюджетные средства.

**в 2019 году:**

1). 4 286,22591 тыс.руб.- субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2019г.»;

2). 4 178,7 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- содержание дорог – 1 686,0 тыс. руб.;

- софинансирование мероприятий «Народный бюджет-2019г.» - 2 495,7 тыс. руб.;

3). гарантийные обязательства по ремонту автодороги ул.Советская п.Бородинский -492,0 тыс. руб.;

4). 654,0 тыс. руб. – внебюджетные средства.

**в 2020 году:**

1).Всего 12990,88580 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район, в том числе 157,25 средства МО Бородинское:

2) 6057,09 тыс.руб.- средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- очистка дорог от снега – 659,600 тыс.руб.;

- нанесение разметки на а/дороги п.Бородинский – 300 тыс.руб.;

- ремонт эл.освещения вдоль а/дороги по ул.Советская, ул. Пушкина, д. Сергеевское, д. Сергеевское ул.Молодежная – 849,800 тыс.руб.;

- обустройство остановочного пункта в д.Подосинки в районе д.73-350 тыс.руб.;

- «Народный бюджет 2019» отсыпка дороги щебнем д.Замятино, ремонт дороги д.Круглое, отсыпка щебнем дороги д.С.Вьевка – 2959,99 тыс.руб.;

- «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч.дороги д.Подосинки – 639,400 тыс.р.

- отсыпка щебнем а/дороги д.Долгое, с.Пятницкое – 262,800 тыс.руб.

-проведение контроля за строительством «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч.дороги д.Подосинки – 35,500 тыс.руб.

3) 5717,24580 тыс.руб. – субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2019» отсыпка щебнем дороги д.Замятино, д.Круглое, д.Ст.Вьевка; «Народный бюджет 2020»асфальтирование уч.дороги д.Подосинки;

4) 1059,300 тыс.руб. – за счет средств населения по программе «Народный бюджет 2019» и «народный бюджет 2020»;

5) 157,250 тыс.руб. – внебюджетные средства;

**в 2021 году:**

1). 4102,933 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район, в том числе 897,000 средства Тульской области:

2) 3086,333 тыс.руб.- средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- очистка дорог от снега – 2226,93269 тыс. руб.;

- ремонт эл.освещения вдоль а/дорог п.Строительный, ул.Молодежная д.Сергиевское – 359,74997 тыс. руб.;

- нанесение разметки на а/дороги п.Бородинский – 140,25034тыс.руб.;

- отсыпка д.Мясновка «Народный бюджет 2021» - 359,400 тыс.руб.;

3) 897,000 тыс.руб. – за счет средств Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2021» отсыпка щебнем дороги д.Мясновка.;

4) 119,600 тыс.руб. – за счет средств населения по программе «Народный бюджет 2021» отсыпка щебнем дороги д.Мясновка.

**в 2022 году:**

1). 1 850,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- очистка дорог от снега – 1 850,0 тыс. руб.;

**в 2023 году:**

1). 1 850,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район:

- очистка дорог от снега – 1 850,0 тыс. руб.

4) Пункт 6 «Перечень основных мероприятий по реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт и надлежащее содержание дорожной сети.

Общие мероприятия по программе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Наименование мероприятия | Длина  (м) | | Средства необходимые на ремонт  (тыс. руб.) |
| 2017 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Подосинки | 3019 | | 3 008,47005 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Трудовая, п.Бородинский |  | | 3 855,2 |
|  | Содержание дорог местного значения |  | | 874,43077 |
|  | Приобретение дорожных знаков |  | | 34,2045 |
|  | **Итого за 2017** | | | **7 772,30532** |
| 2018 | Проверка и составление смет по ремонту дорог |  | | 121,1 |
|  | Диагностики и геодезия дорог |  | | 95,32 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) п.Строительный, д. Бахметьево |  | | 2 392,82873 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д. Дубовка |  | | 2 308,82636 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения (отсыпка щебнем)  с.Пятницкое;  д.Мокрышевка;  д.Старая Вьевка  д.Каменка, д. Трушкино |  | | 420,91202 |
|  | Содержание дорог местного значения |  | | 1 119,15 |
|  | **Итого за 2018** | | | **6 458,13711** |
| 2019 | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д. Замятино |  | | 1 885,8 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д.Старая Вьевка |  | | 2 598,9 |
|  | Ремонт автодороги местного значения (отсыпка) щебнем д.Круглое |  | | 2 948,22591 |
|  | Гарантийные обязательства по ремонту автомобильной дороги местного значения ул.Советская п.Бородинский (ГУ ТО «Тулаавтодор») |  | | 492,0 |
|  | Содержание дорог местного значения |  | | 1 686,0 |
|  | **Итого за 2019** | | | **9 610,92591** |
| 2020 | Средства дорожного фонда муниципального образования Киреевский район | |  | 6057,09 |
|  | Субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет 2019» отсыпка щебнем дороги:  д.Замятино;  д.Круглое,;  д.Ст.Вьевка;  «Народный бюджет 2020»асфальтирование уч.дороги д.Подосинки | |  | 5717,24580 |
|  | За счет средств населения по программе «Народный бюджет 2019» и «народный бюджет 2020» | |  | 1059,300 |
|  | Внебюджетные средства | |  | 157,250 |
|  | **Итого за 2020** | | | **12990,88580** |
| 2021 | Очистка дорог от снега | |  | 2 226,93269 |
|  | Ремонт эл.освещения а/дорог | |  | 359,74997 |
|  | Нанесение разметки | |  | 140,25034 |
|  | Отсыпка щебнем дороги д.Мясновка «Народный бюджет» за счет средств ТО | |  | 897 |
|  | Отсыпка щебнем дороги д. Мясновка «Народный бюджет» за счет средств МО | |  | 359,400 |
|  | Отсыпка щебнем дороги д.Мясновка «Народный бюджет» за счет средств населения | |  | 119,600 |
|  | **Итого за 2021** | | | **4102,933** |
| 2022 | Очистка дорог от снега | | | 1 850,0 |
|  | **Итого за 2022** | | | **1 850,0** |
| 2023 | Очистка дорог от снега | | | 1850,0 |
|  | **Итого за 2023** | | | **1850,0** |
| **Итого за период реализации программы** | | | | **44635,18714** |

Подпрограмма 1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | | Наименование мероприятия | Длина  (м) | | | Средства необходимые на ремонт  (тыс. руб.) |
| 2017 | | Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Подосинки | 3019 | | | 3 008,47005 |
|  | | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Трудовая, п.Бородинский |  | | | 3 855,2 |
|  | | **Итого за 2017** | | | | **6 863,67005** |
| 2018 | | Проверка и составление смет по дорогам |  | | | 121,1 |
|  | | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) п.Строительный, д. Бахметьево |  | | | 2 392,82873 |
|  | | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д. Дубовка |  | | | 2 308,82636 |
|  | | Ремонт автомобильных дорог местного значения  с.Пятницкое;  д.Мокрышевка;  д.Старая Вьевка  д.Каменка, д. Трушкино |  | | | 420,91202 |
|  | | **Итого за 2018** | | | | **5 243,66711** |
| 2019 | | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д.Замятино |  | | | 1885,8 |
|  | | Ремонт автомобильной дороги местного значения (отсыпка щебнем) д.Старая Вьевка |  | | | 2598,9 |
|  | | Ремонт автомобильной дорого местного значения (отсыпка щебнем) д.Круглое |  | | | 2948,22591 |
|  | | Гарантийные обязательства по ремонту автомобильной дороги местного значения ул.Советская п.Бородинский (ГУ ТО «Тулаавтодор») |  | | | 492,0 |
|  | | **Итого за 2019** | | | | **7924,92591** |
| 2020 | | «Народный бюджет 2019» отсыпка щебнем дороги д.Замятино, д.Круглое, д.Ст.Вьевка; | **-** | | | 3355,4458 |
|  | | «Народный бюджет 2020»асфальтирование уч.дороги д.Подосинки |  | | | 2361,800 |
|  | | «Народный бюджет 2019» отсыпка дороги щебнем д.Замятино, д.Ст.Вьевка; |  | | | 2037,53 |
|  | | «Народный бюджет 2019» ремонт дороги д.Круглое; |  | | | 922,460 |
|  | | «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч.дороги д.Подосинки |  | | | 601,5 |
|  | | «Народный бюджет 2019» отсыпка щебнем дороги д.Замятино, д.Ст.Вьевка: |  | | | 380,000 |
|  | | «Народный бюджет 2019» ремонт дороги д.Круглое; |  | | | 173,200 |
|  | | «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч.дороги д.Подосинки |  | | | 506,100 |
|  | | Отсыпка щебнем а/дороги д.Долгое; |  | | | 240,04726 |
|  | | Отсыпка щебнем а/дороги с.Пятницкое |  | | | 22,75274 |
|  | | Проведение контроля за строительством «Народный бюджет 2020» асфальтирование уч.дороги д.Подосинки |  | | | 35,500 |
|  | | Отсыпка щебнем а/дороги с.Пятницкое , д.Плеханово, п.Строительный, п.Бородинский ул.Луговая |  | | | 157,250 |
|  | | **Итого за 2020** | | | | **10793,5858** |
| 2021 | | Отсыпка щебнем д.Мясновка «Народный бюджет» за счет средств ТО | - | | | 897 |
|  | | Отсыпка щебнем д.Мясновка «Народный бюджет» за счет средств МО |  | | | 359,400 |
|  | | Отсыпка щебнем д.Мясновка «Народный бюджет» за счет средств населения |  | | | 119,600 |
|  | | **Итого за 2021** | | | | **1376** |
| 2022 | | Ремонт автомобильной дороги местного значения | | **-** | | **0,0** |
| **Итого за 2022** | | | | | | **0,0** |
| 2023 | Ремонт автомобильной дороги местного значения | | | | **-** | **0,0** |
| **Итого за 2023** | | | | | | **0,0** |
| **Итого за период реализации программы** | | | | | | **32201,84887** |

Подпрограмма 2

Содержание дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | | Средства необходимые на содержание (тыс. руб.) |
| 2017 | Содержание дорог местного значения |  | | 874,43077 |
|  | **Итого за 2017** | | | **874,43077** |
| 2018 | Содержание дорог местного значения |  | | 1 119,15 |
|  | Диагностика и геодезия дорог |  | | 95,32 |
|  | **Итого за 2018** | | | **1 214,47** |
| 2019 | Содержание дорог местного значения |  | | 1 686,0 |
|  | **Итого за 2019** | | | **1 686,0** |
| 2020 | За счет средств МО Киреевский район:  Очистка дорог от снега |  | | 659,600 |
|  | **Итого за 2020** | | | **659,600** |
| 2021 | Очистка дорог от снега |  | | 2226,93269 |
|  | **Итого за 2021** | | | **2226,93269** |
| 2022 | Очистка дорог от снега | |  | 1 850,0 |
|  | **Итого за 2022** | | | **1850,0** |
| 2023 | Очистка дорог от снега | |  | 1850,0 |
|  | **Итого за 2023** | | | **1 850,0** |
| **Итого за период реализации программы** | | | | **10361,43346** |

Подпрограмма 3

Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Наименование мероприятия | | Объем | Средства необходимые (тыс. руб.) |
| 2017 | Приобретение дорожных знаков | |  | 34,2045 |
|  | **Итого за 2017** | | | **34,2045** |
| 2018 | Приобретение дорожных знаков | |  | 0,0 |
|  | **Итого за 2018** | | | **0,0** |
| 2019 | Приобретение дорожных знаков | |  | 0,0 |
|  | **Итого за 2019** | | | **0,0** |
| 2020 | Нанесение разметки на а/дороги п.Бородинский; | |  | 300,000 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль а/дороги по ул.Советская, | |  | 427,7376 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль а/дороги по ул.Пушкина; | |  | 159,986 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль а/дороги по д.Сергеевское, | |  | 140,04445 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль а/дороги д.Сергеевское по ул.Молодежная; | |  | 159,93195 |
|  | Ремонт эл.освещения вдоль а/дороги по ул.Колхозная | |  | 132,0 |
|  | Обустройство остановочного пункта в д.Подосинки в районе д.73 | |  | 218,000 |
|  | **Итого за 2020** | | | **1537,7** |
| 2021 | Ремонт эл.освещения а/дорог | | | 359,74997 |
|  | Нанесение разметки | | | 140,25034 |
|  | **Итого за 2021** | | | **500,00031** |
| 2022 | Приобретение дорожных знаков | | | **0,0** |
|  | **Итого за 2022** | | | **0,0** |
| 2023 | Приобретение дорожных знаков |  | | **0,0** |
|  | **Итого за 2023** | | | **0,0** |
| **Итого за период реализации программы** | | | | **2071,90481** |

2. Обнародовать настоящее постановление в местах для обнародования, установленных постановлением администрации муниципального образования Бородинское Киреевского района от 24.10.2013 года № 1 «Об утверждении перечня установленных мест обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования Бородинское Киреевского района».

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

**Глава**

|  |  |
| --- | --- |
| **администрации**  **муниципального образования**  **Бородинское Киреевского района** | **Е.В.Зятнин** |