**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания Управляющего совета муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района»**

20 апреля\_2023 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

глава администрации муниципального образования Приупское Киреевского района **Пронина Оксана Николаевна**

|  |  |
| --- | --- |
| Кошелева Лилия Вячеславовна | Начальник отдела ЖКХ администрации муниципального образования Приупское Киреевского района, секретарь управляющего совета. |

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Бородовская Светлана Владимировна | - Начальник отдела экономики и финансов администрации муниципального образования Приупское Киреевского района |
| Рябинина Ольга Владимировна | - Консультант администрации муниципального образования Приупское Киреевского района |

1. **Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района»**

Заслушав начальника отдела экономики и финансов администрации муниципального образования Приупское Киреевского района Бородовскую Светлану Владимировну, которая предоставила вниманию присутствующих отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района**», Управляющий совет РЕШИЛ:

* 1. Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района»(приложение).

Результаты голосования:  
«принять»- 4,  
«отклонить»-0  
«воздержаться»-0.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Управляющего совета** | **О.Н.Пронина** |
| **Секретарь Управляющего совета** | **Л.В.Кошелева** |

**УТВЕРЖДАЮ:**

**председатель Управляющего совета**

**муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пронина О.Н.**

**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района»**

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Муниципальная программа муниципального образования Приупское Киреевского района «**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района**» разработана с целью формирования и реализации комплекса мероприятий по дорожному ремонту.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Приупское Киреевского района.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Приупское Киреевского района «**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района**» на 2022-2026 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 14 677,635 тыс.рублей

2022 – 9 577,635 тыс.руб.

2023 – 1 700,00 тыс.руб.

2024 – 1 700,00 тыс.руб.

2025 – 1 700,00 тыс.руб.

2026 – 0.

В 2022 году реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Приупское Киреевского района «**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района**» способствовала достижению следующих основных результатов: за период действия программы запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

На реализацию программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 9 577,635 тыс.рублей, исполнено 7 017,20936тыс.рублей (73,27 %). Денежные средства на реализацию мероприятий программы были выделены из бюджета муниципального образования Киреевский район в полном объеме, собственные средства не привлекались. Национальные проекты в рамках муниципальной программы не реализовывались.

Таблица 1

**Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Структурные элементы**  **(основные мероприятия)**  **муниципальной программы** | **Источники**  **финансирования** | **Объем финансовых затрат**  **(тыс. рублей)** | | |
| **уточненный**  **план** | **финансирование** | **кассовое**  **исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Задача 1 - Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог** | | | | | |
| 1.1. | Содержание дорог местного значения | всего | 1386,00000 | 1386,00000 | 1386,00000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1386,00000 | 1386,00000 | 1386,00000 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 7891,63500 | 7891,63500 | 5331,22930 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 7891,63500 | 7891,63500 | 5331,22930 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Электрическое освещение дорог местного значения | всего | 300,00000 | 300,00000 | 299,98006 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 300,00000 | 300,00000 | 299,98006 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **всего** | **9577,63500** | **9577,63500** | **7017,20936** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |
| **местный бюджет** | **9577,63500** | **9577,63500** | **7017,20936** |
| **иные источники финансирования** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского район»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение**  **показателя** | | **Выполнение**  **плана\***  **(%)** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Приупское Киреевского района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог | - | - | - | 100 |