Тульская область

Муниципальное образование Приупское Киреевского района

Администрация

Постановления

от  21.02.2019 года                                             № 15

О внесение изменений в постановление №14 от 06.02.17 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развития автомобильных дорог местного значения на 2017-2021 годы на территории муниципального образования Приупское Киреевского района»

- В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приупское Киреевского района, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация муниципального образования Приупское Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение №1  муниципальной долгосрочной программы «Программа развития автомобильных дорог  местного значения на 2017-2020 гг. на территории  муниципального образования Приупское Киреевского района следующие изменения:

2. В паспорте муниципальной программы строку «Наименование программы» и «Объемы программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование Программы | Программа развития автомобильных дорог местного значения на 2017-2021 годы на территории муниципального образования Приупское Киреевского района |
| --- | --- |

2. В строку «Объемы программы» и «Объёмы подпрограммы изложить в следующей редакции:

| Объемы Программы |  | Общий объем финансирования Программы – 3 565, 94 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 680 тыс. руб.: 2018 год – 845,94 тыс. руб.; 2019 год – 680 тыс. руб.; 2020 год – 680 тыс. руб. 2021 год – 680 тыс. руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| --- | --- | --- |
| Объемы подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 23,26 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. руб.: 2018 год – 23,26 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб.: 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |  |
| Объемы подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 0 тыс. руб.: 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |  |
| Объемы подпрограммы 3 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 542, 68 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 680 тыс. руб.: 2018 год – 822,68 тыс. руб.; 2019 год – 680 тыс. руб. 2020 год – 680 тыс. руб. 2021 год – 680 тыс. руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |  |

4. Раздел 2. «Источники софинансирования данной программы» изложить в следующей редакции:

в 2017 год – 680 тыс. руб. средств дорожного фонда МО Киреевский;

в 2018 год – 845,94    тыс. руб. средств дорожного фонда МО Киреевский;

в 2019 год – 680 тыс. руб. средств дорожного фонда МО Киреевский;

в 2020 год – 680 тыс. руб. средств дорожного фонда МО Киреевский;

в 2021 год – 680 тыс. руб. средств дорожного фонда МО Киреевский.

5. В раздел 6 «Перечень основных мероприятий по реализации Программы» изложить в следующей редакции в строке «Общие мероприятия по программе» изложить в следующей редакции:

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | Средства необходимые на ремонт (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Отсыпка щебнем с. Головлино |  | 0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия п. Приупский, ул. Советская, ул. Лесная |  | 0 |
|  | Итого за 2017 |  | 0 |
| 2017 | Содержание дорог |  | 680,0 тыс. руб. |
| 2018 | -Ремонт асфальтобетонного покрытия п. Приупский, ул. Мира, ул. Лесная - проверка сметы «Ремонт дорог ул. Мира» - чистка дорог от снега - диагностика дорог - геодезия |  | 23,26 тыс. руб. 780 тыс. руб. 15,56 тыс. руб. 27,12 тыс. руб. |
| 2019 | Ремонт асфальтобетонного покрытия п. Приупский, ул. Зеленая, ул. Лесная - содержание дорог и чистка дорог от снега |  | 680 тыс. руб. |
| 2020 | Ремонт асфальтобетонного покрытия п. Приупский, ул. Клубная, ул. Победы, ул. 40 лет Победы |  | 680 тыс. руб. |
| 2021 | Ремонт асфальтобетонного покрытия п. Приупский, ул. Трудовая |  | 680 тыс. руб. |
| Итого за период реализации программы |  |  | 3565,94 тыс. руб. |

6. В раздел 7  «Срок реализации Программы»  изложить в следующей редакции:

Мероприятия Программы будут реализованы в течение 2017-2021 годов.

7. Разместить на сайте администрации муниципального образования Киреевский район kireevsk.tularegion.ru

8. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Приупское Киреевского района                                                         Пронина О.Н.