| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Шварцевское Киреевского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 27 ноября 2018 г. | №105 |

Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог местного значения на 2019-2025 годы на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района

В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шварцевское Киреевского района, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация муниципального образования Шварцевское Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу развития автомобильных дорог местного значения на 2019-2025 годы на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района (приложение).

2. Считать утратившими силу:

-  постановление администрации муниципального образования Шварцевское Киреевского района от 15.12.2016 года № 168 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развития автомобильных дорог местного значения на 2017-2020 годы на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района»;

- постановление администрации муниципального образования Шварцевское Киреевского района от 15.11.2017 года №109 ««О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Шварцевское Киреевского района от 15.12.2016 года № 168 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развития автомобильных дорог местного значения на 2017-2020 годы на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района»

3. Разместить данное постановление на сайте администрации муниципального образования Киреевский район https://kireevsk.tularegion.ru/

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации муниципального

образования Шварцевское Киреевского района                                     Р.В. Кургин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Шварцевское Киреевского района

от 27.11.2018г. №105

«Об утверждении муниципальной

программы развития автомобильных дорог

местного значения на 2019-2025 годы на

территории муниципального образования

Шварцевское Киреевского района»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Программа развития автомобильных дорог местного значения на 2019-2025 годы на территории муниципального образования

Шварцевское Киреевского района»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа развития автомобильных дорог местного значения на 2019-2025 годы на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района |
| Наименование подпрограммы 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района |
| Наименование подпрограммы 3 | Содержание дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-Ф3; Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация муниципального образования Шварцевское Киреевского района |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Шварцевское Киреевского района |
| Цели и задачи Программы | Создание условий для безопасного дорожного движения в муниципальном образования Шварцевское Киреевского района Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по дорожному ремонту и благоустройству дворовых территорий. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - анализ текущей ситуации дорожной деятельности; - прогноз использования автомобильных дорог; - выявление комплекса мероприятий по дорожному ремонту; - предварительная оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Целевые индикаторы Программы | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района, повышение транспортно- эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| Сроки реализации Программы | 2019-2025 г.г. |
| Объемы Программы | Общий объем финансирования Программы – 4 900 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год –700 тыс.руб; 2020 год – 700 тыс.руб; 2021 год – 700 тыс.руб; 2022 год –700 тыс.руб; 2023 год – 700 тыс.руб; 2024 год – 700 тыс.руб; 2025 год - 700 тыс.руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Объемы подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год –0 тыс.руб; 2020 год – 0 тыс.руб; 2021 год – 0 тыс.руб; 2022 год –0 тыс.руб; 2023 год – 0 тыс.руб; 2024 год – 0 тыс.руб; 2025 год - 0 тыс.руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Объемы подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год –0 тыс.руб; 2020 год – 0 тыс.руб; 2021 год – 0 тыс.руб; 2022 год –0 тыс.руб; 2023 год – 0 тыс.руб; 2024 год – 0 тыс.руб; 2025 год - 0 тыс.руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Объемы подпрограммы 3 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 4 900 тыс. 00 руб., в том числе по годам: 2019 год –700 тыс.руб; 2020 год – 700 тыс.руб; 2021 год – 700 тыс.руб; 2022 год –700 тыс.руб; 2023 год – 700 тыс.руб; 2024 год – 700 тыс.руб; 2025 год - 700 тыс.руб. Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты | Доведение транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований Развитие автомобильных дорог местного значения для обеспечения безопасности дорожного движения. Своевременное осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения. |

# 1. Введение

Программа развития автомобильных дорог местного значения муниципального образования Шварцевское Киреевского района на 2019-2025 г. г. (далее - Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; с целью определения источников финансирования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого качества автомобильных дорог местного значения.

Первым и важнейшим этапом такой работы является разработка Программы развития автомобильных  дорог местного значения на 2019-2025 годы на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района. На основании Программы будут установлены источники финансирования дорожного ремонта автодорог местного значения.

Ключевая задача Программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения.

2. Источники софинансирования данной программы:

в 2019 год – 700 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

в 2020 год – 700 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

в 2021 году – 700 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд).

в 2022 году– 700 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

в 2023 году– 700 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

в 2024 году– 700 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

в 2025 году – 700 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

3. Технико-экономическое обоснование Программы

Необходимость разработки муниципальной целевой программы развития автомобильных дорог местного значения на 2019-2025 годы на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района (далее Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние дорожной сети на территории муниципального образования при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения их транспортно - эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Таким образом, основной целью Программы является ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района;

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Тактическая задача – обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основой экономической базы муниципального образования рабочий поселок Шварцевское Киреевского района являются налоговые начисления с физических и юридических лиц.

Муниципальная долгосрочная программа (далее Программа) содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию автомобильных дорог на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района на период с 2019 по 2025 годы, необходимых для повышения безопасности дорожного движения на территории м.о. Шварцевское Киреевского района.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию и содержанию автомобильных дорог и дворовых территорий, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс реализации планируемых мероприятий окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие м.о. Шварцевское Киреевского района.

Муниципальное образование Шварцевское территориально граничит с Веневским, Новомосковским, Ленинским и Узловским районами Тульской области.

Связь с областным центром осуществляется сетью автомобильных дорог Тула – Болохово – Шварцевский - Новомосковск; и по железной дороге Тула – Болохово – Шварцевский – Узловая – Новомосковск.

Занимает площадь 84,8 кв. км.

Муниципальное образование Шварцевское расположен на расстоянии 40 км. от города Тулы.

Территория м.о. Шварцевское примыкает к важной автомобильной дороге федерального значения, «Москва-Дон». Железнодорожная магистраль связывает м.о. Шварцевское с областным центром Тулой и другими областями России и странами ближнего и дальнего зарубежья. Расположение м.о. Шварцевское является весьма благоприятным для транспортных связей выгодное географическое расположение, наличие инфраструктуры трудовых резервов позволяют рассматривать м.о. Шварцевское как одно из перспективных в экономическом развитии муниципальных образований.

Разработка такой Программы и её реализация позволит в кратчайшее время улучшить состояние дорог.

Проблемные аспекты. На территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района отсутствуют крупные производственные предприятия налоговые средства от которых могли бы поступать в бюджет поселения.

На основании проведенного анализа выявлено, что муниципальное образование Шварцевское Киреевского района имеет условия для дальнейшего роста экономики, развития территорий населенных пунктов, строительства новых и реконструкции существующих объектов промышленного, социального и жилищного назначения.

3.2. Численность населения на 2018 год составила приблизительно 6 475 человек.

3.3. Анализ спроса на жилье.

Невысокие доходы населения являются причиной низкого спроса на новое жилье. На территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района строительства многоквартирного жилья не ведется.

Принимая во внимание уровень жизни в других областных центрах ЦФО и промышленный потенциал населенных пунктов, можно говорить о возможном сохранении темпов роста спроса на жилищное строительство или незначительном их повышении в период реализации Программы.

4. Цели и задачи Программы

Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шварцевское Киреевского района, а также на:

1) повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующей потребностям населения в экономики;

2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно - транспортных происшествий и потерь от них;

3) сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

4) снижение отрицательного воздействия транспортно - дорожного комплекса на окружающую среду.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития муниципального образования.

# 5. Анализ состояния автомобильных дорог местного значения.

Проводимые обследования улично-дорожной сети м.о. Шварцевское свидетельствуют о неудовлетворительном положении с обеспечением безопасности дорожного движения. Увеличение количества транспорта на улицах поселения, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения и т.д., требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Качество дорожных покрытий всех улиц, не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих улиц не производился десятки лет.

В настоящее время на некоторых улицах поселения установлены дорожные знаки, изготовленные с применением световозвращающих пленок алмазного типа, серий 3990 и 3983. Такими дорожными знаками оборудованы пешеходные переходы, расположенные в п. Шварцевский на ул. Советская (музыкальная школа), на ул. Первомайская (Шварцевская средняя школа), где дорожное полотно наиболее часто пересекают дети.

Выделяемые из местного бюджета денежные средства на ремонт автомобильных дорог недостаточно для обеспечения должного качества автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

За период действия Программы планируется произвести ремонт наиболее проблемных участков автодорог, чем обеспечить безопасность дорожного движения.

Выводы:

Количество соответствующих ГОСТу автодорог местного значения ежегодно сокращается, мощности имеющихся автодорог муниципального образования м.о. Шварцевское Киреевского района практически исчерпаны, необходимо проведение мероприятий по ремонту существующих автодорог местного значения.

Инвестиций для развития автодорог муниципального образования м.о. Шварцевское нет.

6. Перечень основных мероприятий по реализации Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт и надлежащее содержание дорожной сети.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района предусмотрен в следующих объемах:

Общие мероприятия по программе:

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | Средства необходимые на ремонт (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Содержание дорог местного значения |  | 700, 0 |
|  | Итого за 2019 |  | 700, 0 |
| 2020 | Содержание дорог местного значения |  | 700, 0 |
|  | Итого за 2020 |  | 700,0 |
| 2021 | Содержание дорог местного значения |  | 700,0 |
|  | Итого за 2021 |  | 700,0 |
| 2022 | Содержание дорог местного значения |  | 700, 0 |
|  | Итого за 2022 |  | 700, 0 |
| 2023 | Содержание дорог местного значения |  | 700, 0 |
|  | Итого за 2023 |  | 700,0 |
| 2024 | Содержание дорог местного значения |  | 700,0 |
|  | Итого за 2024 |  | 700,0 |
| 2025 | Содержание дорог местного значения |  | 700, 0 |
|  | Итого за 2025 |  | 700, 0 |
| Итого за период реализации программы |  |  | 4 900,0 |

Подпрограмма 1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | Средства необходимые на ремонт (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  |  | 0 |
| 2020 |  |  | 0 |
| 2021 |  |  | 0 |
| 2022 |  |  | 0 |
| 2023 |  |  | 0 |
| 2024 |  |  | 0 |
| 2025 |  |  | 0 |
| Итого за период реализации программы |  |  | 0,0 |

Подпрограмма 2

Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | Средства необходимые на ремонт (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  |  | 0 |
| 2020 |  |  | 0 |
| 2021 |  |  | 0 |
| 2022 |  |  | 0 |
| 2023 |  |  | 0 |
| 2024 |  |  | 0 |
| 2025 |  |  | 0 |
| Итого за период реализации программы |  |  | 0,0 |

Подпрограмма 3

Содержание дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района

| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | Средства необходимые на ремонт (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Содержание дорог местного значения |  | 700, 0 |
|  | Итого за 2019 |  | 700, 0 |
| 2020 | Содержание дорог местного значения |  | 700, 0 |
|  | Итого за 2020 |  | 700,0 |
| 2021 | Содержание дорог местного значения |  | 700,0 |
|  | Итого за 2021 |  | 700,0 |
| 2022 | Содержание дорог местного значения |  | 700, 0 |
|  | Итого за 2022 |  | 700, 0 |
| 2023 | Содержание дорог местного значения |  | 700, 0 |
|  | Итого за 2023 |  | 700,0 |
| 2024 | Содержание дорог местного значения |  | 700,0 |
|  | Итого за 2024 |  | 700,0 |
| 2025 | Содержание дорог местного значения |  | 700, 0 |
|  | Итого за 2025 |  | 700, 0 |
| Итого за период реализации программы |  |  | 4 900,0 |

7. Срок реализации Программы

Мероприятия Программы будут реализованы в течение 2019-2025 годов.

# 8. Механизм реализации

Механизмом реализации программных мероприятий по дорожному ремонту дорог местного значения, является организация торгов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд при администрации муниципального образования Шварцевское Киреевского района в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru, и по итогам торгов заключение муниципальных контрактов.

При организации торгов документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение цели Программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог, безопасности дорожного движения.

9. Критерии дальнейшей оценки эффективности реализации программы

В результате реализации Программы будет отремонтировано 3 817,0 м., автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволит, в том числе:

- создать комфортные условия для проживания населения муниципального образования Шварцевское Киреевского района;

- распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

- уменьшение количество автодорог не соответствующих ГОСТу.

Создание в муниципальном образовании Шварцевское Киреевского района необходимой дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить социально - экономические задачи:

- повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, и инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в муниципальном образовании Шварцевское Киреевского района.

10. Управление и контроль реализации Программы

Общее управление, координацию работ по реализации Программы, выполнением сроков реализации мероприятий осуществляет администрация муниципального образования Шварцевское Киреевского района.

Администрация муниципального образования Шварцевское Киреевского района:

- ежегодно формирует план практических мероприятий реализации Программы по достижению значений целевых показателей;

-определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации мероприятий Программы;

-организует проведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования Шварцевское Киреевского района.

_____________________