|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШВАРЦЕВСКОЕ  КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 29 декабря 2021 года № 126

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Шварцевское Киреевского района от 27 ноября 2018 года № 105 «Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог местного значения на 2019-2025 годы на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района»**

В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шварцевское Киреевского района, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация муниципального образования Шварцевское Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Шварцевское Киреевского района от 27.11.2018 года № 105 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развития автомобильных дорог местного значения на 2019-2025 годы на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 18387,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год –700 тыс.руб;

2020 год – 789,3 тыс.руб;

2021 год – 12958,60 тыс.руб;

2022 год – 1 540,0 тыс.руб;

2023 год – 800 тыс.руб;

2024 год – 800 тыс.руб;

2025 год - 800 тыс.руб.

1.2. Пункт «Объемы Подпрограммы 1» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 11 458,60 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 0 тыс.руб;

2020 год – 0 тыс.руб;

2021 год – 11 458,60 тыс.руб;

2022 год – 0 тыс.руб;

2023 год - 0 тыс.руб;

2024 год – 0 тыс.руб;

2025 год - 0 тыс.руб.

Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год».

1.3. Пункт «Объемы Подпрограммы 2» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 1 186,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 0 тыс.руб;

2020 год – 486,3 тыс.руб;

2021 год – 200 тыс.руб;

2022 год – 500 тыс.руб;

2023 год – 0 тыс.руб;

2024 год – 0 тыс.руб;

2025 год - 0 тыс.руб.

Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год».

1.4. Пункт «Объемы Подпрограммы 3» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 5 743 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 700 тыс.руб;

2020 год – 303 тыс.руб;

2021 год – 1300 тыс.руб;

2022 год – 1 040 тыс.руб;

2023 год – 800 тыс.руб;

2024 год – 800 тыс.руб;

2025 год - 800 тыс.руб.

Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджетов уточняется в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год».

1.5. Раздел 2. «Источники софинансирования данной программы» изложить в следующей редакции:

«в 2019 год – 700 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

в 2020 год – 789,3 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

в 2021 году – 12 958,60 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд); бюджет Тульской области.

в 2022 году– 1 540 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

в 2023 году– 800 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

в 2024 году– 800 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд);

в 2025 году – 800 тыс.руб.– бюджет муниципального образования Киреевский район (дорожный фонд)»;

1.6. Раздел 6. «Перечень основных мероприятий по реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт и надлежащее содержание дорожной сети.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района предусмотрен в следующих объемах:

Общие мероприятия по программе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Наименование мероприятия | Объем | Средства необходимые на ремонт (тыс.руб.) |
| 2019 | Содержание дорог местного значения | | 700, 0 |
|  | **Итого за 2019** | | **700, 0** |
| 2020 | Содержание дорог местного значения | | 303,0 |
|  | Установка дорожных знаков | | 36,3 |
|  | Безопасность дорожного движения | | 450,0 |
|  | **Итого за 2020** | | **789,3** |
| 2021 | Содержание дорог местного значения | | 1300,0 |
|  | Безопасность дорожного движения | | 200,0 |
|  | Ремонт придомовой территории ул. Первомайская д.10 в п. Шварцевский | | 1 305,4 |
|  | Ремонт придомовой территории ул. Ленина д.13 -д.15 в п. Шварцевский | | 1 856,6 |
|  | Ремонт придомовой территории ул. Ленина д.10 в п. Шварцевский | | 2 519,34 |
|  | Ремонт придомовой территории ул. Менделеева д.9 в п. Шварцевский | | 1 264,3 |
|  | Ремонт тротуара вдоль дороги ул. Первомайская (от ул. Ленина до ул. Садовая 0,45 км) | | 436,01 |
|  | Ремонт участка автодороги с обустройством разворотной площадки и установкой автопавильона по ул. Центральная в с. Новое село | | 3 180,0 |
|  | Ремонт дороги по ул. Октябрьская п. Шварцевский | | 280,0 |
|  | Щебенение с.Новоселебное, асфальтирование п.Шварцевский | | 378,00 |
|  | Ремонт автоподъезда по ул.Октябрьская п.Шварцевский | | 238,95 |
|  |  | |  |
|  | **Итого за 2021** | | **12 958,60** |
| 2022 | Содержание дорог местного значения | | 1040, 0 |
|  | Безопасность дорожного движения | | 500,0 |
|  | **Итого за 2022** | | **1540, 0** |
| 2023 | Содержание дорог местного значения | | 800, 0 |
|  | **Итого за 2023** | | **800,0** |
| 2024 | Содержание дорог местного значения | | 800,0 |
|  | **Итого за 2024** | | **800,0** |
| 2025 | Содержание дорог местного значения | | 800, 0 |
|  | **Итого за 2025** | | **800, 0** |
| **Итого за период реализации программы** | | | **18 387,90** |

2. Разместить на сайте администрации муниципального образования Киреевский район <https://kireevsk.tularegion.ru/>.

3. Постановление администрации муниципального образования Шварцевское Киреевского района от 11 ноября 2021 года № 98 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Шварцевское Киреевского района от 27 ноября 2018 года № 105 «Об утверждении муниципальной программы развития автомобильных дорог местного значения на 2019-2025 годы на территории муниципального образования Шварцевское Киреевского района» считать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Шварцевское Киреевского района О.А.Фомина**

**СОГЛАСОВАНО:**

Советник администрации м.о.

Шварцевское Киреевского района Н.И. Капитонова

Исп. Монгбо Хуэфа Эльвин,

Консультант сектора по земельным

и имущественным отношениям и ЖКХ,

тел. (48754)3-11-30