ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(внесение изменений)

муниципального образования Приупское

Киреевского района Тульской области

Том 2

Материалы по обоснованию генерального плана

2021

Состав проекта Генерального плана муниципального образования Приупское Киреевского района Тульской области:

Утверждаемые материалы:

Том I. Положение о территориальном планировании

Обосновывающие материалы:

Том II. Материалы по обоснованию генерального плана

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 5 |
| 2 | Общие сведения о муниципальном образовании | 6 |
| 2.1 | Сведения о границах муниципального образования | 6 |
| 2.2 | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 7 |
| 2.3 | Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования | 8 |
| 2.3.1 | Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения | 8 |
| 2.3.2 | Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения | 8 |
| 2.3.3 | Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения | 9 |
| 2.4 | Сведения о территориях объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования | 9 |
| 2.5 | Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, расположенных на территории муниципального образования | 10 |
| 2.5.1 | Оооснование ширины водоохранных зон прибрежных защитных полос и береговых полос | 12 |
| 2.5.2 | Обоснование зон охраны объектов культурного наследия | 14 |
| 2.5.3 | Обоснование установления санитарно-защитных зон | 17 |
| 2.5.4 | Обоснование зон затопления, подтопления | 19 |
| 2.6 | Сведения о распределенных участках недр | 20 |
| 2.7 | Сведения о о землях лесного фонда, расположенных в границах муниципального образования | 21 |
| 3 | Обоснование положений функционального зонирования территории муниципального образования | 21 |
| 3.1 | Наименование и состав функциональных зон, устанавливаемых в Генеральном плане | 22 |
| 3.2 | Параметры функциональных зон | 27 |
| 4 | Перечень существующих п строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочии муниципального образования | 30 |
| 4.1 | Учреждения здравоохранения, расположенные на территории МО | 30 |
| 4.2 | Учреждения образования, расположенные на территории МО | 30 |
| 4.3 | Учреждения культуры, расположенные на территории МО | 31 |
| 4.4 | Отделения ФГУП Почта России, расположенные на территории МО | 31 |
| 4.5 | Инженерная инфраструктура | 31 |
| 4.5.1 | Водоснабжение и водоотведение | 31 |
| 4.5.2 | Газоснабжение | 31 |
| 4.5.3 | Теплоснабжение | 32 |
| 4.5.4 | Электроснабжение | 32 |
| 4.5.5 | Связь | 32 |
| 4.5.6 | Перспективы развития инженерной инфраструктуры | 33 |
| 4.5.6.1 | Перспективы развития систем водоснабжения | 33 |
| 4.5.6.2 | Перспективы развития систем водоотведения | 34 |
| 4.5.6.3 | Перспективы развития систем теплоснабжения | 35 |
| 4.5.6.4 | Перспективы развития систем электроснабжения | 36 |
| 4.5.6.5 | Перспективы газификации | 37 |
| 4.5.6.6 | Перспективы развития средств связи и телекоммуникаций | 37 |
| 4.6 | Транспортная инфраструктура | 37 |
| 5 | Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план | 40 |
| 6 | Сведения о планах и программах комплексного социально- экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО | 44 |
| 7 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах развития муниципального образования | 46 |
| 7.1 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-. водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития мунтглпталъного образования | 47 |
| 7.2 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах развития мунипнпального образования | 47 |
| 7.3 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, установленных в планах и программах развития муниципального образования | 48 |
| 7.4 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочии в связи с решением вопросов местного значения МО. установленных в планах и программах развития муниципального образования | 48 |
| 8 | Учет положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования различного уровня, при подготовке Генерального плана | 49 |
| 8.1 | Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения | 51 |
| 8.2 | Утвержденные схемой территориального планирования Тульской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения | 52 |
| 8.3 | Учет документов территориального планирования муниципальных образований имеющих общую гранит' с планируемой территорией | 54 |
| 9 | Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне | 55 |
| 9.1 | Основные понятия и положения | 55 |
| 9.2 | Исходные данные для разработки раздела | 56 |
| 9.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. | 56 |
| 9.4 | Потенциальные опасности природного характера. Опасность возникновения лесных и торфяных пожаров | 57 |
| 9.4.1 | Требования к пожарной безопасности в населенных пунктах, примыкающих к лесным массивам | 57 |
| 9.4.2 | Опасность возникновения лесных пожаров и противопожарные мероприятия | 58 |
| 9.4.3 | Вероятность возникновения опасных метеорологических процессов и явлений | 59 |
| 9.5 | Биолого-социальные опасности | 61 |
| 9.6 | Потенциальные опасности в промышленности и на транспорте | 62 |
| 9.6.1 | Пожары в зданиях и сооружениях | 62 |
| 9.6.2 | Аварии на транспорте | 63 |
| 9.6.3 | Аварии на сетях инженерной инфраструктуры | 63 |
| 10 | Перечень мероприятий по доступности объектов маломобпльным группам населения на территории МО | 65 |
| 11 | Перечень земельных участков, которые переводятся из одной категории земель в другую | 68 |
| 12 | Обоснования предложений заинтересованных лип по включению в Генеральный план объектов местного значения | 68 |
| 13 | Обоснование предложений по включению в Генеральный план объектов местного значения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО | 68 |
| 14 | Состав графической части (Том 2) | 69 |
|  | Приложения | 70 |

- Общие положения

Проект Генерального плана муниципального образования Приупское выполнен в двух томах: Том 1 «Положение о территориальном планировании МО Приупское Киреевского района Тульской области» (далее - Положение); Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО Приупское Киреевского района Тульской области».

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы органов местного самоуправления.

Цель Генерального плана муниципального образования Приупское является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды для проживания местного населения.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2021 г.,

I этап  – 2021-2030 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);

II этап  – до 2040 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

2   Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование Приупское расположено на территории Киреевского района Тульской области и имеет общие границы со следующими муниципальными

образованиями (районами):

- на северо-западе и севере с МО Ломинцевское Щекинского района Тульской области;

- на севере, северо-востоке и востоке с МО Бородинское Киреевского района Тульской области;

- на востоке, юго-востоке и юге с МО Богучаровское Киреевского района Тульской области;

- на юго-западе с МО Огаревское Щекинского района Тульской области;

- на западе с МО Огаревское и МО город Советск Щекинского района Тульской области;

- в центре с МО город Липки Киреевского района Тульской области;

Административный центр муниципального образования - пос. Приупский.

Расстояние до районного центра город Киреевск – 10 км.

Численность населения – 3261 чел.

2.1 Сведения о границах муниципального образования

В соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 11 - 13 этого же Федерального закона.

В части 3 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что при утверждении границ муниципальных образований допускается утверждение границ муниципальных образований в виде картографического описания. При этом границы муниципальных образований подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства не позднее 1 января 2015 года.

Статус и границы муниципального образования установлены Законом Тульской области от 15 марта 2005 года N 559-ЗТО «О переименовании муниципального образования "Киреевский район" Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Киреевского района Тульской области» (с изменениями на 13 декабря 2019 года).

2.2 Сведения о границах населенных пунктов

входящих в состав муниципального образования

В Генеральном плане отображаются границы населенных пунктов входящих в состав МО Приупское.

Таблица 2.2.1. Населенные пункты МО Приупское.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Тип населённого пункта | Сведения об установлении границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алешня | деревня | Картографическое описание |
| 2 | Березовский | посёлок | Картографическое описание |
| 3 | Васильевский | посёлок | Картографическое описание |
| 4 | Воронки | село | Картографическое описание |
| 5 | Гамовка | деревня | Картографическое описание |
| 6 | Головлино | село | Картографическое описание |
| 7 | Головлинский | посёлок | Картографическое описание |
| 8 | Зубаревка | деревня | Картографическое описание |
| 9 | Карцево | деревня | Картографическое описание |
| 10 | Ключевка | деревня | Картографическое описание |
| 11 | Крюковка | деревня | Картографическое описание |
| 12 | Курово | деревня | Картографическое описание |
| 13 | Куровский | посёлок | Картографическое описание |
| 14 | Липки | деревня | Картографическое описание |
| 15 | Мезеневка | деревня | Картографическое описание |
| 16 | Миленино | село | Картографическое описание |
| 17 | Подлесный | посёлок | Картографическое описание |
| 18 | Подлипковский | посёлок | Картографическое описание |
| 19 | Поселки | деревня | Картографическое описание |
| 20 | Приупский | поселок | Картографическое описание |
| 21 | Садовый | посёлок | Картографическое описание |
| 22 | Сатинка | деревня | Картографическое описание |
| 23 | Сетинка | деревня | Картографическое описание |
| 24 | Сеченский | посёлок | Картографическое описание |
| 25 | Смирновка | деревня | Картографическое описание |
| 26 | Шахты № 8 | посёлок | Картографическое описание |

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов определен в части 1статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации, в котором сказано, что установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В настоящее время не все границы населенных пунктов поставлены на кадастровый учет.

В целях соблюдения законодательства о градостроительной деятельности и отображения границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, на картах материалов по обоснованию, в качестве исходного материала были приняты:

1) Сведения о границах населенных пунктов поставленных на кадастровый учет

2) По картографическому описанию границ населенных пунктов.

2.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях расположенных на территории муниципального образования

2.3.1. Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения

На территории МО Приупское отсутствуют ООПТ федерального значения.

2.3.2. Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения

Таблица 2.3.2.1. Реестр планируемых для размещения особо охраняемых природных территориях регионального значения

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник природы «Карстовые болота у п. Липки» | Расположен в лесу на западной окраине пос. Липки. Площадь – 20 га. | Зона лесов |

2.3.3. Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения

На территории МО Приупское отсутствуют ООПТ местного значения.

2.4. Сведения о территориях объектов культурного наследия,

расположенных на территории муниципального образования

Учет объектов культурного наследия в Генеральном плане осуществляется в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №73-ФЗ).

Согласно Федеральному закону №73-ФЗ полномочиями в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия обладают органы местного самоуправления поселений и городских округов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов (статья 9.3 Федерального закона №73-ФЗ) в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Отображение объектов культурного наследия в Генеральном плане направлено на установление и выявление объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения, а так же соблюдение требований пункта 6 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Условные обозначения объектов культурного наследия представлены в таблице 2.4.1 и отражены на листе 1 Тома 2 " Карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ":

Таблица 2.4.1. Условные обозначения ОКН

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | планируемый | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 604010101 | Памятник |  | не отображается | не отображается | не отображается |

Таблица 2.4.2. Перечень объектов культурного наследия,

расположенных на территории МО Приупское

| Наименование памятника из документа о постановке на государственную охрану | Местоположение (адрес) памятника по документам о постановке на государственную охрану | Категория охраны | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Церковь иконы Казанской Божией Матери, 1750г. | Киреевский район, с. Миленино | выявленный | Список 24.11.2004г. Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 «Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность» |

Таблица 2.4.3. Перечень объектов археологического наследия,

расположенных на территории МО Приупское

| Наименование объекта культурного наследия | Категория объекта культурного наследия | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Селище 1 у д. Сатинка. 2 половина 1-го тыс. н.э. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 №45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия и памягннков археологии Тульской области» |
| Селище 2 у д. Сатинка. 2 половина 1-го тыс. до н.э- первые века н.э. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 №45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия и памягннков археологии Тульской области» |
| Селище 3 у д. Сатинка. 1 тыс. н.э., XII- Х1П вв. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 №45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия и памягннков археологии Тульской области» |
| Селище 4 у д. Сатинка. ХИ-ХШ, XVI- XIX вв. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 №45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия и памягннков археологии Тульской области» |
| Селище 5 у д. Сатинка. 2-ая пол. 1 тыс. н.э. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 №45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия и памягннков археологии Тульской области» |

2.5 Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, расположенных на территории муниципального образования

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

| Таблица 2.5.1. Зоны с особыми условиями использования территорий МО Вид зон | Нормативно-правовое основание установления зоны |
| --- | --- |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| Охранные зоны объектов системы газоснабжения | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов | Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992г. № 9 |
| Охранные зоны канализационных систем и сооружений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения" |
| Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и | Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |

На карте зон с особыми условиями использования территорий, совмещенной с картой территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (лист 1 Том 2), указанные зоны отображаются. Это означает, что фиксируются уже существующие зоны, утверждённые (установленные) в порядке определенном федеральным, региональным законодательством и иными нормативными правовыми актами, а так же внесенные в документы государственного кадастрового учета. Таким образом, по причине отсутствия указанных границ как юридического факта они и не могут отображаться Генеральном плане.

В Генеральном плане такие зоны самостоятельно не устанавливаются.

Как предупредительная мера по обеспечению безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности, в Генеральном плане допускается отображение на карте отдельных зон с особыми условиями использования территории, которые не утверждены в установленном порядке и не поставлены на кадастровый учет (в документах государственного кадастрового учета отсутствуют сведения о границах соответствующей зоны).

Границы таких зон считаются проектным (предупредительными) и помечаются соответствующими условными обозначениями и не оказывают влияние на ограничения использования соответствующего земельного участка и/или объекта капитального строительства, до момента их установления в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.5.1 Обоснование ширины водоохранных зон,

прибрежных защитных полос и береговых полос

В соответствии со статьями 6,65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (территории общего пользования) водных объектов указана в таблице 2.5.1.1.

Таблица 2.5.1.1.Основные реки и водные объекты МО Приупское

| Название реки или водного объекта | Общая длина реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Упа | 345 | 200 | 50 | 20 |
| Река Лебягожка | 10 | 50 | 50 | 20 |
| Река Скоморошка | 11 | 100 | 50 | 20 |
| Щекинское водохранилище | - | 200 | 50 | 20 |

Порядок установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов определяется в Постановлении Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

Согласно пункту 3 Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, установление границ осуществляется:

- органами государственной власти субъектов Российской Федерации - при реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством Российской Федерации;

- Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами - в отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей.

После установления водоохраной зоны и прибрежной полосы, сведения об их границах, в том числе, картографические материалы в течение одного месяца должны быть направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для занесения в Государственный водный реестр.

Т.к. в настоящий момент не вся информация по водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам на территории МО имеется в Государственном водном реестре, то Генеральный план муниципального образования Приупское Том 2 «Материалы по обоснованию» водоохранные зоны на " Карте зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера " (лист 1 Том 2) нанесены - проектные, с размерами согласно ст. 65 Водного кодекса РФ и должны быть уточнены после внесения сведений в государственный водный реестр.

Таблица 2.5.1.2. Условные обозначения водоохранных зон

и прибрежных защитных полос

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | планируемый | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 603011101 | Водоохранная зона | [352] | [353] | не отображается | не отображается |

| Классификационный код | Значение | Условные обозначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | планируемый | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 603011201 | Прибрежная защитная полоса | [354] | [355] | не отображается | не отображается |

2.5.2 Обоснование зон охраны объектов культурного наследия

Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) установлены в Постановлении Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 15-17 данного постановления.

В пункте 17 установлена обязанность направления органом государственной власти, утвердившим границы зон охраны объекта культурного наследия, копии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены зоны, предусмотренные указанным проектом.

Пунктом 18 установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон.

Тем же пунктом предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

На момент подготовки Генерального плана в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) отсутствует информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, расположенных на территории МО (по требованию пункта 17 Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972).

По имеющимся сведениям в Администрацию муниципального образования не поступали копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО.

В связи с тем, что в Администрации муниципального образования отсутствуют копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО, на «Карте зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (лист 1 Том 2) не отображены границы зон охраны объектов культурного наследия. После утверждения в установленном порядке данных границ, в настоящий Генеральный план должны быть внесены изменения.

Таблица 2.5.2.1. Условные обозначения зон охраны объектов культурного наследия

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | планируемый | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 603011001 | Охранная зона объекта культурного наследия | [343] | [344] | не отображается | не отображается |
| 603011002 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | [345] | [346] | не отображается | не отображается |
| 603011003 | Зона охраняемого природного ландшафта | [347] | [348] | не отображается | не отображается |
| 603011004 | Объединенная зона охраны объекта культурного наследия | [349] | [350] | не отображается | не отображается |
| 603011005 | Защитная зона объекта культурного наследия | [351] | не отображается | не отображается | не отображается |

До утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия, устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия, размеры которых принимаются согласно п. 3 и 4 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

Информация о защитных зонах объектов культурного наследия размещается Инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ФГИС ТП, а также направляется в Администрацию муниципального района, на территории которого расположена защитная зона, для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, учета и отображения в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (согласно п. 8 «Положения о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия», утвержденному постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 г. № 1357).

На момент подготовки Генерального плана в указанных информационных системах отсутствуют сведения об установленных защитных зонах объектов культурного наследия.

Как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей в Генеральном плане отображаются планируемые (предупредительные) защитные зоны объектов культурного наследия. Границы таких зон не оказывают влияние на градостроительные регламенты соответствующего земельного участка и/или объекта капитального строительства, до момента их утверждения и установления в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.5.3 Обоснование установления санитарно-защитных зон

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) - это зона с особым градостроительным статусом, отделяющая предприятие от зоны жилой застройки, мест рекреации и массового отдыха населения, объектов здравоохранения (за исключением ведомственных поликлиник без стационаров), объектов физкультурно-оздоровительного назначения (за исключением спортивно-зрелищных), детских дошкольных и школьных учреждений и других объектов или их отдельных участков с повышенными требованиями к качеству окружающей среды.

Обязанность по установлению санитарно-защитных зон закреплена за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в чьем ведении находятся объекты и производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (статья 11 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункты 1.2, 1.5, 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. (с изменениями №1,2 СанПиН 2.2.1/2555-09, с изменениями №3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10); пункты 3.1.6, 3.1.7 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов»; статья 34, пункт 3 статьи 44 Федерального закона "Об охране окружающей среды").

Отсутствие санитарно-защитной зоны влечет привлечение к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ.

Т.к. в настоящее время на территории муниципального образования нет утвержденных проектов санитарно-защитных зон, в генеральном плане отражены планируемые (предупредительные) СЗЗ. Информация по размерам санитарно-защитных зон, отображенных в Генеральном плане, требуют дальнейшей проработки и уточнения в последующих редакциях на основе проектов СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны, как зоны с особыми условиями использования территорий отображены на «Карте зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (лист 1 Том 2).

Таблица 2.5.3.1. Условные обозначения санитарно-защитной зоны

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий | планируемый | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 603010101 | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | [315] | [316] | не отображается | не отображается |

2.5.4 Обоснование зон затопления, подтопления

Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ в Водный кодекс Российской Федерации введена статья 67.1, в части 4 которой установлено, что границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В этой же статье установлено, что размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются (часть 2 статья 67.1 Водного кодекса).

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются (часть 6 статья 67.1 Водного кодекса):

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения твердых коммунальных отходов и отходов производства, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» зоны затопления,

подтопления, определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Согласно исходным данным предоставленным министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на территории МО не разработаны границы зон затопления, подтопления, но планируется их поэтапное выполнение.

2.6 Сведения о распределенных участках недр

На территории муниципального образования Приупское Киреевского района Тульской области расположены следующие распределенные участки недр (согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области):

- Недропользователь – АО «Туластройматериалы»:

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 80334 ТЭ от 13.11.2017.

Целевое назначение – разведка и добыча полезного ископаемого –кирпично-черепичного сырья на Приупском участке недр.

Участок недр расположен в 350 м северо-западнее д.2 д. Липки Киреевского  района Тульской области.

| Номер точки | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| 1 | 53 | 58 | 47 | 37 | 41 | 37 |
| 2 | 53 | 58 | 49 | 37 | 42 | 05 |
| 3 | 53 | 58 | 50 | 37 | 42 | 31 |
| 4 | 53 | 58 | 02 | 37 | 41 | 58 |
| 5 | 53 | 58 | 11 | 37 | 41 | 42 |
| 6 | 53 | 58 | 16 | 37 | 41 | 32 |
| 7 | 53 | 58 | 35 | 37 | 41 | 26 |

- Недропользователь – ООО «Лексо»:

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 80344 ВЭ от 22.12.2017.

Целевое назначение – для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения предприятия.

Участок недр расположен в 1 км к югу от н.п. Сеченский Киреевского района Тульской области.

| Номер точки | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| 1 | 53 | 52 | 49,69 | 37 | 48 | 17,78 |
| 2 | 53 | 52 | 52,01 | 37 | 48 | 17,82 |
| 3 | 53 | 52 | 52,07 | 37 | 48 | 19,25 |
| 4 | 53 | 52 | 49,63 | 37 | 48 | 19,25 |

2.7 Сведения о о землях лесного фонда,

расположенных в границах муниципального образования

В границах территории МО Приупское Киреевского района располагаются лесные участки Тульского лесничества:

| Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Наименование лесной дачи | Перечень кварталов | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тульское | Яснополянское | Дедиловская | 14-16,22-25, 26 (выделы 1-18,22-24, 26-42, 46-50, части выделов 21-25,44,45), 37-44, 47,56 | 604,0 |

Сведения о наличии земель лесного фонда в границах муниципального образования, в том числе границы лесничеств, представлены в виде карт в Приложении.

3. Обоснование положений функционального зонирования

территории муниципального образования

В Генеральном плане предусматривается установление функциональных зон.

Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании (Том 1). Наименование, состав функциональных зон и особенности их установления определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации, а так же в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов".

3.1 Наименование и состав функциональных зон

устанавливаемых в Генеральном плане

Зонирование в Генеральном плане рассматривается как процесс и результат агрегированного выделения частей территории МО с определенными видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности.

Целями такого зонирования являются:

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения,

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду,

– рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений,

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации функциональные зоны – это «зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение».

На «Карте функциональных зон» (лист 3 Том 1), содержащихся в Генеральном плане, в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации отображаются: «3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.».

При установлении границ функциональных зон учитывалось то, что они могут устанавливаться по:

-линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Таблица 3.1.1 Условные обозначения функциональных зон

3.2. Параметры функциональных зон

Основными параметрами функциональных зон, на территории МО, приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244.

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях.

Границы функциональных зон установлены на карте Генерального плана – "Карта функциональных зон" (Том 1 лист 3).

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями:

1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости;

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земельных участков;

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу.

Характеристики и параметры функциональных зон в соответствующих границах определены в таблице 3.2.1.

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки – изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана;

2) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана;

3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие МО;

4) подготовке документации по планировке территории.

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации МО предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки:

1. Решение о необходимости учета границ функциональных зон путем приведения в соответствии с ними границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки, принимает Комиссия по землепользованию и застройке.

2. При наличии соответствующего решения Комиссии по землепользованию и застройке действия по учету границ функциональных зон осуществляются путем подготовки предложений в форме проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Учет границ функциональных зон может осуществляться путем:

– изменений границ территориальных зон, определенных в картах Правил землепользования и застройки;

– изменений границ территориальных зон при одновременном изменении (дополнении) состава градостростроительных регламентов и их значений.

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации МО документации по планировке территории.

1. Факт наличия несоответствия между функциональным зонированием Генерального плана и ранее утвержденной документацией по планировке территории не является требованием о приведении указанной документации в соответствие с функциональным зонированием, в том числе в отношении границ функциональных зон.

2. Ранее утвержденная документация по планировке территории действует в части, не противоречащей Правилам землепользования и застройки. Вновь подготавливаемая и утверждаемая документация по планировке территории не может противоречить Правилам землепользования и застройки.

3. Решения о приведении ранее утвержденной документации по планировке территории принимаются Администрацией МО.

4. Учет функционального зонирования (в том числе учет границ функциональных зон) в ранее утвержденной документации по планировке территории может производиться путем первоначального изменения Правил землепользования и застройки с последующим внесением изменений в документацию по планировке территории.

В качестве параметров функциональных зон могут применяться такие показатели:
1) максимально допустимый коэффициент застройки зоны (за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования);

2) максимальная и средняя этажность застройки зоны (за исключением зон инженерной и транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования);

3) плотность населения (для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья);

4) площадь зоны;

5) максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны;

6) иные параметры, характеризующие количественные и качественные особенности функциональной зоны.

Таблица 3.2.2. Показатели плотности застройки участков функциональных зон

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая. Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами. То же - реконструируемая. Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности. Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками. Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками. | 0,4 0,6 0,4 0,3 0,2 | 1,2 1,6 0,8 0,6 0,4 |
| Общественно-деловая. Многофункциональная застройка. Специализированная общественная застройка. | 1,0 0,8 | 3,0 2,4 |
| Производственная. Промышленная. Научно-производственная*. Коммунально-складская. | 0,8 0,6 0,6 | 2,4 1,0 1,8 |

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Примечания

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15 СП 42.13330.2011.

4. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования

Согласно пункту 3 части 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию Генерального плана в виде карт должно быть отображено местоположение существующих и строящихся объектов местного значения.

По представленным сведениям из Администрации МО, отображению на картах, в качестве существующих и строящихся объектов местного значения, подлежат объекты, входящие в состав муниципальной казны (находящиеся на балансе муниципального образования).

На период разработки Генерального плана, строящихся объектов – нет.

При отображении на картах объектов местного значения применялись условные обозначения, установленные в приложении Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793".

Местоположение существующих объектов местного значения МО отображены на листе 1 Тома 1.

4.1 Учреждения здравоохранения, расположенные на территории МО

Таблица 4.1.1 Перечень учреждений здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственное учреждение здравоохранения «Киреевская центральная районная больница». Фельдшерский пункт | Тульская область, Киреевский район, пос.Березовский, ул.Луговая, д. 1 |
| 2 | Государственное учреждение здравоохранения «Киреевская центральная районная больница». Фельдшерский пункт | Тульская область, Киреевский район, пос.Приупский, ул.Советская, д. 8 |
| 3 | Домовое хозяйство. Государственное учреждение здравоохранения «Киреевская центральная районная больница» Фельдшерский пункт | Тульская область, Киреевский район, Зубаревка. Зубаревка, 1 |
| 4 | Государственное учреждение здравоохранения «Киреевская центральная районная больница». Фельдшерский пункт | Тульская область, Киреевский район, пос.Головлинский, ул.Победы, д. 7 |

4.2 Учреждения образования, расположенные на территории МО

Таблица 4.2.1 Перечень общеобразовательных учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Приупская средняя общеобразовательная школа» | Тульская область, Киреевский район, посёлок Приупский, ул. Свободы, 7А, |
| 2 | МКДОУ «Приупский детский сад» | Тульская область, Киреевский район, посёлок Приупский, ул. Мира, 10 |
| 3 | Детский сад | Тульская область, Киреевский район, посёлок Приупский, ул. Лесная, дом 35 |
| 4 | МКОУ «Головлинская общеобразовательная школа» | Тульская область, Киреевский район, посёлок Головлинский, ул. Победы, 29 |
| 5 | Головлинский детский сад «Василёк» | Тульская область, Киреевский район, посёлок Головлинский, ул. Кутузова, 14А |

4.3 Учреждения культуры, расположенные на территории МО

Таблица 4.3.1 Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приупский сельский Дом культуры | Тульская область, Киреевский район, посёлок Приупский, Клубная ул., 11А |
| 2 | Головлинский сельский Дом культуры | Тульская область, Киреевский район, посёлок Головлинский |

4.4 Отделения ФГУП Почта России, расположенные на территории МО

Таблица 4.4.1 Перечень почтовых отделений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи Приупский 301295 | Тульская область, Киреевский район, посёлок Приупский, ул. Победы, 5 |

4.5 Инженерная инфраструктура

4.5.1.Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в МО служат подземные источники. Других пригодных для этих целей источников нет. В настоящее время потребности в воде удовлетворяются количеством подаваемой воды от действующих водозаборных сооружений, вода подается населению круглосуточно.

Поверхностных источников, пригодных для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения в МО нет.

На территории МО построены и действуют очистные сооружения канализации г.Липки. Планируется строительство очистных сооружений поселка Приупский.

Необходимо провести мероприятия по приведению в равновесие централизованные системы водоснабжения с централизованными системами отвода и полной биологической очистки сточных вод.

4.5.2 Газоснабжение

В настоящее время развитие газификации на базе природного газа ориентировано на программу «Газификация населенных пунктов Тульской области», где определены конкретные населенные пункты газификации, источники (ГРП, ШРП), газопроводы межпоселковые и распределительные, их протяженность.

4.5.3 Теплоснабжение

В МО Приупское источников теплоснабжения (ТЭК, ГРЭС) нет. Все котельные работают на природном газе, являющимися основным видом топлива, ни аварийное, ни резервное топливо не предусмотрено.

В нескольких сельских поселках, в крупных селах имеются небольшие котельные, в основном, при производственных предприятиях, работающие на природном газе. Основная застройка в сельских поселениях обеспечивается теплом от индивидуальных источников, также работающих на природном газе, либо имеют печное отопление.

Так централизованным теплоснабжением от водогрейных котельных в поселках обеспечиваются многоквартирные жилые дома, учебные комплексы, общественные здания. Имеющиеся производственные предприятия имеют свои источники тепла. Частный сектор для целей теплоснабжения, горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники.

При развитии жилой застройки с многоквартирными домами можно рекомендовать установку блочных отопительных котельных, в новых производственных зонах - устройство самостоятельных котельных, в частном секторе - индивидуальные источники.

4.5.4 Электроснабжение

Киреевский район имеет развитую систему электроснабжения. Все населенные пункты МО электрифицированы. Электроснабжение осуществляется воздушными линиями напряжением 10-110 кВ.

На территории МО Приупское в соответствии с утвержденной Схемой и программой развития электроэнергетики тульской области на 2019 - 2023 годы планируется реконструкция ВЛ 110 Труново-Советская.

4.5.5 Связь

Построенные базовые телефонные и сельские телефонные станции, телефонные линии связи позволяют при необходимости осуществлять дальнейшее развитие услуг - телефон, интернет, телевидение.

В рамках реализации национального проекта «Образование», подключены все школы МО Приупское к сети Интернет.

Прием сигналов от базовых станций мобильной связи на территории поселения довольно стабилен и зависит от погодных условий и особенностей рельефа.

4.5.6 Перспективы развития инженерной инфраструктуры

4.5.6.1 Перспективы развития систем водоснабжения

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из всех источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Для всех населенных пунктов необходимо предусмотреть разведку и освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности.

В наиболее крупных населенных пунктах МО Приупское перспективно развивать системы центрального водоснабжения. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть минимум по одной резервной скважине на существующих водозаборах.

Расчетное потребление воды в целом по поселению в таблицах 4.5.6.1.1 и 4.5.6.1.2.

Таблица 4.5.6.1.1. Водопотребление Приупского МО

| Наименование потребителей | Единицы измерения | Количество | Удельная норма потребления, л/сутки | Коэффициент неравномерности (max/min) | Q min, м3/сут | Q mах, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: с ванными и местными водонагревателями | чел. | 3261 | 180* | 0,7 / 1,1 | 410,9 | 645,7 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 410,9 | 645,7 |
| Неучтенные расходы в размере 20 % |  |  |  |  | 82,2 | 129,1 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 493,1 | 774,8 |

Таблица 4.5.6.1.2. Расход воды на полив

| Количество жителей, чел | Нормы воды на поливку, л/сут. чел* | Q, м3 /сутки |
| --- | --- | --- |
| 3261 | 70 | 228,3 |

Примечания: * - СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ (с изменениями на 2 июля 2013 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в поселениях количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

4.5.6.2 Перспективы развития систем водоотведения

На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые объекты, планируемые к обустройству внутренним водопроводом.

Расчетные расходы сточных вод для населения приведены в таблице в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельное водоотведение принято равным расчетному удельному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 4.5.6.2.1. Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки

| Наименование потребителей | Единицы измерения | Кол-во |  | Норма водоотведения, л/сутки | Средние расходы, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q ср. м3/сутки | Q ср. м3/час | Q ср. м3/с |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: с ванными и местными водонагревателями | чел. |  | 3261 | 180 | 587 | 24,5 | 0,01 |
| Неучтенные расходы в размере 5 % |  |  |  |  | 29,4 | 1,2 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 616,4 | 25,7 | 0,01 |

Для сельскохозяйственных и промышленных предприятий расходы производственных сточных вод и коэффициенты неравномерности их притока определяются на основе технологических данных самими предприятиями. При этом необходимо предусматривать рациональное использование воды за счет применения маловодных технологических процессов, водооборота повторного использования воды.

В населенных пунктах целесообразно дома оборудовать местным (децентрализованными) системами канализации для удаления и биологической очистки небольших количеств (до 5 м3/сут) хозяйственно-фекальных отходов: хозяйственных сточных вод - слив от бань, моек, умывальников, ванн и т. п. и фекальных отходов - сток от туалетов (уборных) смывного (с унитазом) или «сухого» (люфт-клозет или биотуалет) типа.

С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения в сельской местности с небольшой плотностью застройки следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды - в септик и далее в местные фильтрующие системы. При выборе системы местной канализации также перспективно использование биотуалетов.

4.5.6.3 Перспективы развития систем теплоснабжения

В сельской местности, имеющей небольшую плотность индивидуальной жилой  застройки, централизованное теплоснабжение как по экономическим, так и по техническим соображениям нецелесообразно. Поэтому малоэтажные жилые дома целесообразно оборудовать местной или поквартирной (автономной) системой отопления.

На перспективу по мере газификации Киреевского муниципального района природным газом в населенных пунктах целесообразно использовать для отопления индивидуальных и многоэтажных домов (а также на участках нового жилищного строительства) автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения. В качестве резервного топлива необходимо использовать местные виды (дрова, древесные отходы, торф).

Помимо отопления в систему теплоснабжения входит горячее водоснабжение от отдельных (автономных) водонагревателей или теплообменников (бойлеров), совмещенных с местной или поквартирной системой отопления.

Также перспективно применение автономных источников тепла для индивидуального строительства, работающих на биогазе.

4.5.6.4 Перспективы развития систем электроснабжения

В целом уровень электропотребления поселения полностью обеспечивается существующими электросетями.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей определены по удельным нормам электропотребления на 1 жителя в год (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Принятые удельные нормы учитывают расход электроэнергии на освещение квартир, общественных зданий и улиц, бытовые приборы, водопровод, канализацию и другие бытовые нужды.

Вместе с тем, часть электрических сетей и подстанций поселения выработали свой нормативный срок и требуют проведения первоочередных работ по реконструкции и техническому перевооружению.

На расчетный срок и перспективу основными задачами развития электрических сетей района являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни. При этом восстановление сетевых объектов в тех же параметрах с использованием устаревшей элементной базы и в прежних схемных решениях по экономическим и техническим соображениям нецелесообразно.

В ближайшие 10-15 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития отраслей промышленности, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах.

Таблица 4.5.6.4.1. Расчет потребления электроэнергии

| Наименование потребителей | Единицы измерений | Количество | Норма электропотребления, кВт*ч/год ед. | Количество потребляемой электроэнергии, тыс.кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка | чел. | 3261 | 950* | 3098 |

Примечания:*- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.5.6.5 Перспективы газификации

Приоритетным направлением для поселения является проведение природного газа всем потребителям, что улучшит социально-экономические показатели поселения в целом, а также перевод котельных на газовое топливо.

4.5.6.6 Перспективы развития средств связи и телекоммуникаций

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле и радиовещания района должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема.

Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети телефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания области с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть.

4.6 Транспортная инфраструктура

Сеть автомобильных дорог общего пользования района включает автомобильные дороги регионального и местного значения.

Сведения о наличии автотранспорта в МО Приупское Киреевского района

| № п/п | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество автомобилей, | 809 |
|  | в том числе: |  |
|  | А) автобусов | 10 |
|  | из них частных | 8 |
|  | Б) грузовых | 69 |
|  | из них частных | 42 |
|  | В) прицепы и полуприцепы | 26 |
|  | Г) легковых | 704 |
|  | из них частных | 701 |

Основные автохозяйства МО Приупское Киреевского района – не имеются.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

МО Приупское Киреевского района

| № п/п | Наименование дороги, индекс и значение (федеральная, региональная, местная, ведомственная) | Протяженность в границах района | Основные виды покрытия (ж/б, асфальтобетон, щебень, гравий и т.д.) | Ширина проезжей части | Требуется ли реконструкция (какая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местного значения |  |  |  |  |
|  | П. Приупский Ул. Советская | 1,0 | асфальт | 6 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Свободы | 0,6 | асфальт | 6 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Пионерская | 0,2 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Комсомольская | 0,2 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Зеленая | 1,2 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Трудовая | 0,6 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Мира | 0,8 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Клубная | 0,5 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Молодёжная | 0,35 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. 40 Лет Победы | 0,35 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Папанина | 0,4 | щебень | 5 | Строительство |
|  | Ул. Победы | 0,3 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Л.Толстого | 0,5 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Пер. Шахтёрский | 0,3 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Шахтёрский проезд | 0,3 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Пер. Больничный | 0,2 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Пролетарская | 0,3 | щебень | 5 | Строительство |
|  | Ул. Лесная | 0,9 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | П. Берёзовский Ул. Молодёжная | 0,9 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Центральная | 0,9 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Луговая | 0,6 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | П. Головлинский Ул. Кирова | 2,5 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Победы | 0,9 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. К. Маркса | 1,2 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Кутузова | 1,2 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. К. Цеткин | 0,4 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | П. Сеченский Ул. Ленина | 0,8 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Школьная | 1,1 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Мира | 1,0 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Ул. Луговая | 0,4 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Дер. Гамовка Ул. Мира | 1,2 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Ул. Советская | 1,2 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Ул. Ленина | 0,8 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | С. Миленино | 1,2 | щебень | 5 | Строительство |
|  | С. Головлино | 1,2 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Пос. Шахты 8 | 2,5 | щебень | 5 | Строительство |
|  | Пос. Васильевский | 2,4 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | С. Воронки | 0,7 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Д. Поселки | 1,1 | щебень | 5 | Строительство |
|  | Д. Карцево | 0,9 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Д. Ключевка | 0,4 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Д. Липки | 2,4 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Д. Алешня | 0,5 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Д. Сетинка | 0,5 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Д. Курово | 0,6 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Д. Куровский посёлок | 0,4 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Д. Мезеновка | 0,4 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | Д. Крюковка | 3,2 | 2,5 грунт. 0,7 асф. | 3,5 | Строит., кап. Рем. |
|  | Д. Сатинка | 0,9 | грунтовая | 3,5 | Строительство |
|  | П. Садовый | 0,7 | асфальт | 5 | Капитальный ремонт |
|  | Итого | 44,8 |  |  |  |

Передвижение по территории МО Приупское осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием.

Максимальный пассажиропоток приходится в будние дни в утренние часы с 6 до 9 и в вечерние часы с 15-00. В выходные дни максимальный пассажиропоток приходится на 9 утра и в 15-00.

5 . Общий перечень планируемых объектов местного значения

для включения в Генеральный план

Перечень видов объектов местного значения МО для включения в Генеральный план вытекает из состава полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности МО, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие МО.

Как правило, к объектам местного значения МО, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие МО, относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие МО в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах МО.

Виды объектов местного значения МО, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в областях, подлежащих отображению в Генеральном плане, к ним относятся следующие виды планируемых для размещения объектов местного значения МО:

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги в границах населенных пунктов МО;

3) объекты физической культуры и массового спорта;

4) объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО.

Общий перечень основных видов объектов местного значения, с учетом полномочий МО, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а так же федеральным и региональным законодательством о градостроительной деятельности, представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Общий перечень основных видов объектов местного значения с учетом полномочий МО

| № п/п | Краткое содержание полномочий | Основные объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, необходимые для исполнения полномочий |
| --- | --- | --- |
| Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения |  |  |
| 1 | 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО; | Административные здания органов местного самоуправления и пр. |
| 2 | 4) организация в границах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе: |  |
|  | Электроснабжение | Трансформаторные подстанции, воздушные и подземные (кабельные) линии электропередачи, линии освещения и пр. |  |
|  | Теплоснабжение | Котельные, теплосети и пр. |  |
|  | Газоснабжение | ГРПБ, распределительные газопроводы, магистральные газопроводы и пр. |  |
|  | Водоснабжение | Водозаборы, скважины, повысительные станции, водонапорные башни, станции ХВО, распределительные сети, водоводы, магистральные сети и пр. |  |
|  | Водоотведение | Распределительные сети, магистральные сети, самотечный коллектор, напорный коллектор, очистные сооружения, КНС, дождевая (ливневая) канализация и пр. |  |
|  | Снабжение населения топливом | Здания или площадки для временного хранения топлива и пр. |  |
| 3 | 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; | Устройство дорог, реконструкция дорог местного значения в границах населенных пунктов МО (улично-дорожной сети), объекты обеспечения безопасности дорожного движения, парковки, |  |
| 4 | 6) обеспечение проживающих в МО и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; | Строительство муниципального жилищного фонда, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры и пр. |  |
| 5 | 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО; | Пожарный водоем (как ОКС), противопожарный водопровод и пр. |  |  |
| 6 | 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО; | Здание библиотеки и пр. |  |  |
| 7 | 12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО услугами организаций культуры; | Дом культуры и пр. |  |  |
| 8 | 14) обеспечение условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО; | Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и пр. |  |  |
| 9 | 17) формирование архивных фондов МО; | Здание архивного фонда и пр. |  |  |
| 10 | 18) организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора; | Площадки для сбора твердых коммунальных отходов и мусора и пр. |  |  |
| 11 | 19) организация благоустройства территории МО (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов МО | Линии освещение улиц и пр. |  |  |
| 12 | 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; | Территории кладбищ, здания специального назначения и пр. |  |  |
| 13 | 23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Объекты в соответствии с мероприятиями, предусмотренными «Паспортом безопасности» и мероприятиями по территориальной обороне и гражданской обороне и пр. |  |  |
| 14 | 24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО; | Здание для аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и пр. |  |  |
| 15 | 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; | Пляж как объект и пр. |  |  |
| 16 | 27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |  |
| 17 | 37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |  |
| Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения МО |  |  |  |
| 1 | 1) создание музеев МО; | Здание музея и пр. |  |
| 2 | 3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в МО нотариуса; | Объекты капитального строительства, необходимые для реализации полномочия и пр. |  |
| 3 | 8.1) создание муниципальной пожарной охраны; | Здание депо и пр. |  |

Выше приведенная информация применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Генерального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МО.

6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО

На основании части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования, к которым относится Генеральный план, осуществляется на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств бюджета.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию Генерального плана в текстовой форме должны содержаться сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО.

Данное требование обусловлено необходимостью, с одной стороны, учета планируемых к размещению объектов местного значения МО в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования и их отображению в Генеральном плане, в случае «до утверждения документа территориального планирования» (часть 6 статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации),  с другой стороны приведение в соответствие принятых программ и Генерального плана – в ситуации «после утверждения документа территориального планирования» (часть 7 статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Данный подход закрепляет способ реализация положений Генерального плана (часть 1 статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации) путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения МО в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий МО, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО на комплексное развитие этих территорий.

В общем подходе, в каждом муниципальном образовании могут разрабатываться и утверждаться следующие документы стратегического планирования, подлежащих учету в Генеральном плане:

1) программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

2) муниципальные целевые программы на среднесрочную перспективу (по каждой сфере деятельности);

3) схемы развития и размещения отдельных видов деятельности;

4) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

5) инвестиционные программы организации коммунального комплекса;

6) межмуниципальные программы развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Перечень планов и программ комплексного развития МО.

| № п/п | Наименование планов, программ, решений и реквизиты их утверждения | Задачи программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приупское Киреевского района на 2016 – 2026 гг. от 27.05.2016 №71 | - реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приупское Киреевского района. - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению и на объекты социальной сферы, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве муниципального образования Приупское Киреевского район. - совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования Приупское Киреевского района |

В случае утверждения новых планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения, которые не учтены (программы, планы, решения) в настоящей таблице, они подлежат обязательному включению в таблицу 6.1, в рамках процедуры внесения изменений в Генеральный план, в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений.

Такие же требования предъявляются в случае изменения или отмены, в установленном законодательством порядке, муниципальных программ планировавших создание объектов местного значения и актуализации данного раздела и соответственно всех положений Генерального плана.

  - Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах развития муниципального образования

На основании сведений из планов и муниципальных программ предусматривается создание объектов автомобильных дорог (устройство дорог), реконструкция дорог местного значения в границах населенных пунктов МО (улично-дорожной сети), объекты обеспечения безопасности дорожного движения, парковки, парковочные места и пр.) в границах населенных пунктов МО.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

  - Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, установленных в планах и программах развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 6, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов физической культуры и массового спорта.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

  - Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах развития муниципального образования

На основании сведений из планов и муниципальных программ предусматривается создание объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

7 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах развития муниципального образования

Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось для каждого рассматриваемого объекта. В случае указания в программе конкретного места размещения объекта, учитывались особенности проведения обоснований в этой ситуации, к которым относится ограниченность по площади территории, которая находится в населённом пункте или другой конкретно указанной части муниципального образования и занимает определенное место в составе принятых в генеральном плане градостроительных решений, учет которых является обязательным условием проведения обоснований.

При этом определяются: функциональная зона и ограничения по использованию территории.

7.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 6, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования планируется следующие объекты:

- Реконструкция очистных сооружений пос.Приупский Киреевского района Тульской области.

- Реконструкция сетей водоснабжения пос.Приупский Киреевского района Тульской области.

- Реконструкция сетей водоснабжения пос.Головлинский Киреевского района Тульской области.

- Реконструкция сетей водоснабжения дер.Карцево Киреевского района Тульской области.

- Реконструкция сетей водоснабжения дер.Зубаревка Киреевского района Тульской области.

- Реконструкция сетей водоснабжения с.Головлино Киреевского района Тульской области.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

8 Учет положений о территориальном планировании,

содержащихся в документах территориального планирования различного уровня,

при подготовке Генерального плана

На основании требований части 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований.

Учету подлежали положения о территориальном планировании, содержащиеся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки Генерального плана.

В Таблице 8.1 приведен перечень документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки Генерального плана и которые были учтены при подготовке Генерального плана.

Таблица 8.1. Перечень документов территориального планирования подлежащих учету при подготовке Генерального плана

| № п/п | Наименование документов территориального планирования |  | Реквизиты утверждения | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Документы территориального планирования Российской Федерации |  |  |  |
| 1.1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта (с изм. от 15.05.2014) |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.15 №2659-р | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 1.2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 1.3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 1.4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 1.5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №1634-р | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 1.6. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2015 №615сс | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 2 | Документы стратегического планирования РФ |  |  |  |
| 2.1 | Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года |  | Распоряжением Правительства РФ от 06.09.2011 г. №1540-р | Министерство экономического развития РФ http://economy.gov.ru |
| 2.2 | Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г. |  | Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2018 г. №1734-р | Министерство транспорта РФ https://www.mintrans.ru |
| 2.3 | Государственная программа РФ "Развитие транспортной системы" |  | Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 г. №1596 | Министерство транспорта РФ https://www.mintrans.ru |
| 3. | Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| 3.1. | Схема территориального планирования Тульской области | Постановление правительства Тульской области от 04.04.2012 г. №126 (в ред. Постановлений правительства Тульской области от 30.12.2015 N 630, от 06.02.2017 N 49, от 30.12.2019 N 688) |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 4. | Документы территориального планирования муниципальных районов, имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |  |
| 4.1 | Схема территориального планирования МО Киреевский район Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО Киреевский район №16-120 от 21.04.2010 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 4.2 | Схема территориального планирования МО Щекинский район Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО Щекинский район №9/87 от 26.02.2019 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 5. | Документы территориального планирования, имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |  |
| 5.1 | Генеральный план МО Богучаровское Киреевского района Тульской области |  | Решение собрания представителей МО Киреевский район №27-83 от 07.07.2011 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 5.2 | Генеральный план МО Бородинкое Киреевского района Тульской области |  | Отсутствует | - |
| 5.3 | Генеральный план МО Ломинцевское Щекинского района Тульской области |  | Решение собрания представителей МО Щекинский район №28/184 от 16.12.2019 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 5.4 | Генеральный план МО г.Советск Щекинского района Тульской области |  | Решение собрания представителей МО г.Советск Щекинского района №75-253 от 16.12.2019 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 5.5 | Генеральный план МО Огаревское Щекинского района Тульской области |  | Решение собрания представителей МО Щекинский район №69/605 от 13.07.2018 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |
| 5.6 | Генеральный план МО Бородинское Киреевского района Тульской области |  | Решение собрания представителей м.о. Киреевский район от 30.07.2017 №54-312 | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/ |

8.1 Утвержденные документами территориального планирования

Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены в Таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |

8.2 Утвержденные схемой территориального планирования Тульской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

на территориях МО объектов регионального значения

В статье 8 Областного закона Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области" установлены виды объектов регионального значения, подлежащие отображению в Схеме территориального планирования Тульской области, которые согласно части 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат учету в Генеральном плане

К объектам капитального строительства регионального значения, подлежащим учету в Генеральном плане и отображенным в Схеме территориального планирования Тульской области, относятся:

а) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

б) объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

в) объекты образования;

г) объекты здравоохранения;

д) объекты физической культуры и спорта

е) иные объекты, определяемые правительством Тульской области.

Утвержденные в Схеме территориального планирования Тульской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения представлены в Таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1. Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения, в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
| 1.1 | Памятник природы «Карстовые болота у п. Липки» | Расположен в лесу на западной окраине пос. Липки. Площадь – 20 га. | Зона лесов |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 3.1. | Реконструкция ВЛ 110 Труново-Советская | На участке, расположенном на территории МО Приупское | Зона инженерной инфраструктуры |

8.3 Учет документов территориального планирования муниципальных образований имеющих общую границу с планируемой территорией

В целях обеспечения учета объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения МО или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального район, Генеральном плане выполнен учет положений о территориальном планировании документов территориального планирования муниципальных образований имеющих общую границу с планируемой территорией.

Учету подлежали планируемые для размещения объекты местного значения, иные территории и (или) зоны, которые в связи с планируемым размещением таких объектов, могут оказать негативное воздействие на окружающую среду рассматриваемой (проектируемой) территории и потребовали установление зон с особыми условиями использования территории. Результаты представлены в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1

| № п/п | Наименование документа территориального планирования | Наименование и планируемое место размещения объекта, территории, зоны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план МО Ломинцевское Щекинского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |
| 2 | Генеральный план МО Бородинское Киреевского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |
| 3 | Генеральный план МО Богучаровское Киреевского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |
| 4 | Генеральный план МО Огаревское Щекинского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |
| 5 | Генеральный план МО город Советск Щекинского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |

9.Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне

9.1 Основные понятия и положения

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Риск возникновения природных ЧС - это вероятность возникновения неблагоприятных (негативных) последствий воздействия поражающих факторов источников природных ЧС на население, территорию и окружающую природную среду.

Риск возникновения источников природных ЧС – это вероятность (частота) возникновения в течение определенного промежутка времени источника природных чрезвычайных ситуаций.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС биолого-социального характера и иных угроз рассматриваемой территории:

1. определить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. создать условия для последующей разработки проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

3. выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых, ограничены действием указанных факторов;

4. обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

9.2 Исходные данные для разработки раздела

Согласно рекомендациям ГУ МЧС России по Тульской области при разработке Генерального плана предлагается использовать электронные паспорта территорий разработанные ГУ МЧС по Тульской области.

При разработке раздела учитывались ранее разработанные документы по безопасности в чрезвычайных ситуациях:

- Паспорт безопасности территории МО Приупское Киреевского района.

9.3 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические

мероприятия ГО и ЧС.

Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. N 1149 (с изменениями от 1 февраля 2005 г.) утвержден Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне. В связи с отсутствием в Приупском МО территорий, имеющих важное оборонное и экономическое значение, с находящимися на них объектами, представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время (ФЗ «О гражданской обороне»), территории МО не отнесены к группам по ГО.

Риск возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций низок и связан в основном с функционированием электрических сетей, газопроводов, сетей связи и коммунальных систем жизнеобеспечения (таблицы 1.10.1, 1.10.2). Основной риск развития чрезвычайных ситуаций на территории поселения связан с природными явлениями и процессами, которые также приводят к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, обрывам электрических проводов, нарушению транспортного сообщения между населенными пунктами.

Анализ риска возникновения чрезвычайных ситуаций выполнен согласно паспорту территории МО Приупское Киреевского района Тульской области (оценка источников рисков возникновения ЧС).

9.4 Потенциальные опасности природного характера.

Опасность возникновения лесных и торфяных пожаров

На территории МО Приупское имеются лесные массивы, что создает риск возникновения лесных пожаров.

Специальные мероприятия по защите лесов от пожаров предусмотрены проектом Противопожарного устройства лесов и в настоящей работе не приводятся.

9.4.1 Требования к пожарной безопасности в населенных пунктах, примыкающих к лесным массивам

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).

Особенно актуальными такие мероприятия являются в сложившихся условиях зарастания древесной растительностью сельхозугодий обанкротившихся сельскохозяйственных производителей и подступания лесов к населенным пунктам.

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен: быть определен порядок вызова пожарной охраны.

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

9.4.2 Опасность возникновения лесных пожаров и противопожарные мероприятия

Лесные пожары принято подразделять на низовые (составляют по количеству до 90 %), верховые и подземные (почвенные).

Таблица 9.4.2.1 Шкала оценки природной пожарной опасности в лесах (рекомендации по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб, утв. Рослесхозом от 17.11.1997)

| Класс пожарной опасности |  | Объект загорания (характерные типы леса и типы вырубок, насаждения безлесные территории) |  | Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжительность периода их возможного возникновения и распространения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Хвойные молоднякн. Сплошные вырубки: лишайниковые, вересковые, вейниковые и другие типы вырубок по суходолам (особенно захламленные). Сосняки лишайниковые и верещатники. Расстроенные, отмирающие и сильноповрежденные древостой (сухостойники, участки бурелома и ветровала, недорубы), участки условносплошных и интенсивных выборочных рубок. Захламленные гари. |  | В течение всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары, а на участках с наличием древостоя - верховые. На вейниковых и других травяных типах вырубок по суходолу особенно значительна пожарная опасность весной, а в некоторых районах и осенью. |  |
| II |  | Сосняки-брусничники, особенно с наличием соснового подроста или подлеска из можжевельника выше средней густоты. |  | Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона; верховые - в периоды пожарных максимумов. |  |
| III |  | Сосняки - кисличники и черничники. Листвяги-брусничники. Кедровники всех типов, кроме прирученных и сфагновых. Ельники - брусничники и кисличники |  | Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожарного максимума, а в кедровниках, кроме того, в периоды весеннего и, особенно, осеннего максимумов |  |
| IV |  | Сплошные вырубки таволговых и долгомошниковых типов (особенно захламленные). Сосняки, листвяги и насаждения лиственных пород травяных типов. Сосняки и ельникисложные, липняковые, лещиновые, дубняковые. Ельники-черничники. Сосняки - сфагновые и долгомошниковые. Кедровники - приручейные и сфагновые. Березняки- брусничники, кисличники,черничники и сфагновые. Осинники - кисличники и черничники. |  | Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в травяных типах леса и на таволговых вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов, в остальных типах леса и на долгомошниковых вырубках - в период летнего максимума. |  |
| V |  | Ельники, березняки и осинники- долгомошники. Ельники сфагновые и приручейные. Ольшаники всех типов |  | Возникновение пожара возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха) |  |

При проведении противопожарных мероприятий в лесах следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417.

9.4.3 Вероятность возникновения опасных метеорологических

процессов и явлений

Проектируемая территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий (сейсмичность Тульской области не превышает 6 баллов). Таким образом, выполнение требований норм проектирования, установленных СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для Тульской области могут быть грозы, сильные морозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, град с диаметром частиц более 20 мм, гололед с толщиной отложений более 20 мм, сильные ветры со скоростью более 20 м/с.

Метеоусловия, перечисленные выше, при определенных условиях представляют опасность для жизни и здоровья населения, работающей смены, могут нанести ущерб зданиям, инженерным сетям, поэтому необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

Ливневые дожди. Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в открытую и закрытую сеть дождевой канализации;

- Ветровые нагрузки. Прочность и устойчивость конструктивных элементов соответствует требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок;

- Снегопады. Прочность покрытий рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные в СНиП 2.01.07-85;

- Сильные морозы. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций соответствуют СНиП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Тульской области;

- Грозовые разряды. Здания обеспечиваются системой молниезащиты в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87.

Все эти мероприятия должны быть предусмотрены на дальнейших стадиях реализации проекта.

Потенциальная опасность чрезвычайных ситуаций заложена в гидрогеологических условиях оснований зданий и сооружений. Тщательное их изучение и разработка необходимых мер по предупреждению возможных последствий крайне необходимы в условиях Тульской области.

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования, по степени опасности проявления карстово-суффозионных процессов, рассматриваемая территория не относится к категории потенциально опасных в карстово-суффозионном отношении.

В целях предупреждения и снижения геологического и геохимического риска необходимо проведение инженерно-геологических изысканий оснований под фундаменты и выполнение мероприятий, предусмотренных требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений».

В целях совершенствования и координации взаимодействия служб на случай обрыва проводов линий электропередач, линий связи необходимо заключить ряд соглашений между администрацией поселения и отраслевыми службами.

По водному режиму реки поселения характеризуются наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (69%) и дождевых осадков (23%) с площади водосбора и грунтовых вод (8%). В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем составляет 3,0 м, в многоводные годы 5,5 м. Характеристика возможных зон затопления представлена в таблице 1.5.4.

9.5 Биолого-социальные опасности

На территории поселения периодически возникают несанкционированные места складирования отходов животноводства и свалки ТКО, что создает риск ухудшения санитарно-эмидемиологической обстановки и развития инфекционных заболеваний.

Для снижения рисков возникновения ЧС биолого-социального характера на территории района необходимо:

1. Разработать Генеральную схему очистки территорий МО Приупское;

2. Провести реконструкцию и строительство очистных сооружений, замену водопроводных и канализационных сетей;

3. Провести реконструкцию и строительство водозаборных сооружений и систем очистки питьевой воды;

4. Усилить контроль за предприятиями общественного питания;

5. Усилить меры по профилактике инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и другим вопросам в области охраны здоровья граждан;

6. Для обеспечения безопасности людей на водоемах необходимо:

- разработать и утвердить распоряжением план обеспечения безопасности людей на водоемах территории поселения;

- определить места развертывания спасательных постов, медицинских пунктов, маршруты патрулирования милиции (общественных дружин);

- установить в местах для купания щиты с наглядными пособиями по соблюдению мер безопасности на воде в период купания, выписками из Правил охраны жизни людей на водоемах и информацией к купающимся;

- создать реестр мест массового отдыха людей на водоемах (мест для купания) поселения.

9.6 Потенциальные опасности в промышленности и на транспорте

На территории Приупского МО отсутствуют объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Потенциальными источниками развития техногенных чрезвычайных ситуаций на территории МО являются объекты энергетики, а также автотранспорт.

Размещение новых объектов промышленного, коммунального назначения на территории поселения необходимо проводить с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм.

При поступлении информации о разрушении объектов дорожного хозяйства района в администрацию Киреевского муниципального района - руководитель гражданской обороны Киреевского муниципального района, начальник отдела по МР, ГО, ЧС и ОБ администрации Киреевского муниципального района - доводит эту информацию до директора ДРСУ, которое обслуживает дороги района.

9.6.1 Пожары в зданиях и сооружениях

Возникновение пожаров в домах в сельских населенных пунктах может быть обусловлено различными причинами, среди которых: неосторожное обращение с огнем, не соблюдение правил и норм пожарной безопасности, ветхое состояние зданий и сооружений что провоцирует возникновение короткого замыкания в проводах и др.

Для тушения пожаров в ПР Киреевский расположено пожарное депо, обслуживающее территорию всего поселения.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступающий в действие с мая 2009 года, дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В населенных пунктах на случай возникновения пожаров должны быть предусмотрены исправные пожарные гидранты, краны для забора воды пожарным автомобилем.

В целях обеспечения противопожарной безопасности в сельских населенных пунктах на первую очередь необходимо предусмотреть приобретение переносных  пожарных мотопомп.

9.6.2 Аварии на транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах автомобильных дорог, поскольку по ним могут перевозиться легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

- осуществление капитального ремонта автомобильных дорог;

- проведение регулярных обследований и мониторинга за техническим сооружениями - элементами транспортной инфраструктуры;

- усиление контроля за соблюдением Правил дорожного движения.

Основные требования ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в случае возникновения ЧС рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

Развитая транспортная сеть и удобные подъезды к населенным пунктам и объектам застройки способствуют своевременному и планомерному проведению эвакомероприятий.

9.6.3 Аварии на сетях инженерной инфраструктуры

Аварии на сетях инженерной инфраструктуры возможны на территории всего МО, где расположены электросетевые объекты, водопроводные, канализационные и тепловые сети, котельные.

Аварии на сетях инженерной инфраструктуры приводят, прежде всего, к нарушению функционирования объектов поселковой застройки в заданном режиме.

Для бесперебойного функционирования объектов инженерной инфраструктуры необходимо проводить регулярные мероприятия по их ремонту и усовершенствованию их обслуживания.

Для исключения негативных процессов при эксплуатации котельных, обслуживающим организациям необходимо ежегодно проводить работу по оценке их технического состояния.

При возникновении аварийной ситуации при транспортировке газа возможно разрушение газопровода, сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению сооружений, оборудования, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей среде.

Наибольшую опасность при возможном возникновении аварии представляют собой полное местное разрушение трубы. При этом происходит выброс максимального количества природного газа из поврежденного участка газопровода. Причинами возникновения аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.

Принимая во внимание предполагаемы характер аварии, кратковременность аварийного выброса, способность природного газа, рассеиваясь, быстро уходить в верхние слои атмосферы, отсутствие вредного остаточного токсикологического воздействия природного газа на организм человека и природную среду, также возможность мгновенной разовой приземной концентрации в районе аварии, можно сделать вывод, что губительного воздействия аварийный выброс газа на окружающую среду в районе выброса не окажет.

10 Перечень мероприятий по доступности объектов

маломобильным группам населения на территории МО Приупское

Данный раздел выполнен в соответствии с федеральным законом №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" и СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

На территории муниципального образования должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом потребностей инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений необходимо разрабатывать проектные решения общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их участки или отдельные помещения, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также на их информационное и инженерное обустройство.

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

Возможность и степень (вид) адаптации к требованиям настоящих норм зданий, имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, следует согласовывать с органом по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и с органами социальной защиты населения соответствующего уровня.

Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории; - безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

11 Перечень земельных участков,

которые переводятся из одной категории земель в другую

Данный раздел материалов по обоснованию Генерального плана в текстовой форме обусловлен реализаций положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав МО. Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав МО, осуществляется в границах таких МО.

Данный раздел содержит перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования (пункт 7 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний (часть 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов установлен в статье 84 Земельного кодекса.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Данная статья имеет правовые последствия, в части обязательного соблюдения требований, при выполнении процедуры включения земельных участков в границы населенных пунктов либо исключения земельных участков из границ населенных пунктов, установленных ниже приведенными документами для следующих категорий земель:

- для земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения:

Приказ Минсельхоза РФ от 17.05.2010 №168 «Об описании содержания ходатайства о переводе находящихся в собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов»;

- для земель лесного фонда:

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №48 «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий»;

- для земель водного фонда:

Приказ Минприроды РФ от 10.11.2011 №882 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель водного фонда в земли другой категории и составе прилагаемых к нему документов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2012 N 23194).

Генеральным планом МО Приупское не предусмотрен перевод земель из одной категории в другую.

12 Обоснования предложений заинтересованных лиц

по включению в Генеральный план объектов местного значения

Согласно части 8 статьи 20 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе представить в органы местного самоуправления муниципального района предложения о внесении изменений в Генеральный план.

Так же аналогичное требование содержит часть 6 статья 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в части учета предложений заинтересованных лиц при подготовке документов территориального планирования, в рассматриваемом случае Генерального плана.

13 Обоснование предложений по включению в Генеральный план

объектов местного значения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО

В процессе проведения комплексных обоснований выявлена потребность также в других объектах местного значения, как дополнительных, головных или связующих элементов, необходимых для устойчивого развития территории МО.

При проведении комплексных обоснований учитывались следующие основные понятия, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

2) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Обоснование предложенного варианта планируемого размещения объектов местного значения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось как для группы однотипных объектов, так и для каждого рассматриваемого объекта местного значения. Все предложенные и обоснованные в настоящем разделе объекты местного значения, занесены соответствующие таблицы и отображены на соответствующих картах, входящих в материалы по обоснованию Генерального плана.

При проведении комплексного обоснования учитывались все населенные пункты, входящие в состав территории муниципального образования.

14 Состав графической части (Том 2)

Лист 1. Карта границ территорий земель и ограничений. М 1:10 000;

Лист 2. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10 000.

Приложения