Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Киреевский район

от________2021 №______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Киреевский район

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Киреевский район, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы»

- Паспорт муниципальной  программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район; Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район; Управляющие и ресурсоснабжающие организации на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района |
| Цель муниципальной программы | - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде на территории МО город Киреевск Киреевского района; - сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры; - повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов зданий муниципальных учреждений; - сокращение расходов муниципального бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений. |
| Задачи муниципальной программы | - организация работ по проведению энергообследования зданий бюджетных учреждений, многоквартирных домов жилищного фонда на территории МО город Киреевск Киреевского района; - выработка рекомендаций по снижению объёмов потребленных энергоресурсов бюджетными учреждениями; - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением; - снижение объемов потребления всех видов энергетических ресурсов; - увеличение количества транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива природным газом, газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива; - включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; - проведение энергетического аудита систем коммунальной инфраструктуры; - анализ предоставления качества услуг электро,-тепло,-газо- и водоснабжения; - оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях на территории МО город Киреевск Киреевского района; - модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия. |
| Целевые показатели муниципальной программы | -доля многоквартирных домов, оснащённых общедомовыми приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов); -доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов (процентов); -доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учёта, в общем объёме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями (процентов); -удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций (Гкал/м2); - удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций (квт.час/м2); -объём потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, воды муниципальными учреждениями (т, м3, Гкал, квт.час) для расчёта удельных расходов потребленных энергоресурсов; -доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (процентов); -удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2); -удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (квт.час/м2); -удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) (куб.м/чел); - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) (куб.м/чел); -доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии (процентов); - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: -электрическая энергия; -тепловая энергия; -горячая вода; -холодная вода; -природный газ. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: -электрическая энергия; -тепловая энергия; -горячая вода; -холодная вода; -природный газ. |
|  | - доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования (процентов); -доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования (процентов); - доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории МО (процентов); - доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования (процентов); - доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования (процентов) |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2021-2024 годы»; - Подпрограмма «Обеспечение энергосбережения в жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы». |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Срок реализации муниципальной программы 2021 - 2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 11300 тыс. руб., в том числе: 2021г.- 2090 тыс.руб. 2022г.- 3010 тыс.руб. 2023г.- 3550 тыс.руб. 2024г.- 2650 тыс.руб. в том числе: Общий объем финансирования за счет средств бюджета МО Киреевский район 6210 тыс. руб. в том числе: 2021г.- 1000 тыс. руб. 2022г.- 1710 тыс. руб. 2023г.- 2150 тыс. руб. 2024г.- 1350 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств управляющих организаций и РСО 5090 тыс.руб. в том числе: 2021г.- 1090 тыс. руб. 2022г.- 1300 тыс. руб. 2023г.- 1400 тыс. руб. 2024г.- 1300 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления в жилищном фонде; -сокращение расходов на энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями; -обеспечение потребления энергоресурсов по показаниям приборов учета всеми муниципальными учреждениями; - обеспечение потребления энергоресурсов по показаниям приборов учета в жилищном фонде. |

1. Характеристика проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Киреевский район

В настоящее время экономика и бюджетная сфера МО Киреевский район  характеризуется повышенной энергоемкостью.

В этих условиях одной из основных проблем для социально-экономического развития муниципального образования Киреевский район становится снижение конкурентоспособности предприятий, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной  снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов регионального и местного самоуправления.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Киреевский район.

Муниципальной программой муниципального образования Киреевский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2021-2024 годы» определяются технические и технико-экономические мероприятия для снижения энергозатрат, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2024 года должны быть достигнуты:

-экономия всех видов энергоресурсов при их распределении и потреблении;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение потребления электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

В конечном итоге реализация муниципальной программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей расхода энергопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах муниципальных учреждений с организациями коммунального комплекса.

2. Цели и задачи муниципальной программы, основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Приоритетной целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации программных мероприятий необходимо решить следующие задачи:

- организация работы по проведению энергообследования всех бюджетных учреждений;

- выработка рекомендаций по снижению затрат потребленной электроэнергии организациями, финансируемых из бюджета;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением;

- снижение объемов потребления всех видов энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Выполнение муниципальной программы позволит:

1. Сократить оплату за топливно-энергетические ресурсы,  потребляемые муниципальными учреждениями;

2. Повысить энергосбережение в жилищном фонде;

3. Довести доли муниципальных учреждений, расчеты которых за потреблённые энергоресурсы производятся по показаниям приборов учета, до 100%.

- 3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Сроки реализации: 2021 - 2024 годы.

4.  Перечень целевых показателей муниципальной программы

Эффективность реализации мероприятий программы по достижению целей и задач программы оценивается исходя из результативности ее мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы будет оцениваться достижением целей программы, представленных в приложении №1 приложения к муниципальной программе.

К обязательным целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) целевые показатели, характеризующие оснащённость приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

б) целевые показатели в жилищном фонде;

в) целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной  программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, а также обобщенная характеристика представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

Основные мероприятия муниципальной программы:

1. По оснащению приборами учёта используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учёта.

Оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета:

- электроэнергии;

- горячего и холодного водоснабжения;

- природного газа;

- тепловой энергии.

2. По энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. По энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных, в том числе, на развитие жилищно-коммунального хозяйства.

4. По энергосбережению в муниципальных учреждениях МО Киреевский район.

5. По проведению энергетических обследований зданий муниципальных учреждений и многоквартирных домов.

6. По повышению энергетической эффективности систем освещения, включая установку датчиков движения в многоквартирных домах.

7. По информационному обеспечению указанных мероприятий муниципальной программы, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, предусматривают разработку и принятие  нормативных правовых актов муниципального образования Киреевский район.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении №3 приложения к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источники финансирования: бюджет муниципального образования Киреевский район, бюджеты муниципальных образований городских и сельских поселений Киреевского района.

Объем финансирования программных мероприятий может подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета муниципального образования Киреевский район, бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Киреевского района, и результатов выполнения программных мероприятий.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Киреевский район, бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Киреевского района по годам ее реализации в разрезе мероприятий представлена в приложении №4 приложения к муниципальной программе.

8. Методика и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей формируются за отчётный финансовый год и рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

9. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы предоставлен в приложении № 5 приложения к муниципальной программе.

10. Основные меры правового регулирования муниципальной  программы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2021-2024 годы»

Подпрограмма «Обеспечение энергосбережения в жилищном фонде,  системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024годы»

10. Текст подпрограмм, включённых в муниципальную программу

10.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2021-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район; Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район; Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Киреевский район «Городское хозяйство». |
| Цель муниципальной подпрограммы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - организация работ по проведению энергетического обследования всех бюджетных учреждений; - выработка рекомендаций по снижению затрат потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета МО Киреевский район. |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | -доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учёта, в общем объёме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями (процентов); -удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2); - удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (квт.час/м2); -объём потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, воды муниципальными учреждениями (т, м3, Гкал, квт.час); -доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии (процентов); -обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; -удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: -электрическая энергия; -тепловая энергия; -горячая вода; -холодная вода; -природный газ. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации: 2021 - 2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования из средств бюджета муниципального образования Киреевский район составляет 6210 тыс. руб., в том числе: 2021- 1000 тыс. руб. 2022- 1710 тыс. руб. 2023- 2150 тыс. руб. 2024- 1350 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - сокращение размеров оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями; - доведение доли учреждений, расчеты которых за потребление энергоресурсов производятся по показаниям приборов учета, до 100%. |

10.1.1. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера МО Киреевский район характеризуется повышенной энергоемкостью.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию МО Киреевский район становится снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов могут привести к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории МО Киреевский район, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- снижению эффективности расходования средств бюджета МО Киреевский район, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

В Подпрограмме определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2024 года должны быть достигнуты:

- экономия всех видов энергетических ресурсов при  их распределении и потреблении;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение потребления электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Подпрограммы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления;

- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.

10.1.2. Цели и задачи Подпрограммы, прогноз конечных результатов Подпрограммы

Приоритетной целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий данной подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- организация работ по проведению энергообследования всех бюджетных учреждений;

- выработка рекомендаций по снижению затрат потребленной электроэнергии организациями, финансируемыми из бюджета;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением;

- снижение объемов потребления всех видов энергетических ресурсов.

Выполнение Подпрограммы  позволит:

1. Сократить оплату за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями;

2. Доведение доли муниципальных учреждений расчеты, которых за потребление энергоресурсов производятся по показаниям приборов учета, до 100%.

- 10.1.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации: 2021 - 2024 годы.

10.1.4.  Перечень целевых показателей муниципальной Подпрограммы

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы по достижению целей и задач оценивается исходя из результативности ее мероприятий.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться достижением целевых значений, представленных в приложении №1 приложения к муниципальной программе.

10.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий, а также обобщенная характеристика Подпрограммы представлены в приложении №2 приложения к муниципальной программе.

10.1.6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы, предусматривают разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования Киреевский район.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации данной подпрограммы представлены в приложении №3 приложения к муниципальной программе.

10.1.7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источники финансирования: бюджет муниципального образования Киреевский район.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы может подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета муниципального образования Киреевский район и результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы по годам ее реализации, в разрезе мероприятий представлена в приложении №4 приложения к муниципальной программе.

10.1.8. Методика и критерии оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы  представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных подпрограммой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Эффективность реализации данной подпрограммы определяется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы.

1.  Расчёт значений обязательных целевых показателей

1.1. Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования () определяется по формуле:

где:

- объем потребляемых муниципальными учреждениями ресурса i (природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, горячей и холодной воды), приобретаемых по приборам учета на территории муниципального образования, тыс. куб. м, Гкал, млн. кВт x ч, тыс. куб. м;

- общий объем потребляемого ресурса i (природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, горячей и холодной воды) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, тыс. куб. м, Гкал, млн. кВт x ч, тыс. куб. м.

1.2. Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления, рассчитываются следующим образом:

1.2.1. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в введении органов местного самоуправления (), определяется по формуле:

где:

- объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в введении органов органов местного самоуправления, Гкал;

- общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в введении органов местного самоуправления, кв. м.

1.2.2. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в введении органов местного самоуправления (), определяется по формуле:

где:

- объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в введении органов местного самоуправления, кВт x ч;

- общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в введении органов местного самоуправления, кв. м.

10.1.9. План реализации Подпрограммы

План     реализации    Подпрограммы     представлен     в    приложении

№ 5 приложения к муниципальной программе.

10.2. Подпрограмма «Обеспечение энергосбережения в жилищном фонде,  системах коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2021-2024годы»

Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель муниципальной ( подпрограммы | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район. |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | - ООО «Надежда»; - ООО Эдельвейс»; - ООО «Атлант»; - ООО «НК ГАРАНТ Брусяновский»; - ООО «Городок» |
| Цели муниципальной подпрограммы | - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением. - снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов. |
| Показатели муниципальной подпрограммы | -доля многоквартирных домов, оснащённых общедомовыми приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов); -доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов (процентов); -доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (процентов); -удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2); -удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (квт.час/м2); -удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) (куб.м/чел); - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) (куб.м/чел); -доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии (процентов); -доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов); -доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | - повышение уровня оснащенности приборами учета, используемыми энергетическими ресурсами; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности по экономии теплоэнергии; - повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения, направленных на замену светильников уличного освещения; - повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Сроки реализации Подпрограммы 2021 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 5090 тыс.руб., в том числе: 2021- 1090 тыс. руб. 2022- 1300 тыс. руб. 2023- 1400 тыс. руб. 2024- 1300 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления; -обеспечение потребления энергоресурсов по показаниям приборов учета в жилищном фонде. |

10.2.1. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы

В настоящее время система жилищно-коммунальной инфраструктуры относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования Киреевский район и достаточно остро стоит проблема в повышении эффективности.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе муниципального образования Киреевский район является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и, соответственно, росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования Киреевский район и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Анализ функционирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Киреевский район показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой энергии, электрической энергии и воды при оказании жилищно-коммунальных услуг. Соответственно это приводит:

- к росту тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Киреевский район и организаций бюджетного финансирования, на население.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры;

- низкая доля энергоэффективного уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы является физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению планируется проводить в наиболее проблемном секторе - жилищно-коммунальном хозяйстве.

Приоритетом Подпрограммы является решение проблем по осуществлению комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования Киреевский район.

10.2.2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы, прогноз конечных результатов Подпрограммы

Приоритетной целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов.

Выполнение Подпрограммы позволит:

- обеспечить сокращение удельных показателей энергопотребления.

- 10.2.3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации Подпрограммы: 2021 - 2024 годы.

10.2.4.  Перечень целевых показателей Подпрограммы

Эффективность реализации данной подпрограммы будет оцениваться достижением целевых значений, представленных в приложении 1приложения к муниципальной программе.

10.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы, а также обобщенная характеристика предусмотрены в приложении 2 приложения к муниципальной программе.

Основные мероприятия муниципальной Подпрограммы следующие:

приобретение и установка экономичных светильников уличного освещения;

установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде;

проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (газоснабжение, тепло- и электроснабжение);

постановка таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов  недвижимого имущества, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов (определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию);

мероприятия по информационному обеспечению указанных мероприятий муниципальной программы, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

10.2.6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы, предусматривают разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования Киреевский район.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации данной подпрограммы представлены в приложении 3 приложения к муниципальной программе.

10.2.7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Возможные источники финансирования: средства предприятий ЖКХ, бюджет  муниципального образования Киреевский район.

Объем финансирования мероприятий данной подпрограммы может подвергаться корректировке исходя из возможностей средств предприятий ЖКХ, бюджета муниципального образования Киреевский район.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы  по годам ее реализации, в разрезе мероприятий представлена в приложении 4 приложения к муниципальной программе.

10.2.8. Методика и критерии оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных подпрограммной, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

- Расчет значений обязательных целевых показателей

1. Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов, рассчитываются следующим образом:

1.1. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов i по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (), определяется по формуле:

где:

- число многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого коммунального ресурса i, единиц;

- число многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого коммунального ресурса i, единиц.

1.2. Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (), определяется по формуле:

где:

- число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), фактически оснащенных приборами учета потребляемого коммунального ресурса i, единиц;

- число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого коммунального ресурса i, единиц.

2. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, рассчитываются следующим образом:

2.1. Доля многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше (), определяется по формуле:

где:

- площадь многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше, кв. м;

- общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), кв. м.

2.2. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (), определяется по формуле:

где:

- объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), Гкал;

- общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), кв. м.

2.3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (), определяется по формуле:

где:

- объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), кВт x ч;

- общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), кв. м.

2.4. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (в расчете на 1 жителя) () определяется по формуле:

где:

- объем потребления холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), куб. м;

- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), человек.

2.5. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (в расчете на 1 жителя) () определяется по формуле:

где:

- объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), куб. м;

- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), человек.

2.6. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования () определяется по формуле:

где:

- объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории (муниципального образования, тыс. Гкал;

- общий объем переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, тыс. Гкал.

2.7. Доля энергоэффективных <2> источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования () определяется по формуле:

<2> Светильники со светодиодами или светодиодные лампы, соответствующие требованиям к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 2255 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 120).

где:

- количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования, единиц;

- общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования, единиц.

2.8. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования (), рассчитывается по формуле:

где:

- объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке на территории муниципального образования, куб. м;

- общий объем потребления (использования) горячей воды на территории муниципального образования, куб. м;

- общий объем потребления (использования) холодной воды на территории муниципального образования, куб. м.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы

Реализация муниципальной программы на территории Киреевского района Тульской области связана с несколькими типами рисков.

Описание рисков, оценка уровня влияния рисков и меры управления рисками приведены в таблице.

| Наименование риска | Факторы риска | Оценка уровня влияния риска | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |  |
| 1. | Макроэкономические риски | Ухудшение экономической ситуации, снижение поступлений доходов в бюджет Тульской области и местные бюджеты и, как следствие, сокращение финансирования программы. Снижение объемов финансирования за счет средств из внебюджетных источников | Высокий | Совершенствование планирования, мониторинг и своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы. |
| 2. | Политические риски | Пересмотр основных направлений стратегического развития на долгосрочный период, передача дополнительных полномочий региональным органам исполнительной власти | Низкий | Оперативное реагирование, корректировка мероприятий и задач муниципальной программы в соответствии с планами стратегического развития |
| 3. | Законодательные риски | Изменение федерального законодательства | Средний | Оперативное реагирование на изменение федерального законодательства |
| 4. | Природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы), в результате чего невозможность реализации мероприятий | Низкий | Актуализация плана реализации муниципальной программы по наиболее приоритетным направлениям, учет возможности ухудшения погодных условий при установлении сроков выполнения работ подрядными организациями |
| 5. | Социальные риски | Возникновение дестабилизирующих общественных процессов (низкая социальная активность населения) | Средний | Информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение социологических исследований, освещение в средствах массовой информации мероприятий и результатов реализации муниципальной программы |
| 6. | Международные риски | Вероятность финансовых потерь в связи с динамикой международной обстановки | Средний | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования |
| Внутренние риски |  |  |  |  |
| 1. | Управленческие риски | Вероятность неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей программы | Средний | Усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма управления реализацией программы, корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов |
|  |  | Некачественное и (или) несвоевременное исполнение мероприятий муниципальной программы | Средний | Применение штрафных санкций к исполнителям работ в рамках заключенных контрактов, мониторинг исполнения мероприятий АМО Киреевский район Тульской области |
|  |  | Несвоевременная и (или) недостаточная проработка и принятие нормативных правовых актов в сфере реализации муниципальной программы | Средний | Своевременная подготовка и более детальная проработка проектов нормативных правовых актов в сфере реализации муниципальной программы |
|  |  | Дефицит квалифицированных кадров | Низкий | Повышение квалификации ответственных исполнителей, оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах кадрового обеспечения |

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной  программы предусмотрены следующие меры:

- проведение мониторинга за ходом выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий.

12. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 5 приложения к муниципальной программе.

Начальник управления

муниципального хозяйства

администрации

МО Киреевский район                                                        Д.С. Зимин

____________________________________________________________

- Приложение №1

- Приложения к муниципальной программе

Перечень целевых показателей  
муниципальной программы  муниципального образования Киреевский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Киреевский район, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы»  и их значений

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Ответственный исполнитель (наименование подразделения) | Система мониторинга |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учёта, в общем объёме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями | % | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район. | ежегодно | 61 | 75 | 85 | 100 |
| 2. | -удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район. | ежегодно | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| 3. | - удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | квт.час/м2 | Комитет по образованию администрация МО Киреевский район. | ежегодно |  |  |  |  |
| 4. | -объём потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, воды муниципальными учреждениями (для расчёта удельного расчёта энергоресурсов): |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | электрическая энергия | квт.час | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район | ежегодно | 2605321 | 2604000 | 2602000 | 2600000 |
| 4.2. | тепловая энергия | Гкал | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район | ежегодно | 16975 | 16800 | 16750 | 16720 |
| 4.3. | горячая вода | м3 | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район. | ежегодно | 1740 | 1700 | 1680 | 1670 |
| 4.4. | холодная вода | м3 | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район | ежегодно | 34180 | 34100 | 34000 | 33900 |
| 4.5. | природный газ | м3 | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район | ежегодно | 476850 | 476200 | 475800 | 475500 |
| 5. | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | - Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район; - УК на территории МО г.Киреевск | ежегодно | 20 | 40 | 60 | 100 |
| 6. | Удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  | - Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район; - УК на территории МО г.Киреевск | ежегодно |  |  |  |  |
| 6.1. | Электрическая энергия | квт.час/м2 | Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район | ежегодно |  |  |  |  |
| 6.2. | Тепловая энергия | Гкал/м2 | Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район | ежегодно | 0,1622 | 0,1618 | 0,1616 | 0,1615 |
| 6.3. | Горячая вода (в расчёте на 1 жителя) | куб.м/чел. | Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район | ежегодно | 19,4 | 19,2 | 19,0 | 18,8 |
| 6.4. | Холодная вода (в расчёте на 1 жителя) | куб.м/чел. | Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район | ежегодно | 52,0 | 51,0 | 50,5 | 50,0 |
| 7. | Доля многоквартирных домов, оснащённых общедомовыми приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов | % | - Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район; - УК МО г.Киреевск | ежегодно |  |  |  |  |
| 8. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов | % | - Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район; - УК МО г.Киреевск | ежегодно |  |  |  |  |
| 9. | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии | % | Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район | ежегодно |  |  |  |  |
| 10. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район | ежегодно | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 11. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район | ежегодно |  |  |  |  |

- Приложение № 2

- приложения к муниципальной программе

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Киреевский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Киреевский район, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы |  |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия не реализации подпрограммы |  | Связь с целевыми показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Киреевский «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Киреевский район, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Знергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение энергообследования зданий учебно-воспитательного и культурно-досугового назначения |  |  | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район. | 2021 |  | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления |  | Рост затрат за энергоресурсы |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях |
| 1.2. |  | Оснащение приборами учета энергоресурсов зданий |  | Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район. | 2021 |  | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления |  | Рост затрат на энергоресурсы |  | Повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов зданий муниципальных учреждений |
| 1.3 |  | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях |  |  | 2021 |  | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления |  | Рост затрат на энергоресурсы |  | Сокращение потерь энергетических ресурсов |
| 1.4. |  | Тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях |  |  | 2021 |  | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления |  | Рост затрат на энергоресурсы |  | Сокращение потерь энергетических ресурсов |
| 2.Подпрограмма «Обеспечение энергосбережения в жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета: - электроэнергии; - горячего и холодного водоснабжения; - природного газа; - тепловой энергии. |  | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район. | 2022 |  | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления | Рост затрат на энергоресурсы |  | Повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергоресурсов |  |
| 1.4. |  | Приобретение и установка экономичных светильников уличного освещения |  | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | 2021 |  | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления | Рост затрат на энергоресурсы |  | Сокращение расходов бюджета на знергоресурсы |  |
| 1.5. |  |  | Проведение энергообследования жилых многоквартирных домов | Управляющие организации МО г.Киреевск | 2021 |  | 2024 |  |  |  | Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде |  |
| 1.6. |  |  | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов (определение нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию) | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район. | 2021 |  | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления | Рост затрат на энергоресурсы |  | Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче |  |
| 1.8. |  |  | Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий муниципальной программы, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | -Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район; -УК МО г.Киреевск | 2021 |  | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления | Рост затрат на энергоресурсы |  | Повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергоресурсов |  |

Приложение № 3

приложения к муниципальной программе

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

муниципального образования  Киреевский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Киреевский район, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы»

| № п/п | Вид нормативно- правового акта | Основные положения нормативно-правового (правового) акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Конституция Российской Федерации | Гарантии граждан | Правительство РФ | Внесение изменений в законодательство РФ |
| 2. | Бюджетный Кодекс Российской Федерации | Ст. 179 Бюджетный Кодекс Российской Федерации | Правительство РФ | Внесение изменений по мере необходимости |
| 3. | Федеральный закон | 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Правительство РФ | Внесение изменений по мере необходимости |
| 4. | Постановление Правительства Российской Федерации | От 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Правительство РФ | Внесение изменений по мере необходимости |
| 5. | Постановление администрации муниципального образования Киреевский район | от 19.09.2013 № 756 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Киреевский район» | Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район | Внесение изменений по мере необходимости |

Приложение № 4

приложения к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение                                   реализации муниципальной программы муниципального образования Киреевский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Киреевский район, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования Киреевский район | Ответственный исполни- тель, соисполнитель | Источники финансового обеспечения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Киреевский район, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы» | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район Управляющие организации ЖХ МО г.Киреевск | Всего, в том числе: | 2090 | 3010 | 3550 | 2650 |
|  |  |  | Бюджет МО Киреевский район | 1000 | 1710 | 2150 | 1350 |
|  |  |  | Средства предприятий ЖКХ на территории МО город Киреевск Киреевского района | 1090 | 1300 | 1400 | 1300 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2021-2024 годы» | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район | Всего, в том числе: | 1000 | 1660 | 2100 | 1300 |
|  |  |  | Бюджет МО Киреевский район | 1000 | 1660 | 2100 | 1300 |
| Подпрограмма | «Обеспечение энергосбережения в жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на период 2021-2024 годы» - Оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета:(электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения, природного газа, тепловой энергии). - Проведение энергообследования жилых многоквартирных домов - Увеличение доли многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (процентов) - Приобретение и установка экономичных светильников уличного освещения -Мероприятия по информационному обеспечению указанных мероприятий муниципальной программы, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по информированию жителей о деятельности УК (установка информационных щитов УК) -Утепление МКД, мест общего пользования в МКД -Мероприятия по повышению энергоэффективности систем освещения, включая установку датчиков движения в подъездах МКД -Тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения -Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии | Управление муниципального хозяйства администрации МО Киреевский район Управляющие организации на территории МО г.Киреевск Киреевского района | Всего, в том числе: Бюджет МО Киреевский район Средства предприятий ЖКХ | 1090 0 1090 17 | 1350 50 1300 40 | 1450 50 1400 55 | 1350 50 1300 74 |

Приложение №5

приложения к муниципальной программе

План
 реализации муниципальной программы муниципального образования Киреевский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Киреевский район, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы»

| № п/п | Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия подпрограммы муниципальной программы |  |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Источник финансирования |  |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| Муниципальная программа муниципального образования Киреевский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Киреевский район, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры на территории МО город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение энергообследования зданий учебно-воспитательного и культурно-досугового назначения |  | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район | 2021 | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления | Бюджет МО Киреевский район |  | 1720 |  |  |
| 1.2. |  | Оснащение зданий приборами учета используемых энергоресурсов |  | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район. | 2021 | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления | Бюджет МО Киреевский район |  | 2340 |  |  |
| 1.3. |  | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях |  | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район. | 2021 | 2024 | Обеспечение снижения потерь электрической энергии в зданиях | Бюджет МО Киреевский район |  | 650 |  |  |
| 1.4. |  | Повышение тепловой защиты зданий при ремонте, утепление зданий |  | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район. | 2021 | 2024 | Обеспечение снижения потерь теплоносителя в зданиях | Бюджет МО Киреевский район |  | 1000 |  |  |
| 1.5. |  | Тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях |  | Комитет по образованию администрации МО Киреевский район. Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации МО Киреевский район. | 2021 | 2024 | Обеспечение снижения потерь теплоносителя в зданиях | Бюджет МО Киреевский район |  | 350 |  |  |
| 2.Подпрограмма «Обеспечение энергосбережения в жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета: - электроэнергии; - горячего и холодного водоснабжения; - природного газа; - тепловой энергии. |  | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район. | 2022 | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления |  | Бюджет МО Киреевский район |  |  | 150 |
| 2.2. |  | Приобретение и установка экономичных светильников уличного освещения |  | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | 2021 | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления |  | Бюджет МО Киреевский район |  |  | 150 |
| 2.3. |  | Проведение энергообследования жилых многоквартирных домов |  | Управляющие организации МО г.Киреевск | 2021 | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления |  | Средства УК |  |  | 400 |
| 2.4. |  |  | Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | 2021 | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления |  |  |  |  | 4000 |
| 2.5. |  |  | Мероприятия по повышению тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | 2021 | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  | Мероприятия по информационному обеспечению указанных мероприятий муниципальной программы, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов в МКД об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности на информационных щитах УК | -Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район; -УК МО г.Киреевск | 2021 | 2024 | Обеспечение сокращения удельных показателей энергопотребления |  | Средства УК |  |  | 160 |
| 2.7. |  |  | Мероприятия по повышению энергоэффективности систем освещения, включая установку датчиков движения в подъездах МКД | УК МО г.Киреевск | 2021 | 2024 |  |  | Средства УК |  |  | 100 |
| 2.8. |  |  | Утепление МКД, мест общего пользования в МКД | УК МО г.Киреевск | 2021 | 2024 |  |  | Средства УК |  |  | 40 |
| 2.9 |  |  | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии | УК МО г.Киреевск | 2021 | 2024 |  |  | Средства УК |  |  | 160 |
| 2.10 |  |  | Тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | УК МО г.Киреевск | 2021 | 2024 |  |  | Средства УК |  |  | 80 |