АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ

муниципального образования г.Киреевск

в 2019 году

Киреевск – 2020

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования г. Киреевск в 2019 году | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта (2019 - 2023 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района» | 4 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» | 4 |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» | 5 |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Киреевск Киреевского района Тульской области (2018-2019)» | 6 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы» | 7 |
|  | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2019-2025 годы | 7 |
|  | Оценка эффективности | 8 |
|  | Заключение | 10 |

Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной  политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования г.Киреевск программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Киреевск проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 19.09.2013 № 756, на основании данных Финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2019 году в  муниципальном образовании город Киреевск действовали следующие муниципальные программы:

- Развитие культуры и спорта (2019 - 2023 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района

- Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы

- Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы

- Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Киреевск Киреевского района Тульской области (2018-2019)

- Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2019-2025 годы

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации муниципального образования Киреевский район.

Муниципальные программы, реализуемые на территории муниципального образования город Киреевский район в 2019 году:

| 1. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта (2019 - 2023 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района» Объем финансирования составил 25020,1 тыс. рублей или 100 % к плану. |  |
| --- | --- |

Мероприятиями программы предусмотрены:

- обеспечение деятельности Киреевского городского Дома культуры;

- обеспечение деятельности МБУК «Киреевский городской парк культуры и отдыха»;

- обеспечение деятельности МБУ «Киреевский физкультурно-оздоровительный комплекс».

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,0 (высокий уровень эффективности).

|  | 2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» Объем финансирования составил 7252,99 тыс. рублей или 92,5 % к плану. |
| --- | --- |

Были проведены следующие мероприятия:

1. Разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения.

2. Приобретение дорожных знаков и краски для нанесения дорожной разметки.

3. Разработка и утверждение проектов организации движения (дислокация дорожных знаков, разметка и   т.д.)

4. Организация и обслуживание пешеходных переходов оборудованных по национальным стандартам.

5. Приобретение и установка остановочных павильонов.

6. Обеспечение     необходимой наглядной агитацией по выполнению ПДД.

7. Пропаганда безопасности         дорожного движения через средства       массовой информации  (телевизионные компании) .

8. Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки по правилам  дорожного движения, тренажеры, компьютерные обучающие программы, обучающие игры).

9. Проведение районных конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,721.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,667 (низкий уровень эффективности).

| 3. Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы» Объем финансирования составил 9141,42 тыс. рублей или 94,1 % к плану. |  |
| --- | --- |

- Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных дворов  в муниципальном образовании Киреевский район осуществлялась с помощью муниципальной программы  «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы». Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования.

- В 2019 году исполнены мероприятий программы:

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Реализация мероприятий по программе «Народный бюджет»;

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- Составление и утверждение сметной документации на ремонт дорог и выполнение работ по техническому надзору за проведением;

- Содержание автомобильных дорог в м.о. г.Киреевск.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,41.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,386 (низкий уровень эффективности).

| 4. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Киреевск Киреевского района Тульской области (2018-2019)» В 2019 году финансирование программы не осуществлялось. |  |
| --- | --- |

Целью программы является Снижение доли аварийного жилья, признанного таковым в установленном порядке после 01.01.2012,
в жилищном фонде муниципального образования г. Киреевск Киреевского района Тульской области.

Задачами программы являются:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке после 01.01.2012.

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда в м.о. г. Киреевск Киреевского района Тульской области.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

| 5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы» Объем финансирования составил 387,79153 тыс. рублей или 86,14 % к плану. |  |
| --- | --- |

Мероприятиями программы предусмотрены:

- Составление и проверка сметной документации;

- Комплексное благоустройство пляжной зоны ЦПКиО г. Киреевск Киреевского района Тульской области (софинансирование).

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,345.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1,159 (высокий уровень эффективности).

| 6. Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2019-2025 годы В 2019 году финансирование программы не осуществлялось. |  |
| --- | --- |

Целью программы является снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования город Киреевск Киреевского района. Задачами программы являются:

Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства;

Ликвидация аварийного жилищного фонда включенного в Программу;

Оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, признанный в установленном порядке таковым до 1 января 2017 года, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащий сносу.

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2019 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы | 1,345 | 1,159 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 2 | Развитие культуры и спорта (2019 - 2023 годы) муниципального образования г. Киреевск Киреевского района | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 2.1 | Подпрограмма «Развитие городского парка культуры и отдыха г. Киреевска» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 2.2 | Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел в г. Киреевске» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 2.3 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы | 0,721 | 0,667 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 4 | Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы | 0,41 | 0,386 | Низкий уровень эффективности реализации программы |
| 4.1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района» | 0,41 | 0,388 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 4.2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района» | 0,41 | 0,379 | Низкий уровень эффективности реализации подпрограммы |
| 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Киреевск Киреевского района Тульской области (2018-2019) | 1,0 | - | - |
| 6 | Муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Киреевск Киреевского района Тульской области» на 2019-2025 годы | 1,0 | - | - |

Выводы: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год:

- Из 6 муниципальных программ 2 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы (33,3 %).

- 2 муниципальные программы имеют низкий уровень эффективности реализации программы (33,3 %).

- По 2 программам уровень эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования.

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур.

Учитывая вышеизложенное, координаторам муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать и вносить изменения в муниципальные программы в соответствии  с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район  от 19 сентября 2013 года № 756 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район»;

- своевременно осуществлять подачу заявок в соответствующие Министерства и Комитеты Тульской области на получение субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ;

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.

Координатору муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2017-2026 годы»  рекомендовано проанализировать фактические значения показателей, характеризующие результативность и эффективность муниципальной программы за последние 5 лет и скорректировать плановые значения показателей результативности программы на 2020-2026 гг. в соответствии с результатами проведенного анализа.

| Консультант отдела экономического развития | Н.В.Кирова |
| --- | --- |