**Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014 – 2017 годы и на период**

**до 2021 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года (далее – Программа) |
| Ответственные исполнители Программы | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район;Управление экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район |
| Соисполнители Программы | Администрации муниципальных образований городов и поселений Киреевского района |
| Программно-целевые инструменты программы | Подпрограммы: 1. «Развитие жилищного строительства в сельской местности»;2. «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности»;3. «Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов»;4. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»;5. «Капитальный ремонт объектов социальной сферы»;6. «Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности» |
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы  | Цель Программы:Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местностиповышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.Задачи Программы: - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; - комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности; - повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;- строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; - развитие культурно-досуговой деятельности на селе;- развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности |
| Важнейшие целевые показатели  | - количество реконструированных и открытых ФАП;- количество реконструированных ДК;- протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир, км;- протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км;- строительство объектов в комплексе;- общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, кв.м;- общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, кв. м;- количество членов молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности, человек;- количество участников мероприятий по развитию жилищного строительства и членов их семей, улучшивших свои жилищные условия, человек. |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевойпрограммы  | Программа реализуется в два этапа:первый этап – 2014-2017 годывторой этап – 2018-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам  | Объем финансирования Программы составит **427 942,48 тыс. рублей**,в т.ч. Прочие источники – **418 153,908 тыс. рублей:**2014 год – 106 721,3 тыс. рублей,в т.ч. Прочие источники – 106 242,3;2015 год – 650,0 тыс. рублей,в т.ч. Прочие источники – 380,0;2016 год – 25 929,35 тыс. рублей,в т.ч. Прочие источники – 23 148,846;2017 год – 4 570,0 тыс. рублей,в т.ч. Прочие источники – 3 987,0;2018 год – 153 638,718 тыс. рублей,в т.ч. Прочие источники – 149 189,052019 год –135 842,112 тыс. рублей;в т.ч. Прочие источники – 135 206,7122020 год –300,0 тыс. рублей;2021 год – 300,0 тыс. рублей. В том числе из средств бюджетов муниципальных образований– **13 547,572 тыс. рублей:** 2014 год – 2 209,0 тыс. рублей;2015 год – 2 020,0 тыс. рублей;2016 год – 2 875,504 тыс. рублей;2017 год – 583,0 тыс. рублей;2018 год – 4 449,668 тыс. рублей;2019 год – 635,4 тыс. рублей;2020 год –300,0 тыс. рублей;2021 год – 300,0 тыс. рублей. В том числе: подпрограмма **«Развитие жилищного строительства в сельской местности»** - общий объем финансирования – 900,00 тысяч рублей:2019 год – 300,002020 год – 300,002021 год – 300,00В том числе: подпрограмма **«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности»** - общий объем финансирования – 98 205,30 тысяч рублей, в т.ч.: прочие источники – 98 205,30 тыс. руб.:2014 год – 98 205,30В том числе: подпрограмма **«Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов»** - общий объем финансирования – 15 836,72 тысяч рублей, в т.ч.: средства МБ – 2 433,17 тыс. руб. прочие источники – 13 403,55 тыс. руб.:2014 год – 8 266,00в т.ч. МБ – 229,00в т.ч. Прочие источники – 8 037,002015 год – 0,002016 год – 1 557,05в т.ч. МБ – 177,504в т.ч. Прочие источники – 1 379,5462017 год – 4 500,00в т.ч. МБ – 513,00в т.ч. Прочие источники – 3 987,002018 год – 1 513,67В том числе: подпрограмма **«Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»** - общий объем финансирования – 277 454,312 тысяч рублей, в т.ч.: средства МБ – 2 049,4 тыс. руб. прочие источники – 275 404,912 тыс. руб.:2016 год – 11 872,3в т.ч. МБ – 1 278,0в т.ч. Прочие источники – 10 594,32017 год – 70,002018 год – 129 969,9в т.ч. МБ – 366,0в т.ч. Прочие источники – 129 603,92019 год – 135 542,112в т.ч. МБ – 335,4в т.ч. Прочие источники – 135 206,712В том числе: подпрограмма **«Капитальный ремонт объектов социальной сферы»** - общий объем финансирования – 22 155,15 тысяч рублей, в т.ч.: средства МБ – 2 569,998 тыс. руб.  прочие источники – 19 585,15 тыс. руб.:2018 год – 22 155,15в т.ч. МБ – 2 569,998в т.ч. Прочие источники – 19 585,15В том числе: подпрограмма **«Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности»** - общий объем финансирования – 13 400,00 тысяч рублей, в т.ч.: средства МБ – 1 845,00 тыс. руб.  прочие источники – 11 555,00 тыс. руб.:2014 год – 250,002015 год – 650,00в т.ч. МБ – 270,0в т.ч. Прочие источники – 380,02016 год – 12 500,00в т.ч. МБ – 1325,00в т.ч. Прочие источники – 11 175,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности  | В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:проложить 43,1 км распределительных газовых сетей в сельской местности;построить (реконструировать) 10,23 км автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;реконструировать и открыть 4 ФАП;реконструировать 3 ДК;построить 6 объектов в комплексной застройки ввести в действие 180,0 кв. м общей площади построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий;ввести в действие 54,0 кв. м общей площади построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; увеличить на 3 человека количество членов молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности;увеличить на 10 человек количество участников мероприятий по развитию жилищного строительства и членов их семей, улучшивших свои жилищные условия. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Устойчивое развитие сельских территорий является приоритетным направлением реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

За период между Всероссийской переписью населения 2002 года и Всероссийской переписью населения 2010 года численность сельского населения Киреевского района сократилась на 1733  человека, доля сельского населения снизилась с 27,7 процентов до 26,9 процентов. Численность сельского населения сократилась как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Среди неблагоприятных факторов остается низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшение материально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемы и сопряженное с этим снижение доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. В этих условиях наблюдается нарастающая тенденция ухудшения медико-демографических показателей.

Сельский жилищный фонд Киреевского района составляет 483,7 тыс. кв. м общей площади, в том числе 58,3 кв. м общая площадь ветхих и аварийных помещений. Большая часть сельского жилищного фонда не имеет коммунальных удобств: водопроводом и канализацией оборудовано 58,5 процентов сельского жилого фонда, горячим водоснабжением – 34 процента. Из 175 сельских населенных пунктов района газифицировано 59 или 33,7 процента.

Низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Достижение к 2023 году предусмотренных Программой целевых индикаторов (показателей) будет способствовать укреплению основ устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, а также обеспечению продовольственной безопасности Киреевского района.

Стратегическая задача перехода к устойчивому развитию сельских территорий определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Киреевский район, а их решение позволяет обеспечить повышение качества жизни в сельской местности, формирование конкурентоспособного человеческого капитала как фактора экономического роста аграрного и других секторов экономики;

носят комплексный характер, а меры по их решению в силу высокой взаимной зависимости и интеграции обеспечивают высокий эффект при достижении целей и задач устойчивого развития сельских территорий;

носят долгосрочный характер и требуют системного подхода к их решению;

характеризуются высоким уровнем затратности их решения, что требует привлечения средств государственной поддержки.

1. **Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы**

Программа разработана для достижения следующей основной цели - повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;

развитие культурно-досуговой деятельности на селе;

повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;

строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

комплексная застройка сельских территорий.

Основные пути решения программных задач:

приоритетная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений на местном уровне;

повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;

повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем внедрения новых прогрессивных форм деятельности.

Сроки реализации программы (2018 - 2021 годы) учитывают возможности бюджетных и внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области устойчивого развития сельских территорий и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для сельского населения независимо от места проживания и формы занятости.

 **3.** **Система программных мероприятий**

Программа призвана способствовать реализации задач по социальному развитию и инженерному обустройству сельских населенных пунктов и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей Программы за счет средств бюджетов сельских поселений Киреевского района и прочих источников.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области жилищной сферы, развития в сельской местности сети учреждений здравоохранения и культуры, систем газоснабжения.

**3.1. Развитие сети сельских учреждений первичной**

**Медико-санитарной помощи в сельской местности**

Существенным разделом Программы является реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы сельских учреждений здравоохранения, которая за последние десятилетия во многих учреждениях находится в неудовлетворительном состоянии.

Ряд учреждений здравоохранения расположен в аварийных или малоприспособленных зданиях, в основном с отсутствием горячего водоснабжения, газопровода, недостаточным обеспечением средствами связи, большая часть диагностического и лечебного оборудования морально и физически устарели и требуют замены.

В Программе запланированы средства на приведение состояния зданий и сооружений сети сельских лечебно-профилактических учреждений в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами путем проведения реконструкции существующих зданий и строительства новых сельских лечебных учреждений.

Данные мероприятия Программы являются одним из механизмов реализации государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью в части доведения ее качества и доступности до принятых нормативов.

Предусматриваются следующие мероприятия:

открытие новых объектов сельского здравоохранения по оказанию первичной медицинской помощи;

реконструкция существующих объектов сельского здравоохранения по оказанию первичной медицинской помощи.

Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить своевременную и качественную лечебную и профилактическую помощь сельскому населению.

**3.2. Развитие культурно-досуговой деятельности на селе**

Решение актуальных задач сохранения и развития культурного потенциала сельских поселений требует комплексного подхода, современной организации всей работы.

Состояние материально-технической базы многих муниципальных учреждений вызывает серьезную озабоченность.

Программой предусмотрено:

реконструкция и замена ветхого и аварийного фонда зданий учреждений культуры;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

**3.3. Развитие газификации сельских населенных пунктов**

Основными целями реализации программных мероприятий в области газификации являются повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий жизни для сельского населения.

Для достижения поставленных целей предусматривается:

осуществить строительство и реконструкцию распределительных газовых сетей;

повысить уровень газификации жилого фонда;

перевести отопление жилых домов на природный газ;

внедрить экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

сократить потери и повысить эффективность использования природного газа.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения, сократить затраты на перевозку твердого и жидкого топлива.

**3.4. Комплексная застройка сельских территорий**

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Строительство объектов в комплексе на сельских территориях позволит решить поставленные задачи.

**4. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы**

| №№п/п | Наименованиемероприятий | Срок исполнения(2014-2021 гг) | Объем финансирования, тысяч рублей | Ответственные за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе за счет средств: |
| местногобюджета | прочихисточников |
| Подпрограмма **«Развитие жилищного строительства в сельской местности»:** |
| 1 | **Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов** |
| 1.1 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам | 2019-2021 | 900,0 | 900,0 | 0 | Отдел экономического развития управление экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район |
|  | **ИТОГО по разделу 1** | **2019-2021** | 900,0 | 900,0 | 0 |  |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2019 | 300,0 | 300,0 | 0 |  |
| 2020 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 2021 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| Подпрограмма **«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности»:** |
| 2 | **Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности** |
| 2.1. | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреевского района (IV этап) | 2014 | 67 145,55 | - | 67 145,55  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |
| 2.2. | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреев-ского района (III этап) | 2014 | 31 059.75 | 0 | 31 059.75 | МБОУ «Дедиловская СОШ»; Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |
|  | **ИТОГО по разделу 2** | **2014-2021** | **98 205,30** | 0 | **98 205,30** |  |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 | 98 205,30 | 0 |  98 205,30 |  |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма **«Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов»:** |
| 3 | **Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов** |
| 3.1 | Газификация с. Кузнецово | 2014 | 4 557,0 | 25,0 |  4 532,0 | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |
| 3.2 | Газификация д.Воротыновка | 2014 | 3 709,00 | 204,00 | 3 505,00 | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |
| 3.3 | Газификация д. Карцево |  2016 | 1 557,05 | 177,504 | 1379,546 | Администрация м.о. Приупское Киреевского района |
| 3.4 | Газификация д. Старая Вьевка | 2017 | 4 500,0 | 513,0 | 3 987,0 |  |
| 3.5 | Газификация с. Панино, д. Голубовка, д. Рублевка | 2018 | 870,0 | 870,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Газификация д. Крюковка  | 2018 | 643,67 | 643,67 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по разделу 3** | **2014-2021** | **15836,72** | **2433,17** | **13403,55** |   |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 | 8266,00 | 229,0 | 8037,00 |         |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 1557,05 | 177,504 | 1379,546 |
| 2017 | 4500,0 | 513,0 | 3987,0 |
| 2018 | 1513,67 | 1513,67 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма **«Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»:** |
| 4 | **Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции** |
| 4.1 | «Строительство автоподъезда к н.п. Гора от автодороги Быковка-Богородицк в Киреевском районе Тульской области» | 2016 | 11 676,3 | 1 257,0 | 10 419,3 | Администрация м.о. Киреевский район |
| 4.1.2 | Строительный контроль по объекту «Строительство автоподъезда к н.п. Гора от автодороги Быковка-Богородицк в Киреевском районе Тульской области» | 2016 | 98,0 | 10,5 | 87,5 | Администрация м.о. Киреевский район |
| 4.1.3 | Технический надзор по объекту «Строительство автоподъезда к н.п. Гора от автодороги Быковка-Богородицк в Киреевском районе Тульской области» | 2016 | 98,0 | 10,5 | 87,5 | Администрация м.о. Киреевский район |
| 4.1.4 | Техническая инвентаризация объекта «Строительство автоподъезда к н.п. Гора от автодороги Быковка-Богородицк в Киреевском районе Тульской области» | 2017 | 70,0 | 70,0 |  | Администрация м.о. Киреевский район |
| 4.2 | «Реконструкции автодороги «Быковка- Богородицк»- автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово – д. Медвенка с автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области», с учетом авторского надзора | 2018 | 129 733,6 | 129,7 | 129 603,9 | Администрация м.о. Киреевский район |
| 4.2.1 | Строительный контроль по объекту «Реконструкции автодороги «Быковка- Богородицк»- автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово – д. Медвенка с автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области | 2018 | 195,0 | 195,0 |  | Администрация м.о. Киреевский район |
| 4.2.2 | Проведению независимой экспертизы выполненных работ по контракту «Реконструкции автодороги «Быковка- Богородицк»- автоподъезда к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово – д. Медвенка с автоподъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» | 2018 | 20,0 | 20,0 |  | Администрация м.о. Киреевский район |
| 4.2.3 | Пересчет сметной документации в уровне цен 1кв.2018 года | 2018 | 15,3 | 15,3 |  | Администрация м.о. Киреевский район |
| 4.2.4 | Экспертные услуги по проверке локальных смет после пересчета | 2018 | 6,0 | 6,0 |  | Администрация м.о. Киреевский район |
| 4.3 | «Реконструкция автодороги «Шатск-Гамово» - автоподъезд к населенному пункту Белолипки на участке с км 0+000 по 4+000 в Киреевском районе Тульской области», с учетом авторского надзора | 2019 | 135 342,112 | 135,4 | 135 206,712 | Администрация м.о. Киреевский район |
| 4.3.1 | Строительный контроль по объекту «Реконструкция автодороги «Шатск-Гамово» - автоподъезд к населенному пункту Белолипки на участке с км 0+000 по 4+000 в Киреевском районе Тульской области» | 2019 | 200,0 | 200,0 |  | Администрация м.о. Киреевский район |
|  | **ИТОГО по разделу 4** | **2014-2021** | 277 454,312 | 2 049,4 | 275 404,912 |  |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2016 | 11 872,3 | 1 278,0 | 10 594,3 | Администрация м.о. Киреевский район |
| 2017 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2018 | 129 969,9 | 366,0 | 129 603,9 |
| 2019 | 135 542,112 | 335,4 | 135 206,712 |
| Подпрограмма **«Капитальный ремонт объектов социальной сферы»** |
| 5 | **Развитие культурно-досуговой деятельности на селе** |
| 5.1 | Капитальный ремонт Приупского СДК | 2018 | 12753,09432 | 1479,35894 | 11273,73537 | Администрация м.о. Киреевский район(по соглашению о взаимодейсви с админист-рацией м.о. Приупское Киреевского района) |
| 5.2 | Капитальный ремонт Красноярского СДК | 2018 | 8283,0 | 960,828 | 7322,172 | Администрация м.о. Киреевский район(по соглашению о взаимодейсви с администра-цией м.о. Красноярское Киреевского района) |
| 5.3 | Капитальный ремонт Подосиновского СДК | 2018 | 1119,05816 | 129,81075 | 989,24741 | Администрация м.о. Киреевский район(по соглашению о взаимодейсви с администра-цией м.о. Бородинское Киреевского района) |
|  | **ИТОГО по разделу 5** | **2014-2021** | 22155,15 | 2569,998 | 19585,15 |  |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2018 | 22155,15 | 2569,998 | 19585,15 |   |
| Подпрограмма **«Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности»** |
| 6 | **Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности** |
| 6.1 | Открытие ФАП в ДК пос. Комсомольский | 20142015 | 250,0250,0 | 250,0250,0 | 0,00,0 | Администрация м.о. г. Липки Киреевского района |
| 6.2 | Реконструкция ФАП пос. Круглянский | 2015 | 400,0 | 20,0 | 380,0 | Администрация м.о. Бородинское Киреевского района |
| 6.3 | Строительство ФАП пос. Гвардейский | 2016 | 6000,0 | 1000,0 | 5000,0 | Администрация м.о. Бородинское Киреевского района |
| 6.4 | Строительство ФАП пос. Серебряные Ключи | 2016 | 6500,0 | 325,0 | 6175,0 | Администрация м.о. Красноярское Киреевского района |
|  | **ИТОГО по разделу 6** | **2014-2021** | **13400,0** | **1845,0** | **11555,0** |   |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |      |
| 2015 | 650,0 | 270,0 | 380,0 |
| 2016 | 12500,0 | 1325,0 | 11175,0 |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **2014-2021** | **441 101,48** | **13 372,572** | **427 728,908** |   |
|  | в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 | 113 221,3 | 2209,0 | 111 012,3 |       |
| 2015 | 650,0 | 270,0 | 380,0 |
| 2016 | 27 829,35 | 2 875,504 | 24 953,846 |
| 2017 | 4570,0 | 583,0 | 3987,0 |
|  |  | 2018 | 153 638,718 | 4 449,668 | 149 189,05 |  |
| 2019 | 135 842,112 | 635,4 | 135 206,712 |  |
| 2020 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |

**5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи долгосрочнойцелевой программы | Перечень конечных и непосредственныхпоказателей | Фактическое значение на момент разработки долгосрочнойцелевой программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализациидолгосрочной целевой программы | Плановое значение на день окончания действия долгосрочнойцелевойпрограммы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Цель: повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1:развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности | количество реконструированных и открытых ФАП, шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Задача №2:развитие культурно-досуговой деятельности на селе | количество реконструированных ДК, шт. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Задача №3:повышение уровня газификации сельских населенных пунктов | протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир, км | 1,5 | 21,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 |
| Задача № 4:Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | 6,0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 5,48 | 4,0 | 0 | 0 | 10,23 |
| Задача № 5:Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Строительство объектов в комплексе, шт | 4 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Задача № 6:Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 |
|  | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
|  | Количество членов молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  | Количество участников мероприятий по развитию жилищного строительства и членов их семей, улучшивших свои жилищные условия, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Паспорт показателя**

**«Количество реконструированных и открытых ФАП»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4Зимин Дмитрий Станиславович-начальник управления муниципального хозяйства, 8 (48754) 6-14-62, amo.kireevsk.umh@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Количество реконструированных и открытых ФАП |
| 3 | Единица измерения | Единицы |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6  | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

**Паспорт показателя**

 **«Количество реконструированных ДК»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4Зимин Дмитрий Станиславович-начальник управления муниципального хозяйства, 8 (48754) 6-14-62, amo.kireevsk.umh@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество реконструированных ДК |
| 3 | Единица измерения | Единицы |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6  | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

**Паспорт показателя**

**«Протяженность газопроводов среднего и низкого давления,**

 **уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4Зимин Дмитрий Станиславович-начальник управления муниципального хозяйства, 8 (48754) 6-14-62, amo.kireevsk.umh@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир  |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6  | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по форме 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 03.07.2008 № 154) |

**Паспорт показателя**

**«Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки**

**сельскохозяйственной продукции»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4Зимин Дмитрий Станиславович-начальник управления муниципального хозяйства, 8 (48754) 6-14-62, amo.kireevsk.umh@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6  | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по форме 1-СРС (утверждена Постановлением Росстата от 03.07.2008 N 154) |

**Паспорт показателя**

**«Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреевского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4Зимин Дмитрий Станиславович-начальник управления муниципального хозяйства, 8 (48754) 6-14-62, amo.kireevsk.umh@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Строительство объектов в комплексе |
| 3 | Единица измерения | Шт. |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Форма КС-2, КС-3 |
| 6  | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность  |

**Паспорт показателя**

**«Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся**

**в улучшении жилищных условий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4Зимин Дмитрий Станиславович-начальник управления муниципального хозяйства, 8 (48754) 6-14-62, amo.kireevsk.umh@tularegion.ru |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий  |
| 3 | Единица измерения | кв. м |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность  |
| 6  | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по форме 1-СРС (утверждена Постановлением Росстата от 03.07.2008 N 154) |

**Паспорт показателя**

**«Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Управление экономического развития администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4,Кудряшова Елена Петровна – начальник управление экономического развития, 8 (48754) 6-18-40, amo.kireevsk\_ekonom@tularegion.org |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там  |
| 3 | Единица измерения | кв. м |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность  |
| 6  | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по форме 1-СРС (утверждена Постановлением Росстата от 03.07.2008 N 154) |

**Паспорт показателя**

«**Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Управление экономического развития администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4,Кудряшова Елена Петровна – начальник управление экономического развития, 8 (48754) 6-18-40, amo.kireevsk\_ekonom@tularegion.org |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности |
| 3 | Единица измерения | человек |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований  |
| 6  | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по форме 1-СРС (утверждена Постановлением Росстата от 03.07.2008 N 154) |

**Паспорт показателя**

**«Количество участников мероприятий по развитию жилищного**

**строительства и членов их семей, улучшивших свои**

**жилищные условия»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Управление экономического развития администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4,Кудряшова Елена Петровна – начальник управление экономического развития, 8 (48754) 6-18-40, amo.kireevsk\_ekonom@tularegion.org |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Количество участников мероприятий по развитию жилищного строительства и членов их семей, улучшивших свои жилищные условия |
| 3 | Единица измерения | человек |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6  | Описание системы мониторинга показателя | Списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов  |

**6. Финансовое и ресурсное обеспечение программы**

При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников осуществляется при согласовании выделения ассигнований на данные мероприятия за счет соответствующих источников.

Объем затрат на реализацию Программы определен исходя из необходимости выполнения целевых показателей по вводу в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов.

Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, находящихся в незавершенном строительстве, ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов сельских поселений и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Объем финансирования Программы составит **441 101,48 тыс. рублей**, по годам:

2014 год – 113 221,3 тыс. рублей;

2015 год – 5 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 27 829,35 тыс. рублей;

2017 год – 4 570,0 тыс. рублей;

2018 год – 153 638,718 тыс. рублей;

2019 год –135 842,112 тыс. рублей;

2020 год –300,0 тыс. рублей;

2021 год – 300,0 тыс. рублей.

В том числе из средств бюджетов муниципальных образований – **13 372,572 тыс. рублей**, по годам:

2014 год – 2 209,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 020,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 875,504 тыс. рублей;

2017 год – 583,0 тыс. рублей;

2018 год – 4 449,668 тыс. рублей;

2019 год – 635,4 тыс. рублей;

2020 год –300,0 тыс. рублей;

 2021 год – 300,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования на 2014-2021 годы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей местных бюджетов, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.

**7. Механизм реализации программы**

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями, определенными в соответствующих приложениях Программы. Координатором Программы является комитет по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Киреевский район, который в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий.

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие заказчика Программы - администрации муниципального образования Киреевский район - с администрациями сельских поселений района, сельскохозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским населением.

**8. Организация управления и**

 **контроль за ходом реализации программы**

Текущее управление реализацией Программы осуществляет комитет по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству администрации района. В ходе выполнения Программы комитет по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству администрации района подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм ее реализации.

Контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Киреевский район.

**9. Оценка эффективности и социально-экономических**

**последствий реализации программы**

В результате реализации программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области развития сельских территорий, обеспечат определенные положительные сдвиги в инженерном обустройстве села, доступности сельским жителям получения качественного медицинского, культурного обслуживания, обеспечения жильем.

Экономическая эффективность реализации программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:

повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду;

сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью.

Примечание: в ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования подвергаться корректировке исходя из возможностей местных бюджетов, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_