**Долгосрочная целевая программа "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 8 июня 2009 г. N 410**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО**

**ПОЛЬЗОВАНИЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2016 ГОДЫ"**

(в ред. Постановлений администрации Тульской области

от 01.12.2009 [N 898](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE6A12623EF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G), от 06.04.2010 [N 334](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE68116538F88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G),

от 19.08.2010 [N 782](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE6E106138F88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G), от 09.11.2010 [N 1066](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE6F11663AF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G),

от 23.11.2010 [N 1109](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE6F1F6D3CF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G), от 18.04.2011 [N 282](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE62166236F88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G),

от 02.08.2011 [N 599](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96A176337F88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G),

Постановлений правительства Тульской области

от 31.10.2011 [N 65](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96815653EF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G), от 31.10.2011 [N 88](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96815653AF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G),

от 20.12.2011 [N 268](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF968126C3EF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G), от 25.04.2012 [N 166](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96E10663CF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3F8G))

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96E166C39F88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA8D3BK3FCG) администрации Тульской области от 27.06.2007 N 303 "О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ", на основании [статьи 34](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96E13603FF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA8A3CK3F5G) Устава (Основного Закона) Тульской области администрация Тульской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую [программу](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96E1E603CF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883AK3FDG) "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области на 2009 - 2016 годы" (приложение).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96815653AF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FAG) правительства Тульской области от 31.10.2011 N 88)

2. Управлению пресс-службы администрации Тульской области (Ивченко И.Л.) опубликовать Постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Губернатор Тульской области

В.Д.ДУДКА

Приложение

к Постановлению администрации

Тульской области

от 08.06.2009 N 410

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2016 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений администрации Тульской области

от 01.12.2009 [N 898](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE6A12623EF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG), от 06.04.2010 [N 334](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE68116538F88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG),

от 19.08.2010 [N 782](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE6E106138F88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG), от 09.11.2010 [N 1066](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE6F11663AF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG),

от 23.11.2010 [N 1109](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE6F1F6D3CF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG), от 18.04.2011 [N 282](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EFE62166236F88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG),

от 02.08.2011 [N 599](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96A176337F88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG),

Постановлений правительства Тульской области

от 31.10.2011 [N 65](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96815653EF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG), от 31.10.2011 [N 88](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96815653AF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FAG),

от 20.12.2011 [N 268](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF968126C3EF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG), от 25.04.2012 [N 166](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96E10663CF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG))

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34147EFF11630ACF099216EF07252E7606C8F20EF96E10663CF88770E666CE12DD8B013C3F68D996CA883BK3FBG) правительства Тульской области

от 25.04.2012 N 166)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование долгосрочной  целевой программы | Долгосрочная целевая программа "Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего  пользования в Тульской области на 2009 -  2016 годы" (далее - Программа) |
| Дата принятия решения о  разработке долгосрочной  целевой программы (дата и  номер соответствующего  нормативного акта) | Постановление администрации Тульской области  от 18.12.2008 N 843 |
| Государственный заказчик | Министерство транспорта и дорожного  хозяйства Тульской области |
| Основные разработчики  долгосрочной целевой  программы | Министерство транспорта и дорожного  хозяйства Тульской области |
| Исполнители долгосрочной  целевой программы | Министерство транспорта и дорожного  хозяйства Тульской области, местные  администрации (исполнительно-  распорядительные органы муниципальных  образований) (по согласованию) |
| Цели и задачи долгосрочной  целевой программы | Цель Программы:  обеспечение сохранности и развития  автомобильных дорог общего пользования в  Тульской области (далее - автомобильные  дороги), улучшение их технического  состояния, обеспечение сохранности дворовых  территорий многоквартирных домов и проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов.  Задачи Программы:  развитие сети автомобильных дорог за счет  строительства новых автомобильных дорог, а  также путем проведения комплекса работ, при  которых осуществляется изменение параметров  автомобильных дорог, их участков, ведущее к  изменению класса и (или) категории  автомобильной дороги либо влекущее за собой  изменение полосы отвода автомобильной  дороги;  улучшение транспортно-эксплуатационных  качеств автомобильных дорог путем проведения  ремонтов;  поддержание в надлежащем состоянии  автомобильных дорог, обеспечение  безопасности дорожного движения;  приведение в надлежащее состояние  автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов, дворовых территорий  многоквартирных домов и проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов населенных  пунктов;  улучшение транспортного обслуживания  сельского хозяйства и населения,  проживающего в сельской местности, за счет  строительства подъездов к сельским  населенным пунктам |
| Важнейшие целевые показатели | Протяженность построенных и  реконструированных автомобильных дорог  общего пользования (в километрах).  Доля построенных и реконструированных  автомобильных дорог общего пользования (в  процентах).  Протяженность построенных  (реконструированных) мостов на автомобильных  дорогах общего пользования (в погонных  метрах).  Доля построенных (реконструированных) мостов  на автомобильных дорогах общего пользования  (в процентах).  Протяженность отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения  с улучшением транспортно-эксплуатационных  качеств (в километрах).  Доля отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования регионального или  межмуниципального значения с улучшением  транспортно-эксплуатационных качеств  (в процентах).  Протяженность отремонтированных мостов на  автомобильных дорогах общего пользования  регионального или межмуниципального значения  (в погонных метрах).  Доля отремонтированных мостов на  автомобильных дорогах общего пользования  регионального или межмуниципального значения  (в процентах).  Площадь отремонтированных автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов  (в кв. м).  Доля отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования населенных пунктов  (в процентах).  Площадь отремонтированных дворовых  территорий многоквартирных домов и проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов (в кв. м).  Доля отремонтированных дворовых территорий  многоквартирных домов и проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов (в  процентах).  Затраты на выполнение комплекса работ по  содержанию автомобильных дорог общего  пользования регионального или  межмуниципального значения и искусственных  сооружений на них.  Протяженность автомобильных дорог с твердым  покрытием для обеспечения сельских  населенных пунктов постоянной круглогодичной  связью с сетью автомобильных дорог общего  пользования (в километрах) |
| Сроки и этапы реализации  долгосрочной целевой  программы | 2009 - 2016 годы |
| Перечень подпрограмм  (мероприятий) | Проектирование, строительство и  реконструкция автомобильных дорог, ремонт и  содержание автомобильных дорог регионального  или межмуниципального значения и  искусственных сооружений на них, капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог  населенных пунктов, капитальный ремонт и  ремонт дворовых территорий многоквартирных  домов и проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов населенных пунктов на  территории районов Тульской области  (Алексинский район, Арсеньевский район,  Белевский район, Богородицкий район,  Веневский район, Воловский район, Дубенский  район, Ефремовский район, Заокский район,  Каменский район, Кимовский район, Киреевский  район, Куркинский район, Ленинский район,  город Новомосковск, Одоевский район,  Плавский район, Суворовский район,  Тепло-Огаревский район, Узловский район,  Чернский район, Щекинский район, Ясногорский  район, город Тула, город Донской, рабочий  поселок Славный, рабочий поселок  Новогуровский) |
| Объемы и источники  финансирования, в том числе  по годам | Общий объем финансирования Программы  составляет 32590,6778 млн. руб., в том числе  по годам:  2009 год - 4537,0746 млн. руб.;  2010 год - 5187,4696 млн. руб.;  остаток средств федерального бюджета на  01.01.2010 - 1122,8129 млн. руб.;  2011 год - 1166,2164 млн. руб.;  2012 год - 3705,1071 млн. руб.;  остаток средств федерального бюджета на  01.01.2012 - 61,7220 млн. руб.;  2013 год - 4064,3668 млн. руб.;  2014 год - 4643,4811 млн. руб.;  2015 год - 4643,4811 млн. руб.;  2016 год - 4643,4811 млн. руб..  Из них:  за счет средств федерального бюджета -  6717,0242 млн. руб., в том числе по годам:  2009 год - 2992,6250 млн. руб.;  2010 год - 3532,0370 млн. руб.;  остаток средств на 01.01.2010 -  1122,8129 млн. руб.;  2011 год - 192,3622 млн. руб.;  остаток средств на 01.01.2012 -  61,7220 млн. руб.;  за счет бюджета области -  25457,6432 млн. руб.;  в том числе по годам:  2009 год - 1508,9696 млн. руб.;  2010 год - 1618,2051 млн. руб.;  2011 год - 964,3422 млн. руб.;  2012 год - 3545,8634 млн. руб.;  2013 год - 3889,8196 млн. руб.;  2014 год - 4643,4811 млн. руб.;  2015 год - 4643,4811 млн. руб.;  2016 год - 4643,4811 млн. руб.;  за счет местных бюджетов -  416,0104 млн. руб., в том числе по годам:  2009 год - 35,4800 млн. руб.;  2010 год - 37,2275 млн. руб.;  2011 год - 9,5120 млн. руб.;  2012 год - 159,2437 млн. руб.;  2013 год - 174,5472 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  долгосрочной целевой  программы и показатели  социально-экономической  эффективности | Осуществление строительства и реконструкции  автомобильных дорог - 61,383 км, в том  числе:  15,842 км в 2009 году;  36,707 км в 2010 году;  4,640 км в 2012 году;  3,194 км в 2014 году;  1,000 км в 2015 году.  Осуществление строительства (реконструкции)  автомобильных дорог местного значения с  твердым покрытием до сельских населенных  пунктов, не имеющих круглогодичной связи с  сетью автомобильных дорог общего  пользования, - 91,974 км, в том числе:  2,800 км в 2011 году;  22,315 км в 2012 году;  42,369 км в 2013 году;  1,590 км в 2014 году;  22,900 км в 2015 году.  Проведение ремонта автомобильных дорог  регионального или межмуниципального значения  с улучшением транспортно-эксплуатационных  качеств - 2588,366 км, в том числе:  131,350 км в 2009 году;  22,600 км в 2010 году;  14,606 км в 2011 году;  360,140 км в 2012 году;  379,040 км в 2013 году;  534,930 км в 2014 году;  557,800 км в 2015 году;  587,900 км в 2016 году.  Проведение капитального ремонта и ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов населенных пунктов -  691836,1 кв. м, в том числе:  344636,1 кв. м в 2012 году;  347200,0 кв. м в 2013 году.  Проведение капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов - 775104,5 кв. м, в том  числе:  380304,5 кв. м в 2012 году;  394800,0 кв. м в 2013 году.  Осуществление строительства, реконструкции  мостов на автомобильных дорогах общего  пользования - 2312,66 п. м, в том числе:  1169,11 п. м в 2010 году;  124,70 п. м в 2012 году;  122,50 п. м в 2013 году;  382,73 п. м в 2014 году;  118,82 п. м в 2015 году;  394,80 п. м в 2016 году.  Проведение ремонта мостов на автомобильных  дорогах общего пользования регионального или  межмуниципального значения - 1044,02 п. м,  в том числе:  65,98 п. м в 2009 году;  119,67 п. м в 2010 году;  55,42 п. м в 2011 году;  196,67 п. м в 2012 году;  281,64 п. м в 2013 году;  121,37 п. м в 2014 году;  155,42 п. м в 2015 году;  47,85 п. м в 2016 году |

[Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы](http://kireevsk.tulobl.ru/companies/15061222.doc)