ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

от 15 ноября 2013 г.                                                                                            № 910

- Об утверждении муниципальной программы

- «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от  19 сентября 2013 г. № 756 «Об утверждении порядка разработки и реализации  муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район», руководствуясь п.1 ст. 39 Устава муниципального образования Киреевский район, администрация муниципального образования Киреевский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.  Утвердить муниципальную  программу  «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы» (приложение).

2.  Опубликовать данное постановление в общественно политической газете «Маяк» и разместить на официальном сайте муниципального образования Киреевский район.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

1-й заместитель главы администрации

муниципального образования

Киреевский район				               И.С.Радченкова

Исп.Елисеев Игорь Вячеславович

Тел. 8-48754-6-38-94

|  | Приложение к постановлению администрации м.о. Киреевский район |  |
| --- | --- | --- |
|  | от _________ | № ________ |

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы»

| - Ответственный - исполнитель - программы | - Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| --- | --- |
| - Соисполнители - программы | Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Киреевского района |
| - Программно-целевые - инструменты - программы | -подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы» -подпрограмма «Газификация населенных пунктов по м.о. Киреевский район на 2014-2020 годы» -подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий в м.о. Киреевский район на период 2014-2020 годы» -подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области на период 2014-2020 годы» -подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по Киреевскому району на 2014-2020 годы» |
| - Цели программы | Цели Программы: -создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Киреевского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения; - предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных нуждающимися в жилых помещениях; - снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований на территории Киреевского района -развитие малоэтажного жилищного строительства. -повышение уровня и качества жизни населения -повышение уровня газификации сельских населенных пунктов Задачи муниципальной программы: -повышение качества обслуживания населения, -совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Киреевского района, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве -повышение уровня и качества жизни населения -повышение уровня газификации сельских населенных пунктов -предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса; -создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома; -переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ликвидация аварийного жилищного фонда в течение 2014 - 2020 годов, включенного в Программу; оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| - Важнейшие целевые показатели программы | -Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир -Количество котельных, в которых произведена реконструкция и модернизация. -Количество замененных ветхих тепловых сетей. -Количество замененных ветхих водопроводных сетей. -Количество вновь построенных, реконструированных и модернизированных очистных сооружений -Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома -Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счёт средств регионального и местного бюджетов -Количество граждан, переселенных в результате реализации программы; -Площадь расселенных помещений; -Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда |
| - Этапы и сроки - реализации - программы | Срок реализации Программы с 2014 по 2020 годы |
| - Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы: 3 409622,67 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1 111 439,69 тыс. руб.; 2015 год – 2 240 893,98 тыс. руб.; 2016 год – 57 289,0 тыс. руб.; Из них: Средства местного бюджета – 15 294,00 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 5600,16 тыс. руб.; 2015 год – 7722,16 тыс. руб.; 2016 год – 3509,66 тыс. руб.; В том числе: подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Киреевского района 2014-2020 годы» - общий объем финансирования 193926,308 тыс. руб., в том числе: 2014 – 59656,308 тыс. руб. 2015 – 108 170,00 тыс. руб. 2016 – 26 100,00 тыс. руб. из них: средства местного бюджета 10 320,0 – тыс. руб., в том числе: 2014 - 3 204,5 тыс. руб. 2015 – 5 678,50 тыс. руб. 2016 – 1 370,00 тыс. руб. В том числе: подпрограмма «Газификация населенных пунктов по Киреевскому району на 2014-2020 годы» - общий объем финансирования – 72 656,00 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 25 372,00 тыс. руб.; 2015 год – 20 495,00 тыс. руб.; 2016 год – 26 789,00 тыс. руб.; из них: средства местных бюджетов – 3 831,00 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1 333,00 тыс. руб.; 2015 год – 1 091,00 тыс. руб.; 2016 год – 1 407,00 тыс. руб.; В том числе: подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий в Киреевском районе на период 2014-2020 годы» - общий объем финансирования – 12 160,00 тыс. руб., в том числе: 2014 – 950,00 тыс. руб. 2015 – 11 210,00 тыс. руб. Из них: Средства местного бюджета – 270,00 тыс. руб. в том числе: 2014 – 50,00 тыс. руб. 2015 – 220,00 тыс. руб. В том числе подпрограмма: «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области на период 2014-2020 годы» - общий объём финансирования - 17460 тыс.руб., в том числе: 2014г. - 8660 тыс.руб. 2015г. - 4400 тыс.руб. 2016г. - 4400 тыс.руб. Из них: Средства местного бюджета - 873 тыс.руб., в том числе: 2014г. - 433 тыс.руб. 2015г. - 220 тыс.руб. 2016г. - 220 тыс.руб. В том числе подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по Киреевскому району на 2014-2020 годы» общий объём финансирования - 3 110 918,870 тыс.руб., в том числе: 2014г. - 1 014 299,891 тыс.руб. 2015г. - 2 096 618,979 тыс.руб. Из них: Средства Фонда - 762668,38 тыс.руб., в том числе: 2014г. - 563 139, 299 тыс.руб. 2015г. - 199 529,081 тыс.руб. Средства бюджета субъекта - 2 348 250,489тыс.руб., в том числе: 2014г. - 451 160,592 тыс.руб. 2015г. - 1 897 089, 897 тыс.руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | К 2020 году планируется достичь показателей: - проложить 43,1 км распределительных газовых сетей в сельской местности; -реконструировать и модернизировать 24 котельные; -заменить 49,410 км ветхих тепловых сетей; -заменить 184,662 км ветхих водопроводных сетей; -Заменить 99,7 км ветхих канализационных сетей; -построить, реконструировать и модернизировать 8 очистных сооружения; -успешное выполнение мероприятий в 2014-2016 годы позволит обеспечить жильём 32 молодые семьи, что позволит обеспечить повышение уровня обеспеченности жильём молодых семей; -привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан; -создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи; -укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе; -улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Киреевский район- -планируемая расселяемая площадь аварийного жилья – 112 497,24кв. м; -количество расселяемых жителей – 5 108 человек; ликвидация аварийного жилищного фонда - 122 300,88 кв. м |

- 1. Содержание проблемы и обоснование её решения

программно-целевым методом

При проведении инвентаризации в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Киреевский район (далее - район) установлено, что износ коммунальной инфраструктуры составляет более 75 процентов.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство несет ответственность за обеспечение гражданам достойных условий проживания.

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В его состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее городское благоустройство, санитарная очистка городов и населенных пунктов.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы обеспечиваются теплом от 29 источников теплоснабжения.

9 котельных находятся в эксплуатации свыше 50 лет. Коэффициент полезного действия их работы ниже 50 процентов. Все 29 котельных работают  на жидком топливе.

Все угольные котельные выработали свой ресурс и потребовали закрытия, либо модернизированы. Количество котельных с износом до 30% - 5, количество котельных с износом от 30% до 65% - 6, количество котельных с износом от 65% до 100% - 14.

Средний износ тепловых сетей свыше 70 процентов. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 49,410 требующих замены.

Износ  трубопроводов и оборудования водопроводных сетей составляет 75 процентов.  Протяженность водопроводных сетей  требующих замены 184,662 км.

Износ  сооружений канализации в большинстве случаев достигает 80 процентов. Протяженность канализационных  сетей  требующих замены 99,7 км.

В связи с недостатком финансовых средств планово-предупредительный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса в нормативных объемах не выполняется и уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в несколько раз выше.

Принятие муниципальной программы позволит улучшить обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

За период между Всероссийской переписью населения 2002 года и Всероссийской переписью населения 2010 года численность сельского населения Киреевского района сократилась на 1733  человека, доля сельского населения снизилась с 27,7 процентов до 26,9 процентов. Численность сельского населения сократилась как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Среди неблагоприятных факторов остается низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшение материально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемы и сопряженное с этим снижение доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. В этих условиях наблюдается нарастающая тенденция ухудшения медико-демографических показателей.

Сельский жилищный фонд Киреевского района составляет 483,7 тыс.  кв. м  общей площади, в том числе 58,3 кв. м общая площадь ветхих и аварийных помещений. Большая часть сельского жилищного фонда не имеет коммунальных удобств: водопроводом и канализацией оборудовано 58,5 процентов сельского жилого фонда, горячим водоснабжением – 34 процента.  Из 175 сельских населенных пунктов района газифицировано 59 или 33,7 процента.

Низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Достижение к 2020 году предусмотренных Программой целевых индикаторов (показателей) будет способствовать укреплению основ устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, а также обеспечению продовольственной безопасности Киреевского района.

Стратегическая задача перехода к устойчивому развитию   территорий определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Киреевский район, а их решение позволяет обеспечить повышение качества жизни в сельской местности, формирование конкурентоспособного человеческого капитала как фактора экономического роста аграрного и других секторов экономики;

носят комплексный характер, а меры по их решению в силу высокой взаимной зависимости и интеграции обеспечивают высокий эффект при достижении целей и задач устойчивого развития сельских территорий;

носят долгосрочный характер и требуют системного подхода к их решению;

характеризуются высоким уровнем затратности их решения, что требует привлечения средств государственной поддержки.

В настоящее время растёт число молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для молодых семей муниципального образования Киреевский район. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже, имея достаточный уровень дохода, для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилое помещение, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Молодые семьи объективно нуждаются в большей государственной поддержке, поскольку вынуждены инвестировать часть средств в профессиональную подготовку и приобретение товаров длительного пользования. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Киреевский район.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности,  уровня  квалификации  в  целях  роста  заработной  платы.

Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активный слой населения.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Необходимость использования комплексного подхода к решению поставленных задач по обеспечению жильем молодых семей обуславливает решение проблемы программно-целевым методом.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Киреевском районе Тульской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

Проживающие в аварийных домах граждане, подвергаясь опасности, в основном не в состоянии самостоятельно решать свои жилищные вопросы, а большинство муниципальных образований области не имеют финансовой возможности для самостоятельного восстановления и воспроизводства жилищного фонда.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Федеральным законом предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до конца 2015 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года.

Об обязанности расселения всех данных аварийных домов указано в Послании Президента Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Федеральному Собранию Российской Федерации.

Также обязанность по расселению аварийного жилья предусмотрена подпунктом "е" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Киреевского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения;

- предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в жилых помещениях.

Участником Программы может быть молодая семья, постоянно проживающая в Тульской области, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям (далее – молодая семья):

-возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье на день принятия комитетом Тульской области по спорту и молодёжной политике решения о включении молодой семьи – участницы Программы в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году не превышает 35 лет;

-молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;

-наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Органы местного самоуправления применяют так же статью 53 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях. При этом намеренным ухудшением жилищных условий не является регистрация обоих супругов в молодой семье и их детей по одному адресу.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счёт средств бюджета предоставляется молодой семье только один раз.

Орган местного самоуправления при реализации Программы предоставляет до 50 процентов от начисленной социальной выплаты. Уровень софинансирования для муниципального образования определяется министерством финансов Тульской области ежегодно согласно уровню бюджетной обеспеченности муниципального образования.

Расчёт размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учётом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Молодой семье-участнице Программы предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт средств бюджета Тульской области в размере 5 процентов средней стоимости жилья экономкласса при рождении (усыновлении) одного ребёнка для погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья экономкласса, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьёй собственных средств на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилья экономкласса».

Определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена молодой семьи осуществляется в соответствии с Методикой определения уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена молодой семьи (приложение №1).

Основными принципами реализации Программы являются:

а) добровольность участия в Программе молодых семей;

б) признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со ст.51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в)возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет социальной выплаты в рамках Программы только один раз.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики;

-повышение уровня и качества жизни населения

- повышение уровня газификации сельских населенных пунктов

- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований на территории Киреевского района Тульской области;

- развитие малоэтажного жилищного строительства.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо:

- решение задач повышения качества обслуживания населения, совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Киреевского района, развития инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве.

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья,

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

-переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу, в течение 2014 - 2020 годов;

оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной  программы

Срок реализации Программы с 2014 по 2020 годы, разделение на этапы не предусмотрено.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной  программы

Основные мероприятия Программы  изложены в подпрограммах:

-подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт  объектов  коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»

-подпрограмма «Газификация населенных пунктов по Киреевскому району на2014-2020 годы»

-подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий  на территории  Киреевского района период 2014-2020 годы»

-подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области на период 2014-2020 годы»:

1.Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

а) нормативное, правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;

б) финансовое обеспечение реализации подпрограммы;

в) организационное обеспечение реализации подпрограммы.

2.Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации подпрограммы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проекта бюджета  местного уровня на соответствующий год.

3.Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

а) признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации;

б) формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;

в) определение ежегодно объема средств, выделяемого из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

г) выдача молодым семьям свидетельств на приобретение (строительство) жилья и социальных выплат в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, утверждаемыми Постановлением Правительства Российской Федерации.

-подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по Киреевскому району на 2014-2020 годы».

5. Организационно-экономический и финансовый  механизм реализации Программы

1.Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной и муниципальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальный выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

2.Социальная выплата используется:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случае, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

3.Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Киреевский район. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Киреевский район утверждается на каждый квартал текущего года постановлением администрации муниципального образования Киреевский район, при этом норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Тульской области.

4.Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для молодой семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребёнок)

- 42 кв. м;

б) для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей, либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей

- по 18 кв. м  на каждого члена семьи (54 кв. м и более).

5.Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ, где

СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Киреевский район , определяемый в соответствии с требованиями Программы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Программы.

6.Для участия в программе молодая семья подает в администрацию муниципального образования Киреевский район  следующие документы:

а)  заявление в 2-х экземплярах (один из которых возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и копий приложенных к нему документов);

б)  копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;

в) копия свидетельства о браке (кроме неполной семьи);

г) документ о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы для получения кредита, либо иные денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

7. От имени молодой семьи указанные документы могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных документов.

8. Признание молодой семьи в качестве нуждающейся в жилом помещении возлагается на администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Киреевского района по месту постоянного жительства молодой семьи.

9.Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты с целью участия в Программе, осуществляется  комиссией администрации м.о. Киреевский район по признанию молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

10. Администрации м.о. Киреевский район организует работу по проверке сведений, содержащихся в представленных документах. Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы принимается комиссией администрации м.о. Киреевский район о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в Тульской области на 2009-2016 годы» и утверждается постановлением администрации муниципального образования Киреевский район в течение десяти рабочих дней с даты представления заявления. О принятом решении молодая семья уведомляется письменно в пятидневный срок.

11. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:

а)  несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в п.2 раздела III Программы;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 раздела V Программы;

в)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием субсидий (социальных выплат) или иной формы государственной поддержки за счёт средств федерального бюджета.

12. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 11 настоящего раздела.

13. На каждую молодую семью, принятую на учёт в качестве участницы Программы, заводится учётное дело. Учётному делу присваивается номер, соответствующий номеру в журнале регистрации заявлений молодых семей.

14. Администрация муниципального образования Киреевский район формирует сводный список молодых семей - участников Программы и  осуществляет  до   1 сентября года, предшествующего планируемому, проверку представленных молодыми семьями документов, формирует списки молодых семей для участия в Программе в планируемом году и представляет их в комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

15. Сводный список формируется по дате подачи заявления молодой семьей, в случае совпадения даты подачи заявления список формируется в алфавитном порядке.

16.Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

-30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, - для молодых семей, не имеющих детей;

-35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с указанными Правилами, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных средств - собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

17.Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

18.Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

19.В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту или уплату основного долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом молодая семья представляет в администрацию муниципального образования Киреевский район нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

20.Социальная выплата может быть использована молодой семьей, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи.

21.Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета Тульской  области и (или) бюджета муниципального образования Киреевский район в общем размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья экономкласса при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья экономкласса, в том числе, ипотечного жилищного кредита либо компенсации затраченных молодой семьёй собственных средств на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилья экономкласса.

22.Администрация муниципального образования Киреевский    район  определяет    объём ежегодного финансирования  муниципальной   Программы согласно установленного процента бюджетной обеспеченности социальных выплат   и   предусматривает   этот   объём   в   бюджете муниципального образования Киреевский район.

23.В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального  жилого дома  (далее - Свидетельство). Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

24.Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат (далее - порядок), устанавливается Правительством Российской Федерации.

25.Администрация муниципального образования Киреевский район, осуществляющая выдачу свидетельств, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает молодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления необходимых документов для получения свидетельства в течение 1 месяца. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной выплаты представляет заявление о выдаче свидетельства в произвольной форме с приложением необходимых документов. В заявлении молодая семья даёт письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

26.Администрация муниципального образования Киреевский район организует работу по проверке содержащихся в представленных документах сведений. Основанием для отказа в выдаче свидетельства являются:

а) нарушение срока представления необходимых документов для получения свидетельства;

б) непредставление или представление не в полном объёме указанных документов;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

27.Оформление свидетельств и выдача их молодым семьям – претендентам на получение социальной выплаты производится администрацией муниципального образования Киреевский район в течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предназначенных для предоставления социальных выплат. Свидетельство молодой семье - претенденту на получение социальной выплаты выдаётся на основании решения комиссии администрации м.о. Киреевский район о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в Тульской области на 2009-2016 годы».

28.Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия.

29.При возникновении у молодой семьи – участницы программы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию муниципального образования Киреевский район заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

30.Полученное Свидетельство сдаётся его владельцем в течение 2 месяцев с даты его выдачи в банк, где на его имя открывается банковский счёт, предназначенный для зачисления социальной выплаты.

31.Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с уполномоченным банком по месту приобретения жилья.

32.Молодая семья - владелец свидетельства в течение срока его действия представляет для оплаты в банк договор на жилое помещение,  свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение.

33.Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

34.Жилое помещение, приобретённое или построенное молодой семьёй, должно находиться на территории Тульской области, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям для жилых помещений, благоустроенным применительно к условиям населённого пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

6. Ресурсное обеспечение Программы

1.Основными источниками финансирования Программы являются:

а) средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий Программы); средства бюджета Тульской области и местного бюджета муниципального образования Киреевский район;

б) средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

в) средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилого дома.

7. Основные меры правового регулирования, направленные  на

достижение целей и задач государственной программы

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет подготовки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          управлением муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский   район проектов нормативных правовых актов и реализация мероприятий программы совместно с соисполнителями мероприятий Программы с учетом выделенных финансовых средств.

6. Перечень мероприятий по реализации муниципальной  программы

| Наименование мероприятия |  | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджета Тульской области | Местного бюджета | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.Подпрограмма: «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Киреевского района 2014-2020 годы» |  | 2014-2020 годы | - | - | - | - | - |  |
| Реконструкция водопровода от водозабора до скв. №1,№2 в г. Липки Киреевского района |  | 2014 | 2498,508 | 2303,00 | 195,508 | - | Администрация м.о. г. Липки Киреевского района |  |
| Строительство модульной котельной в г. Липки Киреевского района |  | 2014 г | 20 000,00 | 18 950,00 | 1 050,00 | - | Администрация м.о. г. Липки Киреевского района |  |
| Реконструкция тепловых сетей котельной № 11 для подключения нагрузок от котельной № 6, консервация котельной №6 в г. Киреевске |  | 2014 г | 4 000,00 | 3 790,00 | 210,00 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |  |
| Замена ветхих тепловых сетей в г. Киреевске и п. Октябрьский |  | 2014 г | 6 000,00 | 5 685,00 | 315,00 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |  |
| Строительство очистных сооружений в п. Красный Яр Киреевского района |  | 2014г | 20 000,00 | 18 950,00 | 1 050,00 |  | Администрация м.о. Красноярское Киреевского района |  |
| Ремонт наружной канализационной системы по ул. Октябрьская, ул. Озерная, ул. Комсомольская пос. Красный Яр, Киреевский р-он, Тульская область |  | 2014г | 1 045,00 | 990,00 | 55,00 |  | Администрация м.о. Красноярское Киреевского района |  |
| Замена трубопровода теплотрассы и задвижек в колодцах, в п. Шварцевский, от пер. ул.Школьная 1 до ул. Первомайская д.7 |  | 2014г | 461,00 | 437,00 | 24,00 |  | Администрация м.о. Шварцевское Киреевского района |  |
| Замена трубопровода теплотрассы и задвижек в колодцах, в п. Шварцевский, от ул. Первомайская, д.4 до ул. Первомайская д.6 |  | 2014г | 461,00 | 437,00 | 24,00 |  | Администрация м.о. Шварцевское Киреевского района |  |
| Замена водопровода с. Кузнецово |  | 2014 | 1 500,00 | 1421,00 | 79,00 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена канализационных сетей ул. Молодежная, пос. Прогресс |  | 2014 | 400,00 | 379,00 | 21,00 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена сети водоснабжения н.п. Кузнецово, Киреевского района |  | 2014 | 1 472,00 | 1 391,00 | 81,00 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена наружной сети водопровода д. Быковка Киреевского района |  | 2014 | 1 419,00 | 1 341,00 | 78,0 |  | Администрация м.о. Дедиловское Киреевского района |  |
| Ремонт участка канализационной сети в п. Прогресс |  | 2014 | 399,80 | 377,80 | 22,0 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена водопроводных сетей в г. Киреевске |  | 2015 г. | 2 000,00 | 1 895,00 | 105,00 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |  |
| Реконструкция водопроводных сетей д. Мостовая |  | 2015г | 5 000,0 | 4737,5 | 262,5 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена водопровода д. Владимировка |  | 2015 | 1 800,00 | 1705,50 | 94,5 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Реконструкция водопроводных сетей д. Брусяновка |  | 2015 | 5 000,0 | 4737,50 | 262,5 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Бурение артскважины с насосной станцией в р.п. Шварцевский Киреевского района |  | 2015г | 2 270,00 | 2 151,00 | 119,00 |  | Администрация м.о. Шварцевское Киреевского района |  |
| Замена канализационных сетей ул. Центральная, д. Мостовая |  | 2015 | 500,00 | 474,0 | 26,0 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена канализационных сетей ул. Садовая, д. Мостовая |  | 2015 | 500,00 | 474,00 | 26,00 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена канализационных сетей ул. Луговая, д. Мостовая |  | 2015 | 400,00 | 379,00 | 21,00 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена канализационных сетей ул. Молодежная, с. Майское |  | 2015 | 700,00 | 663,00 | 37,0 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Реконструкция котельной №3 в г. Киреевске |  | 2015г | 35 000,00 | 33 162,50 | 1 837,50 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |  |
| Реконструкция котельной №1 пос. Октябрьский |  | 2015г | 15 000,00 | 14 212,50 | 787,50 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |  |
| Строительство котельной взамен объединения котельной № 2 и № 4 в г. Киреевске |  | 2015г | 40 000,00 | 37 900,00 | 2 100,00 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |  |
| Реконструкция очистных сооружений в г. Липки Киреевского района |  | 2016 г. | 10 000,00 | 9 475,00 | 525,00 |  | Администрация м.о. г. Липки Киреевского района |  |
| Замена канализационных сетей ул. Трудовая, пос. Прогресс |  | 2016 | 1 000,0 | 947,5 | 52,5 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена канализационных сетей ул. Луговая, пос. Прогресс |  | 2016 | 700,00 | 663,0 | 37,0 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена канализационных сетей ул. Луговая, с. Майское |  | 2016 | 500,00 | 474,0 | 26,0 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Замена ветхих тепловых сетей п. Шварцевский Киреевского района |  | 2016 г. | 1 400,00 | 1 326,50 | 73,50 |  | Администрация м.о. Шварцевский Киреевского района |  |
| Замена водопровода д. Воротыновка |  | 2016г | 3 000,00 | 2842,5 | 157,50 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Реконструкция очистных сооружений п. Приупский Киреевского района |  | 2016 г. | 8 500,00 | 8 054,00 | 446,00 |  | Администрация м.о. ПриупскоеКиреевского района |  |
| Замена канализационных сетей в р.п. Бородинский |  | 2016 г | 1 000,00 | 947,50 | 52,50 |  | Администрация м.о. Бородинское Киреевского района |  |
| Итого по разделу 1 |  | 2014-2020 | 193926,308 | 183673,3 | 10 253,00 |  |  |  |
| в том числе по срокам реализации мероприятий |  | 2014 | 59656,308 | 56451,80 | 3 204,5 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 108 170,00 | 102 491,50 | 5 678,50 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 26 100,00 | 24 730,00 | 1 370,00 |  |  |  |
| 2.Подпрограмма: «Газификация населенных пунктов Киреевского района на 2014-2020 годы» | 2014 г-2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация д. Плеханово | 2014 |  | 8 699,00 | 8 242,00 | 457,00 |  | Администрация м.о. Бородинское Киреевского района |  |
| Газификация д. Труновка, д. Владимировка, д. Стойлово, с. Богучарово | 2014 |  | 7 117,00 | 6 743,00 | 374,00 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Газификация с. Куракино, д. Красная, п. Победа | 2014 |  | 9 556,00 | 9 054,00 | 502,00 |  | Администрация м.о. Шварцевское Киреевского района |  |
| Газификация ул. 7 Штольная г. Киреевска | 2015 |  | 5 300,00 | 5 022,00 | 278,00 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район |  |
| Газификация д. Смирновка | 2015 |  | 4 962,00 | 4 701,00 | 261,00 |  | Администрация м.о. Приупское Киреевского района |  |
| Газификация д. Круглое | 2015 |  | 5 760,00 | 5 443,00 | 317,00 |  | Администрация м.о. Бородинское Киреевского района |  |
| Газификация бывшего п. Советский г. Болохово | 2015 |  | 2 982,00 | 2 825,00 | 157,00 |  | Администрация м.о. г. Болохово Киреевского района |  |
| Газификация бывшего п. Южный г. Болохово | 2015 |  | 1 491,00 | 1 413,00 | 78,00 |  | Администрация м.о. г. Болохово Киреевского района |  |
| Газификация д. Бронники, с. Романово | 2016 |  | 7 951,00 | 7 534,00 | 417,00 |  | Администрация м.о. Красноярское Киреевского района |  |
| Газификация д. Горки-Дубрава | 2016 |  | 3 727,00 | 3 531,00 | 196,00 |  | Администрация м.о. Шварцевское Киреевского района |  |
| Газификация д. Бредихино | 2016 |  | 3 977,00 | 3 768,00 | 209,00 |  | Администрация м.о. Бородинское Киреевского района |  |
| Газификация д. Майское, с. Крутицы, д. Уткино | 2016 |  | 11 134,00 | 10 549,00 | 585,00 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| ИТОГО по разделу 2 | 2014-2016г |  | 72 656,00 | 68 825,00 | 3 831,00 |  |  |  |
| в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 |  | 25372,00 | 24 039,00 | 1 333,00 |  |  |  |
|  | 2015 |  | 20 495,00 | 19 404,00 | 1 091,00 |  |  |  |
|  | 2016 |  | 26 789,00 | 25 382,00 | 1 407,00 |  |  |  |
| 3.Подпрограмма: «Преодоление последствий радиационных аварий в Киреевском районе на период до 2014-2020 годы» | 2014г -2015 г |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение пожарно-спасательных подразделений, расположенных на загрязненных территориях, газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киреевский район, р.п. Шварцевский, ул. Ленина, д.2 здание – «пожарное депо» для размещения пожарной части № 82 Киреевского района | 2014 |  | 950,00 | 900,00 | 50,00 |  | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |  |
| ИТОГО | 2014г -2015г |  | 950,00 | 900,00 | 50,00 |  |  |  |
| в том числе по срокам реализации мероприятий | 2014 |  | 950,00 | 900,00 | 50,00 |  |  |  |
| 2. Обеспечение граждан, проживающих на загрязненных территориях, объектами газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация д. Воротыновка | 2015 |  | 6100,00 | 5990,00 | 110,0 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района - |  |
| Газификация д. Луневка | 2015 |  | 2 500,00 | 2 450,00 | 50,00 |  | Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Газификация д. Новоспасское | 2015 |  | 4 500,00 | 4 410,00 | 90,00 |  | - Администрация м.о. Богучаровское Киреевского района |  |
| Итого по разделу 3 | 2014г -2015г |  | 13 100,00 | 12 850,00 | 250,00 |  |  |  |
| в том числе по срокам реализации мероприятий | 2015 |  | 13 100,00 | 12 850,00 | 250,00 |  |  |  |
| 4.Подпрограмма: «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области на период 2014-2020 годы» | 2014-2016 годы |  | 17460,00 | 16587,00 | 873,00 |  | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |  |
|  | 2014 |  | 8660 | 8227 | 433 |  | - |  |
|  | 2015 |  | 4400 | 4180 | 220 |  | - |  |
|  | 2016 |  | 4400 | 4180 | 220 |  | - |  |
| 5.Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по Киреевскому району на 2014-2015 годы». | 2014-2015 годы |  | 3 110 918, 87 | 2 348 250,49 | 0 | Средства Фонда содействия реформированию жкх -762 668,38 | Администрация муниципального образования Киреевский район |  |
|  | 2014 |  | 1 014299,89 | 451 160,59 | 0 | 563 139,3 | - |  |
|  | 2015 |  | 2 096618,98 | 1 897 089,9 | 0 | 199 529,08 | - |  |

7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

| Наименование показателей | Ед. измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир | км | 21,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество котельных, в которых проведена реконструкция и модернизация | единиц | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Количество замененных ветхих тепловых сетей | км | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,41 |
| Количество замененных ветхих водопроводных сетей | км | 12,2 | 17,65 | 17,65 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 |
| Количество вновь построенных, реконструированных и модернизированных очистных сооружений | единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | единиц | 18 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счёт средств регионального и местного бюджетов | единиц | 18 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| Площадь расселенных помещений | кв.м | 43 755,61 | 68 741,63 |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, переселенных в результате реализации программы | чел | 2429 | 2679 |  |  |  |  |  |
| Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | кв.м. |  | 51002,85 | 71 298,03 |  |  |  |  |

- 8. Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий  на их достижение

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей Программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий Программы и  требований нормативных документов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий;

9.Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  бюджета  м.о. Киреевский район Тульской области  на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | - «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Киреевского района на 2014-2020 годы» | Всего: 281 243,80 | 88 479,80 | 139 875,0 | 52 889,0 |  |  |  |  |
| подпрограмма | 1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Киреевского района 2014-2016 годы» | Всего: 193926,308 тыс. руб. | 59656,308 | 108 170,0 | 26 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 3 204,5 | 5 678,50 | 1 370,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | 2.«Газификация населенных пунктов Тульской области на 2013-2016 годы» | Всего: 72 656,00 тыс. руб. | 25 372,0 | 20 495,0 | 26 789,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Тульской области |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 1 333,0 | 1 091,0 | 1 407,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | 3.Подпрограмма: «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2020 года» | Всего: 12 160,0 тыс. руб. | 950,00 | 11 210,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Тульской области |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 220,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | 4. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2016 годы». | Всего: 17460,0 тыс. руб. | 8660,0 | 4400,0 | 4400,0 | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Тульской области |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 433,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | 5. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по Киреевскому району на 2014-2020 годы». | Всего: 3 110 918,87 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда | 563 139,299 | 199 529,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области | 451 160,592 | 1 897 089,897 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

Паспорт показателя

«Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Количество котельных, в которых проведена реконструкция и модернизация»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова,д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество котельных, в которых проведена реконструкция и модернизация |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Количество замененных ветхих тепловых сетей»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Количество замененных ветхих тепловых сетей |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Количество замененных ветхих водопроводных сетей  »

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Количество замененных ветхих водопроводных сетей |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Количество вновь  построенных, реконструированных и модернизированных очистных          сооружений»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Количество вновь построенных, реконструированных и модернизированных очистных сооружений |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |
| 3 | Единица измерения | шт |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счёт средств регионального и местного бюджетов»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счёт средств регионального и местного бюджетов |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Площадь расселенных помещений»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь расселенных помещений |
| 3 | Единица измерения | кв.м. |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Количество граждан, переселенных в результате реализации программы»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Количество граждан, переселенных в результате реализации программы |
| 3 | Единица измерения | чел. |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |

Паспорт показателя

«Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д.4 Gkh-kir@mail/ru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда |
| 3 | Единица измерения | кв.м |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Периодичная отчетность муниципальных образований. Мониторинг показателя производится один раз в год. |