ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

от 15 ноября 2013 г.                                                                                      № 908

- Об утверждении муниципальной программы

- «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от  19 сентября 2013 г. № 756 «Об утверждении порядка разработки и реализации  муниципальных программ администрации муниципального образования Киреевский район»,  на основании служебной записки № 267 от 21.11.2013 г., руководствуясь п.1 ст. 39 Устава муниципального образования Киреевский район администрация муниципального образования Киреевский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить муниципальную  программу  «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» (приложение).

2.Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Киреевский район.

3. Постановление главы администрации муниципального образования Киреевский район № 282 от 28.03.2012года об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Киреевский район на 2012-2016 годы» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления муниципального хозяйства муниципального образования Киреевский район – Шишкова В.Ф.

5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

1-й заместитель главы администрации

муниципального образования

Киреевский район				               И.С.Радченкова

|  | Приложение к постановлению администрации м.о. Киреевский район |  |
| --- | --- | --- |
|  | от _________ | № |

- Муниципальная программа

- «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы Киреевского района Тульской области

| - Ответственный - исполнитель - программы | - Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| --- | --- |
| - Соисполнители - программы | Администрации муниципальных образований городов и поселений Киреевского района |
| - Программно-целевые - инструменты - программы | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» |
| - Цели программы | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования |
| - Задачи программы | -Поведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; -Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов; -Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; -Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; -Повышение уровня поддержания надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог местного значения, организации и обеспечения безопасности дорожного движения. |
| - Показатели программы | - Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог (в километрах). - Протяженность отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог местного значения (в километрах). - Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог (в процентах). - Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов - Протяженность отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (в километрах). - Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (в процентах). |
| - Этапы и сроки - реализации программы | Срок реализации Программы с 2014 по 2020 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| - Объемы бюджетных ассигнований про граммы | Общий объем финансирования программы: 287764,3 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 25650,0 тыс. руб.; 2015 год – 30071,0тыс. руб.; 2016 год – 37308,3 тыс. руб.; 2017 год – 40235,0 тыс. руб.; 2018 год – 46500,0 тыс. руб.; 2019 год – 52000,0 тыс. руб.; 2020 год – 56000,0 тыс. руб. В том числе: подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» - общий объем финансирования – 181961,8 тыс. руб., в том числе: 2014 – 17955,0 тыс. руб. 2015 – 21049,9 тыс. руб. 2016 – 26115,9 тыс. руб. 2017 – 24141,0 тыс. руб. 2018 – 27900,0 тыс. руб. 2019 – 31200,0 тыс. руб. 2020 – 33600,0 тыс. руб. В том числе: подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» - общий объем финансирования –57552,7 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 5130,0 тыс. руб.; 2015 год – 6014,1 тыс. руб.; 2016 год – 7461,6 тыс. руб.; 2017 год – 8047,0 тыс. руб.; 2018 год - 9300,0 тыс. руб.; 2019 год – 10400,0 тыс. руб.; 2020 год - 11200,0 тыс. руб.; В том числе: подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» - общий объем финансирования –19473,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 0 тыс. руб.; 2015 год – 0 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 4023,5 тыс. руб.; 2018 год - 4650,0 тыс. руб.; 2019 год – 5200,0 тыс. руб.; 2020 год - 5600,0 тыс. руб.; В том числе: подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» - общий объем финансирования – 28776,3 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 2565,0 тыс. руб.; 2015 год – 3007,0 тыс. руб.; 2016 год – 3730,8 тыс. руб.; 2017 год – 4023,5 тыс. руб.; 2018 год - 4650,0 тыс. руб.; 2019 год – 5200,0 тыс. руб.; 2020 год - 5600,0 тыс. руб.; |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | К 2020 году планируется достичь показателей: Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов всего: 363,9 км; Доля отремонтированных и доведенных до нормального состояния автомобильных дорог составит 65,9%; Осуществление капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов всего: 106471,3 м²; Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям к 2020 году составит 4,6%; Осуществление строительства автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования - 7,4 км; Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных дорог составят -28776,3 тыс.руб. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения населенных пунктов Киреевского района (далее - автомобильные дороги), увеличением процента большегрузных автомобилей, транспортно-эксплуатационное и техническое состояние автомобильных дорог, а также транзитных проездов по населенным пунктам не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Как показывают статистические данные за последние 3 года, прочность дорожной "одежды" у 70 процентов автомобильных дорог ниже нормативной, а 80 процентов дорог имеют неудовлетворительную ровность покрытия. Все транзитные  автомобильные дороги проходящие через населенные пункты района (г. Липки, Киреевск, Болохово, Бородинский поселок и др.) функционируют в режиме перегрузки за счет интенсивного движения большегрузных автотранспортных средств.

Наиболее характерными видами разрушений автомобильных дорог являются: выкрашивание покрытия с образованием выбоин на поверхности верхнего слоя, истирание верхнего слоя под воздействием движущегося транспорта с уменьшением толщины слоя и образованием колеи, различного рода деформации покрытия в продольном и поперечном направлениях, образование сетки трещин и т.д.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов составляет 552,411 км или 3 038 260,5 м2.

Дворовые территории многоквартирных жилых домов и проезды к ним не ремонтировались и не благоустраивались долгие годы. Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов составляет 2 305 000 м2.

Выделяемые местными бюджетами средства на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовые территории многоквартирных жилых домов и проезды к ним,  не обеспечивали нормативный уровень их содержания и ремонта.

Более 10 сельских населённых пунктов распложенных не территории Киреевского района не имеют круглогодичной связи с дорогами общего пользования.

В сложившейся ситуации необходимо принимать неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог.

Согласно статье 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" планирование дорожной деятельности осуществляется в том числе на основании муниципальных  программ.

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить сохранность и развитие автомобильных дорог на территории Киреевского района, улучшить их техническое состояние путем финансирования конкретных мероприятий.

2.Цели и задачи муниципальной  программы

Целью Программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования.  Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

Поведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов;

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

Повышение уровня поддержания надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог местного значения, организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

За период с 2014 по 2020 годы планируется:

Отремонтировать дороги общего пользования местного значения населенных пунктов в количестве  363.9 км;

Отремонтировать дворовые территории многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам в количестве  106471,3 м²;

осуществить строительство автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования - 7,4 км.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной  программы

Срок реализации Программы с 2014 по 2020 годы, разделение на этапы не предусмотрено.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной  программы

Основные мероприятия Программы  изложены в подпрограммах «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»; «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»; «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования  на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» и «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»

5. Текст подпрограмм и основных мероприятий, включенных

в муниципальную программу

В Программу включены 4 подпрограммы:

- Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»

- Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»

- Подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования  на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»

- Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы».

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»

Основными  мероприятиями  подпрограммы являются - мероприятия  по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов;

Целью подпрограммы является  обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения;

В качестве основных задач подпрограммы выступают:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и автоподъездов к населенным пунктам;

Основными механизмами реализации подпрограммы являются реализация мероприятий по улучшению качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджета Тульской области | Бюджета м.о. Киреевский район | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г | 17955,0 21049,9 26115,9 24141,0 27900,0 31200,0 33600,0 |  | 17955,0 21049,9 26115,9 24141,0 27900,0 31200,0 33600,0 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район и администрации городов и поселений Киреевского района |
| ИТОГО по подпрограмме | 2014-2020 | 181961,8 | - | 181961,8 | - |  |

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

-проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Целью подпрограммы является улучшение качества дорожного покрытия дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

В качестве основных задач подпрограммы выступают:

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Основными механизмами реализации подпрограммы являются выделение финансовых средств из бюджетов  района и поселений на:

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджета Тульс-кой области | Бюджета м.о. Киреевс-кий район | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 5130,0 6014,1 7461,6 8047,0 9300,0 10400,0 11200,0 |  | 5130,0 6014,1 7461,6 8047,0 9300,0 10400,0 11200,0 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район и администрации городов и поселений Киреевского района |
| ИТОГО по подпрограмме | 2014-2020 | 57552,7 | - | 57552,7 | - |  |

Подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования  на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Целью подпрограммы является улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности

В качестве основных задач подпрограммы выступают:

Строительство подъездов к сельским населенным пунктам.

Основными механизмами реализации подпрограммы являются выделение финансовых средств из бюджетов  района и поселений на:

- выполнение мероприятий по проектированию и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджета Тульс-кой области | Бюджета м.о. Киреевс-кий район | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 0 0 4023,5 4650,0 5200,0 5600,0 |  | 0 0 0 4023,5 4650,0 5200,0 5600,0 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район и администрации городов и поселений Киреевского района |
| ИТОГО по подпрограмме | 2014-2020 | 19473,5 | - | 19473,5 | - |  |

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы»

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Целью подпрограммы является улучшение организации и обеспечение безопасности дорожного движения

В качестве основных задач подпрограммы выступают: - содержание  автомобильных дорог населенных пунктов и автоподъездов к населенным пунктам в зимний период,

- содержание  автомобильных дорог населенных пунктов и автоподъездов к населенным пунктам в летний период,

Основными механизмами реализации подпрограммы являются выделение финансовых средств из бюджетов  района и поселений на:

- выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджета Тульс-кой области | Бюджета м.о. Киреевс-кий район | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2565,0 3007,0 3730,8 4023,5 4650,0 5200,0 5600,0 |  | 2565,0 3007,0 3730,8 4023,5 4650,0 5200,0 5600,00 |  | Управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район и администрации городов и поселений Киреевского района |
| ИТОГО по подпрограмме | 2014-2020 | 28776,3 | - | 28776,3 | - |  |

- На реализацию мероприятий Программы выделено финансирование в следующем объеме.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджет м.о. Киреевский район | внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г | 17955,0 21049,9 26115,9 24141,0 27900,0 31200,0 33600,0 | - | - | 17955,0 21049,9 26115,9 24141,0 27900,0 31200,0 33600,0 | - |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 5130,0 6014,1 7461,6 8047,0 9300,0 10400,0 11200,0 | - | - | 5130,0 6014,1 7461,6 8047,0 9300,0 10400,0 11200,0 | - |
| Подпрограмма «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-200 годы» | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 0 0 4023,5 4650,0 5200,0 5600,0 | - | - | 0 0 0 4023,5 4650,0 5200,0 5600,0 | - |
| Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2565,0 3007,0 3730,8 4023,5 4650,0 5200,0 5600,0 | - | - | 2565,0 3007,0 3730,8 4023,5 4650,0 5200,0 5600,00 | - |
| ИТОГО | 2014-2020 | 287764,4 в том числе по годам: 2014 – 25650,0 2015 – 30071,0 2016 – 37308,3 2017 - 40235,0 2018 – 46500,0 2019 – 52000,0.; 2020 – 56000,0 | - | - | 287764,4 в том числе по годам: 2014 – 25650,0 2015 – 30071,0 2016 – 37308,3 2017 - 40235,0 2018 – 46500,0 2019 – 52000,0.; 2020 – 56000,0 | - |

7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

| Наименование показателей | Ед. измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог | км |  |  |  | 1,5 | 2,68 | 1,5 | 1,72 |
| Протяженность отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог местного значения | км | 35,9 | 42,1 | 52,2 | 48,3 | 55,8 | 62,4 | 67,2 |
| Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог местного значения | % | 6,5 | 7,6 | 9,4 | 8,7 | 10,1 | 11,3 | 12,2 |
| Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Тыс.руб. | 2565,0 | 3007,0 | 3730,8 | 4023,5 | 4650,0 | 5200,0 | 5600,0 |
| Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | % | 0,41 | 0,48 | 0,59 | 0,64 | 0,74 | 0,83 | 0,89 |
| Площадь отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | м² | 9490,5 | 11126,0 | 13802,8 | 14887,0 | 17205,0 | 19240 | 20720,0 |

- Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий  на их достижение

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей Программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий Программы и  требований нормативных документов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на               товары и услуги;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий;

социальные факторы:  уровень социальной активности населения, последствия демографического спада в предыдущий исторический период.

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками.

Важнейшими рисками выступают следующие факторы:

-изменение политической, социально- экономической, миграционной, криминогенной обстановки в Киреевском районе;

-несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

-несвоевременное и некачественное выполнение работ;

-несвоевременная поставка, поставка оборудования ненадлежащего качества;

-изменение нормативно - правовой базы

В целях минимизации возможных рисков предполагается:

-создание  эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий, ответственности основных исполнителей Программы

-мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и ее корректировка, при необходимости.

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей в соответствии с планом реализации муниципальной  программы.

Основными ресурсами для реализации Программы являются управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский  район,   финансовые средства бюджета  муниципального образования Киреевский район.

Управление реализацией Программы осуществляет являются управление муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский  район, который в пределах своих полномочий:

обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;

разрабатывает нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.

Паспорт показателя «Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Елисеев Игорь Вячеславович-зам. начальника управления муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, телефон 6-38-94 |
| --- | --- |
| Номер паспорта показателя | 1 |
| Наименование показателя | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог |
| Единица измерения | километр |
| Тип показателя | конечный |
| Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ подрядчики со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика |

Паспорт показателя «Протяженность отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог местного значения»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Елисеев Игорь Вячеславович-зам. начальника управления муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, телефон 6-38-94 |
| --- | --- |
| Номер паспорта показателя | 2 |
| Наименование показателя | Протяженность отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог местного значения |
| Единица измерения | километр |
| Тип показателя | Конечный |
| Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ подрядчики со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика |

Паспорт показателя  «Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог  местного значения»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Елисеев Игорь Вячеславович-зам. начальника управления муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, телефон 6-38-94 |
| --- | --- |
| Номер паспорта показателя | 3 |
| Наименование показателя | Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог местного значения |
| Единица измерения | процент |
| Тип показателя | Конечный показатель |
| Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ подрядчики со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика |

Паспорт показателя    «Затраты на выполнение комплекса работ  по содержанию автомобильных дорог  общего пользования населенных пунктов»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Елисеев Игорь Вячеславович-зам. начальника управления муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, телефон 6-38-94 |
| --- | --- |
| Номер паспорта показателя | 4 |
| Наименование показателя | Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Тип показателя | Непосредственный |
| Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ подрядчики со стороны заказчика |

Паспорт показателя   «Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Елисеев Игорь Вячеславович-зам. начальника управления муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, телефон 6-38-94 |
| --- | --- |
| Номер паспорта показателя | 5 |
| Наименование показателя | Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям |
| Единица измерения | процент |
| Тип показателя | Конечный показатель |
| Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ подрядчики со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика |

Паспорт показателя  «Площадь отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Елисеев Игорь Вячеславович-зам. начальника управления муниципального хозяйства администрации м.о. Киреевский район, телефон 6-38-94 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер паспорта показателя | 6 |  |
| Наименование показателя | Площадь отремонтированных и доведенных до нормативного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям |  |
| Единица измерения | Метр квадратный |  |
| Тип показателя | Непосредственный |  |
| Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |  |
| Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ подрядчики со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика |  |
| Зам.главы администрация м.о. Киреевский район Начальник управления муниципального хозяйства Шишков В.Ф. |  |  |