Приложение к постановлению администрации м.о. Киреевский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Киреевск**

**Киреевского района на 2020-2024 годы**

**Цели и задачи муниципальной целевой Программы**

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Киреевск Киреевского района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Киреевск Киреевского района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Киреевск Киреевского района представляет перечень мероприятий, направленных на обеспечение развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Киреевск Киреевского района являются:

1. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  
   услуг;
2. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;
3. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Паспорт целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Киреевск Киреевского района на 2020-2024 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Киреевск Киреевского района |
| Разработчик Программы | Отдел муниципального хозяйства администрации муниципального образования город Киреевск Киреевского района |
| Исполнители программы | Органы местного самоуправления муниципального образования город Киреевск, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательской и другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию) |
| Цель Программы | Целями разработки Программы являются:  Обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:  Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.  Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2020 -2024 г.г. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются**:**  1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;  2. Реконструкция и замена существующих водоразборных колонок;  3. Замена пожарных гидрантов; |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы 2020-2024 гг. составляет 280,5 млн. руб., в том числе:  - 266,64 млн. руб. - средства инвесторов и областного бюджета;  - 13,86 млн. руб.- средства бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:   1. Технологических результатов:   - увеличение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Киреевск Киреевского района;  - снижение потерь коммунальных ресурсов.  2. Социально-экономических результатов:  - рациональное использование природных ресурсов;  - повышение надежности и качества коммунальных услуг;  - снижение себестоимости коммунальных услуг. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования. Координатором Программы является управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования город Киреевск Киреевского района. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования.  Для оценки эффективности реализации Программы управлением муниципального хозяйства проводится ежегодный мониторинг.  Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования город Киреевск Киреевского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

**Порядок разработки и реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Киреевск Киреевского района**

Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурывключает в себя следующие этапы:

1 этап: разработка проекта Программы;

2 этап: рассмотрение проекта и утверждение Программы органами местного самоуправления.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктурысостоит из следующих разделов:

– формирование пакета мероприятий и решений Программы;

–определение источников финансирования мероприятий и решений

**Система программных мероприятий по реализации программы**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городов и поселков, расположенных на территории муниципального образования город Киреевск Киреевский район на 2020-2024годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (реконструкция, замена, разработка ПСД)** | **Сметная стоимость**  **млн. руб.** | **Сроки реализации** | | | **Источники финансирования,**  **млн.руб** | |
| **2020** | **2021** | **2022-2024** | **Инвесторы, обл. бюджет** | **Мо город Кире-евск** |
|  | **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ветхих тепловых сетей от котельных г. Киреевск и пос. Октябрьский | 30 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **30** | 0 | 10 | 20 | **30** | **0** |
|  | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство напорного коллектора **канализационной сети в мкр. Брусяновский г. Киреевск** | 42 | 20 | 22 | 0 | 39,57 | 2,43 |
| 1. 22 | Проектирование строительства станции водоподготовки с реконструкцией системы водоснабжения пос. Октябрьский | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 |
|  | Строительство станции водоподготовки с реконструкцией системы водоснабжения пос. Октябрьский | 30 | 0 | 10 | 20 | 28,26 | 1,74 |
|  | Реконструкция очистных сооружений г. Киреевска | 20 | 0 | 0 | 20 | 18,84 | 1,16 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения г. Киреевска | 30 | 0 | 0 | 30 | 28,26 | 1,74 |
|  | Реконструкция системы водоотведения с выполнением пуско-наладки очистных сооружений п. Октябрьский | 20 |  |  | 20 | 18,84 | 1,16 |
|  | Реконструкция насосной станции "Парк" г. Киреевск с чисткой скважин № 421,№1, №2 и установкой станции обезжелезивания и строительством водопроводных сетей | 15 | 0 | 15 | 0 | 14,13 | 0,87 |
|  | Проектирование реконструкции насосной станции "Лесной склад" с чисткой скважин № 17, №18 и установкой станции обезжелезивания и строительством водопроводных сетей в Юго-Западном районе г. Киреевска | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | Реконструкция насосной станции "Лесной склад" с чисткой скважин № 17, №18 и установкой станции обезжелезивания и строительством водопроводных сетей в Юго-Западном районе г. Киреевска | 20 | 0 | 0 | 20 | 18,84 | 1,16 |
|  | Проектирование реконструкции насосной станции "Брусяновская" г. Киреевска с установкой станции по очистке от нитратов на каптажах | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Реконструкция насосной станции "Брусяновская" г. Киреевска с установкой станции по очистке от нитратов на каптажах | 12 | 0 | 0 | 12 | 11,3 | 0,7 |
|  | Проектирование реконструкции водозабора г. Киреевска с установкой станции обезжелезивания и бурением новой скважины | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Реконструкция водозабора г. Киреевска с установкой станции обезжелезивания и бурением новой скважины | 25 | 0 | 0 | 25 | 23,55 | 1,45 |
|  | Проектирование реконструкции скважин № 7, № 8 Оленьковского водозабора с установкой станции очистки от стабильного стронция | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | Реконструкция скважин № 7, № 8 Оленьковского водозабора с установкой станции очистки от стабильного стронция | 25 | 0 | 0 | 25 | 23,55 | 1,45 |
|  | **ИТОГО:** | **250,5** | **23,5** | **49** | **178** | **236,64** | **13,86** |
|  | **ВСЕГО:** | **280,5** | **23,5** | **59** | **198** | **266,64** | **13,86** |

Целевые показатели развития коммунального комплекса муниципального образования город Киреевск Киреевского района

Основными целями развития коммунального комплекса муниципального образования город Киреевск Киреевского района являются:

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Для качественного выполнения вышеперечисленных целей при разработке Программы выполняются следующие работы:

1. Формирование пакета мероприятий и решений Программы;

2. Определение источников финансирования мероприятий и решений Программы.

Краткая характеристика муниципального образования **город Киреевск Киреевского района**.

Общие данные муниципального образования город Киреевск Киреевского района, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

1. Общая площадь (с учетом присоединенных территорий) - 11,77 тыс. кв.м.

2. Численность населения (2020 г.) – 29552 тыс. чел.

3. Темп снижения численности (2019/2020 гг.) – 0,46 %.

4. Выделены две территории поселковых поселений муниципального образования город Киреевск Киреевского района:

- город Киреевск - 92 % населения;

- поселок Октябрьский - 8 % населения.

5.Среднегодовая численность работающих на крупных и средних предприятиях (2020 г.) – 7,522 тыс. чел.

6.Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) в 2020 г. – 29442,0 руб.

7.Количество предприятий и организаций – 7701 ед.

8.Общая площадь жилищного фонда в 2020 году - 864 тыс. кв. м.,

в т.ч. муниципальный жилищный фонд - 10,3% .

9.Протяженность:

- водопроводных сетей – 91,472 км;

- канализационных сетей –49,503 км;

- тепловых сетей – 27,002 км.

## Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Киреевск Киреевского района.

## Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования.

Система централизованного теплоснабжения муниципального образования город Киреевск Киреевского района включает в себя 11 газовых котельных.

Регулирование отпуска тепла – центральное качественное. Тепловые сети выполнены подземной канальной. Общая протяженность сетей – 27,002 км.

#### Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов.

Система централизованного теплоснабжения муниципального образования город Киреевск Киреевского района – закрытая. Теплоносителем для систем отопления всех групп потребителей является сетевая вода. Тепловую энергию на территории района производят муниципальные и ведомственные котельные. Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям от котельных непосредственно к потребителям.

Рисунок 1. Структура потребления тепловой энергии, % в 2020 году

### 

### Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения.

Реализация проекта позволит:

- снизить удельные расходы топлива;

- сдержать темпы роста тарифов для всех групп потребителей.

**Анализ существующей организации систем водоснабжения, выяв\ление проблем функционирования.**

Водоснабжение муниципального образования город Киреевск Киреевского района на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников.

В пределах муниципального образования находится 16 водозаборных сооружений, обеспечивающих подачу воды потребителям поселка Октябрьский и города Киреевска.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 8 тыс. м3/сут., в т. ч.:

- населению – 5.44 тыс.м3/сут.

- промышленным предприятиям и другим организациям – 0.96 тыс. м3/сут.

- потери в водопроводных сетях – 1,6 тыс.м3/сут.

На балансе организаций коммунального комплекса района находится 73 км водопроводных сетей.

**Необходимые мероприятия:**

- Реконструкция изношенных сетей водоснабжения;

**Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения.**

Ожидаемый результат от реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Киреевск Киреевского района:

- снизить удельные расходы топлива;

- сдержать темпы роста тарифов для всех групп потребителей.

## 

## Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования.

В муниципального образования город Киреевск Киреевского района существует сетевая и выгребная канализация. Организации коммунального комплекса района обслуживают хозяйственно –бытовую -производственную систему канализации. Протяженность канализационных сетей, составляет 45 км.

Водоотведение муниципального образования город Киреевск Киреевского района представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях;

- сбор и вывоз автотранспортом в накопители, полигоны.

**Основные технологические показатели:**

- канализационных насосных станций – 1 шт.;

- очистные сооружения 2 шт.

**Проблемными характеристиками сетей водоотведения является физический износ сетей.**

### Проблемы эксплуатации систем водоотведения.

Основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод.

**Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.**

Источниками финансирования мероприятий по модернизации, развитию и новому строительству объектов коммунальной инфраструктуры являются надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение организаций коммунального комплекса, средства местного бюджета.

Основными исполнителями Программы являются организации коммунального комплекса.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с Программой, организациями коммунального комплекса разрабатываются инвестиционные программы на основе условий технического задания.

Решение о выборе способов обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы, принимается Собранием депутатов муниципального образования город Киреевск Киреевского района исходя из:

1) оценки доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса;

2) оценки предполагаемых результатов реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса:

а) для населения муниципального образования город Киреевск Киреевского района;

б) для потребителей отдельных видов товаров и услуг организации коммунального комплекса;

в) для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений, иных объектов.

В случае вынесения решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организацией коммунального комплекса финансирование программы возможно частично за счет средств местного бюджета. При отсутствии возможности финансирования мероприятий из бюджета пересматриваются условия технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организаций коммунального комплекса.

Таким образом, источники финансирования мероприятий Программы уточняются при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а объемы финансирования строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Киреевск Киреевского района определяются на основании мероприятий производственных и инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, разработанных и утвержденных в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

**Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.**

Администрация муниципального образования город Киреевск Киреевского района осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных. Разработчик Программы разрабатывает программы и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_