**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА  
«Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Киреевском районе»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Киреевский район | | | | | | |
| Соисполнители программы | - | | | | | | |
| Цель программы | Повышение качества и условий жизни многодетных семей на территории Киреевского района | | | | | | |
| Задачи программы | Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления  в  собственность   многодетным семьям, проживающим на территории Киреевского района, для целей индивидуального жилищного строительства. | | | | | | |
| Показатели программы | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной  инфраструктурой  для предоставления многодетным | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2020 по 2025 год | | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения программы,  тыс. рублей | Источники финансирования/ годы реализации программы | Всего | в том  числе: | средства  федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных  бюджетов | Внебюд-жетные источники |
| 2020-2025 годы | 0 |  |  |  | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2021 год | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2022 год | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2023 год | 5000,0 |  | 100000,0 | 25000,0 | 5000,0 |  |
| 2024 год | 5000,0 |  | 100000,0 | 25000,0 | 5000,0 |  |
|  | 2025 год | 5000,0 |  | 100000,0 | 25000,0 | 5000,0 |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Количество земельных участков обеспеченных инженерной инфраструктурой к 2025 году составит 142. | | | | | | |

**1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,**

**основные проблемы**

Разработка Программы обусловлена необходимостью:

- улучшения качества жизни многодетных семей;

- обеспечения возможности строительства жилья многодетными семьями.

На момент разработки настоящей Программы в целом по Киреевскому району подано 431 заявлений от многодетных семей по вопросу предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В Перечне находится 142 земельных участка для строительства жилья многодетным семьям, из них 97 выделено.

С 2020 по 2025 год районом планируется обеспечить коммунальной инфраструктурой 121 земельный участок, выделенные для многодетных семей для индивидуального жилищного строительства в установленном порядке.

Программа направлена на решение проблемы в сфере жилищного строительства на территории Киреевского района - обеспеченность земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для улучшения жилищных условий, инженерной и дорожной инфраструктурой.

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению территорий для индивидуального жилищного строительства инженерной и дорожной инфраструктурой.

Реализация Программы направлена на развитие малоэтажного жилищного строительства, осуществляемого многодетными семьями на территории Киреевского района, и исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем многодетных.

**2. Цель и задачи муниципальной программы**

Основной целью Программы является повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории Киреевского района.

Основной задачей Программы является обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, проживающим на территории Киреевского района, для целей индивидуального жилищного строительства.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2020 по 2025 год.

**4. Управление Программой и механизм ее реализации**

Механизм реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется путем предоставления земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства.

2.4.2. Функции исполнителей Программы.

Реализация Программы обеспечивается администрациями муниципальных образований Киреевского района.

Администрации муниципальных образований Киреевского района в ходе реализации Программы выполняют следующие функции:

- осуществляют финансирование из местных бюджетов мероприятий по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в размере:

- в 2023 году - не более 500000 рублей от общей потребности финансирования данных мероприятий в указанном году;

- в 2024 году - не более 500000 рублей от общей потребности финансирования данных мероприятий в указанном году;

- в 2025 году - не более 500000 рублей от общей потребности финансирования данных мероприятий в указанном году;

- обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков в рамках Программы;

**2.5. Индикаторы достижения целей Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов достижения целей Программы | Единицы измерения | Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы | | |
| На момент разработки | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства |
| Доля земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, предоставляемых многодетным семьям | % | 14,8 | 100 | 14,8 |

Промежуточное значение индикаторов целей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов достижения целей Программы | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, предоставляемых многодетным семьям | % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 44 | 72 | 100 |

**2.6. Показатели непосредственных результатов**

**реализации Программы**

В результате реализации Программы 121 земельных участка будут обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой для осуществления индивидуального жилищного строительства многодетными семьями (в 2023 году - 40 земельных участков; в 2024 году - 40 земельных участков; в 2025 году - 41 земельных участков).

**2.7. Оценка эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов достижения целей Программы | На момент разработки Программы | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, предоставляемых многодетным семьям | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 44 | 72 | 100 |
| Количество земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 61 | 101 | 142 |
| Социальная эффективность |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 41 |

В процессе реализации Программы ожидается рост социальной эффективности, обусловленный увеличением количества земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства многодетными семьями.

**2.8. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы**

Негативное влияние на реализацию Программы может оказать недостаточное финансирование Программы из средств местных бюджета, а также нестабильная ситуация в обществе, рост безработицы и сокращение доходов населения и, как следствие, снижение доходной части муниципального бюджета.

**2.9. Система организации и контроля за исполнением Программы**

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования Киреевский район