- Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НПА | Муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и согласно постановления правительства Тульской области от 21 июня 2017 года № 243 «О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Тульской области от 19.11.2013 № 660» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования город Киреевск Киреевского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Управление экономического развития администрации муниципального образования город Киреевск Киреевского района, отдел муниципального и технического контроля администрации муниципального образования город Киреевск Киреевского района, МКУ «Городское хозяйство» муниципального образования город Киреевск Киреевского района |  |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района, с учетом приоритетов территориального развития; - обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований; - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями |  |  |  |  |  |  |
| Показатели Программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %; - площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, тыс. кв. м; - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; - площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий, тыс. кв. м; - количество благоустроенных общественных территорий, ед. |  |  |  |  |  |  |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап: 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения Программы, тыс. рублей | Источники финанси-рования/ годы реализации программы | Объем ресурсного обеспечения Программы, тыс. рублей | Источники финанси-рования/ годы реализации программы | Объем ресурсного обеспечения Программы, тыс. рублей | Источники финанси-рования/ годы реализации программы | Объем ресурсного обеспечения Программы, тыс. рублей | Источники финанси-рования/ годы реализации программы |
|  | 2018 год |  | 2018 год |  | 2018 год |  | 2018 год |
|  | 2019 год |  | 2019 год |  | 2019 год |  | 2019 год |
|  | 2020 год |  | 2020 год |  | 2020 год |  | 2020 год |
|  | 2021 год |  | 2021 год |  | 2021 год |  | 2021 год |
|  | 2022 год |  | 2022 год |  | 2022 год |  | 2022 год |
|  | Всего: |  | Всего: |  | Всего: |  | Всего: |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до %; площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий – тыс. кв. м; количество благоустроенных дворовых территорий – ед.; рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до %; площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий – тыс. кв. м; количество благоустроенных общественных территорий - ед. |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния благоустройства территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района в соответствии современным требованиям.

Стратегическое видение развития муниципального образования город Киреевск Киреевского района определяется качеством городской среды.

В настоящее время на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района имеется 258 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют около 230 дворовых территорий общей площадью 323,0 тыс.кв.м.

В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждаются не менее 203 дворов.

Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) составляет 15 единиц с площадью 18,0 тыс. кв. м.

Таким образом, доля благоустроенных дворовых территорий на сегодняшний день составляет 7,3 % от общего числа дворовых территорий. Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципалитета (28148 чел.) составляет 20 %.

Общее количество общественных территорий муниципального образования город Киреевск Киреевского района составляет 10- единиц. Из них полностью благоустроенных – 0 единиц (0 %).

Мероприятия по определению текущего состояния благоустройства территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района проводятся согласно Порядку, утвержденному постановлением правительства Тульской области от 21 июня 2017 года № 243 «О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Тульской области от 19.11.2013 № 660».

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, формируются на основании проведенной инвентаризации и утверждаются в настоящей муниципальной программе на 2018-2022 годы.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2022 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей муниципального образования город Киреевск Киреевского района, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Основными приоритетами в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района являются:

комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Киреевск Киреевского района;

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципальных образований в надлежащем комфортном состоянии.

Целью региональной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1.  Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района с учетом приоритетов территориального развития.

2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями.

3. Механизм реализации программы.

Особенности формирования муниципальной программы
 на 2018-2022 годы

Формирование муниципальной программы на 2018-2022 годы осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»,  постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках реализации муниципальной программы:

1) проводится инвентаризация уровня благоустройства территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);

2) утверждается и размещается в открытом доступе, в том числе на сайте администраций муниципального образования город Киреевск Киреевского района:

а) муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018-2022 годы;

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную программу;

в) нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;

г) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием;

3) проводятся общественные обсуждения и утверждение (актуализация) правил благоустройства муниципального образования город Киреевск Киреевского района, соответствующие требованиям действующего законодательства.

Определение текущего состояния благоустройства территорий осуществляется в соответствии с порядком инвентаризации уровня благоустройства территорий, утвержденным постановлением правительства Тульской области от 21 июня 2017 года № 243 «О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Тульской области от 19.11.2013 № 660».

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципального образования город Киреевск Киреевского района правил благоустройства.

При инвентаризации проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, установленным в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района правилам благоустройства и Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2014 года № 711/пр.

По итогам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования город Киреевск Киреевского района по утвержденным в Порядке формам. Паспорт населенного пункта (Паспорт НП) подлежит согласованию с министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Тульской области, государственной жилищной инспекцией Тульской области и в случае расположения инвентаризуемой территории в охранных зонах объектов культурного наследия с инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия.

К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило, Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри муниципального образования город Киреевск Киреевского района;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило, центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов относятся:

- ремонт дворовых проездов,

- освещение дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на которые предусмотрено софинансирование собственников, относятся:

-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

-устройство расширений проезжих частей дворовых территорий МКД;

-устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

-устройство 	лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток МКД.

Адресные перечни территорий, подлежащие благоустройству на очередной финансовый год, формируется на основании предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации, и ресурсного обеспечения программы, и утверждается
в срок до 1 ноября текущего года распоряжением администрации муниципального образования город Киреевск Киреевского района

При реализации программы предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 10 % от общей стоимости таких работ. Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ);

б) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн – проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

д) срок приема заявок от жителей на включение территорий благоустройства в программы на очередной финансовый год - не менее 30 календарных дней;

е) срок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ на 2018-2022 годы - не менее 30 календарных дней;

ж) типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовые территории из минимального перечня работ;

з) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;

и) осуществление общественного контроля;

к) проведение общественных обсуждений с использованием интернет-технологий.

По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн – проектов.

Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации

региональной программы

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей:

рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 12,3 %;

площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий – 9 тыс. кв. м;

количество благоустроенных дворовых территорий – 25 ед.;

рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 50 %;

площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий – 12 тыс. кв. м;

количество благоустроенных общественных территорий - 5 ед.

5. Объем средств, предусмотренных на реализацию программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств местного бюджета составит 10 млн. рублей.

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Тульской области, федерального бюджета, бюджета муниципального образования город Киреевск Киреевского района и внебюджетных средств.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

Софинансирование муниципальной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается при реализации мероприятий из дополнительного перечня работ – в объеме не менее 10 % от общей стоимости таких работ (при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия собственников помещений МКД).

Сведения о расходах на реализацию программы содержатся в разделе 9 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

6. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 2018-2022 годы.

7. Адресный перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района

Адресный перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района размещен в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы».

Адресный перечень благоустраиваемых общественных и дворовых территорий на каждый год утверждает постановлением главы администрации муниципального образования Киреевский район.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения, предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Плановая стоимость видов работ, материалов (на основе единичных расценок) Тульской области:

- ремонт асфальтового покрытия толщ. 50 мм – 776,19 руб./ кв.м.;

- ремонт асфальтового покрытия толщ. 70 мм – 1030,10 руб./ кв.м.;

- установка бордюрного камня (300*150*1000) – 977,89 руб./шт.;

- установка бордюрного камня (200*80*1000) – 661,41 руб./шт.;

- скамья (лавочка на металлической основе со спинкой) – 6600 руб./шт.;

- урна (длина, мм: 200, ширина, мм: 400, высота, мм: 850, материал: металл) - 2700 руб./шт.;

- ограждение (длина, мм: 2000, высота, мм: 500, материал: металл) – 2050 руб./ед.;

- фонарный столб (высота, мм: 3900, светильник: шар, мм: 400, материал: сталь, под лампу накаливания до 150 Вт, или энерго-сберег. Лампу) – 14200 руб./ед.;

- игровой комплекс (длина, мм: 6700, ширина, мм: 3800, высота, мм: 2900, высота горки, мм: 1000, материал: клееный брус, влагостойкая фанера, металл, нержавейка) – 154000 руб./ед.;

- песочница (длина, мм: 2000, ширина, мм: 2000, высота, мм: 320, материал: влагостойкая фанера) – 12300 руб./ед.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (размещен в приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы»).

Реализация основного мероприятия «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы» программы сопряжена с определенными рисками, которые могут оказать влияние на конечные результаты реализации включенных мероприятий.

Бюджетные риски связаны с дефицитом регионального и местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию основного мероприятия. Это потребует внесения изменений в саму программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач основного мероприятия программы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на показателях основного мероприятия программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада основного мероприятия в улучшение качества жизни населения.

Социальные риски связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий.  Для минимизации данных рисков проводятся общие собрания собственников помещений в многоквартирных жилых домах с участием представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, на которых разъясняются основные положения основного мероприятия программы, осуществляется дополнительное информирование через Интернет-ресурсы, СМИ, специальные стенды, расположенные в местах массового скопления людей, объявления на информационных досках жилых домов и общественных организаций, социальные сети.

Управленческие (внутренние) риски, связаны с неэффективным управлением реализацией основного мероприятия программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией основного мероприятия. Основными мерами для минимизации влияния указанных рисков:

-  регулярный мониторинг реализации основного мероприятия программы;

-  открытость и подотчетность;

-  методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

-  информационное сопровождение и общественные коммуникации;

-  создание общественной комиссии для организации обсуждения основного мероприятия программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией основного мероприятия после ее утверждения.

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации основного мероприятия  «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы» программы на уровне муниципального образования город Киреевск Киреевского района постановлением администрации Киреевского района  от 12.07.2017 года № 496 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018 - 2022 годы»» создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц, для организации обсуждения основного мероприятия программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией основного мероприятия программы после ее утверждения.

Общественный контроль за формированием и реализацией основного мероприятия «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 года» программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта программы и обсуждения дизайн-проектов.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием Киреевский район условий предоставления субсидий осуществляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области - главным распорядителем средств бюджета области.

8. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы

Количество показателей муниципальной программы сформировано исходя из принципа необходимости и достаточности достижения цели и решения поставленных задач.

Источниками информации о фактических значениях показателей муниципальной программы служат формы статистического наблюдения, установленные Федеральной службой государственной статистики, а также формы ведомственного учета и отчетности.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 12,3 |
| 2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 9,0 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 5 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв. м | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 12,0 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

9. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ субъект бюджетного планирования | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реализации |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского, с учетом приоритетов территориального развития |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвентаризация территории муниципального образования город Киреевск Киреевского | Администрация муниципального образования Киреевский район | 2018 | 2022 | Согласование паспорта благоустройства населенного пункта с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, Государственной жилищной инспекцией Тульской области. | Не проведение либо некачественное проведение инвентаризации в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района ведет к некачественному формированию муниципальной программы, неверному описанию текущего состояния сектора благоустройства территории |
| 1.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов, земельных участков с заключением соответствующих соглашений | Администрация муниципального образования Киреевский район | 2018 | 2022 | Получение достоверных данных и анализ текущего состояния уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района правил благоустройства | Неверное описание текущего состояния уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, не заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков |
| 1.2 | Инвентаризация территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и заключение с ними соглашений о благоустройстве таких территорий | Администрация муниципального образования Киреевский район | 2018 | 2022 | Вовлечение в процесс благоустройства территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлечение в реализацию муниципальной программы внебюджетных средств. | Отсутствие заинтересованности в благоустройстве территорий со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, низкие объемы привлечения внебюджетных средств. |
| Задача 2. Обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Информационное обеспечение граждан, организаций | Администрация муниципального образования Киреевский район | 2018 | 2022 | Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды. |  |
| 2.1 | Размещение информации в средствах массовой информации, на сайте муниципального образования | Администрация муниципального образования Киреевский район | 2018 | 2022 | Наличие информации о ходе реализации проекта в средствах массовой информации, на сайте муниципального образования. Повышение интереса к участию в муниципальной программе формирования современной городской среды. | Спад активности граждан в участии в муниципальной программе формирования современной городской среды, снижение объемов привлеченных внебюджетных средств |
| 2.2 | Проведение общественных обсуждений, в том числе с использованием интернет-технологий, опросов | Администрация муниципального образования Киреевский район | 2018 | 2022 | Общественное участие граждан, организаций в обсуждениях проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий и т.д. | Формальный процесс включения территорий в муниципальную программу, снижение заинтересованности граждан, организаций в реализации программы формирования современной городской среды |
| 2.3 | Проведение общественных мероприятий по поддержанию текущего уровня городской среды (субботники, встречи, семинары, городские праздники «День двора», «День улицы», проведение уборок, озеленение, посадка деревьев и кустарников, освещение и др.) | Администрация муниципального образования Киреевский район | 2018 | 2022 | Общественное участие граждан, организаций в благоустройстве и содержании в надлежащем состоянии территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района | Отсутствие участия граждан, организаций в благоустройстве и содержании в надлежащем состоянии территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района |
| Задача 3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района в соответствии с едиными требованиями |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Администрация муниципального образования Киреевский район | 2018 | 2022 | Рост уровня благоустройства дворовых территорий, повышение качества жизни населения. | Снижение финансирования муниципальной программы формирования современной городской среды, уменьшение количества благоустроенных дворовых территорий |
| 4 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Администрация муниципального образования Киреевский район | 2018 | 2022 | Рост уровня благоустройства общественных территорий, повышение качества жизни населения. | Снижение финансирования муниципальной программы формирования современной городской среды, уменьшение количества благоустроенных общественных территорий. |

Примечание: реализация мероприятий по пунктам 1 – 2 осуществляется без финансирования из федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Киреевск Киреевского района и внебюджетных источников. _______________________________________________________________________________________________

10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,

бюджета муниципального образования город Киреевск Киреевского и иных источников на реализацию цели муниципальной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия программы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы | Источники финансирования | Всего, за весь период реализации программы (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы» | Всего | 3 089,9 | 1 589,9 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 089,9 | 1 589,9 | 1000,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (г. Киреевск, ул. Чехова, д. №№ 1, 3, 3а, 6) | Всего | 1381,3 | 581,3 | 500,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1381,3 | 581,3 | 500,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий (1. набережная мкр.Брусяновский, г. Киреевск; 2. площадь перед ГДК в г. Киреевск по ул. Ленина, д. №19) | Всего | 1 181,6 | 481,6 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 181,6 | 481,6 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Стойконтроль | Всего | 138,8 | 138,8 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 138,8 | 138,8 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Составление и проверка смет | Всего | 280,2 | 280,5 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 280,2 | 280,5 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Экспертиза | Всего | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Облицовка ступеней памятника на площади ГДК (в г. Киреевск по ул. Ленина, д. №19) | Всего | 88,0 | 88,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 88,0 | 88,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве на территории муниципального образования город Киреевск Киреевского района

| 1 | г. Киреевск, Гагарина, д. 7 |
| --- | --- |
| 2 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 2 |
| 3 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 4 |
| 4 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 5 |
| 5 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 6 |
| 6 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 7 |
| 7 | г. Киреевск, пер. Тупиковый, д. 8 |
| 8 | г. Киреевск, пер. Чехова, д. 1 |
| 9 | г. Киреевск, пер. Чехова, д. 3 |
| 10 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 1 |
| 11 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 11 |
| 12 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 12 |
| 13 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 14 |
| 14 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 16 |
| 15 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 2 |
| 16 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 2-а |
| 17 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 6 |
| 18 | г. Киреевск, ул. Гагарина, д. 9 |
| 19 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 1 |
| 20 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 11-а |
| 21 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 17 |
| 22 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 3 |
| 23 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 35 |
| 24 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 36 |
| 25 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 37 |
| 26 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 38 |
| 27 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 39 |
| 28 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 40 |
| 29 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 42 |
| 30 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 7-а |
| 31 | г. Киреевск, ул. Горняков, д. 9-а |
| 32 | г. Киреевск, ул. Кирова, д. 19 |
| 33 | г. Киреевск, ул. Кирова, д. 21 |
| 34 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 1 |
| 35 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 10 |
| 36 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 11 |
| 37 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 13 |
| 38 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 15 |
| 39 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 19 |
| 40 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 21 |
| 41 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 5 |
| 42 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 7 |
| 43 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 9 |
| 44 | г. Киреевск, ул. Комарова, д. 9-а |
| 45 | г. Киреевск, ул. Комсомольская, д. 34 |
| 46 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 11 |
| 47 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 12 |
| 48 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 12-а |
| 49 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 13 |
| 50 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 14 |
| 51 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 14-а |
| 52 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 15 |
| 53 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 16 |
| 54 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 17 |
| 55 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 18 |
| 56 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 19 |
| 57 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 20 |
| 58 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 21 |
| 59 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 22 |
| 60 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 25 |
| 61 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 26 |
| 62 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 27 |
| 63 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 28 |
| 64 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 29 |
| 65 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 30 |
| 66 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 31 |
| 67 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 7 |
| 68 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 9 |
| 69 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 1 |
| 70 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 3 |
| 71 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 10 |
| 72 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 11 |
| 73 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 12 |
| 74 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 13 |
| 75 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 14 |
| 76 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 15 |
| 77 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 16 |
| 78 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 17 |
| 79 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19-а |
| 80 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 2 |
| 81 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 20 |
| 82 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 21 |
| 83 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 22 |
| 84 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 25 |
| 85 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 26 |
| 86 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 27 |
| 87 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 28 |
| 88 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 29 |
| 89 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 30 |
| 90 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 33 |
| 91 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 34 |
| 92 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 35 |
| 93 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 36 |
| 94 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 4 |
| 95 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 7 |
| 96 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 8 |
| 97 | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 9 |
| 98 | г. Киреевск, ул. Мира, д. 14 |
| 99 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 9 |
| 100 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 14 |
| 101 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 15 |
| 102 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 16 |
| 103 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 17 |
| 104 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 18 |
| 105 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 19 |
| 106 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 21 |
| 107 | г. Киреевск, ул. Пролетарская, д. 13 |
| 108 | г. Киреевск, ул. Пролетарская, д. 3 |
| 109 | г. Киреевск, ул. Пролетарская, д. 8 |
| 110 | г. Киреевск, ул. Пушкина, д. 15 |
| 111 | г. Киреевск, ул. Сельхозтехники, д. 7 |
| 112 | г. Киреевск, ул. Сельхозтехники, д. 8 |
| 113 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 10 |
| 114 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 10-а |
| 115 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 12 |
| 116 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 14 |
| 117 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 2-а |
| 118 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 4 |
| 119 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 4-а |
| 120 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 6 |
| 121 | г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 8 |
| 122 | г. Киреевск, ул. Титова, д. 1 |
| 123 | г. Киреевск, ул. Титова, д. 3 |
| 124 | г. Киреевск, ул. Титова, д. 7 |
| 125 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 11 |
| 126 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 14-а |
| 127 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 1 |
| 128 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 1-а |
| 129 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 10 |
| 130 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 11 |
| 131 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 12 |
| 132 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 15 |
| 133 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 17 |
| 134 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 19 |
| 135 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 1-б |
| 136 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 2 |
| 137 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 21 |
| 138 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 23 |
| 139 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 25 |
| 140 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 27 |
| 141 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 3 |
| 142 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 3-а |
| 143 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 4 |
| 144 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 5 |
| 145 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 6 |
| 146 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 6-а |
| 147 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 7 |
| 148 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 7-а |
| 149 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 8 |
| 150 | г. Киреевск, ул. Чехова, д. 9 |
| 151 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 1 |
| 152 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 2 |
| 153 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 3 |
| 154 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 5 |
| 155 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 6 |
| 156 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 7 |
| 157 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 8 |
| 158 | г. Киреевск, ул. Школьная, д. 9 |
| 159/1 | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 1 |
| 160/2 | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 2 |
| 161/3 | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 3 |
| 162/4 | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 4 |
| 163/5 | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 5 |
| 164/6 | п. Октябрьский, пер. Парковый, д. 6 |
| 165/7 | п. Октябрьский, ул. Кирова, д. 1-а |
| 166/8 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 1 |
| 167/9 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 10 |
| 168/10 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 11 |
| 169/11 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 12 |
| 170/12 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 14 |
| 171/13 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 16 |
| 172/14 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 2 |
| 173/15 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 21 |
| 174/16 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 23 |
| 175/17 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 24 |
| 176/18 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25 |
| 177/19 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 26 |
| 178/20 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 27 |
| 179/21 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 3 |
| 180/22 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 4 |
| 181/23 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 5 |
| 182/24 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6 |
| 183/25 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 7 |
| 184/26 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 8 |
| 185/27 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 9 |
| 186/28 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 27 |
| 187/29 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 29 |
| 188/30 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 35 |
| 189/31 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 45 |
| 190/32 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 47 |
| 191/33 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 50 |
| 192/34 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 52 |
| 193/35 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 53 |
| 194/36 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 55 |
| 195/37 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 56 |
| 196/38 | п. Октябрьский, ул. Полевая, д. 3 |
| 197/39 | п. Октябрьский, ул. Полевая, д. 5 |
| 198/40 | п. Октябрьский, ул. Стадионная, д. 3 |
| 199/41 | п. Октябрьский, ул. Стадионная, д. 4 |
| 200/42 | п. Октябрьский, ул. Стадионная, д. 5 |
| 201/43 | п. Октябрьский, ул. Стадионная, д. 6 |
| 202/44 | п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 65 |
| 203/45 | п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 73 |

_________________________________________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличный фонарь

- Скамья:

- Урна:

___________________________________________________________