**ПЛАН**

**Восстановления уличного освещения по м.о. город Киреевск Киреевского района на 2017 год**

В срок до 01.10.2017 года работы по восстановлению уличного освещения на территории м.о. город Киреевск Киреевского района будут произведены.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Планируемые к освещению улицы** | **Необходимое кол-во светильников, шт** | **Установка шкафов освещения** | **Примечания**  **(Факт исполнения)** |
| **Июнь** | Тесакова | 45 | 5 |  |
| Гагарина | 22 |
| Мира до ул.Горняков | 4 |
| Городской парк | 10 |
|  | Почтовая | 6 |  |  |
|  | Дзержинского | 5 |  |  |
|  | Слободская | 1 |  |  |
| **Июль** | Л.Толстого | 10 | 3 |  |
| Ленина - Восстановление участка от ул.Пролетарской до башни (натяжка СИП) |  |
| Геологов | 4 |
| Ленина от ул.Пролетарской до башни | 6 |
| Пер. Почтовый | 1 |
| **Токарева д.16** | 1 |
| **8 Марта** | 35 |
| **Август** | **Грибоедова д.7** | 1 | 5 |  |
| Мира | 12 |
| Железнодорожная | 4 |
| Титова (казначейство) | 2 |
| Октябрьская | 15 |
| Пер.Октябрьский д.3 | 2 |
| Пролетарская | 10 |
| Школьная д.8 | 1 |
| Кирова | 5 |
|  | Советская | 2 |  |
| **Сентябрь** | П. Октябрьский ул. Пушкина | Установка ревизированных светильников |  |  |
| П. Октябрьский ул. Строительная | Установка ревизированных светильников |  |  |
| П. Октябрьский ул. Мичурина | Установка ревизированных светильников |  |  |
| **П. Октябрьский пер. Почтовый, д.4.** | 1 |  | 9101606941  Ольга Владимировна |
| П. Октябрьский ул.Комсомольская | Установка ревизированных светильников |  |  |
|  | П. Октябрьский ул.Пионерская | Установка ревизированных светильников |  |  |