**Тульская область**

**Муниципальное образовании Красноярское Киреевского района**

**Администрация**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 21.11. 2017 года № 94**

Об утверждении программы

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноярское Киреевского района

на 2018-2027 гг. "

В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 08ноября 2012 года № 2071-р «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования Красноярское Киреевского района, администрация муниципального образования Красноярское Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноярское Киреевского района на 2018 – 2027 гг.»(приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление в местах для обнародования, установленных постановлением администрации муниципального образования Красноярское Киреевского района от 30 августа 2012 г.. № 57 «Об утверждении перечня установленных мест обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования Красноярское Киреевского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования**  **Красноярское Киреевского района** | **О.В.Попков** |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Красноярское

Киреевского района

от 21.11. 2017 №94

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноярское**

**Киреевского района на 2018-2027 гг.»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Красноярское Киреевского района. |
| Соисполнители программы | Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательской и другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию).  Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории муниципального образования Красноярское Киреевского район. |
| Цели  программы | Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Красноярское Киреевского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.  Обеспечение населения, проживающего на территории муниципального образования Красноярское Киреевского района, объектов социальной сферы коммунальными услугами надлежащего качества. |
| Задачи программы | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению и на объекты социальной сферы, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве муниципального образования Красноярское Киреевского района |
| Основания для  разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»  - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»  - Программа развития газоснабжения и газификации Тульской области на период 2016-2020 годы |
| Целевые показатели | -​ критерии доступности для населения коммунальных услуг;  -​ показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;  -​ величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе;  -​ показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации программы | **I – ый этап:** 2018-2021 годы  **II – ой этап:** 2022-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования,  в том числе по годам | **Всего: 59 850,0 тыс. руб.**  2018-100,0  2019-150,0  2020-15000,0  2021- 2000,0  2022- 1000,0  2023-2027 годы –41600,0  **Источники финансирования:**  - средства федерального и областного бюджетов выделяемые на реализацию соответствующих программ муниципальному образованию Красноярское Киреевского района;  - средства бюджета м.о. Красноярское Киреевского района выделяемые для софинансирования соответствующих программ |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  - улучшение качественных показателей питьевой воды;  - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - снижение количества потерь воды;  - снижение количества потерь электрической энергии;  - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;  - улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования Красноярское;  - улучшение экологического состояния окружающей среды муниципального образования Красноярское. |

1. **Содержание проблемы и обоснование её решения.**

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Красноярское Киреевского района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В каждом населенном пункте имеются объекты водоснабжения.

Объекты коммунальной инфраструктуры по централизованному водоснабжению (водопроводные сети, водопроводные башни, а также артезианские скважины и глубинные насосы) муниципального образования Красноярское Киреевского района на сегодняшний день находятся в изношенном состоянии. Износ водопроводных сетей в некоторых населенных пунктах достигает 80%-85%, водопроводных башен – 50%. Очистные сооружения разрушены и не действуют. Система наружной канализации находится в изношенном состоянии.

Поэтому одной из главных задач, стоящей перед администрацией муниципального образования Красноярское Киреевского района на 2018-2027 годы в части обеспечения газо и водоснабжения населения муниципального образования Красноярское Киреевского района является реконструкция водопроводных и канализационных сетей, замены вышедших из строя глубинных насосов, строительство(реконструкция) очистных сооружений, газификация населенных пунктов расположенных на территории муниципального образования Красноярское.

**2. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.**

  Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

*2.1. Водоснабжение*

Централизованное водоснабжение в муниципальном образовании Красноярское организовано в п. Красный Яр, п.Серебряные Ключи, п.Горняк, п.Шувайка, д.Трещево от артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в – 10,67 км.

В муниципальном образовании Красноярское отсутствуют водозаборы. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории муниципального образования Красноярское Киреевского района отсутствуют. Следовательно, дефицит мощностей водоочистных и водоподготовительных установок отсутствует.

Исходя из выше сказанного, резерв мощности систем водоснабжения определяется максимальными производительностями насосного оборудования или дебитом скважин.

*2.2. Водоотведение и очистка сточных вод*

В муниципальном образовании Красноярское Киреевского района очистные сооружения разрушены и не действуют. Наружная система канализации находится в изношенном состоянии. Общая протяженность системы канализации- 7,78 км. В систему канализации поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения.

В большей части населенных пунктов дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в выгребные ямы с дальнейшем вывозом специализированной организацией.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

*2.3. Газификация*

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является АО «Газпром газораспределение Тула».

В настоящее время в муниципальном образовании Красноярское газифицировано магистральным природным газом 4 населенных пункта, в которых проживает 1642 человека. Жители остальных населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов муниципального образования.

*2.4. Твердые бытовые отходы*

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в населенных пунктах поселения организован, но отмечаются и стихийные несанкционированные свалки.

*2.5. Электроснабжение*

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства муниципального образования Красноярское в обеспечении электроэнергией.

В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства.

**3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2018-2027 г.**

На территории муниципального образования Красноярское расположены 15 многоквартирных дома.

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Общее число домовладений в муниципальном образовании Красноярское Киреевского района – 1007, число жителей на 01.01.2017- 1883 человека.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

Развитие жилищного, строительства в сельском поселении предусматривается за счет территориальных резервов и расширения границ населенных пунктов. Жилищный фонд сельского поселения характеризуется низким уровнем благоустройства.

Одним из ключевых элементов благоустройства территории является газификация, в настоящее время в муниципальном образовании Красноярское газифицировано 727 домов. По программе «Газификация населенных пунктов Тульской области » в 2018-2027гг. планируется газифицировать 2 населенных пункта, в которых расположены 56 домовладений.

В соответствии с посланием Президента РФ Федеральному Собранию от 30.11.2010 года «Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации» по вопросу предоставления бесплатных земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего и последующего ребенка, на основании Закона Тульской области от 21.12.2011 года №1708-ЗТО «О бесплатном представлении земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей» на территории муниципального образования Красноярское предоставляются в собственность бесплатно земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов.

Застройка перспективных территорий жилой застройки должна осуществляться в соответствии с проектами планировки территорий.

**4. Сроки и этапы реализация программы**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноярское Киреевского района разрабатывается на период 2018- 2027 годы.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноярское Киреевского района:

1 этап- 2018-2021 гг

2 этап- 2022-2027 гг

**5. Ожидаемые результаты**

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

**6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.**

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2018 по 2027 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому объекту финансирования приведены в приложении №1к программе.

Приложение №1 к программе

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Красноярское

Киреевского района на 2018-2027 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (реконструкция, замена,**  **разработка ПСД)** | **Общий объем финансирования тыс.руб.** | **Финансирование по годам в тыс. руб.** | | | | | | **Сроки внедрения**  **год** | **Источники финансирования** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2027** |
|  | **п.Серебряные Ключи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление технических планов на бесхозяйные объекты ЖКХ, постановка на кадастровый учет | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 2018 | Средства бюджета м.о. Красноярское |
| 2 | Замена ветхих водопроводных сетей. | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  | 2019 | Средства областного бюджета и бюджета м.о. Красноярское |
|  | **п.Красный Яр** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление технического плана на очистные сооружения, постановка на кадастровый учет | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 2018 | Средства бюджета м.о. Красноярское |
| 4 | Замена сетей наружной канализации | 4 000,0 |  |  |  | 2000 | 1000 | 1000 | 2021-2027 | Средства областного бюджета и бюджета м.о. Красноярское |
| 5 | Изготовление проекта реконструкции(строительства) очистных сооружений. Экспертиза проекта | 4 000,0 |  |  | 4000 |  |  |  |  | Средства областного бюджета и бюджета м.о. Красноярское |
| 6 | Реконструкция(строительство) очистных сооружений | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 40 000 | 2023-2027 | Средства областного бюджета и бюджета м.о. Красноярское |
|  | **д. Броники-с.Романово** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство газопровода | 11 000,0 |  |  | 11000 |  |  |  | 2020 | Средства федерального, областного бюджета и бюджета м.о. Красноярское |
| 8 | Ремонт артезианских скважин и замена глубоководных насосов в п.Горняк, д.Трещево, п.Шувайка. | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 | 2023-2027 | Средства федерального, областного бюджета и бюджета м.о. Красноярское |
|  | **Итого** | 59 850,0 | 100 | 150 | 15000 | 2000 | 1000 | 41600 |  |  |

**Примечание: В ходе реализации Программы её отдельные мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования могу подвергаться корректировке исходя из возможностей местного бюджета, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.**

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Красноярское Киреевского района О.В.Попков**