**Показатели готовности объектов жилищно-коммунального комплекса**

**муниципального образования Киреевский район к отопительному периоду 2017-2018 год на 5.07.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Тепловое хозяйство** | | | | | | | | | | | | | **Жилищное хозяйство** | | | | | |
| **Подготовка котельных и сдача их по актам, ед.** | | **Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед.** | | **Ремонт и замена котлов, ед.** | | **Подготовка ЦТП, ед.** | **Ремонт и замена насосов, ед.** | | **Замена ветхих тепловых сетей, км** | | **Опрессовка тепловых сетей, км** | | **Подготовка и сдача жилых домов, ед.** | | **Ремонт кровель, тыс. кв.м.** | | **Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед.** | |
| **Процент выполнения** | **17,9** | | **10** | | **98** | | **0** | **131,6** | | **71,7** | | **91,3** | | **8** | | **22,5** | | **13,1** | |
| **итого** | **28** | **5** | **20** | **2** | **51** | **50** | **-** | **57** | **75** | **1,7** | **1,2194** | **103,8** | **94,7652** | **1394** | **112** | **11,99** | **2,696** | **727** | **95** |
| **М.о.г.Киреевск** | **12** | **0** | **2** | **1** | **30** | **26** | **-** | **33** | **47** | **0,604** | **0,627** | **62,1312** | **62,1312** | **489** | **0** | **7,3** | **0,51** | **266** | **0** |
| **М.о.г.Липки** | **4** | **2** | **3** | **1** | **5** | **9** | **-** | **6** | **8** | **0,774** | **0,3695** | **9,1** | **1,6** | **346** | **0** | **1,9** | **0,86** | **214** | **20** |
| **М.о.г..Болохово** | **4** | **0** | **1** | **0** | **5** | **7** | **-** | **8** | **12** | **0,0255** | **0,1529** | **11,8** | **10,31** | **135** | **20** | **1,0** | **0,43** | **82** | **0** |
| **М.о.Бородинский** | **2** | **0** | **4** | **0** | **5** | **4** | **-** | **3** | **3** | **0,146** | **0,01** | **9** | **9** | **114** | **40** | **-** | **0,86** | **114** | **70** |
| **М.о. Богучаровское** | **-** | **-** | **3** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **М.о. п. Шварцевск.** | **3** | **1** | **1** | **0** | **2** | **1** | **-** | **2** | **1** | **0,125** | **0** | **8,024** | **8,024** | **43** | **0** | **1,75** | **0** | **36** | **0** |
| **М.о. Приупское** | **1** | **0** | **1** | **0** | **2** | **2** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **1,9** | **1,9** | **254** | **52** | **0,04** | **0,036** | **2** | **5** |
| **М.о. Дедиловское** | **1** | **1** | **4** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **М.о. Красноярское** | **1** | **1** | **1** | **0** | **2** | **1** | **-** | **3** | **2** | **-** | **0,06** | **1,8** | **1,8** | **13** | **0** | **-** | **0** | **13** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Водопроводно-канализационное хозяйство** | | | | | | | | | | **Электрохозяйство** | | | | **Благоустройство** | | | | **Финансовые средства, предусмотренные на подготовку к отопительному периоду, тыс.руб.** | |
| **Замена ветхих водопро-водных сетей, км** | | **Замена ветхих канализа-ционных сетей, км** | | **Ремонт артезианских скважин, ед.** | | **Ремонт водопро-водных насосных станций, ед.** | | **Ремонт водораз-борных колонок, ед.** | | **Ремонт линий электропередач (воздушные и кабельные), км** | | **Ремонт ТП,**  **Ед.** | | **Подготовка уборочной техники, ед.** | | **Капитальный ремонт дорог и тротуаров, тыс. кв. м** | | **Средства бюджета МО, тыс. руб.** | **Средства предприятий, тыс. руб.** |
| **Процент выполнения** | **9,3** | | **4,9** | | **15,4** | | **13,3** | | **22,2** | | **-** | | **-** | | **12,5** | | **26,5** | | **0** | **0** |
| **итого** | **2,45** | **0,229** | **1,43** | **0,07** | **39** | **6** | **15** | **2** | **9** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8** | **1** | **52,2606** | **13,863** | **44043,5** |  |
| **М.о.г.Киреевск** | **1,85** | **0,065** | **0,8** | **0,07** | **10** | **2** | **4** | **0** | **1** | **1** |  |  |  |  | **5** | **0** | **31,2576** | **13,863** |  |  |
| **М.о.г.Липки** | **0,2** | **0,16** | **0,3** |  | **14** | **2** | **2** |  | **1** |  |  |  |  |  | **-** |  | **-** |  |  |  |
| **М.о.г..Болохово** | **0,2** | **0** | **0,1** | **0** | **2** | **1** | **3** | **1** |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **М.о.Бородинский** | **0,1** |  | **0,18** |  | **4** | **1** | **2** | **1** | **2** |  |  |  | **-** |  | **-** |  | **5,98** |  |  |  |
| **М.о. Богучаровское** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **---** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |
| **М.о. п. Шварцевск.** | **0,1** | **0** | **0,05** | **0** | **4** |  | **1** |  |  |  |  |  | **-** |  | **3** |  | **5,1** | **0** |  |  |
| **М.о. Приупское** | **0,1** | **0,004** | **-** | **-** | **5** | **0** | **3** | **0** | **5** | **1** |  |  | **-** |  | **-** |  | **6,809** |  |  |  |
| **М.о. Дедиловское** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **М.о. Красноярское** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **-** |  | **-** |  | **3,114** | **0** |  |  |

**Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район Л.А. Семенова**