**Показатели готовности муниципального образования Киреевский район к отопительному сезону 2015-2016 годов на 28.05.2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Тепловое хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Жилищное хозяйство** | | | | | | | | | | | |
| **Подготовка котельных и сдача их по актам (ед.)** | | | **Подготовка тепл. Пунктов (ед.)** | | | **Ремонт и замена котлов (ед.)** | | | **Подготовка ЦТП (ед.)** | | **Ремонт и замена насосов (ед.)** | | | | **Ремонт и замена бойлеров (ед.)** | | | | **Замена ветхих тепловых сетей (км.)** | | | | **Опрессовка тепловых сетей( км.)** | | | | **Подготовка, сдача жилых домов (ед.)** | | | | **Ремонт кровли**  **( тыс. кв. м)** | | | | **Промывка и ремонт систем центрального отопления (ед.)** | | | |
| План | | Факт | План | | Факт | План | Факт | | План | Факт | План | | | Факт | План | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | |
| **% вып.** | **0** | | | **0** | | | **11** | | | **0** | | **2** | | | | **26** | | | | **11** | | | | **71** | | | | **1** | | | | **54** | | | | **11** | | | |
| **ИТОГО:** | **28** | |  | **17** | |  | **77** | **9** | | **0** |  | **136** | | | **3** | **23** | | **6** | | **1,95** | | **0,216** | | **72,32** | | **51,45** | | **1227** | | **10** | | **7,9** | | **4,3** | | **780** | | **85** | |
| г.Киреевск | 11 | |  | 3 | |  | 34 |  | | - |  | 67 | | |  | 12 | |  | | 1,7 | | 0,092 | | 32,9 | | 22,9 | | 542 | |  | | 4,05 | | 2,8 | | 284 | |  | |
| М.о.г.Липки | 4 | |  | 2 | |  | 15 |  | | - |  | 22 | | |  | - | |  | | 0,1 | | 0,063 | | 9,64 | | 7,05 | | 347 | |  | | 0,8 | | 1,4 | | 216 | | 80 | |
| М.о.г.Болохово | 5 | |  | 1 | |  | 6 | 2 | | - |  | 13 | | | 3 | 9 | | 4 | | 0,15 | | 0,056 | | 9,1 | | 6,1 | | 135 | | 10 | | 2,0 | | 0,1 | | 82 | | 5 | |
| М.о.п.Бородинск | 2 | |  | 3 | |  | 7 | 7 | |  |  | 11 | | |  | 2 | | 2 | | - | | 0,005 | | 11 | | 7,0 | | 115 | |  | | - | |  | | 115 | |  | |
| М.о.Богучаровск | 0 | |  | 1 | |  | - |  | | - |  | - | | |  | - | |  | | - | |  | | - | |  | | - | |  | | 0,57 | |  | | - | |  | |
| М.о.п.Шварцевс | 3 | |  | 1 | |  | 10 |  | | - |  | 17 | | |  | - | |  | | - | |  | | 7,124 | | 3,8 | | 49 | |  | | 0,48 | |  | | 44 | |  | |
| М.о.Приупское | 1 | |  | 1 | |  | 5 |  | | - |  | 5 | | |  | - | |  | | - | |  | | 2,5 | | 2,5 | | 26 | |  | | - | |  | | 26 | |  | |
| М.о.Дедиловско | 1 | |  | 3 | |  | - |  | | - |  |  | | |  | - | |  | | - | |  | | - | |  | | - | |  | | - | |  | | - | |  | |
| М.о.Красноярск. | 1 | |  | 2 | |  | - |  | | - |  | 1 | | |  | - | |  | | - | |  | | 2,1 | | 2,1 | | 13 | |  | | - | |  | | 13 | |  | |
| **Муниципальное образование** | | **Водопроводно-канализационное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Электрохозяйство** | | | | | | | | | | **Благоустройство** | | | | | | |
| **Замена ветхих Водопрово-дных систем (км)** | | | **Замена ветхих канализаци-онных сетей (км)** | | | | | | **Ремонт артези-анских скважин (ед.)** | | | **Ремонт водопрово-дных насосных станций (ед.)** | | | | | **Ремонт водоразборных коло-нок(ед.)** | | | | **Ремонт воздушных ЛЭП( км)** | | | **Ремонт кабельных линий**  **(км)** | | | **Ремонт ТП (ед.)** | | | | **Подготов-**  **ка уборо-**  **чной техники**  **(ед.)** | | | | **Капиталь-ный ремонт дорог и тротуаров**  **(тыс. кв. м.)** | | |
| План | Факт | | План | | | | Факт | | План | | Факт | План | | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | План | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт |
| **% вып.** | | **1** | | | **0** | | | | | | **15** | | | **20** | | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | |
| **ИТОГО:** | | **5,61** | **0,05** | | **1,025** | | | |  | | **20** | | **3** | **10** | | | **2** | | **9** | |  | | **17,3** | |  | **4,7** |  | | **0** | |  | | **13** | |  | | **7,4** | |  |
| Г.Киреевск | | 2,1 | 0,05 | | 0,8 | | | |  | | 10 | | 2 | 3 | | | 1 | | 2 | |  | | 0,65 | |  | 4,7 |  | | - | |  | | 6 | |  | | 2,4 | |  |
| Г.Липки | | 0,9 |  | | 0,1 | | | |  | | 5 | | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | |  | | - | |  | - |  | | - | |  | | - | |  | | - | |  |
| Г.Болохово | | 0,01 |  | | 0,005 | | | |  | | 3 | |  | 3 | | |  | | - | |  | | 10,9 | |  | - |  | | - | |  | | - | |  | | - | |  |
| П.Бородинский | | 0,1 |  | | 0,1 | | | |  | | 4 | |  | 3 | | |  | | 3 | |  | | 3,4 | |  | - |  | | - | |  | | - | |  | | 1,1 | |  |
| Богучаровское | | 1,5 |  | | - | | | |  | | - | |  | - | | |  | | - | |  | | 0,4 | |  | - |  | | - | |  | | - | |  | | - | |  |
| Шварцевское | | 1,0 |  | | 0,02 | | | |  | | 3 | |  | - | | |  | | - | |  | | 0,9 | |  | - |  | | - | |  | | 4 | |  | | - | |  |
| Приупский | | - |  | | - | | | |  | | - | |  | - | | |  | | - | |  | | 0,45 | |  | - |  | | - | |  | | 3 | |  | | - | |  |
| Дедиловское | | - |  | | - | | | |  | | - | |  | - | | |  | | - | |  | | - | |  | - |  | | - | |  | | - | |  | |  | |  |
| Красноярское | | - |  | | - | | | |  | | - | |  | - | | |  | | - | |  | | 0,6 | |  | - |  | | - | |  | | - | |  | | 3,9 | |  |

**Заместитель главы администрации м.о. Киреевский район В.Ф. Шишков**