**Показатели готовности объектов жилищно-коммунального комплекса**

**муниципального образования Киреевский район к отопительному периоду 2020-2021 годов по состоянию на 29.07.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Тепловое хозяйство** | **Жилищное хозяйство** |
| **Подготовка котельных и сдача их по актам, ед.** | **Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед.** | **Ремонт и замена котлов, ед.** | **Подготовка ЦТП, ед.** | **Ремонт и замена насосов, ед.** | **Замена ветхих тепловых сетей, км** | **Опрессовка тепловых сетей, км** | **Подготовка и сдача жилых домов, ед.** | **Ремонт кровель, тыс. кв.м.** | **Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед.** |
| **Процент выполнения** | **25** | **75** | **92,6** |  | **96** | **79,5** | **97,2** | **9,9** | **102,5** | **44** |
| **итого** | **28** | **7** | **20** | **15** | **81** | **75** |  | **177** | **170** | **4,52** | **3,592** | **64,56** | **62,737** | **1003** | **99** | **6,09** | **6,24** | **548** | **241** |
| **М.о.г.Киреевск** | **12** | **5** | **2** | **2** | **39** | **38** |  | **88** | **72** | **0,89** | **1,278** | **27,002** | **27,084** | **334** | **10** | **2,1** | **1,77** | **237** | **97** |
| **М.о.г.Липки** | **4** | **2** | **3** | **3** | **9** | **9** |  | **23** | **24** |  | **0,085** | **8,782** | **8,782** | **267** |  | **1,5** | **1,72** | **76** | **10** |
| **М.о.г.Болохово** | **4** |  | **1** |  | **10** | **10** |  | **33** | **32** | **0,27** | **1,1135** | **10,487** | **9,993** | **78** |  | **1** | **2,620** | **69** | **40** |
| **М.о.Бородинский** | **2** |  | **4** | **3** | **7** | **7** |  | **8** | **22** | **0,08** | **0,288** | **8,025** | **8,025** | **123** | **89** | **0,6** |  | **89** | **89** |
| **М.о.Богучаровское** |  |  | **3** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **М.о. п. Шварцевск.** | **3** |  | **1** |  | **9** | **4** |  | **17** | **12** | **0,8** | **0,8** | **5,929** | **4,515** | **55** |  | **0,81** | **0,13** | **42** | **5** |
| **М.о. Приупское** | **1** |  | **1** | **1** | **5** | **5** |  | **4** | **4** | **0,04** | **0,0275** | **2,287** | **2,288** | **133** |  | **0,08** |  | **22** |  |
| **М.о. Дедиловское** | **1** |  | **4** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **М.о. Красноярское** | **1** |  | **1** | **1** | **2** | **2** |  | **6** | **4** | **0,04** |  | **2,05** | **2,05** | **13** |  | **0,03** |  | **13** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Водопроводно-канализационное хозяйство** | **Электрохозяйство** | **Благоустройство** | **Финансовые средства, предусмотренные на подготовку к отопительному периоду, тыс.руб.** |
| **Замена ветхих водопроводных сетей, км** | **Замена ветхих канализа-ционных сетей, км** | **Ремонт артезианских скважин, ед.** | **Ремонт водопро-водных насосных станций, ед.** | **Ремонт водораз-борных колонок, ед.** | **Ремонт линий электропередач (воздушные и кабельные), км** | **Ремонт ТП,****Ед.** | **Подготовка уборочной техники, ед.** | **Капитальный ремонт дорог и тротуаров, тыс. кв. м** | **Средства бюджета МО, тыс. руб.** | **Средства предприятий, тыс. руб.** |
| **Процент выполнения** | **54,4** | **56,5** | **31** | **63,6** | **100** | **60,3** |  | **66,7** | **70** |  |  |
| **итого** | **4,91** | **2,67** | **1,68** | **0,95** | **29** | **9** | **11** | **7** | **2** | **2** | **9,7** | **5,85** | **-** |  | **15** | **10** | **31,27** | **21,868** |  |  |
| **М.о.г.Киреевск** | **2** | **1,2** | **0,8** | **0,4** | **15** | **4** | **2** | **2** | **1** | **1** | **1,7** | **2,1** | **-** |  | **7** | **5** | **-** | **9,3** |  |  |
| **М.о.г.Липки** | **0,7** | **0,3** | **0,25** | **0,2** | **5** | **3** | **2** | **1** | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **1** |  | **9,958** | **6,524** |  |  |
| **М.о.г.Болохово** | **0,2** | **0,1** | **0,46** | **0,2** | **2** |  | **2** | **1** | **-** |  | **2,8** | **0,9** | **-** |  | **2** | **1** | **1,350** |  | **125** | **2310,5** |
| **М.о.Бородинский** | **0,12** |  | **0,1** | **0,04** | **1** | **1** | **1** | **2** | **-** |  | **3,2** | **2,4** | **-** |  | **2** | **2** | **-** |  |  |  |
| **М.о. Богучаровское** |  | **0,3** | **0** |  | **2** |  | **1** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **3,744** | **3,744** |  |  |
| **М.о. п. Шварцевск.** | **0,2** | **0,02** | **0** | **0,05** | **2** | **1** | **3** | **1** | **-** |  | **1,2** | **0,45** | **-** |  | **3** | **2** | **9,078** | **2,3** |  |  |
| **М.о. Приупское** | **0,15** | **0,05** | **0,03** | **0,06** | **0** |  | **0** |  | **1** | **1** | **0,3** |  | **-** |  | **-** |  | **0,450** |  |  |  |
| **М.о. Дедиловское** | **0,7** | **0,7** | **0** |  | **0** |  | **0** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |  |  |
| **М.о. Красноярское** | **0** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |  | **-** |  | **0,5** |  | **-** |  | **-** |  | **6,688** |  |  |  |

**Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район Л.А. Семенова**