**Плановые показатели мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса**

**муниципального образования Киреевский район к отопительному периоду 2017-2018 год на 21.06.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Тепловое хозяйство** | | | | | | | | | | | | | **Жилищное хозяйство** | | | | | |
| **Подготовка котельных и сдача их по актам, ед.** | | **Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед.** | | **Ремонт и замена котлов, ед.** | | **Подготовка ЦТП, ед.** | **Ремонт и замена насосов, ед.** | | **Замена ветхих тепловых сетей, км** | | **Опрессовка тепловых сетей, км** | | **Подготовка и сдача жилых домов, ед.** | | **Ремонт кровель, тыс. кв.м.** | | **Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед.** | |
| **Процент выполнения** | **0** | | **0** | | **64,7** | | **0** | **49** | | **44,7** | | **87** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **итого** | **28** |  | **20** | **20** | **51** | **33** | **-** | **57** | **28** | **1,7** | **0,7609** | **103,8** | **90,6** | **1394** |  | **11,99** | **0** | **727** |  |
| **М.о.г.Киреевск** | **12** | **0** | **2** | **0** | **30** | **20** | **-** | **33** | **23** | **0,604** | **0,481** | **62,1312** | **62,1312** | **489** | **0** | **7,3** | **0** | **266** | **0** |
| **М.о.г.Липки** | **4** | **0** | **3** | **0** | **5** | **7** | **-** | **6** | **2** | **0,774** | **0,214** | **9,1** | **1,6** | **346** | **0** | **1,9** | **0** | **214** | **0** |
| **М.о.г..Болохово** | **4** | **0** | **1** | **0** | **5** | **1** | **-** | **8** | **2** | **0,0255** | **0,0659** | **11,8** | **6,14** | **135** | **0** | **1,0** | **0** | **82** | **0** |
| **М.о.Бородинский** | **2** | **0** | **4** | **0** | **5** | **2** | **-** | **3** | **0** | **0,146** |  | **9** | **9** | **114** | **0** | **-** | **-** | **114** | **0** |
| **М.о. Богучаровское** | **-** | **-** | **3** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **М.о. п. Шварцевск.** | **3** | **0** | **1** | **0** | **2** |  | **-** | **2** | **0** | **0,125** | **0** | **8,024** | **8,024** | **43** | **0** | **1,75** | **0** | **36** | **0** |
| **М.о. Приупское** | **1** | **0** | **1** | **0** | **2** | **2** | **-** | **2** | **1** | **-** | **-** | **1,9** | **1,9** | **254** | **0** | **0,04** | **0** | **2** | **0** |
| **М.о. Дедиловское** | **1** | **0** | **4** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **М.о. Красноярское** | **1** | **0** | **1** | **0** | **2** | **1** | **-** | **3** | **0** | **-** | **-** | **1,8** | **1,8** | **13** | **0** | **-** | **0** | **13** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Водопроводно-канализационное хозяйство** | | | | | | | | | | **Электрохозяйство** | | | | **Благоустройство** | | | | **Финансовые средства, предусмотренные на подготовку к отопительному периоду, тыс.руб.** | |
| **Замена ветхих водопро-водных сетей, км** | | **Замена ветхих канализа-ционных сетей, км** | | **Ремонт артезианских скважин, ед.** | | **Ремонт водопро-водных насосных станций, ед.** | | **Ремонт водораз-борных колонок, ед.** | | **Ремонт линий электропередач (воздушные и кабельные), км** | | **Ремонт ТП,**  **Ед.** | | **Подготовка уборочной техники, ед.** | | **Капитальный ремонт дорог и тротуаров, тыс. кв. м** | | **Средства бюджета МО, тыс. руб.** | **Средства предприятий, тыс. руб.** |
| **Процент выполнения** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **-** | | **-** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **итого** | **2,45** |  | **1,43** |  | **39** |  | **15** |  | **9** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **8** |  | **52,2606** |  | **44043,5** |  |
| **М.о.г.Киреевск** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  |
| **М.о.г.Липки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **М.о.г..Болохово** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **М.о.Бородинский** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **М.о. Богучаровское** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **М.о. п. Шварцевск.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  | **3** |  |  |  |  |  |
| **М.о. Приупское** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **М.о. Дедиловское** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **М.о. Красноярское** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **-** |  | **-** |  |  |  |  |  |

**Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район Л.А. Семенова**