ПРОТОКОЛ № 3

заседания муниципального проектного комитета

в муниципальном образовании Киреевский район

г. Киреевск                                                                                               20.09.2019

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

глава администрации муниципального образования

Киреевский район

Цховребов Игорь Вячеславович

Присутствовали:

| Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместитель председателя муниципального проектного комитета | - Семенова Людмила Анатольевна |
| --- | --- |
| Референт I категории отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета | - Гладышева Екатерина Анатольевна |
| Члены проектного комитета: |  |
| Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район | - Волчкова Лариса Николаевна |
| Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | - Зимин Дмитрий Станиславович |
| Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район | - Воронкина Лариса Юрьевна |
| Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | - Боброва Ольга Владимировна |

Приглашенные:

Величко Инна Анатольевна – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководитель муниципального проекта «Демография».

Зенина Ольга Юрьевна - начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства УМХ администрации муниципального образования Киреевский район.

- О выполнении плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»

(Семенова Л.А.)

По вопросу о ходе реализации муниципального проекта в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта куратор муниципальных проектов, начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зенина О. Ю. доложила следующую информацию, что:

По муниципальному приоритетному проекту «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области» согласно плану контрольных событий подписано соглашение от 04.04.2019 № 70628000-1-2019-003 с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о  предоставлении субсидий в 2019 году субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области.

В рамках лимитов бюджетных средств 19.07.2019 заключен муниципальный контракт № 14 с ООО «Тулаоборонстрой».

В настоящее время проводятся работы по строительству (реконструкции) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском район Тульской области.

Заслушав вышеуказанную информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. об утверждении паспорта муниципального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области», проектный комитет РЕШИЛ:

  - Информацию куратора муниципального проекта, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. принять к сведению.

  - Считать ход реализации муниципального проекта в части реализации паспорта проекта, базового плана удовлетворительным.

  - Куратору муниципальных проектов, начальнику сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зениной О. Ю. отслеживать сроки реализации исполнения вышеуказанного муниципального проекта.

Срок исполнения – постоянно.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

II. О выполнении дорожной карты муниципального проекта «Демография»

(Величко И.А.)

Заслушав информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» Величко Инны Анатольевны об утверждении паспорта и дорожной карты муниципального проекта «Демография» муниципального образования Киреевский район, проектный комитет РЕШИЛ:

2.1 Информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» принять к сведению.

2.2. Считать ход реализации муниципального проекта в части реализации дорожной карты проекта, а также целевые показатели на 2019 год паспорта муниципального проекта удовлетворительными.

2.3. Продолжить работу в соответствии с планом мероприятий дорожной карты и паспорта муниципального проекта «Демография».

Срок – Ежеквартально, ежегодно.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

Председатель

муниципального проектного комитета                                            И.В. Цховребов

Секретарь

муниципального проектного комитета                                            Е.А. Гладышева