ПРОТОКОЛ № 4

заседания муниципального проектного комитета

в муниципальном образовании Киреевский район

г. Киреевск                                                                                               30.10.2019

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

глава администрации муниципального образования

Киреевский район

Цховребов Игорь Вячеславович

Присутствовали:

| Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместитель председателя муниципального проектного комитета | - Семенова Людмила Анатольевна |
| --- | --- |
| Референт I категории отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета | - Гладышева Екатерина Анатольевна |
| Члены проектного комитета: |  |
| Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район | - Волчкова Лариса Николаевна |
| Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | - Зимин Дмитрий Станиславович |
| Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район | - Воронкина Лариса Юрьевна |
| Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | - Боброва Ольга Владимировна |

Приглашенные:

Величко Инна Анатольевна – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководитель муниципального проекта «Демография».

Зенина Ольга Юрьевна - начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства УМХ администрации муниципального образования Киреевский район.

- О выполнении плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»

(Семенова Л.А.)

По вопросу о ходе реализации муниципального проекта в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта куратор муниципальных проектов, начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зенина О. Ю. доложила следующую информацию, что:

По муниципальному приоритетному проекту «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области» согласно плану контрольных событий подписано соглашение от 04.04.2019 № 70628000-1-2019-003 с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о  предоставлении субсидий в 2019 году субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области.

В рамках лимитов бюджетных средств 19.07.2019 заключен муниципальный контракт № 14 с ООО «Тулаоборонстрой».

В настоящее время проводятся работы по строительству (реконструкции) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском район Тульской области.

Заслушав вышеуказанную информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. об утверждении паспорта муниципального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области», проектный комитет РЕШИЛ:

  - Информацию куратора муниципального проекта, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. принять к сведению.

  - Считать ход реализации муниципального проекта в части реализации паспорта проекта, базового плана удовлетворительным.

  - Куратору муниципальных проектов, начальнику сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зениной О. Ю. отслеживать сроки реализации исполнения вышеуказанного муниципального проекта.

Срок исполнения – постоянно.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

- Об утверждении новой редакции

муниципального проекта «Демография»

(Величко И.А.)

Заслушав информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» Величко Инны Анатольевны об утверждении новой редакции муниципального проекта «Демография» муниципального образования Киреевский район, проектный комитет РЕШИЛ:

2.1. Информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» принять к сведению.

2.2. В связи с поступлением методических рекомендаций по разработке муниципальных проектов «Демография» министерства труда и социальной защиты Тульской области утвердить новую редакцию муниципального проекта «Демография».

2.3. Считать ход реализации муниципального проекта в части реализации дорожной карты проекта, а также целевые показатели на 2019 год паспорта муниципального проекта удовлетворительными.

2.4. Продолжить работу в соответствии с планом мероприятий дорожной карты и паспорта муниципального проекта «Демография».

Срок – Ежеквартально, ежегодно.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

Председатель

муниципального проектного комитета                                            И.В. Цховребов

Секретарь

муниципального проектного комитета                                            Е.А. Гладышева