ПРОТОКОЛ № 4

заседания муниципального проектного комитета

в муниципальном образовании Киреевский район

г. Киреевск                                                                                               26.12.2018

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

глава администрации муниципального образования

Киреевский район

Цховребов Игорь Вячеславович

Присутствовали:

| Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместитель председателя муниципального проектного комитета | - Семенова Людмила Анатольевна |
| --- | --- |
| Референт I категории отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета | - Гладышева Екатерина Анатольевна |
| Члены проектного комитета: |  |
| Начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | - Кудряшова Елена Петровна |
| Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район | - Волчкова Лариса Николаевна |
| Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | - Зимин Дмитрий Станиславович |
| Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район | - Воронкина Лариса Юрьевна |
| Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | - Боброва Ольга Владимировна |

Приглашенные:

Зенина Ольга Юрьевна - начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства УМХ администрации муниципального образования Киреевский район, куратор муниципальных проектов.

Величко Инна Анатольевна - заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководитель  муниципального проекта «Демография».

- О завершении муниципальных проектов

«Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский

г. Киреевска Тульской области» и

«Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области»

(Зенина О.Ю.)

Заслушав информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. по вопросу о завершении муниципальных проектов «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области» и «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» проектный комитет РЕШИЛ:

1.1. Информацию по итоговым отчетам о закрытии муниципальных приоритетных проектов с приложениями мотивированных заключений (Приложение № 1, приложение № 2) куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. принять к сведению.

1.2. Муниципальные проекты «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области» и «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» считать закрытыми.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

- О ходе реализации муниципального проекта

«Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» в части реализации паспорта проекта,

базового плана проекта

(Зенина О.Ю.)

Заслушав информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. по вопросу о ходе реализации в части реализации паспорта проекта, базового плана муниципального проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области»  муниципальный проектный комитет РЕШИЛ:

2.1. Информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. по вопросу о ходе реализации муниципального проекта в части реализации паспорта проекта, базового плана муниципального проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» (Приложение «Этапы реализации муниципального проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области») принять к сведению.

2.2. Рекомендовать куратору муниципальных проектов:

2.2.1. Продолжить работу по включению приоритетного проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» в государственную программу Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» и в проект «Безопасные качественные дороги» на 2019 год.

Срок – постоянно.

2.2.2. При включении приоритетного проекта в государственную программу Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» и в проект «Безопасные качественные дороги» на 2019 год уведомить проектный комитет.

Срок – с момента  включения.

2.2.3. Внести изменения в части плана контрольных событий проекта паспорта приоритетного проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» и направить информацию в проектный комитет.

Срок – с момента включения.

2.2.4. Продолжить работу в соответствии с планом контрольных событий муниципального проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области»

Срок – постоянно.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

III. Об утверждении паспорта и дорожной карты муниципального проекта «Демография»

(Величко И.А.)

Заслушав информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» Величко Инны Анатольевны об утверждении паспорта и дорожной карты муниципального проекта «Демография» муниципального образования Киреевский район, проектный комитет РЕШИЛ:

3.1. Информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» принять к сведению.

3.2. Утвердить паспорт и дорожную карту по реализации муниципального проекта «Демография» в муниципальном образовании  Киреевский район.

3.3. Начать работу в соответствии с планом мероприятий дорожной карты муниципального проекта «Демография».

Срок – Ежеквартально, ежегодно.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

- О планах работы муниципального проектного комитета

на 2019 год

(Семенова Л.А.)

Заслушав информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместителя председателя муниципального проектного комитета Семеновой Людмилы Анатольевны о планах работы проектного комитета на 2019 год, проектный комитет РЕШИЛ:

4.1. Информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместителя председателя муниципального проектного комитета Семеновой Людмилы Анатольевны о планах работы проектного комитета на 2019 год принять к сведению.

4.2. Заседания муниципального проектного комитета проводить один раз в квартал.

Срок – 1 раз в квартал.

4.3.  Рекомендовать структурным подразделениям администрации муниципального образования Киреевский район направить новые приоритетные проекты на 2019 год в проектный комитет.

Срок – I  квартал.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

Председатель

муниципального проектного комитета                                            И.В. Цховребов

Секретарь

муниципального проектного комитета                                            Е.А. Гладышева