Мотивированное заключение

В 2018 году Киреевский район принял участие в реализации программы «Формирование современной городской среды».

Жители региона на примере прошлого года убедились, что программа реально помогает делать дворы, парки, скверы и площади по-настоящему красивыми, уютными и удобными.

В день выборов Президента РФ киреевчанам была предоставлена возможность проголосовать за понравившиеся им проекты благоустройства общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Победителями голосования стали площадь перед зданием городского Дома культуры и набережная микрорайона Брусяновского.

В октябре 2018 года была разработана сметная документация по объекту «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области».

06.04.2018 подписано соглашение №40 о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Киреевский район на мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов на 2018 год.

В июне – июле 2018 года были проведены закупочные процедуры и 02.07.2018 заключен муниципального контракта №17 **на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в г. Киреевск Тульской области** в рамках лимитов бюджетных средств на 2018 год.

В июле – октябре проводились мероприятия по благоустройству набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска.

25.10.2018 – был подписан акт выполненных работ по объекту – «Благоустройство набережной в мкр. Брусяновский г. Киреевск», набережная официально открыта для посещения жителями г. Киреевск и гостями.