ПАСПОРТ

приоритетного проекта«Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование направления** | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Киреевск Киреевского района на 2018-2022 годы |
| **Наименование проекта** | «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области» |
| **Куратор проекта** | О.Ю. Зенина – начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| **Руководитель проекта** | Л.А. Семенова – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| **Участники проекта** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования Киреевский район, министерство финансов Тульской области |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цель проекта** | Благоустройство набережной в новом микрорайоне Брусяновский | |
| Основания для инициации проекта | Наличие сметной документации по объекту «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области» | |
| Результат проекта | Благоустройство набережной в новом микрорайоне Брусяновский г. Киреевска | |
| Период реализации проекта | 2018 | |
| Риски реализации проекта | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий приоритетного проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств |
| Бюджет проекта | Сметная стоимость объекта «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области» - 4 170,73 тыс. руб. | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Проект реализуется в рамках государственной программыТульской области «Формирование комфортной городской среды в 2018 - 2024 годы» (утвержденаПостановлением правительства Тульской области от 09.10.2017 № 457) | |

1. Состав рабочей группы проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **проектной роли** | **ФИО**  **должностного лица** | **Название подразделения и должности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель | Л. А. Семёнова | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| 2. | Заместитель руководителя | О. Ю. Зенина | Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства умх администрации мо Киреевский район |
| 3. | Член рабочей группы | О. Ю. Зенина | Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства умх администрации мо Киреевский район |
| 4. | Член рабочей группы | И. В. Лесникова | Начальник сектора организации закупок амо Киреевский район |
| 5. | Член рабочей группы | Л. Н. Волчкова | Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район |
| 6. | Член рабочей группы | И. Н. Ларин | Начальник отдела ГОЧС, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды |
| 7. | Член рабочей группы | Е. П. Кудряшова | Начальник управления экономического развития администрации мо Киреевский район |

1. План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи/контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Дата решения задачи/Наступления контрольного события** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка сметной документации по объекту «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области» | Администрация муниципального образования Киреевский район | Октябрь 2017 |
| 2 | Защита бюджетных проектировок по предоставлению субсидий из бюджета Тульской области бюджету мо Киреевский район на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год | Администрация муниципального образования Киреевский район | Октябрь-ноябрь 2017 |
| 3 | Подписание соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области по предоставлениюсубсидий из бюджета Тульской области бюджету мо Киреевский район на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области | Март-апрель 2018 |
| 4 | Проведение закупочных процедур, заключение муниципального контракта в рамках лимитов бюджетных средств на 2018 год | Государственное казенное учреждение Тульской области «Центр организации закупок»,  администрация муниципального образования Киреевский район | Июнь-июль 2018 |
| 5 | Проведение мероприятия по благоустройству набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска | Исполнитель работ | Июль-август2018 |
| 6 | Приемка работпоблагоустройству набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска | Приемочная комиссия, созданная администрацией муниципального образования Киреевский район | Август 2018 |
| 7 | Ввод объекта «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска» в эксплуатацию | Администрация муниципального образования Киреевский район | Сентябрь 2018 |