ПРОТОКОЛ № 1

заседания муниципального проектного комитета

в муниципальном образовании Киреевский район

г. Киреевск                                                                                               28.03.2019

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

глава администрации муниципального образования

Киреевский район

Цховребов Игорь Вячеславович

Присутствовали:

| Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместитель председателя муниципального проектного комитета | - Семенова Людмила Анатольевна |
| --- | --- |
| Референт I категории отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета | - Гладышева Екатерина Анатольевна |
| Члены проектного комитета: |  |
| Начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | - Кудряшова Елена Петровна |
| Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район | - Волчкова Лариса Николаевна |
| Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | - Зимин Дмитрий Станиславович |
| Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район | - Воронкина Лариса Юрьевна |
| Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | - Боброва Ольга Владимировна |

Приглашенные:

Величко Инна Анатольевна – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководитель муниципального проекта «Демография».

Зенина Ольга Юрьевна - начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства УМХ администрации муниципального образования Киреевский район.

- Об определении целесообразности открытия и реализации муниципального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области» в соответствии с идеей, изложенной в предложении по проекту. Согласование кураторов и руководителей проектов муниципального образования

(Семенова Л.А.)

Заслушав информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместителя председателя муниципального проектного комитета - Семенову Л.А. по вопросу целесообразности открытия и реализации муниципального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области» в соответствии с идеей, изложенной в предложении по проекту, а также по вопросу согласования куратора и руководителя проекта муниципального образования, проектный комитет РЕШИЛ:

  - Целесообразно реализовать проект в соответствии с идеей, изложенной в предложении по проекту.

  - Назначить:

- руководителем муниципального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области» заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместителя председателя муниципального проектного комитета – Семенову Людмилу Анатольевну.

- куратором муниципального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области» начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район - Зенину Ольгу Юрьевну.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

II. О рассмотрении и утверждении паспорта муниципального приоритетного проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области»

(Зенина О.Ю.)

Заслушав информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. об утверждении паспорта муниципального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области», проектный комитет РЕШИЛ:

2.1. Информацию куратора муниципального проекта, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. принять к сведению.

2.2. Утвердить паспорт по реализации муниципального проекта «Строительство (реконструкция)  автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области».

2.3. Начать работу в соответствии с планом контрольных событий муниципального приоритетного проекта «Реконструкция автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области».

Срок – Ежеквартально, ежегодно.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

III. О выполнении плана контрольных событий муниципального приоритетного проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области»

(Зенина О.Ю.)

Заслушав информацию куратора муниципального проекта, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. о выполнении плана контрольных событий муниципального проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области», проектный комитет РЕШИЛ:

  - Информацию куратора муниципального проекта, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зениной О. Ю. принять к сведению.

  - В связи с отказом министерства транспорта и дорожного хозяйства о включении вышеуказанной автомобильной дороги в государственную программу Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» на 2019 год и в проект в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги 2017-2024 годы», не определен источник финансирования данной автомобильной дороги. В соответствии с вышеуказанным выполнение плана контрольных событий в 2019 году муниципального проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» не представляется возможным.

  - Рекомендовать куратору муниципального проекта:

3.3.1. Возобновить работу о включении муниципального проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» в государственную программу Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» на 2020 год и в проект в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги 2017-2024 годы».

Срок – 4 квартал 2019 года.

3.3.2. При включении приоритетного проекта в государственную программу Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» и в проект в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги 2017-2024 годы» на 2020 год уведомить проектный комитет.

Срок – с момента  включения.

3.3.3. Внести изменения в части плана контрольных событий проекта паспорта приоритетного проекта «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» и направить информацию в проектный комитет.

Срок – с момента включения.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались – 0

IV. О выполнении значений целевых показателей паспорта муниципального проекта «Демография»

(Величко И.А.)

Заслушав информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» Величко Инны Анатольевны о выполнении значений целевых показателей паспорта муниципального проекта «Демография» муниципального образования Киреевский район, проектный комитет РЕШИЛ:

4.1 Информацию заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район, руководителя муниципального проекта «Демография» принять к сведению.

4.2. Считать целевые показатели паспорта муниципального проекта  удовлетворительными.

4.3. Продолжить работу, направленную на выполнение значений целевых показателей паспорта муниципального проекта «Демография».

Срок – Ежеквартально.

Голосование: За – 8

Против – 0

Воздержались - 0

Председатель

муниципального проектного комитета                                            И.В. Цховребов

Секретарь

муниципального проектного комитета                                            Е.А. Гладышева