**Реестр проектов м.о. Киреевский район 2018-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование проекта | Инициатор проекта | Руководитель проекта | Дата регистрации предложения по проекту | Дата утверждения предложения по проекту | Дата утверждения паспорта проекта | Дата утверждения базового плана проекта | Дата утверждения итогового отчета по проекту | Статус проекта |
| 1 | Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области | Администрация МО Киреевский район | Л.А. Семенова | 19.11.2017 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 03.07.2018 | 24.12.2018 | Исполнено |
| 2 | Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области | Администрация МО Киреевский район | Л.А. Семенова | 19.11.2017 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 03.07.2018 | 24.12.2018 | Исполнено |
| 3 | Капитальное строительство (реконструкция) автомобильной дороги «Шатск – Гамово» - автоподъезд к н. п. Белолипки на участке с км 0+000 по км 4+000 в Киреевском районе Тульской области | Администрация МО Киреевский район | Л.А. Семенова | 28.03.2019 | 28.03.2019 | 28.03.2019 | 28.03.2019 | 28.02.2020 | Исполнено |
| 4 | Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области | Администрация МО Киреевский район | Л.А. Семенова | 19.11.2017 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 03.07.2018 |  | На исполнении (проект приостановлен в связи с отсутствием источника финансирования на 2019, 2020, 2021 года) |
| 5 | Демография | Администрация МО Киреевский район | Величко И.А. | 26.12.2018 | 29.12.2018 | 29.12.2018 | 29.12.2018 |  | На исполнении |
| 6 | Жилая застройка в г. Киреевск, г. Липки, п. Бородинский | Администрация МО Киреевский район | Л.А. Семенова | 25.03.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 |  | На исполнении |
| 7 | Капитальное строительство (реконструкция)  Дедиловского дома культуры | Администрация МО Киреевский район | Л.А. Семенова | 25.03.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 |  | На исполнении |