## Slide 1
Применение проектного управления на муниципальном уровне
Докладчик
Падилья Сароса Людмила Юрьевна
Всероссийский практический семинар
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Москва, 23 августа 2018 г.

## Slide 2
Необходимость и экономическая эффективность
применения проектного управления
Нормативные правовые акты по проектному управлению
Организация проектных офисов, варианты структуры
Функции участников проектного управления
Технология формирования проектной команды
Оплата труда участников проектов
Профессиональная подготовка
Связь программ и проектов
Создание системы разработки и реализации инвестиционных проектов
Модернизация коммунальной инфраструктуры
Рассмотрим

## Slide 3
Конкуренция территорий
Инвестиции извне
Высокопрофессиональные кадры
Современные технологии
Динамика развития
Новые рабочие места
Имидж территории
Место в рейтинге

## Slide 4
Привлекательность территории
Инфраструктура и ресурсы: наличие-качество-доступность
Регуляторная среда: правила – барьеры- качество услуг
Инвестиционная стратегия и политика: определенность и понятность
Поддержка, преференции, гарантии: наличие и обязательства
Сервисы инвестору: возможность оперативного взаимодействия
Деловая репутация и активность местных властей: организационные риски
Зависит решение инвестора

## Slide 5
Необходимость и Целесообразность
конкуренции
множество
ресурсоемких
задач
множество
задач
сверху
лимит
времени
Преимущества
проектного метода
концентрация
на главном с
большим эффектом
«сложение» источников
привлечение извне
управление рисками и ожиданиями
сотрудничество
«корпоративная»
ответственность

## Slide 6
Правовое обеспечение применения ПМ
НПА
Структура
Стратегические
приоритеты
рекомендации
лучшие практики
обучение

## Slide 7
Встраиваем ПМ в действующую систему
Установление правил
Определение целей, задач
Прогнозирование
Планирование
Мониторинг, Анализ, Оценка
Реализация
Контроль
Информационное обеспечение
Отчетность, принятие решений
Процессы управления
Уже определены в НПА
Структура управления
Коллегиальный орган
Уполномоченный орган
Рабочие органы
Персонал и функции
Учесть особенности проектного управления

## Slide 8
Установлены
«сверху»
Устанавливает
муниципальное
образование
Выбор инвестора
Привлекательность
территории
Правовые аспекты и правила
ст. 7 131-ФЗ – Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления положений, затрудняющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность
Управление объектами муниципальной собственности
Право – регулировать в рамках полномочий
Права – Обязанности - Правила
Учесть

## Slide 9
Необходимо учитывать законодательные нормы
Стратегическое планирование
172-ФЗ + НПА
региональные
муниципальные
Бюджетное планирование
БК РФ + НПА
региональные
муниципальные
Территориальное планирование
ГК РФ + НПА
региональные
муниципальные
Программы НПА
федеральные
региональные
муниципальные
Бюджетирование
Государственные
Муниципальные услуги
(стандарты)
Нормативное
планирование:
- Подушевое
- Проекты повторного
применения
- Целевые модели
Проектное управление
в НПА – порядок применения
Портфель проектов
Учитывать при внедрении
Рассматривать проектный менеджмент как ВОЗМОЖНОСТЬ, а не как ОБЯЗАННОСТЬ

## Slide 10
Правила «сверху» - общие
Полномочия ОМСУ - 131-ФЗ от 06.10.2003
Правила инвестиционная деятельность (капвложения) - 39-ФЗ от 25.02.1999
Предметы совместного ведения - Конституция, ст.72
Бюджетные инвестиции - БК РФ, ст. 79, 80
Иностранные инвестиции - 160-ФЗ от 09.07.1999
Специальные налоговые режимы - НК РФ, ст. 18
Правила земельные участки – ЗК РФ
Правила строительство объектов - ГрК РФ
Правила закупки для муниципальных нужд – 44-ФЗ от 05.04.2013
Инвестиционные фонды - 156-ФЗ от 29.11.2001
Фонд реформирования ЖКХ - 185-ФЗ от 21.07.2007
Особые экономические зоны – 116-ФЗ от 22.07.2005
Концессионные соглашения - 115-ФЗ от 21.07.2005
Изменение категории земель - 172-ФЗ от 21.12.2004
Промышленная политика - 488-ФЗ от 31.12.2014
Эмиссия ценных бумаг - 136-ФЗ от 29.07.1998
НПА – по реализации законов
Права – Обязанности - Правила

## Slide 11
Регулирование на местном уровне – ст.19 39-ФЗ
Создавать благоприятные условия
Устанавливать налоговые льготы и льготные условия
Защищать интересы инвесторов
Устанавливать преференции
Предоставлять гарантии
Предоставлять субсидии
Обеспечивать равные права, гласность, доступность
Привлекать ресурсы
Контролировать целевое использование и выполнение обязательств

## Slide 12
Практические шаги
Получить положительные эффекты от реализации проектов на условия жизни в конкретном месте
ЗАДАЧА
ДЕЙСТВИЕ
РЕЗУЛЬТАТ
Определить приоритеты
Ревизия своих приоритетов
с учетом федеральных стратегических проектов
Утвержденная Стратегия *
Сформировать «портфель»
проектов
Определить «отрасли» для
проектного решения задач Стратегии
Принять план разработки приоритетных проектов
Назначить руководителей приоритетных проектов
Определить порядок реализации проектов
Найти средства
для реализации проектов
Дать информацию о проекте
Сделать финансовые модели
реализации проектов
НПА
реестр проектов
Параметры проектов
Структура управления
План работы
заинтересованные участники
бюджеты проектов

## Slide 13
Алгоритм практических действий
Принять решение о внедрении ПМ в систему управления
Определить роль и функции ПМ в процессах управления
Сформировать проекты – от их специфики - органы управления проектами, определить их функции
Сформировать «портфель» проектов, заключить соглашения
Включить параметры проектов в Программы, АИП, Бюджет
Утвердить календарные планы реализации проектов
Установить контрольные точки по этапам реализации проектов
Включить контрольные точки проектов в систему контроля
Определить информационные ресурсы для планирования и контроля реализации проектов
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ:
принять правовые акты
внести изменения в действующие

## Slide 14
Создать и реализовать проект – практические действия
Формулировка
решения проблемы
Перечень задач для
решения проблемы
Календарный план
проекта
Показатели
результата проекта
Бюджет проекта
Модели финансирования
………..
………..
………..
………..
Вариант 1
Вариант 2
……
Вариант N
………..
Показатель 1
Показатель 2
…….
Показатель N
Принять решение о проекте – назначить руководителя проекта
Команда проекта
Список участников
Задачи и результат участия
Условия участия в проекте
Включить проект в:
реестр приоритетных проектов
в программу (?)
в бюджет
в ИС мониторинга

## Slide 15
Портфель проектов, их оформление
«отраслевая привязка» - уполномоченные органы
участники проекта с перечнем обязательств
условия реализации и финансирования
документирование проекта
«привязка» к документам стратегического планирования:
- стратегия
- Схема территориального планирования (Генеральный план)
- государственные/муниципальные программы/АИП
- прогноз СЭР и бюджетный прогноз
- бюджет ПРОЕКТА в составе бюджета (разные модели!)
публичные материалы
В русле стратегических целей и задач
ПРОЕКТ = разовая (не повторяющаяся) «работа»

## Slide 16
Главный вопрос: где взять средства?
Руководитель проекта составляет БЮДЖЕТ проекта
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННИЕ
ВНЕШНИЕ
БЮДЖЕТНЫЕ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
СОБСТВЕННЫЕ
ЗАЕМНЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
СУБСИДИИ
См.
раздаточные материалы: Стратегические проекты РФ/Финансирование
На проект =
расходы
Бюджет
Проекта =
баланс Д и Р
Ищите заинтересованных
в результатах проекта лиц …

## Slide 17
Механизмы взаимодействия – зависят от цели
Зависят от цели взаимодействия
инициировать проект
согласовать, получить одобрение
привлечь участников и ресурсы
организовать мониторинг
получить экспертную оценку
подготовить публичные материалы
распространить информацию
С «кем» взаимодействовать и «как»
на федеральном уровне – заявка
в Федеральный проектный офис
на региональном – заявка в орган в зависимости от структуры управления
потенциальный функциональный заказчик
довести информацию о проекте до «потенциальных инвесторов»
заключить соглашения
«встроить» проект в систему мониторинга
включить в «госзаказ» на статистику
включить в план закупок
определить «исполнителя»
получить результаты экспертизы
включить в план закупок
определить «исполнителя»
получить публичные материалы
разместить на сайте
иной способ (презентация, рассылка, др.)

## Slide 18
Главный вопрос - финансирование проектов
Финансовые ресурсы необходимы для любого проекта
Инвестиционный
(капвложения)
Не инвестиционный
Собственные средства
Собственные средства
Привлеченные средства
Привлеченные средства
Гарантии
Льготы
1
2
3
Принимаем решение с учетом:
требований законодательства
финансового моделирования
оценки эффективности возможных моделей финансирования
Займы
Других участников

## Slide 19
Варианты реализации проектов = разные модели
при всех вариантах проекты направлены на реализацию
стратегических целей и задач
ресурсы: бюджетные и/или внебюджетные, др. условия
в составе программ либо отдельно
в зависимости от условий реализации –
варианты документирования обязательств
участников проекта
Зависят от источников финансирования
Средства бюджета «одного» уровня
Средства бюджетов «разных» уровней
Средства бюджета +
внебюджетные
Предоставление льгот, преференций,
др. условия
программы, АИП
бюджет
соглашения
программы ?
консолидированный бюджет
соглашения
программы
бюджет +
НПА
соглашения
бюджет

## Slide 20
Основные правовые акты
Приоритеты развития – «темы» для проектирования
Порядок бюджетного планирования с применением проектов
Структура и Уполномоченные органы управления проектами
Порядок формирования программ с учетом проектов
Порядок ведения реестра проектов
Порядок мониторинга и оценки эффективности проектов
Контроль и приемка результатов проектов
Финансовое моделирование проектов
Календарные планы проектов и контрольные точки
ИС и сервисы проектного управления
Порядок – стимулирующие выплаты

## Slide 21
Организационная структура ПМ
Особенность ПМ – разовая деятельность
Деятельность ОМСУ – законодательные требования
Принципы
достаточной необходимости
бюджетной эффективности
ориентированности на «потребителя» деятельности ОМСУ
извлечения «пользы» из локальных условий

## Slide 22
Что рекомендует Минэкономразвития (26р-АУ 14.04.2014)
ПРОЕКТЫ
ПРИОРИТЕТНЫЕ
ВНУТРЕННИЕ
ВНЕШНИЕ
СТРУКТУРА
ПРОЕКТНЫЙ
КОМИТЕТ
ПРОЕКТНЫЙ
ОФИС
Функциональные ПРОЕКТНЫЕ
ОФИСЫ
ПРОЕКТНЫЕ
ОФИСЫ
ПРОЕКТОВ
Функции
принимает решения
контроль реализации проектов
планирует
контроль внедрения ПМ
административная поддержка
развитие ПМ
внедряют ПМ в «отрасли»
контроль реализации проектов
реализуют проекты
составляют отчеты

## Slide 23
Какую структуру и зачем создаем?
Организация
Внедрение
Деятельность
Деятельность
Деятельность
Принципы: Целостность – Простота - Гибкость
Постановка задач
НПА
Планирование
Структура
Обучение
АИС ПМ
Портфель проектов
Системы и функции:
Мониторинг
Анализ
Контроль
Обучение
Отладка систем
Руководитель проекта
Проектная группа
План-график проекта
Бюджет проекта
Соглашения
Закупки
Отчеты о ходе реализации
Сдача реализованного проекта
Организовать проектную деятельность
Разработать (правовые акты, системы, проекты)
Запланировать
Обучить
Согласовать, принять решение
Администрировать реализацию проекта (-ов)
Мониторинг и анализ реализации проектов
Контроль реализации проектов
сдача-приемка результатов проектов
Изменяются в зависимости от проектов
Функции
0
1
№
№
№
Notes: Притча: Сын спрашивает у отца «Папа, а почему солнце восходит на Востоке, а заходит на Западе?»
Отец – программист: «Оно восходит? Оно заходит? Оно РАБОТАЕТ! Ради Бога, ничего не трогай»
Вывод: должны быть веские аргументы для изменений по критериям:
Как сидит костюмчик?
Претензии к пуговицам?
«Каждый должен заниматься своим делом…»
Оценка необходимости внедрения проектного менеджмента при действующей системе управления:
- Надо ли внедрять проектный менеджмент, если действующая система обеспечивает оптимальные результаты

## Slide 24
Распределение функций – не шаблонный подход
Организовать проектную деятельность
Разработать (правовые акты, системы, проекты)
Запланировать мероприятия и проекты
Обучить
Согласовать, принять решение
Администрировать реализацию проекта
Мониторинг и анализ реализации проектов
Контроль реализации проектов
Сдача-приемка проектов
Функции
Постоянство
функции
Кто выполняет
0
Глава
Проектный офис - ПО
0
1
№
Отраслевые подразделения
Проектный офис
0
1
№
Отраслевые подразделения
Проектный офис
Экономисты/финансисты
0
Проектный офис
Исполнитель - аутсорсинге
Руководители отраслевые
Руководитель ПО
Проектный комитет
0
1
№
1
№
Руководитель ПО
Руководители проектов
№
Проектный офис
Руководители проектов
ИС
№
Руководитель ПО
Отраслевые кураторы
Проектный комитет
№
Руководители ПО и проектов
Отраслевые кураторы
Структура
нужна, если

## Slide 25
Органы управления – от функций управления
Определяются «индивидуально» –
в зависимости от условий реализации проектов
с учетом федеральных рекомендаций и лучших практик
Рабочие органы:
постоянные
временные
в структуре
вне структуры
Коллегиальные органы:
действующие
специально созданные
Вспомогательные органы:
эксперты
исполнители «работ»
разработка проектов
планирование реализации
мониторинг, анализ
формирование отчетов
оформление материалов
информационное сопровождение
…
обсуждение
принятие решений
…
независимая оценка
выполнение «работ» на определенных в проекте условиях
…
Руководители проектов
Проектные группы

## Slide 26
Варианты решений: организационная структура
Определить
функции ПМ
в действующей структуре
1
Создать
новую структуру
2
Применять
действующую структуру
3
Проектные группы
конкретных проектов
Постоянные (нужны ли при действующей структуре?) и временные органы и
участники проектов
Решение принимается индивидуально
в зависимости от «местных» условий и задач

## Slide 27
Варианты организационной структуры ПМ
Коллегиальный орган
Рабочий орган
Вспомогательный орган
В основе решения о муниципальной структуре проектного менеджмента:
распределение необходимых функций управления проектами
целесообразность и возможность создания новых структур
новая структура
в действующей структуре
Проектный офис
Проектный совет
Функции обеспечения -
Аутсорсинг (?)
Высшее
должностное лицо
Заместители
Руководитель –
Секретарь ПС
Члены Совета
Специалисты
действующие
Коллегиальные органы
Подразделение экономики
Функциональные
проектные офисы
Структурное подразделение, где больше всего проектов

## Slide 28
Распределение функций и ответственность
Инициатор
Заказчик
Куратор
Руководитель проекта
Исполнители
предлагает проект
формирует ТЗ
утверждает план проекта
финансирует проект
принимает результаты
проекта
назначает руководителя
проекта
согласует план проекта
принимает отчеты в ходе
реализации проекта
формирует план проекта
формирует проектную
группу специалистов
распределяет функции
представляет отчеты
создают результаты проекта в соответствии с планом и функциями
зависит от проекта
ГРБС
«отраслевой» зам.
зависит от проекта
зависит от проекта

## Slide 29
Технология формирования проектной команды
В зависимости от цели – для чего формируется проектная команда?
1. Внедрение проектного менеджмента
2. Реализация проектов
КРИТЕРИИ
Профессиональное
владение методом
проектного управления
Знание особенностей
в сфере государственного
(муниципального) управления
Организаторские навыки
Умение расставлять приоритеты
Системное мышление
Практические навыки
реализации проектов
Профессиональное «владение»
темой проекта
Умение планировать
Умение составлять бюджет проекта
Навыки подбора персонала
Аналитические навыки
Умение формировать, оформлять и
представлять результаты проекта

## Slide 30
Состав и функции специалистов проектной группы
Руководитель проекта
Экономист
Аналитик
Финансист
Специалисты
«отраслевые»
Секретарь
Обеспечивает реализацию проекта «под ключ»
формирует проектную группу
составляет План-график проекта
принимает «результаты» проекта от членов проектной группы в рамках Плана-графика и бюджета проекта
контроль Плана реализации проекта
представляет отчеты о реализации проекта
ведет переговоры и представляет интересы по проекту
производит расчеты по параметрам проекта
формирует план закупок
ведет учет, составляет отчеты
формирует бюджет проекта
ведет учет финансовых средств, составляет отчеты
анализирует параметры реализации проекта
составляет аналитические отчеты, представляет их руководителю
оценка рисков, предложения по корректировке Плана проекта
выполняют «работы» по Плану проекта
составляет отчеты о результатах работ по Плану проекта
ведет делопроизводство, корреспонденцию, документацию по проекту
ведет протоколы мероприятий по проекту

## Slide 31
Оплата труда участников проектов – логически
Если участники проектов – работники бюджетной сферы - внести изменения в законодательство и ПА
Установить порядок финансирования оплаты труда специалистов, занятых в проектах
Штатные работники
постоянные функции
штатные
привлеченные
Проектная группа
Временные функции на период проекта
Зарплата
ФОТ
Зарплата
+надбавка/премия
Извне
Изнутри
Зарплата
+надбавка/премия
Договор
ФОТ + бюджет проекта
Источник финансирования: Инициатор/Заказчик, Участники проекта?
Установить надбавки специалистам за результаты работы в рамках проектов
Установить порядок премирования участников проектов в зависимости от фактических результатов «работы» в проектах
Лимиты оплаты труда участников проектов – бюджет проекта
Оплата труда за «результаты» в проекте:
штатным работникам - ФОТ с учетом бюджетов проектов
привлеченным извне – договоры с учетом бюджетов проектов

## Slide 32
Оплата труда – методика Минэкономразвития 26р-АУ
Управление мотивацией участников проектов
п. 2.3.3
Типовое положение
«Управление мотивацией» – прил. 4
установление показателей эффективности деятельности (КПЭ)
оценка КПЭ
определение коэффициентов премирования
расчет премии участников проектной деятельности
организация выплаты премии
КПЭ могут устанавливаться
в должностных регламентах
в качестве показателей результативности
КОММЕНТАРИИ
ДА,
с учетом фактических результатов в конкретных проектах
НЕТ, с учетом:
проектная деятельность непостоянна – зависит от фактической «работы» в проекте
«работа» в организационном проектном офисе – основная – КПЭ – основной деятельности и «за зарплату»
Пример практики – Белгородская область
раздаточный материал

## Slide 33
Профессиональная подготовка
Центр компетенций
проектного управления
(1050-ПП)
систематизирует опыт проектного управления в органах государственной власти РФ и за рубежом
формирует комплекс образовательных программ
оказывает консультационную и экспертную поддержку
Научно-образовательный центр проектного менеджмента
РАНХ и ГС
подготовка кадров
оценка компетенций
консультационная поддержка
Повышение квалификации
базовые знания
16 часов
Дополнительное образование
углубленные знания
32 часа
Управление проектами в органах власти
Дистанционное
и
очное
cpm-edu@ranepa.ru

## Slide 34
Регламент работы проектного офиса
Приемка результатов
?
ПРОЕКТЫ
Техническое задание
Бюджет проекта
Календарный план проекта
Акты выполненных работ
Отчеты

## Slide 35
Программное и проектное управление
Инструмент управления
Программное управление
Проектное управление
Специфика управления
Реализация сбалансированным по целям, задачам, срокам, ресурсам, исполнителям, показателям -мероприятий
Создание уникальных продуктов
приоритеты - общие
ресурсы – ограниченно бюджетные + привлеченные извне
показатели – могут быть общими целевыми
сроки – ограничены бюджетным периодом
исполнители – внутренние + внешние
множество задач – уникальность задачи
периодичность – разовый характер
размытость сроков – жесткость сроков
относительное постоянство участников – временность участников

## Slide 36
Как проекты «увязать» с программами
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
ПРОГРАММА
Цели и задачи П
Мероприятия
Проекты
ПРОГРАММА
Цели и задачи П
Мероприятия
. . .
Проекты
ПРОГРАММА
Цели и задачи П
Мероприятие 1
Подпрограммы
Подпрограмма 1
Подпрограмма N
Цели и задачи ПП N
Цели и задачи ПП
Подпрограмма N
Цели и задачи ПП N
. . .
Мероприятие N
Проект
Вариант 4
ПРОГРАММА
Цели и задачи П
Подпрограммы
Цели и задачи ПП
Мероприятия
Проекты
Цель и задачи проектов
Непрограммная
часть

## Slide 37
Что означает: перевод программ на проектное управление?
Из решения заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 04.04.2017
Программы
Перевод с 2018 г. ГП на ПМ =
Выделение в их составе проектов
Образование
Здравоохранение
Доступное и комфортное жилье и ЖКХ
Транспортная система
Сельское хозяйство
Регулирование рынка с/х продукции, сырья, продовольствия
Формирование, реализация, оценка ГП с учетом требований ПМ
Доппотребность ресурсов на ГП в формате проектов (не связана с изменением прогноза, др. внешними факторами)
Порядок определения приоритетных проектов
Закрепление ПМ в 172-ФЗ
Решения о финансировании ГП исходя из внедрения ПМ и отдачи от проектов
?

## Slide 38
Создание системы разработки и реализации инвестпроектов
Модель проектного управления
Инвестиционные проекты
Инвестиционная стратегия
Инвестиционная политика
Особенности
привлечение внешних инвестиций
продвижение имиджа территории
бюджетные расходы
на развитие инфраструктуры
регулирование, правила:
гарантии, льготы, преференции
инвестору:
сервисы, сопровождение
страхование рисков
маркетинговая аналитика
офсетные контракты
социальные программы для
стимулирования потребительского
спроса
на примере Москвы

## Slide 39
Модернизация коммунальной инфраструктуры
Синергетический эффект
повышение качества ЖКУ
снижение эксплуатационных затрат
объективность тарифов
повышение качества «городской среды»
стимулирование экономической активности
выполнение национальных стратегических задач

## Slide 40
Национальные приоритеты и цели
Жилье семьям со средним достатком
ставка ипотеки менее 8%
объем строительства жилья
120 млн. кв.м/в год
Индекс качества городской среды
на 30%
Число городов с неблагоприятной средой
в 2 раза
Доля граждан участвующих в развитии городской среды 30%
Ликвидация свалок вблизи городов
Загрязняющие выбросы в атмосферу
на 20% совокупного объема
в наиболее загрязненных городах
Качество питьевой воды
Оздоровление водных объектов
Новые особо охраняемые природные зоны не менее 24
Доля региональных автодорог, соответствующих нормативам безопасности,
в их общей протяженности на 31.12.2017
не менее 50%
Доля перегруженных федеральных и региональных автодорог в их общей протяженности на 10% 2024/2017
Число мест концентрации ДТП
в 2 раза 2024/2017
смертность в ДТП 0 – к 2030 году
в 3,5 раза 2024/2017
не более 4 чел./100 тыс. населения
Доля автодорог крупных агломераций, соответствующих нормативам в их общей протяженности 85%
Норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ акцизы на ГСМ 100%
Система контроля средств Дорожных фондов всех уровней - в 2019 году

## Slide 41
Законодательное регулирование инициативного бюджетирования
Международный опыт софинансирование гражданами
проектов, отобранных в результате согласительных процедур
для реализации за счет региональных и муниципальных бюджетов
Российский опыт
реализуются проекты с применением данного механизма в 47 регионах
Лидеры:
Вологодская, Ярославская, Кировская, Тульская, Ленинградская,
Тверская, Ульяновская, Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл,
С-Петербург, Ставропольский, Пермский
2017 год около 10 млрд руб. на реализацию
проектов инициативного бюджетирования
Поручения
изменение законодательства – законопроект изменений в 131-ФЗ
правовые основы инициативного бюджетирования
полномочия ОИВ и ОМСУ – установление особенностей процедуры
18.07.2018
решения
Совет Федерации
доработать законопроект с учетом замечаний
создать рабочую группу для доработки законопроекта

## Slide 42
Стимулирование реализации муниципальных проектов
конкурс проектов создания комфортной городской среды –
ПП РФ – 237 от 07.03.2018
законопроекты в сфере градостроения и ЖКХ –
приказ Минстроя России – 101/пр от 20.02.2018
порядок признания проектной документации повторного использования экономически эффективной –
ПП РФ – 389 от 31.03.2017
ГП «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» - ПП РФ-1710 от 30.12.2017
финансовая поддержка модернизации коммунальной инфраструктуры – ПП РФ – 997 от 25.08.2017
правила - субсидии субъектам РФ на реализацию государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды –
ПП РФ – 169 от 10.02.2017

## Slide 43
Выводы
Решение о создании органа проектного управления принимается индивидуально в зависимости от необходимости создания такого органа
Организационная структура проектного управления зависит от целей ее создания
Количество проектных офисов и «набор» специалистов в их составе непостоянно и зависит от числа и специфики проектов
Материальное стимулирование участников проектов напрямую зависит от результатов выполненных работ по проекту
Руководитель проекта несет полную ответственность за результаты проекта
По каждому проекту составляется бюджет проекта
Материальное вознаграждение участники проектов бюджетной сферы получают в форме зарплаты по занимаемой должности и надбавок и премий по результатам выполненных работ в проекте
Материальное вознаграждение участники проектов внебюджетной сферы получают на условиях договора
Приемку результатов проекта осуществляет Заказчик проекта в соответствии с ТЗ, календарным планом и заключенными договорами и соглашениями
Решение по обучению специалистов ПМ принимается индивидуально

## Slide 44
https://asi.ru/investclimate/rating/
Полезные ссылки
Национальный рейтинг регионов России
https://asi.ru/investclimate/models/ Внедрение Целевых моделей – График Region ID
http://www.sovnet.ru/library/literature/ - Библиотека по управлению проектами, СОВНЕТ
http://www.isopm.ru/ - Центр оценки развития проектного управления – оценка, сертификация
Научно-образовательный центр проектного менеджмента РАНХиГС
http://www.ranepa.ru/struktura/nauchno-obrazovatelnyj-tsentr-proektnogo-menedzhmenta
http://asi.ru/upload/iblock/5cb/SLP.pdf Лучшие практики
https://region-id.ru/
АИС – Управление проектами, Дистанционное образование - АСИ

## Slide 45
Полезные ссылки
http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/42670/mod_resource/content/0/IKT/g5/GLAVA_5.pdf
Основы проектного менеджмента
http://www.ranepa.ru/struktura/nauchno-obrazovatelnyj-tsentr-proektnogo-menedzhmenta
Научно-образовательный центр проектного менеджмента РАНХиГС
АИС – Управление проектами, Дистанционное образование - АСИ
http://www.sovnet.ru/library/literature/ - Библиотека по управлению проектами, СОВНЕТ
http://www.isopm.ru/ - Центр оценки развития проектного управления – оценка, сертификация